**Opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Poznań, dnia 31.01.2023r.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni.

Dokumentacja musi zostać wykonana przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz być zgodna z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali w zakresie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Sporządzenie, opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala
2. przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitala
3. uwzględnienie w projekcie specjalistycznych rozwiązań dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni

# **Pozostałe wytyczne do dokumentacji technicznej:**

1. Należy sporządzić opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala
2. Należy przygotować Manual oraz pliki produkcyjne związane z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali.
3. Wszelkie zaproponowane koncepcje dotyczące wymiarów oznaczeń, ich kolorystyki, usytuowania, wykorzystanych materiałów itp. muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Należy sporządzić szczegółowy projekt poszczególnych oznaczeń na terenie szpitala wraz z ich specyfikacją ilościową oraz rozmieszczeniem
5. Należy uwzględnić w projekcie/ koncepcji specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni

# Etapy i terminy realizacji przedmiotu zamówienia

**Etap I** – sporządzenie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala, opracowanie i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala zgodnie z GPSK Księga Szpitala oraz Procedurą Standard dostępności szpitali **do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy/ zlecenia prac.**

**Etap II** – nadzór autorski na etapie postępowania przetargowego, udzielanie wyjaśnień, sporządzanie odpowiedzi i ewentualne uzupełnianie dokumentacji na potrzeby zapytań (rozliczenie po wyłonieniu Wykonawcy w procedurze przetargowej związanej z przygotowaniem oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego szpitala).

**Etap III** - nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji tj. zakończenia projektu Dostępność +, (rozliczenie po zakończeniu inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót).

# Rozliczenie przedmiotu zamówienia

Etap I – wynagrodzenie stanowiące 85% kwoty określonej w ofercie.

Etap II – wynagrodzenie stanowiące 10% kwoty określonej w ofercie.

Etap III – wynagrodzenie stanowiące 5% kwoty określonej w ofercie.

# Wymagane doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej i zawodowej:

a) dotyczącej WYKONAWCY

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) zleceń polegających na stworzeniu i opracowaniu tożsamości wizualnej w podmiotach leczniczych lub związanych z realizacją zleceń w ramach Dostępności +(referencje)

Wykaz prac przewidzianych dla podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia koncepcji wizualnych lub realizacji zleceń w ramach dostępności + wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zlecenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace wykonano należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

b) dotyczącej OSÓB

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia).

Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania zleceń na rzecz których te prace zostały wykonane.

Należy także przedstawić zakres wykonywanych przez osoby stanowiące zespól, czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dyplom, referencje potwierdzające wiedzę z zakresu dostępności. Ponadto co najmniej jeden członek zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie artystyczne (dyplom ASP lub UA).

# Załączniki

1. Wymagane doświadczenie – wykaz osób,
2. Opracowanie „Standard dostępności szpitali”,
3. GPSK Księga znaku,
4. Przykładowe elementy oznakowania.

**Zamawiający może anulować postępowanie w przypadku jeśli wartość złożonej oferty przekroczy założony budżet.**