Białowieża, dn. 16.03.2023 r.

**Przedmiot zamówienia**

**Usługa z zakresu oczyszczania miejsc zimowego dokarmiania wraz z posezonową konserwacją brogów w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”**

**Działanie: Czyszczenie miejsc dokarmiania wraz z posezonową konserwacją brogów.**

1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie miejsc dokarmiania żubrów wraz z posezonową konserwacją brogów w Nadleśnictwie Białowieża w 2023 r., jako działanie związane z realizacją projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
2. Wymagany zakres prac:
3. usługa polegać będzie na oczyszczeniu miejsc dokarmiania żubrów (brogów) z siana w ilości **14 lokalizacji;**
4. konserwacja brogów polegająca na wymianie uszkodzonych żerdzi, barierek, naprawie burt oraz podłóg, przybiciu oberwanych barierek przez żubry, itp.;
5. przeprowadzenie dezynfekcji brogów, przy użyciu specjalistycznych preparatów, np. AGRIGERM 2000;
6. usunięcie odchodów i pozostałości siana nagromadzonych w sąsiedztwie miejsc dokarmiania;
7. w ramach zamówienia należy dokonać usunięcia zarośli, niedokosów i zakrzaczeń, w miejscach przylegających do stanowisk dokarmiania;
8. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia urobku powstałego z oczyszczenia i śmieci z powierzchni, na której wykonywana jest usługa poza teren leśny (poza grunty Nadleśnictwa Białowieża).
9. Po wykonaniu zadania, w przypadku zniszczenia powierzchni gruntów przez maszyny uprzątające Zamawiający może wskazać zawłókowanie terenu.
10. Przekazanie stanowisk dokarmiania przeznaczonych do oczyszczenia nastąpi protokolarnie (na podstawie Zlecenia). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy ds. łowieckich z leśniczym lub podleśniczym właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację) okaże miejsca dokarmiania.
11. Odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego ds. łowieckich na druku „Protokół odbioru robót”. Protokoły odbioru robót stanowić będą podstawę do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę usługi.
12. Wykonawca może użyć sprzętu mechanicznego do oczyszczenia brogów (paśników), ale należy zwrócić szczególna uwagę na uniknięcie wszelkich uszkodzeń zabudowy oraz terenu wokół.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
14. Lokalizację stanowisk dokarmiania objętych usługą przedstawiono w tabeli poniżej. Lokalizacja stanowisk może ulec zmianie, zgodnie z potrzebami na gruncie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Leśnictwo** | **Opis obiektu** | **Ilość** | **Uwagi [materiały]** |
| 1 | 526Ad | Grudki | Bróg | 1 |  |
| 2 | 526Bc | Grudki | Bróg | 1 | Wymiana barierki (8 cm x 14 cm x 5,2 m) – barierka zabezpieczona impregnatem w kolorze brązowym |
| 3 | 549Aa | Grudki | Bróg | 1 |  |
| 4 | 546Cf | Podcerkiew | Bróg | 1 |  |
| 5 | 580Ad | Podcerkiew | Bróg | 1 | Wymiana barierek (10 cm x 10 cm x 5,3 m – szt. 2) – barierka zabezpieczona bezbarwnym impregnatem |
| 6 | 638Cg | Podcerkiew | Bróg | 1 |  |
| 7 | 248Db | Teremiski | Bróg | 2 | Wymiana barierki (8 cm x 14 cm x 5,2 m) – barierka zabezpieczona impregnatem w kolorze brązowym |
| 8 | 339Aa | Teremiski | Bróg | 1 |  |
| 9 | 475Bm | Nowe | Bróg | 1 | Wymiana barierek (10 cm x 10 cm x 5,3 m – szt. 2) – barierka zabezpieczona bezbarwnym impregnatem |
| 10 | 393Bf | Batorówka | Bróg | 1 | Wymiana barierki (10 cm x 12 cm x 4,4 m) – barierka zabezpieczona impregnatem w kolorze brązowym |
| 11 | 422Bg | Batorówka | Paśnik, Bróg | 2 |  |
| 12 | 422Bf | Batorówka | Bróg | 5 |  |
| 13 | 445Df | Batorówka | Bróg | 2 | Wymiana barierki (10 cm x 10 cm x 5,3 m ) – barierka zabezpieczona bezbarwnym impregnatem |
| 14 | 470Df | Batorówka | Bróg | 1 |  |

1. Materiały w postaci barierek, żerdzi, wkrętów, gwoździ itp. zapewnia Wykonawca.
2. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 16 maja 2023 r.