Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR …/2021

zawarta w dniu ….09.2021 roku w Wejherowie, pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie, ul. I Brygady Pancernej WP 32, reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Grażynę Sobieraj, zwanym w treści umowy „Zamawiającym", a

…………….. ul. …………………………., wpisaną do KRS pod nr ………………., NIP ………………., REGON ……….., reprezentowaną przez ………………………. – ……………………………. – …………………………. zwanych w treści umowy „Wykonawcą".

Zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej Remont dachu budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wraz z ociepleniem ściany oraz wykonaniem instalacji odgromowej na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr…………… z dnia ……………....) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie: Remont dachu budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wraz z ociepleniem ściany oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z SWZ, dokumentacją projektową i potwierdza ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania przedmiotu umowy oraz, że SWZ 
i dokumentacja projektowa są dla niego zrozumiałe,

- zapoznał się z warunkami wykonywania robót, miejscem prac, jego sąsiedztwem, trudnościami mogącymi wyniknąć z realizacji prac w czynnym obiekcie,

- dokonał wizji lokalnej celem ustalenia szczegółów wykonania prac.

§ 2

Termin realizacji

- Strony ustalają termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową na 10 tygodni od  dnia jej podpisania.

- Za datę zakończenia przedmiotu realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wraz z terenem robót przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

- Strony uzgodnią granice terenu robót, stan i sposób korzystania z dróg i chodników na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz inne niezbędne elementy współpracy wg protokołu przekazania terenu prac.

§ 4

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni na terenie budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 
poz. 401).

- Wykonawca nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiarów wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wartość kosztorysu ofertowego musi być zbieżna z wartością oferty.

- Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany do sporządzenia oraz dostarczenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o informację zawartą w projekcie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Prowadzenia Dziennika Budowy.

  - Odtworzenia istniejącej nawierzchni (w tym zieleni) w przypadku jej uszkodzenia 
w trakcie wykonywanych robót.

  - Wykonania robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny 
na skutek realizacji robót uległo pogorszeniu.

  - Utrzymania porządku na terenie robót, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy jego uporządkowanie, usunięcie z terenu prac sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów.

  - Ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie robót.

  - Odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych prac.

  - Utylizacji urządzeń i materiałów budowlanych oraz przedstawienia Zamawiającemu 
w dniu odbioru kart przekazywanych odpadów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowany przez siebie przedmiot oraz materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia terenu robót do dnia przekazania robót protokołem końcowego odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe 
i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość określona w § 6 ust.1. bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity; na cały okres trwania umowy.

- Ubezpieczeniu w zakresie utraty lub uszkodzenia z tytułu wszelkiego ryzyka podlegają w szczególności:

- Roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót przedmiotu umowy – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych – do pełnego kosztu odtworzenia lub zastąpienia ich na placu budowy,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- odpowiedzialność cywilna wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte na czas obejmujący wykonanie umowy.

- Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe na czas trwania robót, od ogólnie znanego ubezpieczyciela.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi.

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty materiałowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiałowe na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał.

- Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót, oraz osoby, którym wykonanie robót powierzy.

§ 5

Wymóg zatrudniania osób w ramach umowy o pracę

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności 
w realizacji robót (art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp). Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

- Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4.

§ 6

Zasady współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy

      - Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie wykonywania postanowień niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

      - Strony wzajemnie będą się informować o wszelkich nieprawidłowościach 
lub zagrożeniach  w zakresie nienależytej realizacji zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.

      - Nadzór na realizacją przedmiotu u mowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować: ………………………………….  tel. …………………………….

      - Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu u mowy będzie:

………………………………….  tel. …………………………….

§ 7

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę brutto …………….………………………..… zł (słownie: …………………………….…… zł)

w tym netto ………………………… zł (słownie: …………………………………… zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wynagrodzenie brutto określone w powyższym ustępie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg obowiązujących w tym zakresie przepisów na dzień składania ofert.

- Ryczałtowe wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po wykonaniu całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Jeśli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i umowie, wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których nie można było wcześniej przewidzieć, uwzględniając zobiektywizowaną kategorię należytej staranności Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wniosku, określającego zakres tych robót wraz 
z przedmiarem tych robót i kosztorysem wstępnym z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych i podstaw cenowych, określających wstępnie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu. Ceny materiałów, sprzętu i robocizny nie mogą być wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w okresie realizacji robót.

- Zamawiający decyzję w sprawie zgłoszonych robót dodatkowych podejmie w terminie 
7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy i spisaniu 
z Wykonawcą Protokołu konieczności, który po zatwierdzeniu stanowi podstawę 
do sporządzenia aneksu do umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Zamawiający zapłaci za te roboty, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Wzór protokołu konieczności stanowi załącznik nr 3 do nin. umowy.

§ 8

Sposób i warunki zapłaty wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót.

- Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 10 dni po odbiorze całości robót.

- Faktura opłacana będzie na wskazane konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 
14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz protokołem odbioru.

- Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót realizowanych przez Podwykonawcę podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymaganym zapłaty faktury oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach przedłożonej faktury. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia 
o którym mowa w ust. 6.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy zamówienia na roboty, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego 
w przypadku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy zapłata za fakturę może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustalona w oparciu o zapisy § 12 niniejszej umowy.

§ 9

Odbiór robót

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie pisemnego oświadczenia Kierownika budowy (robót), potwierdzonego wpisem w Dzienniku budowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Dziennik budowy,

- Protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej,

- Wymagane dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty) opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót),

- Karty przekazania odpadów na składowisko,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonanych robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie Protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego ujawnione zostaną wady bądź usterki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia oraz prawidłowego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawiający uzna, że wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem może odebrać roboty 
i obniżyć wynagrodzenie w takim stosunku w jakim wartość robót wykonanych wadliwie pozostają do wartości robót lub wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają lub ograniczają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub stanowią zagrożenie dla mienia Zamawiający może odmówić odbioru i odstąpić od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na podstawie art. 449 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj. kwota ……………. w formie ……..

- Strony ustalają:

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- W przypadku uchylenia się od bezpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót związanych 
z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 
a gdy wartość usunięcia wad i usterek przewyższy kwotę zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy.

- Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, może zaspokoić swoje roszczenia wynikające z umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub usunięcia szkód i pokrycia strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek zgłoszenia wady przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany po wyborze oferty. z podaniem tytułu wpłaty „zabezpieczenie należytego wykonania umowy post. nr OA.2710.3.KN.2021.”

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Warunki gwarancji i rękojmi

- Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi za wady fizyczne dla całości robót.

- Wykonawca udziela ….… miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, które ujawniły się po dokonaniu odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady lub usterki po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, również za tę część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi o nich Wykonawcę na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, a Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od chwili rozpoczęcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności termin ten nie będzie mógł być dochowany Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w najkrótszym możliwym terminie.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminów określonych w ust. 5 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach oraz wysokościach:

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  - z tytułu nie usunięcia wad 
w wyznaczonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zwiększonym do 0,3% w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada,

  - za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od terminu określonego wezwaniem,

  - w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 5 ust. 1 przez osoby które nie są zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 200 zł brutto za każdą osobę,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę (odpowiednio za każdego podwykonawcę),

  - w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą nie przedłożoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy, lub kopię jej zmiany,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdorazowy brak zmiany,

      - Łączna wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1.

      - Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej), 
z zastrzeżeniem ust. 4.

      - Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, pozostające w dyspozycji Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu.

§ 13

Zmiany umowy

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wynikają one z zapisów art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza  zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:

  - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

  - klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia,

  - wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac, jednakże nie dłużej niż do 06 grudnia 2021r.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 7 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2021r.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 14

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym lub art. 456 w ustawie pzp także, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 15 dni

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 15 dni od przekazania terenu budowy,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bądź niezgodnie z dokumentacją,

  - Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań określonych w § 4 niniejszej umowy,

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 15.

      - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy przedstawić kompletne rozliczenie wykonanych robót.

      - Brak rozliczenia w w/w terminie będzie skutkowało uznaniem odstąpienia od umowy, 
za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
W terminie 30 dni od powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1 do zachowania terminu wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w placówce operatora pocztowego.

      - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lub wypowiedzenia /rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca i Zamawiający w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonają odbioru i sporządzą protokół inwentaryzacji robót zakończonych i odebranych oraz robót w toku i niewykonanych według stanu na dzień ustania stosunku prawnego łączącego strony (na dzień przerwania robot).

      - Zamawiający odbiera od Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2 roboty wykonane i roboty będące w toku oraz wszelkie wymagane dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej umowy i opisem technicznym. Protokół inwentaryzacji zawiera zobowiązanie Wykonawcy o udzieleniu rękojmi na wykonane roboty zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

      - Wykonawca opracowuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym kosztorys powykonawczy i  przedstawia go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonane roboty.

      - W przypadku odmowy Wykonawcy udziału w odbiorze robót, rozbieżności stron co do zakresu robót zakończonych i odebranych, robót w toku i niewykonanych lub nie udzielenia rękojmi na roboty wykonane przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje jednostronnego odbioru robót sporządzając protokół inwentaryzacji. Tak sporządzany protokół inwentaryzacji Zamawiający  przesyła do Wykonawcy w celu wystawienia faktury oraz wzywa Wykonawcę do uporządkowania placu budowy i usunięcia zgromadzonych materiałów z placu budowy na swój koszt.

      - W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązków wskazanych w ust. 6 Zamawiający ma prawo do rozliczenia Wykonawcy w oparciu o protokół inwentaryzacji oraz zlecenia bez zgody Wykonawcy i na jego koszt uporządkowania terenu budowy i usunięcia zgromadzonych materiałów z placu budowy.

      - Zamawiający może odkupić od Wykonawcy materiały zgromadzone na placu budowy po cenach okresowych w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w formie pisemnej, że odkupione materiały nie są obciążone roszczeniami osób trzecich, posiadają stosowne certyfikaty, atesty, DTR, gwarancje jak również nadają się do wbudowania w ramach realizacji niniejszego zadania.

§ 15

Podwykonawstwo

- Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca powierza Podwykonawcy ………………………………… adres …………………………….. wykonanie następującego zakresu umowy: ……………………………………………… .

Opcjonalnie:

Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcy, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca w formie pisemnej umowy podwykonawstwa niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy dojdzie do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 122 ustawy pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać w formie pisemnej Zamawiającemu, iż proponowany inny Wykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku, gdy:

  - nie spełnia wymagań, określonych w dokumentach zamówienia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury,

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1,

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego albo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

§ 16

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

- Wykonawca powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). Zamawiający przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

- Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, uzyskane przez Zamawiającego 
w związku z realizacją umowy oraz wytworzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji umowy wykonawczej, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu umowy przedstawionego w § 1.

- Zamawiający może przetwarzać powierzone mu przez Wykonawcę informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy.

- Zamawiający będzie przetwarzać powierzone dane osobowe Wykonawcy w następującym zakresie: imion, nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.

- Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, 
jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

- Zamawiający zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO.

- Zamawiający może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych 
im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.

- Osoby skierowane przez Zamawiającego do realizacji Umowy zobowiązane są 
do zachowania poufności informacji.

- Zamawiający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak                       i wobec Wykonawcy, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem 
lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą 
i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie.

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Zamawiającego w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych umową, a Zamawiający udostępnia Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne 
do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz.. dla każdej ze Stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami,

  - Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa i STWiORB.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………..	         …………………………………………..