Umowa Nr 032.1.           .2021

Zawarta dnia …..................... r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibą w 89-115 Mrocza,
ul. Plac 1 Maja 20, pomiędzy Gminą Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwaną
w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Chudzik – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,

przy kontrasygnacie

##### Pani Natalii Zmudzińskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Mrocza

### a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ..........................., KRS: .................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

....................................................... - ..............................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: „Remont mostu nr JNI 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim - dokumentacji stanowiącej integralną część umowy.

Termin wykonania zamówienia

§ 2

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 stycznia  2022 r. Termin wykonania zamówienia jest jednocześnie terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy;

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości (netto): …............................. złotych (słownie złotych: …......................................................................). Do podanej stawki zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23 % w wysokości: …......................................................zł. Wynagrodzenie brutto wynosi: ....................................... zł (słownie: ….....................................................................................................................................).

- Wykonawcy za wykonanie koniecznych prac do przeprowadzenia, które nie zostały ujęte w SIWZ, a wynikły w trakcie prowadzonych prac, Zamawiający wypłaci dodatkowe wynagrodzenie.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane zadanie nastąpi na podstawie 2 faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę. Pierwsza faktura zostanie wystawiona  na podstawie  protokołu  odbioru cząstkowego do dnia 10.12.2021 r.,  a druga na podstawie protokołu końcowego.

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy nr ................................................................. w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, rachunku wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru cząstkowego   lub  końcowego.

- Za nieterminowe płatności faktury, rachunku Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Odbiory

§ 6

- Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który będzie zawierać w szczególności: przedmiot zamówienia oraz datę odbioru. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający sprawdzi wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia  wad, w tym wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad.

- Do momentu wydania przedmiotu zamówienia (protokolarnego przekazania) Zamawiającemu, Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związana z przedmiotem zamówienia.

- Za datę przekazania przedmiotu zamówienia Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad lub usterek.

- Prawidłowość usunięcia wad lub usterek musi zostać potwierdzona protokolarnie przez Zamawiającego.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela na wykonane prace gwarancji na okres ……………… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  lub dostarczenia  przedmioty umowy wolnego od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do usunięcia wady albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zmiana umowy

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 9

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mrocza jest Pani Małgorzata Kollas, e-mail: iod@umig.mrocza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RO.032.1.    .2021 na realizację zadania pn: „Remont mostu nr JNI 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państw spoza UE.

Wyjaśnienie:

* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.”

§ 10

- Wykonawca oświadcza, ze jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia        29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymał Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA