Górowo Iławeckie 13.07.2022 r.

RIZ.271.1.18.2022

Odpowiedzi na zapytania (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka”**

Pytania do przetargu:  
Pyt. 1.   
Prosimy o udzielenie informacji który termin wykonania umowy jest prawidłowy, tj. wg. SWZ czy wg. projektu umowy?   
  
Wg. projektu umowy:  
"§2  
Terminy wykonania umowy  
1. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć przedmiot umowy – w terminie 30 listopada 2022 r."  
  
Wg. SWZ:  
"VII. Termin wykonania zamówienia  
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 30.10.2023 r.  
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ."

Odp. 1

Zamawiający potwierdza, że prawidłowy termin zakończenia realizacji zamówienia zgodny z zapisami SWZ to 30.10.2023 r.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj