- Załącznik nr 2 do SIWZ

Projektowane postanowienia umowy

W dniu ....................... w Pleszewie  pomiędzy: Powiatem  pleszewskim, NIP 608-00-91-886, REGON 250864149, zwanym w dalszej treści umowy „ ZAMAWIAJĄCYM” w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych, 63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54,  reprezentowaną przez:

- Halinę Meller  - Dyrektora,

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego   -  Marii Jopp

a Firmą: ................................................................................................................................................

z  siedzibą: .............................................................................................................................................

Zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu której działają:

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

- §1

- Zamawiający zleca w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie wykonania na warunkach  określonych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlanych  zadania pod nazwą: „remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej”

- Opis przedmiotu zamówienia  określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia  z dnia ..................... zwanej dalej „SWZ” zawierającej między innymi specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§2

- Przewidywana ilość prac do wykonania ogółem   -     ........ ton wbudowanej masy

- -        ........................ ton z wycinaniem krawędzi  z  oblaniem łat

-        ........................ ton  wbudowanej masy bez wycinania krawędzi  z oblaniem łat

- 2.  Ceny jednostkowe  określone w formularzu ofertowym

- tona wbudowanej masy z wycinanie krawędzi z oblaniem łat   -         .................. zł netto

- tona wbudowanej masy bez wycinania krawędzi z oblaniem łat  -    ..................... zł netto

3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............................. zł brutto i zwana jest dalej „ceną umowy” (słownie ..........................................................................................................)                                        w tym cena netto ........................zł i podatek VAT w wysokości ................................. zł.

4. Cena  umowy może ulec  zmianie na zasadach określonych niniejszą umową.

- §3

1. Strony ustalają  następujący termin  realizacji robót: - w ciągu 7 m-cy od dnia podpisania umowy

Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie i która została ujawniona po terminie składania ofert. W przypadku, gdy maksymalna wartość umowy zostanie osiągnięta przed upływem ................, umowa ulegnie wygaśnięciu z dniem realizacji ostatniego  zlecenia. Wykonawcy nie przysługują wobec zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu skrócenia okresu na jaki umowa zostaje zawarta z powodu wskazanych okoliczności

2. Przedmiot umowy określony w  §1 będzie realizowany na podstawie zleceń w formie pisemnej lub telefonicznej  z ustaleniem terminu ich wykonania.

3. Wykonawca winien przystąpić do realizacji wyznaczonych w zleceniu przez „Zamawiającego”  prac    w ciągu     ........... dni zgodnie ze złożoną ofertą.

4. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi do wykonania robót objętych zleceniem w wyznaczonym terminie odpowiedzialność z tytułu roszczeń powstałych na skutek złego stanu technicznego dróg ponosi Wykonawca.

5. W przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi zaplanowanymi na remonty cząstkowe dróg, a stan nawierzchni dróg będzie wymagał niezbędnego remontu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dróg, istnieje możliwość zwiększenia przewidywanej ilości wbudowanej masy. Zamawiający będzie wymagał utrzymania cen jednostkowych z zamówienia podstawowego. Zgodnie z zapisem  §12 umowy  zmiana postanowień umownych (ilość wbudowanej masy – wartość umowy) może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie w formie aneksu do umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną,

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż

- utrzymanie ogólnego  porządku

- wyznaczenie kierownika robót z wymaganymi kwalifikacjami

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót

2. Postanowienia dodatkowe

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane w wykonaniem badań i pomiarów  potrzebnych  do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- § 5

Wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez  Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 95 ustawy PZP

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach przedmiotu umowy  były zatrudnione  przez Wykonawcę  lub podwykonawcę na podstawie  stosunku pracy (warunek ten nie dotyczy sytuacji, jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą;

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w.w. wymogu i dokonywania oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie potwierdzenia spełnienia   ww. wymogów,

- Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwania Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy  przez Wykonawcę lub  podwykonawcę  osób wykonujących wskazane w  punkcie 1 czynności w trakcie realizacji  zamówienia:

- Oświadczenie zatrudnionego pracownika

- Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności : dokładne określenie  podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia , wskazanie, że objęte wezwaniem  czynności wykonują osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  liczby tych osób imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę  kopię umowy/umów  o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności których  dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem  regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać  zanonimizowana w sposób  zapewniający ochronę danych osobowych pracowników  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz 1781) tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników.

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na podstawie umów  o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności przy realizacji umowy Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę  kary umownej w wysokości określonej w §10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez  Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający  może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

- § 6

- Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie/ samodzielnie za wyjątkiem robót  w zakresie ................................................. , które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie  przedmiotu umowy w takim zakresie  jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zgodnie  z art. 647 §1 Kodeksu cywilnego wraz z projektem umowy , o której mowa w ust. 5, musi przedstawić szczegółowy przedmiot robót określonych w projekcie umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 5 i 6 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

- Umowa nie zawiera określonego zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

- Umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyższa niż cena tej części robót określona w ofercie

- Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w §2;

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

- Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy;

- Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie wskazanym w ust 7, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłożenia kopii umowy której mowa w ust 9 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.7;

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie określonym w ust 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% ceny umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych;

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

- W przypadku o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13 Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej

- Przepis ust. 5 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo;

- Korzystanie  przez Zamawiającego  z terminów, o których mowa w ust 7 i ust 10, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

§7

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez wykonawcę konto. Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym zamawiający  wydał polecenie przelewu swojemu bankowi.

- Sposób rozliczenia przedmiotu umowy:

-  do faktury każdorazowo należy załączyć protokół  odbioru wykonanych robót wraz z zestawieniem   ilości i wartości wykonanych robót.

- wynagrodzenie za roboty  stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen   jednostkowych

3.  Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Pleszewski, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew NIP 608 009 18 86

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gen. Hallera 54,  63-300 Pleszew

4. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wykonawca prześle ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na numer PEPPOL: 6171838807. W takim przypadku za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania zostaną przesłane do zamawiającego również inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25.04.2019 r. (Dz. U. z 2019r poz. 856)

5.  W przypadku zawarcia umowy umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 6 zapłata wynagrodzenia (częściowego, końcowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpóźniej w terminie 5 dni przed upływem terminu płatności faktury  Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy tj:

1) kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę faktur doręczonych  Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty , dostawy i usługi potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność  z oryginałem.

2) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę.

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia  się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 dotyczy  wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłużeniu  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją  umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego c9o do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z należnego Wykonawcy

12. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i  dalszych podwykonawców  oraz płatności na  rzecz Wykonawcy nie przekroczą wynagrodzenia, o którym mowa w  §2 ust.3.

13. Wystąpienie  okoliczności opisanych w ust. 5 – 10  powodujące wstrzymanie przez Zamawiającego płatności  stosownej części  faktury Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem od nieterminowych płatności.

§8

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Zostanie wydany nakaz majątku Wykonawcy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni;

- Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich   pomimo  dodatkowego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 5

- Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o którym mowa w § 6 ust 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% ceny umowy.

- Wykonawca może odstąpić  od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót

- Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia  nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu ani kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań.

§9

Odbiór, rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela  ......... miesięcy gwarancji na wykonane roboty (materiały , robociznę)  od dnia odebrania  przez zamawiającego robót  budowlanych i podpisania  bez uwag protokołu . Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia  na własny koszt ujawnionych wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia  przez Zamawiającego  o wadze.

- W przypadku  opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu ich usunięcie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

§10

- Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ceny umowy

- Za zwłokę w przystąpieniu do realizacji w terminie zgodnym ze złożoną ofertą 500,00 zł za każdy 1 dzień opóźnienia

- Za  zwłokę w usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze  oraz w okresie gwarancji w wysokości  0,2 % ceny umowy za każdy  dzień  zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- Za zwłokę w wykonaniu zamówienia, w stosunku do terminu ustalonego zamówieniem cząstkowym    200,00 zł

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez  strony  do dnia ujawnienia jej realizacji;

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany , w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego w §6 ust 9 i 12

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji której mowa w §6 ust 14

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki

- Za oddelegowanie do wykonania robót wskazanych w § 4  osób nie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – w wysokości  1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% ceny umowy ( nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- Jeżeli  kara  umowna  nie pokrywa poniesionej szkody , strony mogą  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie ustalonych w ust 1 pkt 1) z zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Kara wskazana w ust 1 pkt 1 lit. a jest naliczana niezależnie i dodatkowo od kar umownych naliczanych z innych tytułów wskazanych w umowie , w szczególności w przypadku zwłoki Wykonawcy  w przystąpieniu do realizacji w terminie zgodnym ze złożoną ofertą.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość  kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 70% całkowitego wynagrodzenia określonego w  §2 ust 3 umowy.

§ 11

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  pełnić  będzie osoba wyznaczona przez  Zamawiającego.

§12

- Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionej poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

- Zwiększenie zakresu robót  w przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi zaplanowanymi na remonty cząstkowe dróg, a stan nawierzchni dróg będzie wymagał niezbędnego remontu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dróg, istnieje możliwość zwiększenia przewidywanej ilości wbudowanej masy. Zamawiający będzie wymagał utrzymania cen jednostkowych z zamówienia podstawowego.

- Z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek  podatku VAT  obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego

§ 13

- Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd  właściwy dla Zamawiającego

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron