UMOWA nr  ……/

W dniu ………………2023r. została zawarta umowa pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. dr Wł. Biegańskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000151584 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział KRS, posiadającym Regon 471219736, NIP 726-22-34-808 reprezentowanym przez:

……………………………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”.

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zakres przedmiotowy umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

- wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej w zakresie modernizacji istniejącego wewnętrznego szybu windowego w Pawilonie G.

- przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej stworzonej w ramach przedmiotu niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

- wykorzystania utworu zgodnie z jego charakterem i celem,

- dokonywania zmian i adaptacji,

- publikowania i utrwalania utworu techniką drukarską i techniką cyfrową,

- wprowadzania do pamięci komputera,

- wykonywania zależnych praw autorskich,

oraz wykorzystywania dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w treści art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U 2019 r., poz. 1231, z późn.zm).

- pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji, o której mowa w punkcie 1) powyżej.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji techniczno - projektowej

- Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia na rzecz Zamawiającego dzieła określonego w § 1 umowy, tj. w szczególności do:

- wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej niezbędnej do opracowania projektu,

- opracowania niezbędnych projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,

- wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,

- wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia na ich podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, lub innych niezbędnych do wykonania zadania.

5) uzgodnienie dokumentacji z właściwymi rzeczoznawcami, w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie lub innych dokumentów wymaganych przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymienioną w ust. 1 dokumentację w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, z tym że kosztorysy i przedmiary robót muszą zostać dostarczone w programie Norma i PDF.

- Przy wykonywaniu zleconego dzieła Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację projektu, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić bieżące możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia dzieła, konsekwencji proponowanych rozwiązań.

- Wykonawca zobligowany jest do uczestniczenia w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub innych niezbędnych decyzji i dokumentów związanych z realizacją projektu, jeżeli są one wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć dzieło w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniami o przeniesieniu praw autorskich i zależnych, oraz iż przekazana dokumentacja jest kompletna i zgodna z umową.

- Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości merytorycznej i kompletności wykonanej dokumentacji; Zamawiający potwierdza jedynie przekazanie dokumentacji, składając oświadczenie o jej formalnej kompletności i zgodności z umową.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).

- Wykonawca będzie wykonywał swe obowiązki z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi przez Zamawiającego, przepisami stosownych aktów prawnych, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na wezwanie Zamawiającego, w tym również do uczestnictwa w pracach dotyczących procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych, tj. udziału w spotkaniach związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej, a nadto do udzielania odpowiedzi na ewentualne wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej; Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w tym udzielanie odpowiedzi na ewentualne wnioski wykonawców, będzie następowało w terminach nie dłuższych niż 2 dni robocze od dnia skierowania wezwania przez Zamawiającego, przy czym w uzasadnionych przypadkach wyżej wymieniony czas reakcji może ulec wydłużeniu na prośbę Wykonawcy; wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach związanych z opracowaniem dokumentacji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Rozwiązania projektowe winny być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych w szczególności podczas odbiorów przez instytucje zewnętrzne do tego uprawnione.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w § 5 ust. 1 umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych oraz dokumentów stanowiących podstawę prac projektowych.

- Zamawiający zobowiązuje się z dołożeniem należytej staranności współdziałać z Wykonawcą przy tworzeniu  zamówionego dzieła. W szczególności jest on zobowiązany udzielać wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz informacji, niezbędnych dla  wypełnienia przez Wykonawcę zaciągniętych zobowiązań.

- Zamawiający zobowiązuje się do wskazania na piśmie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy osób upoważnionych do odbierania i składania wszelkich wyjaśnień, oświadczeń oraz koordynacji podejmowanych działań  w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i termin płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł netto, co stanowi ……………… zł brutto (słownie: ………………. zł.), przy czym w podziale na:

- za opracowanie dokumentacji techniczno – wykonawczej kwotę …………………..  zł netto (słownie: ……………. zł. ) tj. ……………….. zł. brutto (słownie: …………….. 00/100 zł. brutto)

- za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu kwotę ………………….. zł. netto (słownie …………….. netto) tj. …………….. zł. brutto (słownie ……………… brutto).

- Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych o których mowa w ust. 1 zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w ramach wynagrodzenia wskazanego w ww. punktach.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy w następujących terminach, liczonych od wystawienia poprawnej faktury VAT:

- w przypadku faktury za wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno - wykonawczej - w terminie 30 dni,

- w przypadku nadzoru autorskiego Zamawiający zapłaci kwotę netto ……………………. zł. netto (słownie …………………. netto) tj. ……………….. zł. brutto (słownie …………………….brutto). w terminie 30 dni, przy czym faktura VAT może zostać wystawiona dopiero po zakończeniu realizacji projektu (prac budowlanych prowadzonych na podstawie projektu Wykonawcy).

- Termin płatności liczy się od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki VAT obowiązują od dnia wejścia w życie stosownych aktów prawnych. Zmiana stawki VAT nie wymaga zmiany umowy.

- Terminem zapłaty wynagrodzenia jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

§ 6 
Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalają następujące terminy wykonania/realizacji przedmiotu umowy:

- opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektów wykonawczych, kosztorysów, dokumentów dla poszczególnych branż, wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszystkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie procedury przetargowej w terminie 4 tygodni od podpisania umowy

- nadzór autorski – w terminie do dnia zakończenia robót budowlanych przy realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2024 r., Za termin zakończenia realizacji prac uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Termin zakończenia prac budowlanych w danym zakresie może ulec zmianie.

§ 7 
Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i  w następującej wysokości:

- 10% ustalonego umową całkowitego wynagrodzenia netto w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które przyjmuje inną postać niż zwłoka w spełnieniu świadczenia,

- 0,5% ustalonego umową całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- 5% ustalonego umową całkowitego wynagrodzenia netto z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli dotyczy

- W razie powstania szkody o wartości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych oraz innej szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna i maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50% wartości umowy.

§ 8 Postanowienia  końcowe

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany umowy nie modyfikujące ogólnego jej charakteru, polegające na:

- zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

- zmianie warunków opisanych w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, których zasadność lub konieczność powstała na skutek szczegółowych ustaleń i proponowanych rozwiązań, nie prowadzących do obniżenia standardu projektowanych pomieszczeń,

- ograniczeniu zakresu projektu, w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności powodujących ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania,

- zmiany w zakresie wskazanym w treści par. 8 ust. 2-3 i 6 niniejszej umowy.

- Inne niż określone w ust. 2 zmiany umowy dopuszczalne są jedynie w granicach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

# Zamawiający:						Wykonawca: