

**Załącznik nr 10.1 – Projekt Umowy**

**(Projekt) UMOWA Nr RRG.272……2022**

zawarta na podstawie art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

w dniu .................... r. w Dusznikach pomiędzy:

**Gminą Duszniki** z siedzibą w Dusznikach przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki, posiadającą według oświadczenia nr NIP 787-19-95-455, nr REGON 631258365, reprezentowaną przez: **Romana Bogusia - Wójta Gminy,** przy kontrasygnacie: **Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy,** zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

….............................. z siedzibą w …............................................., wpisaną/ym do rejestru KRS, prowadzonego przez …................................. pod numerem …................KRS …..................., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej .................................. pod numerem .........................., posiadającym nr NIP ......................, nr REGON ……………….., reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

**Preambuła**

1. Przedmiot umowy podlega dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   
   na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (znak sprawy: RRG.271.8.2023), Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

**§1**

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwera, sprzętu komputerowego i oprogramowania   
   w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.1 do SWZ. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem dostawę z transportem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na ryzyko   
   i odpowiedzialność Wykonawcy).

**§2**

[Termin realizacji umowy]

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy tj.   
   do dnia................................................
2. Za datę wykonania umowy uważa się datę dokonania odbioru ilościowego i jakościowego całości przedmiotu umowy oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do: częściowo do Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, siedziby Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach, ul. Sportowa 2, 64-550 Duszniki oraz siedziby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach, ul. Szamotulska 16,   
   64-550 Duszniki
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje::
6. ze strony Zamawiającego – ………………………………….(imię i nazwisko, telefon, e-mail)
7. ze strony Wykonawcy - ………………………………….(imię i nazwisko, telefon, e-mail)
8. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o tym fakcie na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

**§3**

**[Obowiązki Wykonawcy]**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego: SWZ, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca oświadcza, że:

* posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu umowy;
* dostarczy przedmiot umowy zgodnie z § 1 i 2 niniejszej umowy;
* przedmiot dostawy jest: kompletny, fabrycznie nowy z uwzględnieniem aktualnych technologii, nieuszkodzony, sprawny technicznie, o wymaganych minimalnych cechach, parametrach i elementach wyposażenia, nieobciążony prawami osób trzecich;
* przedmiot dostawy spełnia wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta   
  w systemie pełnego zapewnienia jakości stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów;
* przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i fizycznych a także od roszczeń osób trzecich.

1. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu umowy typu refurbished, poleasingowego, itp.
2. Wykonawca dostarczy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zakup lub wytworzenie, opakowanie, załadunek, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach / obiektach. Dostawa przedmiotu umowy nie może odbywać się partiami.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego udzielone przez producentów oprogramowania dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia licencje na korzystanie z utworów, w tym w szczególności z oprogramowania, zgodnie z przepisami ustawy   
   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), dla celów wiązanych z działalnością Zamawiającego oraz zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
5. Licencja do korzystania z utworów zostaje udzielona Zamawiającego w dacie ich dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu. Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do dostarczenia udzielonej licencji na korzystanie z ww. utworów przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji niemniejszej umowy nie naruszają praw autorskich osób trzech (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzech z tytułu eksploatacji utworów dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej umowy.
7. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ).
8. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego i jakościowego bez zastrzeżeń.
9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określona w § 5 ust.1 pkt 3).
10. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem uiszczenia składek. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek.
11. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do podania nazwy i danych kontaktowych przedstawicieli oraz podwykonawców zaangażowanych   
    w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
12. Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, to Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz odpowiada on wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy tj. jak za działania lub zaniechania własne.
13. Za zobowiązania umowne wobec Zamawiającego, w szczególności za udzielenie gwarancji na dostarczony przez Podwykonawcą przedmiot zamówienia, odpowiada Wykonawca.
14. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 122 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy   
    od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy.

**§ 4**

[Odbiór przedmiotu umowy]

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie:
3. Odbioru ilościowego – po dokonaniu dostaw,
4. Odbioru jakościowego – po dokonaniu podłączenia i uruchomienia sprzętu.
5. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 2 zostanie sporządzony protokół odbioru.
6. Wykonawca wraz z dostarczanym sprzętem zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: instrukcje użytkowania i obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, deklaracje, atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych dla stanowiących przedmiot umowy sprzętów komputerowych.
7. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności otrzymanego sprzętu komputerowego   
   ze specyfikacją warunków zamówienia i złożoną ofertą oraz sprawdzenia ich prawidłowego działania – prawidłowej instalacji - odbiór jakościowy.
8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
9. Wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający zgłasza w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.
10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający może, a Wykonawca jest zobowiązany:
11. do usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
12. do wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, jeżeli produkt posiada wady które nie dadzą się usunąć.
13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu odbioru termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,   
    co Wykonawca akceptuje.

**§ 5**

[Wynagrodzenie]

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe   
   w wysokości:
2. ......................................................................zł netto (słownie: .......................00/100),
3. ......................................................zł wartość podatku VAT (słownie: ..............00/100),
4. ......................................................................**zł brutto** (słownie: .......................00/100),
5. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
7. Wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
8. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
9. Podstawą do wystawienia faktury lub innych dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania płatności jest protokół odbioru (jakościowy i ilościowy) bez zastrzeżeń Zamawiającego.
10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
11. Faktura zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru (jakościowego i ilościowego) bez zastrzeżeń Zamawiającego.
12. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawców (o ile występują i zostali zgłoszeni do Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 9 niniejszej umowy) zostały i zapłacone oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych przysługujących im wobec Wykonawcy wierzytelności z tytułu umowy o podwykonawstwo na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 6**

**[Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu]**

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
2. stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
3. mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym.
4. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów   
   lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.
7. Wykonawca udzielił gwarancji na okres (zgodnie z ofertą): ……….. miesięcy w zakresie dostarczonych komputerów stacjonarnych z monitorem oraz laptopów, w zakresie pozostałego przedmiotu dostawy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
9. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W sytuacji gdy naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca dokona naprawy poza siedzibą Zamawiającego przy czym, odbierze przedmiot umowy i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do przenoszenia dostarczonego przedmiotu umowy związanego ze zmianą siedziby.
10. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.
11. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:
13. rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania, przy czym czas reakcji serwisu powinien nastąpić do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia,
14. usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
15. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały   
    one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
16. wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca użytkowania sprzętu   
    w terminie określonym w pkt. 2.
17. przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
18. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
19. poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, e-mail), w których ma być realizowana naprawa.
21. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.
22. Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wady w dłuższym terminie, nie określonym w ust.10 pkt. 2.
23. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej umowie, a warunkami gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu obowiązujące będą warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

**§7**

**[Kary umowne, odpowiedzialność]**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,
4. za zwłokę w usunięciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych   
   w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wyznaczonego przez Zamawiającego,
5. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 powyżej,   
   w wysokości 0,02% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych, a odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
7. Łączna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
9. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty.
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona   
    z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu,   
    a wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy oraz za działanie lub zaniechanie osób, które działały na jego zlecenie, w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego umowy przy wykonaniu tej umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem usług, do wykonania których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.

**§ 8**

**[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]**

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **4% ceny oferty brutto**, co stanowi kwotę w wysokości: .......................................zł słownie....................................................................

2. Kwota o której mowa w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub  zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru całego przedmiotu umowy potwierdzającego należyte wykonanie umowy. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub  zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W  przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków umowy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

**§ 9**

**[Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy]**

1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową lub przepisami, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia następujących okoliczności:
2. realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny   
   z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą, gdy pomimo pisemnego wezwania Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
3. zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 7 dni, gdy pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania umowy w wyznaczonym terminie Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości   
   o zaistnieniu przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
5. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
6. gdy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
7. gdy suma kar umownych naliczonych wykonawcy przekroczy 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.
8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy w trybie następującym winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części umowy.
10. Odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków w zakresie dalszego obowiązywania zapisów umowy dotyczących gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
11. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tej części innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z oferty, a rzeczywistym kosztem, jaki Zamawiający poniósł w wyniku powierzenia wykonania, niewykonanej przez Wykonawcę części umowy innemu wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane zobowiązania   
    do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy   
    do odszkodowania.

**§ 10**

**[Zmiany umowy]**

* + 1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
    2. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

a) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej,

b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.,

2) zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT.

* + 1. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 termin wykonania umowy ulega odpowiednio przedłużeniu o okres trwania okoliczności opisanych w pkt 1 lit. a i b tego ustępu. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wysokości wynagrodzenia.
    2. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności –   
       w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    3. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem zapisów ust. 2 jest nieważna.

**§ 11**

**[Cesja wierzytelności]**

Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającego   
w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.

**§ 12**

**[Postanowienia końcowe]**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie.
2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

- Oświadczenia Wykonawcy

**Zamawiający Wykonawca**

…………………………………… ……………………………..