Umowa

zawarta w dniu …………………………… roku w Tychach pomiędzy:

„Śródmieście” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149703, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 54 944 500,00 zł; NIP: 646-23-71-001, REGON: 276063392, reprezentowaną przez:

Katarzynę Ptak – Prezes Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………..…….,

reprezentowana przez:

……………………………………

zwany dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo – administracyjnym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.

- Opracowanie powinno zawierać:

  - Inwentaryzację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania;

  - Projekt budowlany wymiany instalacji centralnego ogrzewania (piony, poziomy, armatura, izolacje do granicy z przyłączem c.o.);

  - Projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania (w tym projekt regulacji hydraulicznej z kryzowaniem instalacji);

  - Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim w kolejności technologicznej wykonywania robót z podziałem na możliwość częściowej wymiany instalacji (grzejniki, piony, poziomy);

  - Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do realizacji niniejszego Zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca opracuje przedmiot zamówienia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, Polskich Norm odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu całość dokumentacji w wersji papierowej                                       w 3 egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej.

- Dokumentacje w formie elektronicznej  należy przedstawić w wersji edytowalnej w 1 egz. (opisy 
w rozszerzeniu *doc, *xls, rysunki *dwg oraz w wersji pdf),

- Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej, którą należy dostarczyć  na płycie CD/DVD lub pendrive.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonanie opracowania, na Zamawiającego przechodzi całość praw autorskich praw majątkowych łącznie na następujących polach eksploatacji: korzystanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do obrotu jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenie lub najem przekazanych egzemplarzy oraz włącznie z prawem udostępnienia w Internecie, odtwarzanie, utrwalanie i trwałe zwielokrotnianie całości lub części dzieła, wszystkimi znanymi w chwili zawierania Umowy technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem 
do dokonywania modyfikacji, tłumaczenie, przystosowywanie, wprowadzanie zmian 
w dokumentacji projektowej i innych dokumentach będących przedmiotem umowy, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których dzieło utrwalono.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego pod adres:

„Śródmieście” Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

§ 2

Cena oferty

- Cena oferty ogółem wynosi:

- wartość netto;

- podatek VAT (obowiązująca stawka VAT);

- cena brutto;

- słownie;

- Koszt wykonania całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy ceny oferty określonej w ust. 1.

§ 3

Sposób rozliczenia

- Rozliczenie przedmiotu umowy jest ryczałtowe na podstawie wybranej oferty.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę VAT w terminie do 3 dni od dnia  dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Spółki.

- W przypadku wskazania przez Zleceniobiorcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 
w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Zleceniobiorcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

- Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT. Wykonawca oświadcza, iż posiada NIP .................…; Zamawiający oświadcza, iż posiada NIP 6462371001.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 4
Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

Odbiór robót

- Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi Protokołem Końcowym Odbioru zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do umowy. Strony nie przewidują odbiorów częściowych.

- W odbiorze uczestniczą przedstawiciele i osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Przedstawiciele Zamawiającego dokonuje czynności odbioru badając, czy przedmiot umowy nie zawiera braków, błędów lub wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną istotne wady w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia braków, błędów lub wad i wyznacza 
7-dniowy termin do ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać 
z innych uprawnień związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z prawa do odstąpienia od umowy.

- Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone istotne braki, błędy lub wady, strony podpisują protokół odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli istotne wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania całego przedmiotu umowy bądź jego części dotkniętej wadami po raz drugi.

- Odpowiedzialnymi za realizację umowy z ramienia Zamawiającego jest:

Dyrektor ds. Nieruchomości i Inwestycji - Adrianna Latosik tel. 667 021 050,                                                                         e-mail: adrianna.latosik@srodmiescie.tychy.pl.

- Odpowiedzialnymi za realizację umowy z ramienia Wykonawcy są:

……………………………………………………………………………………………………

§ 6

Rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, iż wykonanie przedmiotu umowy będzie jakościowo dobre, zgodne z wiedzą techniczną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz że nie będzie posiadać wad, które pomniejszą wartość przedmiotu umowy lub uczynią przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela 60-miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, z tytułu rękojmi, za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

- Ogólne warunki rękojmi:

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z tytułu rękojmi, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z tytułu rękojmi, za wady prawne zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel jakiemu ma służyć lub też za brak właściwości, o których zapewnił Wykonawca,

- w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym,

- w przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, a gdyby nie było to możliwe z winy Wykonawcy, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady protokołem jednostronnym,

- ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystania przedmiotu umowy - niezwłocznie,

- w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

- w przypadku niemożności uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad, z winy Wykonawcy, Zamawiający sam określi sposób i termin ich usunięcia,

- w razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od uzgodnionego protokolarnie terminu lub wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad nieusuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym mu terminie (wykonanie zastępcze) osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
g) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1,

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne należą się bez względu na fakt zaistnienia szkody.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w przypadku, gdy Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez każdą ze stron, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji prac będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: polisa nr ………………… wystawiona przez ………………………………………

- Okres ubezpieczenia od dnia:……………………do dnia …………………………

- W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ terminu ważności polisy określony w ust. 2, a w przypadku jej braku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest „Śródmieście” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Piłsudskiego 12 (43-100); bezpośredni kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@srodmiescie.tychy.pl ,

- kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@srodmiescie.tychy.pl, tel. 323257220,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  - zawarcia i realizacji umowy, w tym: wypłaty wynagrodzenia oraz kontaktu w celu realizacji umowy;

  - archiwizacji dokumentów związanych z wykonywanym przedmiotem umowy w celu dochodzenia oraz obrony roszczeń z niej wynikających,

  - wykonania obowiązków, które przewidziane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych.

- Podstawami prawnymi wyżej wymienionych celów przetwarzania są:

  - zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą umowa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  - obowiązki prawne ciążące na „Śródmieście” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wynikające w szczególności z przepisów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz osoby lub podmioty współpracujące z administratorem świadczące na jego rzecz usługi konieczne do realizacji celów określonych w pkt. 2.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy.;

- Wykonawca posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia jego danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia jego danych osobowych;

  - na podstawie art. 21 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

Powyższe prawa mogą być ograniczone ze względu na specyfikę poszczególnych operacji przetwarzania oraz podstaw prawnych tego przetwarzania.

§ 11

Formy komunikacji

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, drogą elektroniczną (e-mail), pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. O zmianie danych strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część, są:

Załącznik nr 1: Oferta wraz z załącznikami

Załącznik nr 2: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy,

Załącznik nr 3: Kopia polisy OC – potwierdzona za zgodność z oryginałem

Zamawiający                                                                                    Wykonawca