**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

 **z dnia 28.03.2023 r.**

**- projekt -**

# UMOWA

# O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu .................... 2023 r.

pomiędzy:

**Powiatem Świdnickim** z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. 58-100 Świdnica,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy w imieniu, którego występuje:

1. Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki
2. Zygmunt Worsa - Wicestarosta Świdnicki

zwanym dalej w treści Umowy **"Zamawiającym**"

a

…………………………………………………………………………….., NIP………...………......,

reprezentowanym przez ………………………………………………………………...………….…, zwanym dalej w treści Umowy **"Wykonawcą**"

o następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją zadania pn. **„Przebudowa budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy (IV Etap)” celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.** z podziałem na następujące zadania:

**Zadanie nr 1:** Droga p.poż.

**Zadanie nr 2**: Elektryka i malowanie.

zwanego dalej **„zadaniem”**

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec firmy: ………………………………………………..…………………….. zwanej dalej w treści umowy „Wykonawcą robót", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zadania będzie reprezentował: Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów – Łukasz Pełka.

**§ 2**

* + - 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją zadania i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę.
			2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy dokumentację zadania autorstwa Firmy: usługi projektowe mgr inż. arch. Adam Mądrzak, Boleścin 49 D, 58-100 Świdnica, oraz autorstwa firmy Zakład Usług Technicznych „PROBUD” Mieczysław Ruszała, ul. Warszawska 53; 58-307 Wałbrzych, z których wynika zakres prac objętych nadzorem, oraz umowę zawartą z Wykonawcą robót.
			3. Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy zapozna się z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót oraz z dokumentacją techniczną dotyczącą realizacji **zadania**.
			4. Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
			5. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie lub podmiotowi.

**§ 3**

* + - 1. Planowany termin realizacji zadania określa się od **maja 2023 r.**
			2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą prac **do 3 miesięcy** od dnia przekazania placu budowy,aw przypadku wydłużenia terminu realizacji robót objętych przedmiotem umowy, **aż do dnia skutecznego odbioru końcowego zadania**.

**§ 4**

Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
w szczególności zapisy zawarte w art. 25 i 26 tejże ustawy.

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, pisemne zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz kontrola czy dostarczone przez Wykonawcę robót i użyte do budowy materiały odpowiadają parametrom podanym w projekcie oraz czy posiadają odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania protokołów odbioru elementów wykonanych robót /częściowych i końcowych/ i potwierdzania gotowości do tych odbiorów oraz do sprawdzenia operatu kolaudacyjnego obejmującego zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z umową przez Wykonawcę robót.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia czy zaistniały wskazane w umowie z Wykonawcą robót przypadki konieczne do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca ten złoży wniosek na okoliczność zmiany terminu realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Na zlecenie przeprowadzenia robót, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy robót, realizacji tych robót po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

W razie odstąpienia Wykonawcy robót od umowy, Wykonawca przy udziale Wykonawcy Robót i Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

**§ 5**

1. Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową:

**netto ……………… zł,** podatek VAT ……… %
**brutto …………….. zł** (słownie: …………………………………………..…. 00/100).

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą po zakończeniu całości zadania.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w ciągu **21 dni,** licząc od daty jej doręczenia wraz
z protokołem odbioru robót zrealizowanych przez „Wykonawcę robót”.
3. Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na Powiat Świdnicki według następującego schematu:

**Nabywca:** Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58 - 100 Świdnica

 NIP 884-23-69-827;

**Odbiorca**: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7,58 - 100 Świdnica.

1. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników, a Zamawiający zastrzega, że płatność za należności z faktur Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie
w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w białej liście podatników VAT - do czasu jego umieszczenia lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.
4. Wykonawcę, który będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się do wypełnienia na PEF pola „Odbiorca Usługi” danymi Jednostki Organizacyjnej (Starostwo), bez NIP. Jako „Nabywca Usługi” Wykonawca zobowiązany jest wpisać dane oraz NIP Powiatu Świdnickiego, jak w ust. 4.
5. Faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur przesyłanych Zamawiającemu w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się przesyłać w formie elektronicznej (za pośrednictwem PEF), chyba że przeszkody formalne i techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).
7. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …………………….…… /wypełnione wg wskazań Wykonawcy/.
8. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

**§ 6**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
3. jeżeli Wykonawca nie podejmie się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej umowy, przerwał ich wykonywanie i nie realizuje ich przez okres 7 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,
4. jeżeli Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie będzie następowała poprawa w ich wykonaniu.
5. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 14 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
7. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
8. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, wysokość kary umownej należnej drugiej stronie wynosi **10 % wartości przedmiotu umowy netto** określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym opóźnienia w odbiorze robót ulegających zakryciu, opóźnienia w sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, itp., Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **0,2 % wartości umowy netto** za każdy dzień opóźnienia,

c) za każdy przypadek braku zatwierdzenia materiałów przeznaczonych do wbudowania przez Wykonawcę robót oraz za każdy przypadek braku sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także za brak prowadzenia lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **200 zł.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszone (potrącenie umowne) o kwotę równą wysokości kary umownej.
2. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia jej naliczeniu.
3. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega prawo do odszkodowania i kary umownej.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności zapłaty karny umownej, w przypadku kiedy realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie dojdzie do skutku.

**§ 7**

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
2. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

**§ 8**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**