Lubenia dnia 16.07.2024 r.

ZP.271.M.14.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE - ZO**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia : **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia.**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Lubenia

36-042 Lubenia 131

[www.lubenia.pl](http://www.lubenia.pl)

[www.bip.lubenia.pl](http://www.bip.lubenia.pl)

<https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia>

1. **Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:**

**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca :

1. demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki ( nieruchomość na której był demontaż) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587 z póżn zm);
2. zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki (nieruchomość na której był składowany) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587 z póżn zm);

W ramach prac wykonane zostaną: załadunek transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Lubenia, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i przekazanie do unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, a także przy zastosowaniu właściwych dokumentów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587 z póżn zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadu do unieszkodliwiania.

**Uwaga!** Określona w zaproszeniu ofertowym ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług **±50%.** Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji wskazanych w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie. **Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji**.

Wykaz nieruchomości wraz z danymi właścicieli określający dokładną lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy.

Wykonawca na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2019 poz. 1781 ze zm..) zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż udostępnione dane osobowe, wykorzysta jedynie i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione tj. realizacji zamówienia publicznego.

Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

* 1. sporządzenia protokołu potwierdzającego należyte wykonanie i ilości odebranych wyrobów zawierających azbest dla każdej posesji. Protokół winien podpisać właściciel nieruchomości. Protokół musi zawierać również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu ze skrawków i z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
  2. sporządzenia zestawienia częściowego/końcowego kart przekazania odpadów.
  3. zabezpieczenia obiektów i terenu wokół obiektów przed dostępem osób postronnych oraz rozprzestrzenianiem się pyłów azbestowych;
  4. transportu wyrobów zawierających azbest odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami uprzednio oczyszczonymi z elementów mogących uszkodzić opakowanie w trakcie transportu;
  5. naprawienia uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich uszkodzenia spowodowanego prowadzeniem robót;
  6. wykonania demontażu w terminach ustalonych z właścicielami nieruchomości;
  7. zabezpieczenia połaci dachowej i pomieszczeń przed zalaniem przekazanymi przez właściciela nieruchomości plandekami podczas demontażu pokryć dachowych, po zakończeniu demontażu i opuszczeniu przez Wykonawcę posesji za zabezpieczenie połaci dachowej odpowiada właściciel nieruchomości;
  8. uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nimi związanych.
  9. Zamawiający posiada Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 , Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr XVIII/94/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. , uchwałą XXXIII/173/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
  10. Usługę wraz z robotami należy wykonywać siłami własnymi, w systemie generalnego wykonawstwa, lub z udziałem podwykonawców
  11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawcami, wskazał firmę podwykonawcy, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
  12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia rejonu wykonywanych usług oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
  13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w tym zakresie tj:
      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587 z późn. zm.)
      2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54 z późn. zm.);
      3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest   
         ( Dz.U.2020.1680 z późn. zm.);
      4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2024 poz. 643 z późn. zm.);
      5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824);
      6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649);
      7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 );
      8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31);
      9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( [Dz.U. 2024 poz. 725](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000725) z późn. zm.);
      10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
      11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 2013 ,, i Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą nr XVIII/94/2016 w sprawie zmiany uchwały przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia i Uchwałą nr XXXII/173/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia”
      12. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.;
      13. Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 ;
  14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia

1. **Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV:**

Główny przedmiot: 90.65.00.00.8 – usługi usuwania azbestu

Dodatkowe przedmioty:

45.26.26.60-5 - usuwanie azbestu

90.51.20.00.9. – Usługi transportu odpadów

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których

**nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)[[1]](#footnote-1) .**

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia

1. **Termin wykonania zamówienia:**
2. Rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy
3. Zakończenie do 1 miesiąca od popisania umowy.
4. **Miejsce realizacji:**

Gmina Lubenia,

1. **Przygotowanie oferty, Kryteria wyboru oferty**

Kryterium wyboru oferty jest

1. cena - **100 %**
2. **Miejsce i termin składania oferty**

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem systemu pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia> **do 19.07.2024 r**. **. do godz. 10:00. , otwarcie 19.07.2024 godz. 10:15**

1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ZO dokumenty.
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Oferta składana elektronicznie nie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
6. Sprawy techniczne związane z działaniem systemu – Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl) .
7. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „**Wyślij wiadomość**” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:
10. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
11. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
12. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
13. włączona obsługa JavaScript,
14. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
15. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
16. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
18. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
19. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://docs.google.com/document/d/1DvIX8c8ij69qA78GJoTQMc1Djk\_avZrhcpin5Gu-2rk/edit
20. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ZO, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne
2. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości **10 plików** **lub spakowanych folderów** (pliki można spakować) przy maksymalnej wielkości **150 MB**.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku **Wyślij wiadomość** jako załączniki.
4. Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych w informacjach publicznych w Formularzu składania oferty lub wniosku, gdyż pomimo wysyłania powiadomień mailowych mogą one ulec awarii lub wiadomość może trafić do folderu Spam.
6. Zalecenia dla Wykonawców:
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.
10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Po otwarciu ofert:
    1. komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce „Komunikaty”,
    2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
13. **Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w w formie lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobisty lub profilem zaufanym. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty uprzednio przygotowanej i podpisanej w formie pisemnej i następnie zeskanowanej**

**Czym różni się forma elektroniczną od postaci elektronicznej?**

**Forma elektroniczna jest pojęciem węższym od postaci elektronicznej.**

**Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika– wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
4. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.
6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

**Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski**

1. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty do Platformy Zakupowej.
2. Korzystanie z Platformy jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl , konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl .
5. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Operatora Platformy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Operator Platformy ustala indywidualne Hasło.
6. Użytkownik wpisuje w formularz następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, NIP firmy, nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z pełnej funkcjonalności platformazakupowa.pl
7. Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   2. Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza;
   3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego w formularzu Zakładania konta;
   4. Użytkownik Zakładając konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Operatora platformazakupowa.pl , usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia założenie Konta Użytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z platformazakupowa.pl bez zakładania konta
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Założenia konta przez Operatora platformazakupowa.pl z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.
9. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl , które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
10. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła.
11. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora platformazakupowa.pl , z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
12. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformazakupowa.pl . W przypadku zastosowania przez Operatora platformazakupowa.pl powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań
13. Operator platformazakupowa.pl świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy Założyli konto drogą elektroniczną, usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach której Użytkownik ma możliwość:
    1. składania Zamawiającym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postępowań;
    2. zamieszczenia wizytówki zawierającej dane kontaktowe Użytkownika, która będzie widoczna dla Zamawiających;
    3. założenia nieograniczonej liczby Subkont,
14. Przesłanie wypełnionego formularza Założenia konta jest równoznaczne z:
    1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu
    2. akceptacją Instrukcji dostępnej pod linkiem w przypadku złożenia oferty w postępowaniu podlegającym pod Prawo zamówień publicznych;
    3. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych w formularzu zakładania konta w celu świadczenia usługi oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Zakładania konta, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika
    4. Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem
15. platformazakupowa.pl umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie Oferty.
16. Niedopełnienie tego obowiązku **może skutkować odrzuceniem** Oferty przez Zamawiającego, gdyż kontakt z Użytkownikiem nie będzie uwierzytelniony. Usługodawca zastrzega, iż Zamawiający może zastrzec możliwość składania oferty jedynie w przypadku założenia konta. W takim przypadku nie będzie możliwym złożenie oferty bez zakładania konta .
17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.** **Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa**.
18. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  
     <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
19. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
20. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: **150 MB**.
21. **Oferty składające się na ofertę**
    1. Uzupełniony formularz ofertowy.
    2. Oświadczenie
    3. Zaakceptowany SZOPZ i zaparafowane załączniki
    4. Wykaz części zamówienia, które zostały powierzone podwykonawcom
22. **Osoba do kontaktów**

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami jest:   
Karolina Dziedzic /17/ 87 55 096 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

1. **Ochrona danych osobowych**
2. dot. osób będących:
3. Wykonawcami – osobami fizycznymi,
4. Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
5. pełnomocnikami Wykonawców,
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Lubenia*  jest Pani/Pani :

Imię i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: [biuro@mpls.com.pl](mailto:biuro@mpls.com.pl)***\****;

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
9. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
12. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
13. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
14. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
15. \*Wyjaśnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. \*\* Wyjaśnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
17. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Załączniki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy | **Załącznik nr 1** |
| 2 | Oświadczenie | **Załącznik 2** |
| 3 | Wykaz części zamówienia, które zostały powierzone podwykonawcom- wzór | **Załącznik nr 3** |
| 4 | Wzór umowy | **Załącznik nr4** |
| 5 | SZOPZ | **Załącznik nr5** |
|  |  |  |
| 6 | Protokół zbiorczy | **Załącznik nr6** |
|  |  |  |
| 7 | Ewidencja kart | **Załącznik nr7** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ZATWIERDZAM:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lubenia, dnia 12.07.2024 r. | Adam Skoczylas  Wójt Gminy Lubenia |

Zał. 1

..............................................

/Miejscowość , data/

1. **DO: Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia**
2. **OD: ...........................................................................................................**

/Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/

1. Siedziba Wykonawcy:

*ul:* ....................................... *kod:* .................. *miejscowość:* ............................................

1. Adres do korespondencji:

*ul:* ....................................... *kod:* .................. *miejscowość:* ............................................

1. NIP: .......................................... 5. REGON: ………………………………………………
2. TEL: 0 - ……………………. . FAX: 0 - ………………… E-MAIL: ...................................
3. Konsorcjum z ***(jeżeli dotyczy):***

Nazwa Lidera:

....................................................................................................................................................

Siedziba Lidera:

*ul:* ......................................... *kod:* ..................... *miejscowość:* ............................................

Nazwa Partnera:

....................................................................................................................................................

Siedziba Partnera:

*ul:* ......................................... *kod:* ..................... *miejscowość:* ............................................

**OFERTA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na [www.bip.lubenia.pl](http://www.bip.lubenia.pl), https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\_lubenia , oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń zgodnie wykonanie zadania pn. **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia** za wynagrodzeniem w wysokości :

**brutto [[2]](#footnote-2) ....................................... zł (słownie : ....................................................................  
........................................................................................................... złotych .........../100)**

**w tym:**

**netto ....................................... zł (słownie : .......................................................................  
.................................................................................................... złotych .........../100) łączna wartość oferty**

VAT (……. %) **....................................... zł (słownie : ...........................................  
.............................................................................................................. złotych .........../100)**

Przy zastosowaniu stawek jednostkowych określonych w załączniku nr 5 – tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

1. Wybór oferty prowadzić będziedo powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego   
   w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………………………[[3]](#footnote-3)
2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………[[4]](#footnote-4)
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w ZO, w najszerszym zakresie .
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, o których mowa w ZO w najszerszym jego zakresie.
5. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 6 m-cy
6. Świadomi faktu odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny, oświadczamy, że:
   1. zapoznaliśmy się z ZO i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz , że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
   2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZO tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
   3. projekt umowy stanowiący załącznik do ZO został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń
   4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
   5. Posiadamy uprawnienia i zezwolenia wymagane prawem do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /Podwykonawcom zostanie powierzona następująca część zamówienia: /należy wskazać część zamówienia- zakres / ………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
   …………………………………….……………………………………………………….……., przedmiotu zamówienia
9. Przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach :
   1. rozpoczęcie : z dniem podpisania umowy,
   2. zakończenie : do 1 miesiąca od podpisania umowy
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\* .
11. Warunki i terminy zapłaty zgodnie z projektem umowy.
12. Do oferty dołączamy:

Załącznik Nr 1 Oświadczenie

Załącznik Nr 2 Uzupełniona specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 3 - …………………………………………………….

\* niepotrzebne skreślić

............................................................

*/imiona i nazwiska osób upełnomocnionych   
do reprezentowania oferenta   
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

………………………….............................................................

*/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli/*

Załącznik 2

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………

*(wpisać pełną nazwę/firmę, adres)*

**reprezentowany przez:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(wpisać imię, nazwisko)*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. ***„*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubeni*”***, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia   
   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)\*.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ZO.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2)..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona   
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych   
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Miejscowość………………………… Podpis…………………….

**Dokument winien być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu**

***Uwaga: Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy przekreślić.***

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*))*

Zał.3

**Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom - wzór**

……………………………………..

pieczęć adresowa Wykonawcy

**INFORMACJA O PODWYKONAWCACH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy i adres | Zakres realizowanych robót |
|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Etc. |  |  |

……………………, dn. ………………

…………………..……………………………………….

(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

Zał. 4

**UMOWA NR 272/M/4/2024**

w dniu ……………….2024 roku w Urzędzie Gminy Lubenia pomiędzy:

**Gminą Lubenia …………………………………**

zwanym dalej w tekście umowy **„Zamawiającym”,** reprezentowanym przez:

1. ………………………………….. -

**a**

……………………………….........................................................................

…………………………………………………………..............................................

zwanym dalej w tekście umowy **„Wykonawcą”** reprezentowanym przez:

1. …………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w rezultacie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

***„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia***

1. Zakres usługi i robót określa zapytanie ofertowe z załącznikami, z uwzględnieniem najszerszego zakresu usług i robót. Zarówno zapytanie ofertowe jak i oferta wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w ten sposób że:

ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług **±50%.** Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji wskazanych w załączniku do zapytania ofertowego będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Zakres wynikający z prawa opcji będzie realizowany na zasadach wskazanych w niniejszej umowie tj. takich samych jak zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy.

1. Zakres usług wynikający z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego a nie obowiązkiem, oznacza to, że Zamawiający może z niego skorzystać ale nie musi. Wykonawca przystępujący do realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego o wykonanie **z prawa opcji** musi zrealizować żądane zamówienie na warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami ochrony środowiska oraz obowiązującymi normami i zaproszeniem do złożenia oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w pkt 1, obowiązującymi normami i przepisami prawa w tym zakresie tj:
   1. Lubenia przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 , Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr XVIII/94/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. , uchwałą XXXIII/173/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
   2. Usługę wraz z robotami należy wykonywać siłami własnymi, w systemie generalnego wykonawstwa, lub z udziałem podwykonawców
   3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawcami , wskazał firmę podwykonawcy, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
   4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia rejonu wykonywanych usług oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
   5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w tym zakresie tj:
      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587 z późn. zm.)
      2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54 z późn. zm.);
      3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

( Dz.U.2020.1680 z późn. zm.);

* + 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2024 poz. 643 z późn. zm.);
    2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824);
    3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649);
    4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 );
    5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31);
    6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.);
    7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
    8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 2013 ,, i Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą nr XVIII/94/2016 w sprawie zmiany uchwały przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia i Uchwałą nr XXXII/173/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia”
    9. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.;
    10. Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 ;
  1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia.

**§2**

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:
   1. rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
   2. zakończenie: **do 1 miesiąca od zawarcia umowy.**
2. Termin wskazany w ust. 1 dotyczy także zamówień wynikających z prawa opcji.

**§3**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z najwyższą starannością i będzie kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego
   2. Wykonywanie prac odbywać się będzie zgodnie z ustalonymi z mieszkańcami harmonogramami prac. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac w ustalonym terminie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przyczynie i terminie ponownego przystąpienia do wykonywania prac . Termin powinien być ustalony wcześniej z właścicielem nieruchomości. Wykaz nieruchomości wraz z danymi właścicieli określający dokładną lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca stanowi załącznik do niniejszej umowy.
   3. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót bądź usług Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia, na własny koszt. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia szkód jakie zostały spowodowane działaniami Wykonawcy.
   4. Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do:
      1. urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowanymi,
      2. odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania właścicieli nieruchomości,
      3. zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poż ,
      4. zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego.
      5. przywrócenia do stanu pierwotnego (nawierzchnia, zagospodarowanie itp. - terenów prywatnych oraz dróg) na których zrealizowano przedmiot umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.
      6. w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat.
      7. w przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia, na własny koszt.
      8. z uwagi na prowadzenie usług na terenie Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji i zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poż ,
      9. stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
      10. uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniach roboczych związanych z realizacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na roboczo.
3. Wykonawca zobowiązany jest także do przedkładania Zamawiającemu w miesięcznych okresach rozliczeniowych sprawozdań zawierających następujące dane:
   1. ilość usuniętych odpadów potwierdzonych protokołami odbioru, zestawieniami kart przekazania odpadów zgodnie ze wzorami załączonymi do umowy;
   2. rodzaj usuniętych odpadów ( zgodnie z przyjętymi kategoriami odpadów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
   3. sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
   4. kart przekazania odpadów – sporządzonych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do :
   1. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa , w tym również w obowiązujących przepisach prawa miejscowego, a nadto do ponoszenia wszelkich opłat związanych z gospodarowaniem odpadami.
   2. zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania kwoty stanowiące równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonanie tych czynności powierza.
   3. udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego mierzenia ilości wyrobów zawierających azbest. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli ilość azbestu będzie mniejsza od ilości wskazanej w dokumencie ( protokół odbioru, karta przekazania odpadu na składowisko), wystawionym przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo uznania, iż we wszystkich dotychczasowych począwszy od ostatniego mierzenia wystąpił brak ilościowy azbestu w takiej samej wielkości jak stwierdzono w ostatnim pomiarze. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty poniesione w wielkości odliczonego azbestu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni. Jeżeli zwrot nie nastąpi w w/w terminie, Zamawiający ma prawo potrącenia tych kwot z faktur do zapłaty. Jeżeli ilość azbestu będzie większa niż wskazana na dokumencie Wykonawcy, Zamawiający uzna ilość wskazaną na dokumencie .

**§4**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada:
   1. aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie wytwarzania odpadów
   2. aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów Wykonawca oświadcza, że:
   3. odebrane wyroby (odpady) zawierające azbest deponowane będą na składowisko, którego właściciel posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie lub decyzję na przetwarzanie odpadów zawierających azbest .
   4. posiada obowiązującą umowę z zarządzającym składowiskiem, o którym mowa w pkt 3) na podstawie której wyroby zawierające azbest deponowane będą na składowisko.
   5. wyroby zawierające azbest złoży w miejscu prawnie dopuszczonym
2. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 stracą ważność w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia upływu ich ważności pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niedopuszczalny jest brak ciągłości obowiązywania dokumentów.

**§5**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.

**§6**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty.

**§7**

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie, którego stawki jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy pozostaną niezmienne do czasu zakończenia realizacji i odbioru robót.
2. Szacowane wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:  
   **Brutto ……………………………. zł**słownie ………………………………….............................................................  
   **w tym   
   Netto ……………………………. zł**słownie …………………………………............................................................. **podatek VAT (…%) …………………….. zł**słownie złotych: ……………………………………………...................................…

Wynagrodzenie jest uzależnione od ilości odebranego azbestu przez Wykonawcę. Podana w zapytaniu ofertowym ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i została określona na potrzeby wyceny przedmiotu zamówienia ,sporządzenia oferty oraz porównania ofert. Może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem ust.3.

Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług **±50%.** Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

Zapłata należności za wykonywanie przedmiotu umowy będzie liczona w zależności od ilości odebranych i przekazanych do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tj.

Ilość ton zdemontowanych i przekazanych do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest X stawka jednostkowa wskazana w ofercie

Ilość ton odebranych i przekazanych do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest X stawka jednostkowa wskazana w ofercie

1. Wartość wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 stanowi wartość zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i wówczas wynagrodzenie ulega zmianie i kształtować się będzie następująco:

Zamówienie podstawowe + zamówienie wynikające z prawa opcji = zamówienie całkowite umowy

1. Korzystając z prawa opcji Zamawiający składa zamówienie wraz z oświadczeniem, że korzysta z uprawnień prawa opcji. Korzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.
2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku zmiany stawiki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również:
   1. Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
   2. Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 umowy,
   3. Koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy,
   4. Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem,
   5. Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót,
   6. Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach,
   7. Koszty odszkodowań dla właścicieli działek, na których prowadzona będzie demontaż i zbiórka wyrobów zawierających azbest z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót, będących następstwem wadliwego działania Wykonawcy.
   8. Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym.
   9. Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji terenu.
   10. Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Strony postanawiają, że Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu protokoły zaawansowania zadania wg stanu zaawansowania na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Dokumenty wskazane w § 3 ust.4 powinny wpłynąć do Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Zostaną one sprawdzone i potwierdzone przez Zamawiającego do 5-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 15-19.
6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi ( o ile dotyczy), wystawianymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót i usług wykonanych w tym okresie.
7. Zakres i usług robót za który wystawiona zostanie faktura musi być tożsamy z zakresem przewidzianych w harmonogramie robót i usług.
8. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może łącznie przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.
9. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
10. Zamawiający dokona zapłaty faktur VAT, które powinny być adresowane do : Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia, NIP 813-32-99-930, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.
11. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego 30- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów

**§9**

1. Strony postanawiają, że obowiązująca ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
   2. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia ,za zwłokę w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu ustalonego z mieszkańcem – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,
   4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
   5. za powierzenie wykonania części lub całości przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy .
5. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza umową przekroczy 10 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.
6. W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.
7. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość przedmiotu umowy, o której mowa w §8 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.
8. Kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy mogą być potrącane z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że :
   1. roboty i usługi objęte niniejszą umową są dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w łącznej wysokości ……………………… zł **[[5]](#footnote-5)** .
   2. nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.
10. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 10 nie zostanie przyznane, jego wysokość zostanie obniżona lub zostanie cofnięte, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w §.9 ust.1 i 2 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania.

**§10**

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub zleci część albo całość robót i usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi.
2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również ustanowienie dalszego podwykonawcy.
4. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu § 11 ust 5 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca i Podwykonawca zobowiązują się zapłacić w terminie do 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający, może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy.

**§11**

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca sporządza protokoły potwierdzającego należyte wykonanie demontażu i ilości zdemontowanych /odebranych wyrobów zawierających azbest dla każdej z posesji. Protokół winien podpisać właściciel nieruchomości. Protokół musi zawierać również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu ze skrawków i z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
3. Po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca zgłasza zakończenie i prosi o wyznaczenie odbioru końcowego.
4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
   2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
   3. skorzystać z uprawnień określonych w § 9 ust 4 i 5 umowy.
6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

**§12**

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 6 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 6 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
3. Udzielona gwarancja nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności Wykonawca nie może uzależniać realizacji swoim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji od dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych usterkach.
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
6. Strony ustalają że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem jak w niniejszym paragrafie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy , które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 10 niniejszej umowy.

**§13**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
   1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty bądź usługę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni.
   2. Nie realizuje zadania zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w stosunku do harmonogramu wynosi więcej niż 15 dni.
   3. Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposób istotny.
   4. W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
   5. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
   6. Gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania robót i usług , pomimo upomnień ze strony Zamawiającego.
   7. Zostanie ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku lub zawarto układ przewidujący spłatę wierzycieli z likwidowanego majątku.
   8. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,
   9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie co najmniej na 15 dni przed terminem odstąpienia
   10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
       1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
       2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.
       3. niezwłocznie a nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy elementy zaplecza
       4. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
       5. uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty,
       6. przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.

**§14**

1. Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach:
   1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
      1. wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ze względów technologicznych,
      2. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian).
      3. wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych,
      4. wstrzymania prac budowlanych przez organy administracji publicznej,
   2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót i usług w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 2 pkt 1.
   3. Zamawiający dopuszcza za zgodą Wykonawcy robót zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych.
   4. Zamawiający dopuszcza również możliwość skrócenia terminu płatności faktur końcowych w przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających warunkujących wykonanie umowy na zamówienie podstawowe i w celu zapłacenie faktury w roku budżetowym, w którym umowa jest realizowana.
   5. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych.
   6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji zadnia w ofercie na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp.i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   7. Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:
      1. przypadku siły wyższej, lub
      2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT.
3. Pozostałe zmiany.
   1. możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
   2. zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,
   3. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zmiany umowy nie stanowią:
   1. zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców,
   2. zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,

**§15**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, i Ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**

**Kontrasygnata Skarbnika Gminy**

………………………………………………………… **Załącznik nr 5**

Pieczęć firmy(Wykonawcy)

..............................................

/Miejscowość , data/

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakres robót obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca :

1. - demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki ( nieruchomość na której był demontaż) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; **28,00Mg**
2. zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki (nieruchomość na której był składowany) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- **138,00 Mg**

W ramach prac wykonane zostaną : załadunek transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Lubenia , pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i przekazanie do unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadu do unieszkodliwiania.

**Uwaga!** Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług **±50%.** Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie. **Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji**.

Wykaz nieruchomości wraz z danymi właścicieli określający dokładną lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy.

Wykonawca na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż udostępnione dane osobowe, wykorzysta jedynie i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione tj. realizacji zamówienia publicznego.

1. Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług ±50%. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji wskazanych będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
2. Wykaz nieruchomości wraz z danymi właścicieli określający dokładną lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy. Wykonawca na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż udostępnione dane osobowe, wykorzysta jedynie i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione tj. realizacji zamówienia publicznego.
3. Informacja RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Lubenia*  jest Pani/Pani :

Imię i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: [biuro@mpls.com.pl](mailto:biuro@mpls.com.pl)***\****;

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/* prowadzonym w trybie z wolnej ręki
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:
7. nie przysługuje Pani/Panu:
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
15. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
16. Wynagrodzenie jest uzależnione od ilości odebranego i przekazanego do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przez Wykonawcę. Podana w zapytania ofertowego ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i została określona na potrzeby wyceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia oferty. Może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
17. Zapłata należności za wykonywanie demontażu oraz transportu i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest realizowana będzie w zależności od ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest podanej w Mg ( wg kart przekazania odpadów)
18. Rozliczenie nastąpi wg wzoru:
    1. ilość zdemontowanych i przekazanych do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest X stawka jednostkowa
    2. Ilość odebranych i przekazanych do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest X stawka jednostkowa
19. Na potrzeby obliczania ceny oferty należy przyjąć poniższe wartości

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | | **2024** | | |
| **Łączny ciężar wyrobów zawierających azbest (Mg)** | **cena jednostkowa netto (zł Mg)** | **wartość netto** |
| 1. | Demontaż, zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 28,0 |  |  |
| 2 | zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 138,0 |  |  |
| **Razem** | | **166,00** |  |  |

Wartość oferty netto ……………………………………………………………………….… (wartość całego zadania) Słownie : ………………………………………………………………….. …/100

Wartość VAT …………………………………………………………………………………... (wartość całego zadania) Słownie : ………………………………………………………………….. …/100

Wartość oferty brutto ……………………………………………………………………….. (wartość całego zadania) Słownie : ………………………………………………………………….. …/100

**Uwaga!** Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót i usług **±50%.** Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe odebrane z posesji wskazanych będą rozliczne wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie. **Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.**

\* niepotrzebne skreślić

............................................................

/imiona i nazwiska osób upełnomocnionych   
do reprezentowania oferenta   
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

………………………….............................................................

*/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli/*

Zał 6

**PROTOKÓŁ**

**odbioru ko**ń**cowego wykonanych prac**

**z zakresu usuwania odpadów zawieraj**ą**cych azbest**

w ramach zadania: ………………………………………………………………………………………

**……………………………………………………………………………………………………………**

realizowanego przez Gminę **……………………………………** z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie nr………………………………………….

z dnia………………………..

**1. Wykonawca** :…………………………………………………………………………………………

**2.Miejsce realizacji prac - wykaz miejscowości objętych zadaniem:**

……………………………………………………………………………………………………………

**3.Okres realizacji prac:** od………………………………….do………………………………………

**4. Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru końcowego:**

Stwierdza się realizację następującego zakresu rzeczowego wynikającego z przedmiotu umowy:

a) usunięcie odpadów zawierających azbest w wyniku demontażu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  protokołu odbioru  wykonanych prac  demontażowych | Data protokołu odbioru  wykonanych prac  demontażowych | Ilość usuniętego azbestu  wg protokołu odbioru prac demontażowych lub karty przekazania odpadów [Mg] | Numer karty przekazania odpadów na składowisko | Data przekazania odpadu na składowisko |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| XX | RAZEM | |  |  |  |

**Łączny koszt demontażu wyniósł…………zł.**

**Do kosztów demontażu wliczono/nie wliczono\* koszty zebrania, transportu i unieszkodliwienia odpadów demontowanych.**

\* niepotrzebne skreślić

b) usunięcie odpadów zalegających na posesjach zawierających azbest bez demontażu - pakowanie, transport, unieszkodliwianie na składowisku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  protokołu odbioru  wykonanych prac | Data protokołu odbioru  wykonanych prac | Ilość usuniętego azbestu  wg protokołu odbioru prac lub karty przekazania odpadów [Mg] | Numer karty przekazania odpadów na składowisko | Data przekazania odpadu na składowisko |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| XX | RAZEM | |  |  |  |

**Łączny koszt zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyniósł…………..…zł.**

**c)** **Usuni**ę**te w ramach ww. zadania odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie** na składowisku odpadów w:

………………………………………………………………………………………………………........

**d) Stwierdza się, że w/w. zadanie, którego celem było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi azbestu i jego usuwania, w tym zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi:**

- obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

- obowiązku wykonawcy przedłożenia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 71, poz.649),

- obowiązku objęcia realizacją w pierwszej kolejności obiektów zaliczonych do I stopnia pilności określonego na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r.)

- obowiązków i postępowania wykonawcy dot. przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest.

**5. W wyniku realizacji zdania** objętego umową usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości……………….Mg, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł ..………………zł.

**6. Uwagi dodatkowe dotyczące przedmiotu odbioru:**

……………………………………………………………………………………………………………

**7. Strony stwierdzają, że zadanie określone umową zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą nr ……………………….. z dnia …………………………….**zostało zrealizowane: ( bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami, nie zostało zrealizowane)\* ……………………………………………………………………………………………………………

**8. Inne ustalenia:**

……………………………………………………………………………………………………………

**Protokół podpisano:**

Przedstawiciele Gminy: Przedstawiciele Wykonawcy zadania:

**1………………………………… 1…………………………………….**

**2…………………………………… 2……………………………………**

**3…………………………………… 3……………………………………**

Miejscowość, data ……………………

\* niepotrzebne skreślić

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(pieczęć firmowa Gminy)* | |  |  |  |  | *Zał. 7* | | |  |
| **Zestawienie częściowe/końcowe\* obiektów/nieruchomości, z których usunięto odpady zawierające azbest umowy dotacji nr …………….z dnia …………… obejmującej zadanie pn. …………….** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Adres obiektu /nieruchomości** | **Data protokołu odbioru - stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości** | **Nr protokołu odbioru - stwierdzenie usunięcia odpadów zawierających azbest z nieruchomości** | **Nr karty przekazania odpadu na składowisko odpadów** | **Ilość w m2\*\*** | **Ilość w Mg** | **Data przekazania odpadu na składowisko** | **Kod odpadu** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświadczam, że obiekty ujęte w zestawieniu zaliczone zostały do I stopnia pilności określonego na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) z późn. zm. | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*właściwe podkreślić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*\* dopuszczalne jest nie wypełnianie tej pozycji w przypadku, gdy niemożliwe jest określenie ilości odpadu z powodu jego znacznego rozdrobnienia | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Prezydent/Burmistrz/Wójt** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(pieczątki i podpisy osób  upoważnionych* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *do zaciągania zobowiązań majątkowych)* | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

1. 1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli dotyczy [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeżeli dotyczy [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeżeli Zamawiający uzyska dofinansowanie [↑](#footnote-ref-5)