Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego ZGK.2611.8.2023

UMOWA ….. (Projekt)

zawarta dnia …..............................roku  w Krościenku nad Dunajcem,    pomiędzy:

pomiędzy Gminą Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,   NIP 7352849761   w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem z siedzibą: ul.Sobieskiego 3f,  34-450 Krościenko nad Dunajcem, dalej zwany „Zamawiającym” reprezentowany przez:

1.	Grzegorza Szerszeń-kierownika zakładu

z kontrasygnatą głównego księgowego

2.	Sylwii Faron

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: …………………………………………

z siedzibą: ……………………………………..

NIP: …………………………..,  REGON: …………………………….,

reprezentowaną przez: ………………………………….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

§1

1. Zgodnie z wynikiem ,,zapytania ofertowego” – procedura o nr ZGK.2611.8.2023 Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym pn„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem - etap I”

obejmującego następujące zadania:

1)	Zadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica”

2)	Zadanie 2. „Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo  Krościenko Zawodzie”

3)	Zadanie 3. „Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo Krościenko Centrum”

4)	Zadanie 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w m.Krośnica.

2. Oferta Wykonawcy oraz warunki ,,zapytania ofertowego” – procedura o nr                                      ZGK.2611.8.2023 stanowią  integralne części niniejszej umowy.

§ 2

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

- Zgodnie  z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz. 1202,  z późn. zm.) do podstawowych  obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzenie jakości wszystkich wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zobowiązany będzie do zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych  do stosowania w budownictwie;

- sprawdzenie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział  w czynnościach odbioru,

- potwierdzanie faktycznie wszystkich wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.

2.    Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również:

  - nadzór w zakresie realizacji postanowień umowy poprzetargowej zawartej z podmiotem realizującym roboty budowlane;

  - uzgadnianie z Zamawiającym i projektantem zmian materiałowych, zgodnych z umową z Wykonawcą;

  - czynnego udziału w naradach technicznych organizowanych w toku realizacji robót;

  - udział w konsultacjach z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

  - kompleksowa współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczania inwestycji /prowadzenie           i kontrola rozliczeń

  - przygotowywanie, weryfikacja dla Zamawiającego kompletnych dokumentów technicznych związanych z odbiorem jak i z rozliczeniem robót;

  - informowanie Zamawiającego, projektanta o ewentualnych problemach z realizacją projektu;

  - chronienie interesów Zamawiającego, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane;

  - czynne uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych związanych z realizacją projektu,

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.03.2023 r.

§ 5

Czynności nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….................................................................................................................................................... .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§6

1. Wynagrodzenie całkowite, zgodnie ze złożoną ofertą, za wykonanie zleconego niniejszą umową przedmiotu zamówienia (łącznie za 3 zadania)  wynosi:

…........................................................................................... zł. brutto,

w tym obowiązująca stawka podatku VAT ,

słownie:  …........................................................................................................................................ ,

w tym obowiązująca stawka podatku VAT

2. Wynagrodzenie za zrealizowany kompleksowy nadzór inwestorski płatne będzie po odbiorze wykonanej usługi przez Zamawiającego na podstawie pisemnego protokołu.

3. Płatność, o której mowa w ust. 1 Par. 6 niniejszej umowy, będzie realizowana w terminie:    do 30 dni, licząc od dnia otrzymania należnej faktury przez Zamawiającego.

4. Zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu należne wynagrodzenie będzie przekazywane na     następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

….......................................................................................................................................................

5. Spóźnienie w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

§7

Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem                     1 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§8

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania umowy przez inspektora nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, standardami lub zasadami sztuki.

§9

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania nadzoru Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości kosztów wykonania usługi przez innego inspektora nadzoru. Niezależnie od kary umownej inspektor nadzoru jest odpowiedzialny na ogólnych zasadach za szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, jeżeli wymiar szkody przekracza wysokość kary umownej.

§10

1. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić:

a) termin realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.:

- przedłużająca się realizacja robót budowlanych objętych nadzorem, nie wynikająca                             z winy nadzoru. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania usługi,                        o czas wynikający ze zwłoki;

- zmiany w dokumentacji projektowej w tym np.: poprawa błędów mająca wpływ na termin realizacji zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji o czas wynikający z opracowania zmian w dokumentacji projektowej, tak by można było realizować  w oparciu o nią roboty budowlane;

- trudne warunki pogodowe znacznie utrudniające realizację robót lub uniemożliwiające realizację robót, np.: takie jak: występujące lub utrzymujące się opady deszczu, śniegu, silny wiatr, klęski żywiołowe (tzw. siła wyższa, której nie można było przewidzieć    i zapobiec jej skutkom). W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji usługi o niezbędny czas na prawidłowe wykonanie prac;

- trudne warunki gruntowe znacznie utrudniające realizację robót lub uniemożliwiające realizację robót  będące efektem występowania trudnych warunków pogodowych, takich jak: opady deszczu, śniegu, silny wiatr, klęski żywiołowe (tzw. siła wyższa, której nie można było przewidzieć i zapobiec jej skutkom).W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji usługi o niezbędny czas na prawidłowe wykonanie prac;

- konieczności wstrzymania robót budowlanych w związku z dokonaniem odkrycia archeologicznego, nieujawnionego dotychczas, wymagającego dalszych badań. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji prac o taki okres czasu przez jaki roboty budowlane nie mogły być realizowane;

- wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami.             W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji usługi o  taki okres czasu przez jaki roboty budowlane nie mogły być realizowane bowiem usuwana była kolizja;

- innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy usługi nadzoru.

b) personel techniczny realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn.  ,,Zamawiającym”               i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych  lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel techniczny musi również spełniać  warunki  postawione na etapie procedury zapytania ofertowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu.  W przypadku zmiany personelu kluczowego Wykonawca musi wykazać że nowy personel posiada doświadczenie nie gorsze niż personel dotychczasowy, a więc oferta Wykonawca uzyskałaby nie niższą liczbę punktów podczas oceny ofert w prowadzonej procedurze ,,zapytania ofertowego”, gdyby zmieniany personel wykazany został już na etapie składania oferty.

c) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych dotychczasowego Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym,

d) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie  Wykonawcy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego    i 1 egz. dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y :					                                 W y k o n a w c a :