Chorzów dnia 21.09.2021 roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA

U-03/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Projekt budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Topolowej w Łazach (42-450) na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 860/190, 860/191, 860/192, 860/193, 860/194 – wariant B”.

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stosownie do art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w w/w postępowaniu.

- Wyjaśnienia

Pytanie 1

Proponujemy usunąć z umowy zapisy ust.2 § 2 oraz ust.8 § 7 ze względu na brak wiarygodnych możliwości oszacowania przyszłych wartości 1 m2 powierzchni użytkowej odtworzeniowej dla województwa śląskiego obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, szczególnie biorąc pod uwagę wzrosty i wahania cen na rynku budowlanym w 2020 i 2021. Dodać należy że w/w wskaźnik jest

wyliczany na postawie zrealizowanych inwestycji ( wstecz ) a istotną rolę w jego wysokości odgrywają budynku mieszkalne realizowane w tzw. systemie deweloperskim.

Odp:

Zamawiający wykreśla z umowy ust 2 z §2 oraz ust. 8 z § 7 (modyfikacja).

Pytanie 2

Wnosimy również o obniżenie drakońskich kar umownych określonych w § 7

I tak: w ust. 1 z kwoty 2000 zł na kwotę 500 zł

w ust. 3 określono kwotę kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca na 100 000 zł (!!!) Abstrahując od pkt 9 § 7 umowy stwierdzającego „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto” proponowana wysokość kar umownych jest kuriozalna i w skrajnym przypadku może być równoważna z wynagrodzeniem umownym. W związku z powyższym proponujemy zmniejszenie wysokości tej kary ze 100 000 zł do 25 000 zł z zastrzeżeniem pkt 9 § 7

w ust. 4 z kwoty 3000 zł na kwotę 750 zł

w ust. 7 z kwoty 5000 zł na kwotę 1000 zł

Wnosimy również o wprowadzenie do ust. 5 porównywalnego ( w stosunku do ust. 3 )

odszkodowania za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy ( niezależnie od

rozliczenia wykonanych czynności i dokumentacji projektowej )

Odp:

Zamawiający dokonuje zmian nadając nowe brzmienie poniższym ustępom z § 7 umowy (załącznik 
nr 8 do SWZ):

Ust. 1 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w załączniku nr 1, Zamawiającemu przysługuje zastosowanie kar umownych w wysokości 0,3% wartości całości umowy, o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

Ust. 3 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym także przyczyn o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości całości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

Ust. 4 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad w przedmiocie umowy, Zamawiającemu przysługuje zastosowanie kar umownych, w wysokości 0,3% wartości całości umowy, o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

Ust. 7 W przypadku nie uczestniczenia Wykonawcy (wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż) w naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Zamawiającego podczas realizacji robót budowlanych, o której mowa § 4 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje zastosowanie kar umownych, 
w wysokości 0,5% wartości całości umowy, o której mowa w §5 ust. 1, za każdą naradę za osobę. (modyfikacja)

- W związku z odpowiedziami (modyfikacjami) Zamawiający modyfikuje treści SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert

- termin składania i otwarcia ofert:

Było:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 01.10.2021 r. do godziny 11:00.

- Otwarcie ofert następ w dniu 01.10.2021 r. o godzinie 11:30.

Jest:

      - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 04.10.2021 r. do godziny 11:00.

3.    Otwarcie ofert następ w dniu 04.10.2021 r. o godzinie 11:30.