|  |  |
| --- | --- |
| **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZLACHTOWEJ*”* NA DZ. NR 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica** |  |
| **Część zadania/czynność** | Termin na wykonanie dla Wykonawcy |
| **Etap I** | |
| 1. Opracowanie projektu koncepcyjnego budynku szkoły wraz z wstępną kalkulacją kosztów i zagospodarowaniem terenu | 70 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap II** | |
| 2. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  3. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej realizację zadania  4. Udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu | 300 dni od daty zawarcia umowy |