# Załącznik nr 4 do SWZ

# PROJEKT  2022

# Umowa ……………………..

zawarta w Gdańsku w dniu ………………………….2022 r. pomiędzy:

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 a.

80-210 Gdańsk

NIP: 584-09-55-985

reprezentowanym  przez:

Marka Langowskiego	 - Kanclerza

przy kontrasygnacie finansowej Zbigniewa Tymoszyka - Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - Kwestora

zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”,

a ........................................................................ z siedzibą w ...................................................,

NIP: ...................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia ..........................pod nr ……..ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………..dnia…….  pod nr ...........................

reprezentowanym przez

...................................................	- ...........................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp,  nr postępowania GUM2022 ZP0011  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej   wraz z uzgodnieniami dla obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Zakres przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 określa program funkcjonalno- użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy oraz wykaz obiektów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca powinien uzgodnić i uzyskać odpowiednie decyzje od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. A także wszelkie inne uzgodnienia, które będą potrzebne, a nie zostały uwzględnione w programie funkcjonalno-użytkowym sporządzanym przez Zamawiającego.

- Realizacja i odbiór przedmiotu Umowy nastąpi pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej budynków, których dotyczyć będą opracowane ekspertyzy z jednoczesnym zapoznaniem się z materiałami źródłowymi.

- Zamawiający wymaga po podpisaniu Umowy do odbycia wizji lokalnej.

- Zakres ekspertyzy obejmuje:

- wykonanie ekspertyzy dla poniższych obiektów:

- Wydział Farmaceutyczny - Budynek Główny położony przy ul. Hallera 107,

- Wydział Farmaceutyczny - Budynek Audytoryjny położony przy ul. Hallera 107,

- Wydział Farmaceutyczny - Budynek Laboratoryjny + Łącznik położony przy ul. Hallera 107,

- Wydział Farmaceutyczny - Magazyn Chemikaliów położony przy ul. Hallera 107,

- Społeczny Dom Studenta położony przy ul. Dębowej 7.

- wykonanie ekspertyzy technicznej dla obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie:

- zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków pod kątem oceny aktualnego stanu technicznego obiektu,

- bezpieczeństwa pożarowego pod kątem usunięcia nieprawidłowości ze wskazaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych niezbędnych w celu dostosowania budynków do obowiązujących przepisów,

- uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań zastępczych i odstępstw z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

- aktualizację ekspertyzy z 2010 do nowych przepisów dla budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1

- przyjęte w ekspertyzie rozwiązania Wykonawca ekspertyzy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - jeśli zajdzie taka potrzeba,

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień,

- weryfikację stanu istniejącego budynków oraz inwentaryzację budowlana w zakresie niezbędnym do celu opracowania ekspertyzy.

- uzgodnienie opracowania z Zamawiającym

- Ekspertyza techniczna w formie elektronicznej winna zostać podzielona na następujące fragmenty:

- strona tytułowa z podpisami i pieczęciami rzeczoznawców- zeskanowana i zapisana w postaci pliku. pdf,

- część opisowa- w formie pliku .pdf oraz .doc,

- załączniki, w tym uzgodnienia (nazwa pliku zgodna ze schematem: załącznik nr…)- w formie pliku .pdf,

- poszczególne rysunki tj. plany sytuacyjne, rzuty, profile itp. (nazwa pliku ze schematem: Rysunek nr…)-     w formie pliku. pdf oraz doc.

- Opracowanie wchodzące w skład dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w postaci egzemplarzy wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie-arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF oraz wersji edytowalnej DWG, na nośniku CD lub pendrive. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ekspertyzę techniczną dla poszczególnych budynków wraz z uzgodnieniami, kopią uprawnień do wykonania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcy budowlanego w 2 egz. + wersja elektroniczna.

- Opracowana ekspertyza techniczna ppoż. z 2010 dla budynku Collegium Biomedicum, zostanie pokazana do wglądu podczas wizji lokalnej. Natomiast po ogłoszeniu wyników postepowania zostanie udostępniona wyłonionemu Wykonawcy. Ta sama procedura obowiązuje przy dostępnych rzutach budynków dla poszczególnych obiektów.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu Umowy na najwyższym poziomie, zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz przepisami prawa w tym, przepisami BHP i p.poż.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Termin wykonania zamówienia ustala się na ……..  tygodni od daty podpisania Umowy.

- W terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowym prac projektowych.

- Zamawiający dokona sprawdzenia harmonogramu w ciągu 10 dni od daty przekazania przez Wykonawcę.

- Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania ekspertyz,

- wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- gdy zajdzie konieczność dokonania zmian Umowy podyktowanych COVID-19, Zamawiający może zastosować art. 15r. ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374, ze zm.).

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji.

§ 3

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Miejscem dostarczenia i odbioru wykonanej dokumentacji jest siedziba Zamawiającego, tj.: Gdański Uniwersytet Medyczny, Dział Budowlano - Techniczny, ul. Dębinki 1, 81-211 Gdańsk.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę określonej w § 1 ust 8 dokumentacji jest podpisany przez obie strony protokół dostarczenia dokumentacji. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu dostarczenia dokumentacji nie oznacza jej odbioru.

- Zamawiający odmówi przyjęcia dokumentacji, jeżeli będzie w stanie niekompletnym oraz którakolwiek jej część nie będzie spełniać warunków Zamawiającego.

- Wykonanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego dokumentacji, podpisanym po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego.

- Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

a) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej

b) wykaz elementów przekazanej dokumentacji projektowej

c) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

d) pisemne oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, do wykonanej dokumentacji;

e) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej 
przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych powyżej;

f) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji jest identyczna z wersją papierową ekspertyz;

- Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, oraz jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i usterkach przekazywanej dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od daty ich stwierdzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub konieczności dokonania uzupełnień w dokumentacji, na etapie weryfikacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy dokumentacji wyznaczając termin nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych.

- Usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas weryfikacji i dokonanie uzupełnień w dokumentacji będzie podstawą do podpisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji.

§ 4

### WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………………. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………../100)

zgodnie z kwotą określoną w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności koszty dojazdów czy przygotowania protokołów i ich wysyłki czy też dostarczenia dokumentów do Zamawiającego oraz Nadzoru Budowlanego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych.

§ 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie fakturami częściowymi za faktycznie wykonane ekspertyzy ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych, jednak nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

- Do momentu odbioru końcowego suma faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, 30 % po odbiorze końcowym.

- Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru części przedmiotu umowy, stwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

PODWYKONAWCY

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność.

            - W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego, pisemnie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja przedmiotu umowy.

            - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

            - W przypadku zawarcia Umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 7 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z §7 Umowy.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy i jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych prac określonych w projekcie Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

            - Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian uważa się że wyraził akceptację projektu Umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć między innymi okoliczności określonych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

            - W terminie 7 dni od dnia zwarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 poniżej.

            - W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, w kwocie równej wynagrodzeniu odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z przedstawionym projektem Umowy, do czasu przedstawienia powyższych dokumentów.

            - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy lub jej zmian, uważa się, że wyraził akceptację Umowy.

            - Wraz z Umową, o której mowa w ust. 6 powyżej, należy złożyć odpowiednio oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

                - zobowiązuje się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego,

                - gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania powyższego zobowiązania.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na wykonanie ekspertyzy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy również Wykonawcy.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 4 ustawy Pzp.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie ekspertyzy lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

            - Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Usługi, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym:

                - wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

                - wymienia kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze   niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

                - określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z terminami ich wymagalności.

            - Suma wartości umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

            - Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych Umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji.

            - Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu Umowy z podwykonawcą.

§ 6

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności terminowe rozpoczęcie i zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy oraz prowadzenie prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy umożliwienie Wykonawcy – w terminie uzgodnionym  z wyprzedzeniem – wstępu na teren objęty ekspertyzami oraz dokonywania pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.

- Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu poprzedniego.

- Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy opracowaną ekspertyzę techniczną z 2010 dla budynku Collegium Biomedicum oraz posiadane rzuty dla poszczególnych budynków.

- Wszystkie zastosowane rozwiązania przy opracowaniu ekspertyzy technicznej powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W celu właściwego opracowania niezbędne jest odbycie wizji lokalnej przez rzeczoznawcę i zapoznanie się z obiektem.

- Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

          - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, np. umów o pracę, a także dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę jako pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

          - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

          - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 10) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 17 lit. a) powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę.

§ 7

Prawa autorskie

      - Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji dotyczącej ekspertyz poszczególnych budynków (lub jakiejkolwiek jej części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 1 Umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich elementów ekspertyzy  (lub ich części) na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy  w celu wyłonienia Wykonawcy  oraz  sporządzenia dalszych opracowań  i dokumentacji projektowej  oraz wykonania prac  budowlanych związanych z dostosowania wymienionych w paragrafie § 1 Umowy   budynków  do wymogów  ochrony przeciwpożarowej.

      - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w stosunku do przedmiotu Umowy w zakresie wykonania ekspertyzy ppoż i elementów z nimi powiązanych, w całości lub części (ekspertyz ) ma wszystkie niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie, a wykonane ekspertyzy nie są obciążone prawami osób trzecich (w tym autorskimi). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń związanych z autorskimi prawami w zakresie wykonanych ekspertyz w stosunku do Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zwolni Zamawiającego z długu i naprawi szkodę.

      - Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielenia zgody na korzystanie i eksploatacje z praw autorskich do utworów stanowiących opracowanie projektu w całości lub w części (prawo do wykonywania prawa zależnego) w szczególności w zakresie wielokrotnego opracowania na podstawie Projektu dokumentacji projektowej, niezbędnej do prowadzenia prac wykonawczych.

      - Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności utworu.

      - Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie dostarczone Zamawiającemu wersje utworów.

      - Dokumentami potwierdzającymi przejście na Zamawiającego praw autorskich jest protokół odbioru dokumentacji.

      - Zamawiający w ramach Umowy nabywa na własność wszelkie materialne elementy wchodzące w skład Projektu, do których wykonania i przekazania Zamawiającemu zobowiązany jest Wykonawca.

§ 8

OSOBY FUNKCYJNE

- Strony ustalają, że osobami kontaktowymi każdej ze stron przy realizacji niniejszej Umowy „Osoby kontaktowe” będą:

- ze strony Wykonawcy:  ………………………………………

- ze strony Zamawiającego:  …………………………………

- Wykonawca ustanawia rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w osobie:   ……………………………………….………….……………… .

- Wykonawca oświadcza, iż rzeczoznawca posiada odpowiednie (tj. wymagane przepisami prawa)  kwalifikacje.

§ 9

Rękojmia

  - Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2

  - Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji na każdym etapie realizacji Umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

        - żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po upływie 10 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu i nieusunięcia wad- odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

        - odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć.

§ 10

### KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

          - z tytułu odstąpienia od Umowy bądź jej części – przez Wykonawcę lub Zamawiającego – z przyczyn zależnych od Wykonawcy: w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

          - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej części, w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

          - Łączna wysokość kar Umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust. 1.

          - w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi Umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia;

          - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §4 ust. 1 za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia;

          - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 5 niniejszej Umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §4 ust. 1 za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia;

          - w przypadku niedokonania zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 11 niniejszej Umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §4 ust. 1 za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Kary umowne określone w ust. 1 niniejszej Umowy mogą być dochodzone z każdego tytułu łącznie lub oddzielnie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w zapisach niniejszej umowy w związku z okolicznościami niezawinionymi przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może, odstąpić od Umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pracę faktycznie wykonane do dnia odstąpienia.

- Z winy Wykonawcy w przypadku:

    - Niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę, w szczególności:

- Nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania ekspertyz,

- Wykonanie ekspertyz przez osoby nie posiadające stosowanych uprawnień.

- Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie sporządzają protokół inwentaryzacji ekspertyz w toku, na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia do inwentaryzacji jednej ze stron lub utrudniania jej sprawnego prowadzenia, druga strona może dokonać takiej inwentaryzacji jednostronnie.

- We wszystkich przypadkach odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia woli, o odstąpieniu od Umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 2 – wykaz obiektów z adresem, powierzchnią i kubaturą

Załącznik nr 3-  Przykładowy harmonogram

Załącznik nr 4-  Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA															ZAMAWIAJĄCY