Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Pakiet II – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Niekłań**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ IV – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | |
| **Lp.** | | **OPIS CZYNNOSCI** | **KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI** | |
| **IV.1** | | **UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZBIORNIKÓW PPOŻ**  (jedn. rozliczeniowa – godziny rzeczywiste (H)  podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) | **UT-WODA /**  **KON-ZB** | |
| Praca polegająca na wyczyszczeniu i obkoszeniu dna i skarp zbiorników ppoż. z wszelkiej roślinności po uprzednim spuszczeniu wody. Praca obejmuje również uprzątnięcie  i wywiezienie powstałego w wyniku czyszczenia materiału. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  Na prace te przewidziano **60 H.**  PROCEDURA ODBIORU:  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości godzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  i Zleceniem.  Dokładność pomiaru: godziny rzeczywiste (H) podawane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. | | | | |
| **IV.2** | | **UTRZYMANIE DRUŻYNKI PPOŻ**  (jedn. rozliczeniowa – [SZT]) | **P-INNE /**  **DRUŻYNA** | |
| Utrzymanie drużynki obejmuje:   1. Zapewnienie obecności co najmniej dwóch posiadających odpowiednie kwalifikacje  i zaopatrzonych w odpowiednie ochrony osobiste pracowników, którzy będą brali udział w patrolowaniu terenu oraz w akcjach gaśniczych – kierowcy kierującego samochodem pożarowym pełniącego dyżury w dni wolne od pracy oraz pomocnika, którego praca polegać będzie na udzielaniu pomocy kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego w trakcie prowadzenia akcji dogaszania pożaru, ewentualnie w innych przypadkach związanych z dogaszaniem pożaru, w tym obsługa modułu gaśniczego przez wszystkie dni trwania sezonu ppoż. 2. Zapewnienie udziału osób wymienionych w pkt. 1 w patrolowaniu terenu Nadleśnictwa, wyjazdach mających na celu lokalizację ewentualnych pożarów, udziału w akcjach gaśniczych (w przypadku wykrycia małych ognisk pożaru – do samodzielnego podejmowania akcji gaśniczych) oraz do udziału w dogaszaniu pożarzysk. 3. Wydzierżawienie samochodu patrolowo-gaśniczego od nadleśnictwa na okres dni wolnych od pracy w trakcie trwającego okresu pełnienia dyżurów ppoż. 4. Dbałość o powierzony w ramach umowy dzierżawy samochód patrolowo-gaśniczy, moduł gaśniczy, sprzęt łącznościowy i pozostały powierzony sprzęt służący ochronie przeciwpożarowej. 5. Dbałość o powierzony sprzęt służący do lokalizacji pożarów . 6. Utrzymywanie powierzonego sprzętu w stałej gotowości do udziału w akcji gaśniczej w czasie dyżuru przeciwpożarowego, w tym w szczególności napełniania zbiornika modułu gaśniczego wodą. 7. Opróżnianie zbiornika modułu gaśniczego po zakończonym dyżurze przeciwpożarowym. 8. Natychmiastowe zgłaszania awarii powierzonego sprzętu do PAD Nadleśnictwa. 9. Stałe utrzymywanie łączności rtf pomiędzy pracownikami obsługującymi samochód patrolowo-gaśniczy, a PAD Nadleśnictwa, pełniącymi dyżur przeciwpożarowy pracownikami Nadleśnictwa i innymi osobami biorącymi udział w akcjach gaśniczych. 10. W przypadku wystąpienia pożaru – znakowanie dróg dojazdowych tabliczkami „do pożaru”.   Dyżur pełniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Stąporków w okresie od 01.III do 15.X.  Ponadto zadysponowani przez Wykonawcę pracownicy wykonujący obsługę samochodu patrolowo-gaśniczego zobowiązani są do:   * 1. Bieżącej realizacji poleceń przekazywanych im przez osobę pełniącą dyżur przeciwpożarowy w PAD Nadleśnictwa i kierownictwo Nadleśnictwa.   2. Informowania PAD Nadleśnictwa o rozwoju sytuacji związanej  z poszukiwaniem pożaru i rozwojem akcji gaśniczej.   3. Współdziałania ze wszystkimi osobami biorącymi udział w akcji gaśniczej.   PROCEDURA ODBIORU  Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów Dziennika Pracy Dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru.  ZASADY WYNAGRADZANIA  Płatności będą realizowane za czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej w okresach miesięcznych, bez względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia i zakończenia bezpośredniej akcji gaśniczej ulegnie zmianie, wówczas płatność za usługę będzie zmniejszona lub zwiększona o kwotę wynikającą z przemnożenia rzeczywistych ilości dni akcji przez 1/229 zaproponowanej stawki ryczałtu. Weryfikacji podlegać będzie ilość dni trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.  Dokładność pomiaru: w sztukach j.w. | | | | |
| **IV.3** | **KOMPLEKSOWA OBSŁUGA NA 2 DOSTRZEGALNIACH P.POŻ. ZLOKALIZOWANYCH W LEŚNICTWACH KRASNA, CZARNY LAS**  (jedn. rozliczeniowa – [SZT]) | | **P-PUNKTO/**  **WYN-OBS** | |
| Obsługa dostrzegalni obejmuje:   * 1. Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,   2. Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i mapy,   3. Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego,   4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami,   5. Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego do prowadzenia obserwacji,   6. Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,   7. Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż  i zabezpieczenie po zakończeniu pracy,   8. Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru,  a następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa Stąporków potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego.   9. Każdorazowe zamykanie na kłódki dostrzegalni i jej ogrodzenia po zakończeniu dyżuru.   UWAGI: *Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.)*  Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego  w lasach ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje  o czasie trwania dyżurów na dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 900 (z wyjątkiem dni, w których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).  Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od 01.III do 15.X.  PROCEDURY ODBIORU  Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego w Nadleśnictwie Stąporów, w formie protokołu odbioru.  ZASADY WYNAGRADZANIA  Płatności będą realizowane za czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej w okresach miesięcznych, bez względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia i zakończenia bezpośredniej akcji gaśniczej ulegnie zmianie, wówczas płatność za usługę będzie zmniejszona lub zwiększona o kwotę wynikającą z przemnożenia rzeczywistych ilości dni akcji przez 1/229 zaproponowanej stawki ryczałtu. Weryfikacji podlegać będzie ilość dni trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.  Dokładność pomiaru: w sztukach j.w.. | | | | |
| **IV.4** | **DOGASZANIE I DOZOROWANIE POŻARZYSK**  (jedn. rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H)  podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) | | | **P-POŻAR /**  **DOGASZA** |
| Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano **100 H.** Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października  w miarę zaistniałych potrzeb.  PROCEDURA ODBIORU:  Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności – ilość godzin przypadająca na każdą osobę wykonującą zabieg.  Dokładność pomiaru: godzina rzeczywista (H) podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. | | | | |
| **IV.5** | **UTRZYMANIE CIĄGNIKÓW W GOTOWOŚCI DO OBORYWANIA POŻARZYSK**  (jedn. rozliczeniowa – [SZT]) | | | **P-POŻAR /**  **DYŻ-CIĄG** |
| Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej **2** ciągników z napędem na dwa mosty zagregowanych z pługofrezarką. Ciągniki powinny być utrzymywane w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na 01.III , a jej zakończenia na 15.X.  Płatności za pełnienie dyżurów będą realizowane w formie ryczałtowej, za każdy, pełny miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia i zakończenia bezpośredniej akcji gaśniczej ulegnie zmianie, wówczas płatność za usługę będzie zmniejszona lub zwiększona o kwotę wynikającą z przemnożenia rzeczywistych ilości dni akcji przez 1/229 zaproponowanej stawki ryczałtu.  PROCEDURA ODBIORU:  Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru. Weryfikacji podlegać będzie ilość dni trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.  Dokładność pomiaru: w sztukach j.w. | | | | |
| **IV.6** | **UDZIAŁ CIĄGNIKÓW W AKCJI GAŚNICZEJ**  (jedn. rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H)  podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) | | | **P-POŻAR /**  **OB-POŻAR** |
| Udział ciągników utrzymywanych w gotowości zagregowanych z pługofrezarką w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągników niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano **20 H**. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.  PROCEDURA ODBIORU:  Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności.  Dokładność pomiaru: godzina rzeczywista (H) podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. | | | | |