Rozdz. …. § ……

-PROJEKT-

UMOWA Nr ……/2022

zawarta w dniu ………..2022 r. w Wejherowie,

pomiędzy Gminą Wejherowo, z siedzibą ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, NIP: 588 237 58 50

reprezentowaną przez:

………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zmianami) – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę elektrycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV – zasilanie przystani kajakowej na dz. 200/1.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- budowę przyłącza kablem YAKXS 4x70 od istniejącego złącza kablowego ZK/Z3602198 do projektowanej szafki rozdzielczej przy dz. 200/1,

- budowę szafki rozdzielczej SR wraz z wykonaniem uziemienia; wymiary szafki nie mniejsze niż wys. 600 mm x szer. 700 mm x gł. 240 mm; należy zastosować obudowę odporną na UV i trudne warunki atmosferyczne; dodatkowo szafkę należy doposażyć w dwie podstawy bezpiecznikowe 1 fazowe D01 16A 400V.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez firmę ELEN s.c. Karbowski Długoński oraz zapytaniem ofertowym.

- Zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 2

Wartość umowy strony ustalają w kwocie ryczałtowej w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie: ……………. zł).

§ 3

- Prace stanowiące przedmiot umowy należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….. r.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia przez Wykonawcę wszelkich robót zgodnie z zakresem umowy i zgłoszenia, gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnych materiałów odbiorowych.

- Przez kompletne materiały odbiorowe Zamawiający rozumie: dokumentację projektową powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, złożoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Wejherowie (wraz z potwierdzeniem złożenia), atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z przeprowadzonych pomiarów, prób i badań, oświadczenie kierownika robót o zakończeniu budowy.

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów i sprzętu własnego, 
w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 2.

§ 5

W sprawie wykonania niniejszej umowy ustanawia się n/w przedstawicieli:

      - ze strony Zamawiającego: …………………………..;

      - ze strony Wykonawcy: ……………………………….

§ 6

- Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie lub poprzez e-mail odbiór prac stanowiących przedmiot umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający dokona odbioru prac w terminie do 3 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do ich usunięcia, w terminie podanym przez Zamawiającego. W tej sytuacji odbiór nastąpi po usunięciu wad.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami oraz określi zakres prac wraz z dokumentami dotyczącymi wykonania robót zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacji. Jeżeli w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu projektu umowy Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń lub sprzeciwu na piśmie uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

- Umowy z podwykonawcami winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia wykonanych robót, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności wobec niego.

- W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 7 oświadczenia podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłacenia wynagrodzenia, w części odpowiadającej

nieuregulowanej należności, bez odsetek, które obciążają Wykonawcę, bezpośrednio podwykonawcy, co strony uznają za równoznaczne z zapłatą na rzecz Wykonawcy.

§ 8

- Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na konto Wykonawcy o nr …………………………………………………, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem.

- Załącznikami do faktury będą: protokół odbioru i oświadczenie podwykonawcy, o jakim mowa w § 7 ust. 7 umowy.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić dla płatnika:

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

NIP 588-237-58-50.

- Termin płatności uważa się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
    przypadkach i wysokościach:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca — w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2;

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie 
po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do ich naliczania 
i potrącania z należności objętej fakturą, wystawioną przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy wystąpią istotne okoliczności mające wpływ na nieterminową lub nienależytą realizację niniejszej umowy. Termin, w jakim powinno zostać złożone stosowne oświadczenie wynosi 10 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 m-cy. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 m-cy.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty zakończenia przedmiotu umowy.

- Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia wady.

§ 12

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu, za wyjątkiem zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozpoznawane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					 WYKONAWCA