| L.p. | Wyszczególnienie projektów lub ich części stanowiących przedmiot zamówienia | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie wzorów pism, rozdzielników, ogłoszeń oraz wszelkich opracowań, uzasadnień i analiz niezbędnych dla potrzeb sporządzenia projektu, | w przeciągu 7 dni |
| 2 | analizę wniosków, opracowanie wykazu oraz propozycji ich rozpatrzenia, | do 8 tygodni od momentu otrzymania wniosków, uzgodnionego zakresu prognozy |
| 3 | uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych, |  |
| 4 | wykonanie opracowania zawierającego inwentaryzacje terenowe, tekstowej i graficzne, w zakresie: - zainwestowania i użytkowania terenu (mapa, zdjęcia), - stanu własności poszczególnych działek, przedstawiający odrębne nieruchomości różnych właścicieli poprzez wyróżnienie ich na mapie innymi kolorami (naniesiony na projekcie - mapa), - infrastruktury technicznej w zakresie koniecznym do ustaleń projektowych na podstawie dostępnych dokumentacji z naniesieniem instalacji projektowych (mapa), | do 30 dni po otrzymaniu uwag do koncepcji |
| 5 | opracowanie projektu do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną, Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w tym jego prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej, |  |
| 6 | sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o ile zajdzie taka potrzeba, | do 30 dni po otrzymaniu protokołu z posiedzenia GKUA |
| 7 | opracowanie projektu z uwzględnieniem uwag Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i przygotowanie materiałów do dalszego opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, |  |
| 8 | sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień do projektu, | do 30 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień |
| 9 | wprowadzenie zmian do projektu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, |  |
| 10 | sporządzenie wniosków w spr. uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o ile zajdzie taka potrzeba, | do 14 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień |
| 11 | przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu wraz z mapą własności do publicznego wglądu, | do 7 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień |
| 12 | sporządzenie wykazu uwag analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag przez Burmistrza, które zostały wniesione w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, w razie konieczności składanie wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnie i ustnie), | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z dyskusji publicznej i wniesionych uwag |
| 13 | wprowadzenie zmian do projektu w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem uwag, przygotowanie projektu do ponownego uzgodnienia lub wyłożenia do publicznego wglądu wraz z mapą własności, |  |
| 14 | wprowadzenie zmian do projektu wynikających z ponowionych uzgodnień lub wyłożeń do publicznego wglądu, | do 7 dni po otrzymaniu uzgodnień lub uwag, następnie ponowienie czynności w niezbędnym zakresie z zachowaniem ww. terminów harmonogramu |
| 15 | sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, | do 7 dni po otrzymaniu ostatniego protokołu z dyskusji publicznej i wszystkich wniesionych uwag |
| 16 | przygotowanie projektu do uchwalenia, |  |
| 17 | przygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno –prawnej (tzw. planistycznej) w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę Wielkopolskiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (planu), | do 7 dni licząc od dnia podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły stosownej uchwały |
| 18 | przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), |  |
| 19 | po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego lub po pozytywnej weryfikacji przez Wojewodę przedstawionej dokumentacji. | do 30 dni od dnia ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym |