wzór umowy

UMOWA  Nr …./IN-IR/2019

- zawarta w dniu …………...  w Świętochłowicach, z wykorzystaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, pomiędzy:

- Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 627 27 48 738, reprezentowaną przez:

- Pana Daniela Begera – Prezydenta Miasta Świętochłowice,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

- a

- ……………….,  z siedzibą:  ……………, NIP: ……………….., Regon: ……………………..,  reprezentowaną/ym przez:

- …………………………………………………………

- zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu elementów tymczasowego wygrodzenia terenu budowy inwestycji pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudową  i termomodernizacją  budynku siedziby OSiR „Skałka” - etap I przebudowy”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniu 13 marca 2019 r.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …… zł netto, podatek VAT: …… zł, ……… zł brutto (słownie: ……….), płatne z budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej: 926.92601.6050.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek, lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz wnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

§ 3

            - Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą VAT na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Należność zostanie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………….. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, do jego siedziby. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

            - Faktura winna zawierać następujące oznaczenie nabywcy: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 627-27-48-738 oraz odbiorcy: Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

            - Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 4

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

§ 5

- Na materiały, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres  co najmniej 12 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania wad i usterek winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu – bezzwłocznie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 3 (trzy) dni wcześniej.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji możliwe jest także po upływie okresu gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed jej upływem.

§ 6

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do  kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza Pana Michała Lange – inspektora nadzoru.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania prac lub ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do wywiązania się z umowy.

- Odstąpienie od umowy winno być dokonane na piśmie w ciągu 5 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia, z podaniem przyczyn odstąpienia; stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8

  - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

  - Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kwota kary umownej nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego. Kary umowne podlegają łączeniu.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Powstałe w trakcie realizacji umowy ewentualne spory będą rozstrzygane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa – dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: