**Harmonogram wdrożenia**

**Etap 1 – Dostawa licencji**

Do 30 dni od dnia zawarcia umowy

* Dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji do uruchomienia oferowanego systemu HIS

**Etap 2 – dostawa sprzętu**

Do 60 dni od dnia zawarcia umowy

* Dostarczenie sprzętu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia

**Etap 3 – wdrożenie systemu HIS**

Do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

* Dostawa oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego
* Instalacja oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego
* Konfiguracja systemu zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
* Przeprowadzenie szkoleń administratorów w zakresie administrowania oprogramowaniem aplikacyjnym
* Szkolenia użytkowników końcowych systemu
* Asysta techniczna zdalna lub na miejscu wg. potrzeb
* Konsultacje uzupełniające

**Etap 4 – nadzór autorski oraz serwis oprogramowania HIS**

Od 13 do 48 miesiąca od dnia zawarcia umowy