**UMOWA Nr RG.2151. …. .2022 - PROJEKT**

zawarta w dniu **……………….** roku w Łubnianach pomiędzy:

**Gminą Łubniany**, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 reprezentowaną przez Pana **Pawła Wąsiaka** – Wójta Gminy Łubniany, przy kontrasygnacie ………………………………. - Skarbnika Gminy,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………,
2. ……………………………….

zwanym w treści umowy "Wykonawcą"

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. roku *Prawo zamówień publicznych*   
   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany w roku 2022”**, w skład którego wchodzi m.in. następujący zakres rzeczowy:

* kompleksowy demontaż (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest, stosowanych jako pokrycia dachowe (płyty azbestowo – cementowe faliste i karo) w ilości **297** **m2**,
* załadunek (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste) w ilości **2 319 m2**.

Szczegółowy zakres zadania został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa.
2. Przed powierzeniem realizacji części prac Podwykonawcy, Wykonawca przekazuje projekt umowy Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia albo wyrazić zgodę na zawarcie umowy. Zgoda Zamawiającego jest wymagana także dla zawarcia umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.
3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 3, zastosowanie znajdują zasady zapłaty wynagrodzenia, określone w § 3 umowy.
4. Obowiązki stron.
   1. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:
5. Udostępnienie Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji zamówienia;
6. Dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy;
7. Zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.
   1. Do obowiązków **Wykonawcy** należy:
      1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy;
      2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;
      3. Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac opracowanego na podstawie uzgodnień z beneficjentami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
      4. Poinformowanie na 14 dni przed planowanymi robotami Zamawiającego oraz właścicieli posesji o dokładnym terminie (data i godzina) przystąpienia do prac związanych z demontażem pokryć dachowych, a także odbiorem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
      5. Dokonanie na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu:
8. organowi nadzoru budowlanego,
9. okręgowemu inspektorowi pracy oraz
10. państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
    * 1. Zorganizowanie placu budowy podczas prac związanych z demontażem pokryć dachowych (płyt azbestowo – cementowych falistych i karo), w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone będą ww. roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;
      2. Wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), ustawy z dnia   
         7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) , ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. *o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1680), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dni 2 kwietnia 2004 r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089) oraz przepisami BHP;
      3. Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego;
      4. Koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;
      5. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym sporządzanie:

* kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów wraz z opisem karty uwzględniającym ilości wyrobów azbestowych odebranych z poszczególnych nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (jeżeli na karcie przekazania odpadu ilość zostanie określona w jednostkach wagowych, Zamawiający zastosuje przelicznik: 1 m2 = 15,00 kg). Karty przekazania należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; na karcie przekazania odpadów należy wskazać, że odpady pochodzą z Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46 – 024 Łubniany,
* kolorowych fotografii przedstawiających nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac.Dokumentację fotograficzną należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Dokumentacja powinna być sporządzona poprzez wykonanie dla każdej nieruchomości jednego zdjęcia przed i po wykonaniu prac - zrobionych z tego samego miejsca.
  + 1. Sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) (wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy) zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
    2. Dokonywanie każdorazowo komisyjnego odbioru prac (w tym ważenia odpadów zawierających azbest) wraz z przedstawicielem Zamawiającego i Beneficjentem oraz spisywanie częściowych protokołów odbioru zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na każdej z posesji określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
    3. Przedłożenie Zamawiającemu potwierdzeń dokonanych zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac właściwym organom, o których mowa w punkcie 5.2.5.
    4. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
    5. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;
    6. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
    7. Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania;
    8. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
    9. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

**§ 2**

### Termin rozpoczęcia robót: **…………….2022 r.**

### Termin zakończenia robót: **30 dni od dnia zawarcia umowy**

### Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatniego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu na podstawie faktury wystawionej na Gminę Łubniany za wykonaną usługę Beneficjentom końcowym określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z terminem płatności do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty z dnia …………….. r. wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: …………………… **zł** (słownie: …………………………. **złotych**), w tym należny podatek VAT.
3. W przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania, ustalone wynagrodzenie ulegnie pomniejszeniu o kwotę określoną dla danej nieruchomości w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zgodnie z ofertą z dnia ……………….. r.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wszystkie dokumenty, w tym te odbiorowe zostały wymienione w § 5 i tak, zgodnie z pkt 5.2.12 do 15 będą wykonywane odbiory częściowe, w trakcie których zostaną przedłożone wszystkie wymagane umową dokumenty. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie podpisany protokół końcowy będący podsumowaniem protokołów cząstkowych.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT. Faktury należy wystawiać w następujący sposób **jako nabywcę: Gmina Łubniany,** 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, NIP 9910344913 **jako odbiorcę: Urząd Gminy Łubniany**, 46 – 024 Łubniany, ul. Opolska 104.
7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartości faktur zostaną pomniejszone o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 5 umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy określony w § 1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

**§ 4**

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

* Pan Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
* Pan Roland Spyra – inspektor ds. ochrony środowiska i leśnictwa.

1. Wykonawcę reprezentuje: ……………………………...

**§ 5**

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto łącznego wynagrodzenia   
   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu.
3. W przypadku nieusunięcia wad w terminie dodatkowym, ww. kary ulegają podwojeniu.
4. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy.
5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. wymienionego w § 3 pkt. 2.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
8. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.
9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte   
   w wyznaczonym terminie.
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

**§ 6**

1. Zasady odbioru robót:
   1. Strony ustalają, że data podpisania ostatniego protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Beneficjenta jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
   2. Protokoły odbioru spisane odrębnie dla każdego z Beneficjentów, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowić będą podstawę do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
   2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
      * 1. Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
        2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Strony ustalają, że z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

**§ 7**

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji zamówienia.

**§ 8**

1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
   1. Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo przekazania niezbędnych informacji   
      w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,
   2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
   3. Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:
   1. Nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu miesiąca od terminu płatności ustalonego   
      w umowie,
   2. Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 dni   
   od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
6. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

**§ 9**

1. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
2. Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

**§ 10**

1. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były działania własne.
2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona   
   w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej umowie.

**§ 11**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 13**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14**

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

**§ 15**

| **Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zapytania ofertowego**  **– na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** | |
| --- | --- |
| Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że: | |
| **ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH** | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl |
| **INSPEKTOR OCHRONY**  **DANYCH** | Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@lubniany.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. |
| **CELE PRZETWARZANIA**  **I PODSTAWA PRAWNA** | Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
| **ODBIORCY DANYCH** | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. |
| **OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH** | Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. |
| **PRAWA PODMIOTÓW DANYCH** | W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;   * prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; * prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; * prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. |
| **INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH** | Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia. |
| **INFORMACJA O PROFILOWANIU** | Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:**

***Załącznik nr 1 do umowy nr RG.2151. ..... .2022 z dnia ……………….. r.***

**ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁUBNIANY WRAZ Z ZESTAWIENIEM FINANSOWYM ZGODNY Z OFERTĄ Z DNIA ………………………… r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Adres** | **Łączna szacunkowa powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia**  **[m2]** | **Zakres prac** | | **CENA netto**  **[ zł ]** | **CENA brutto**  **[ zł ]** |
| **Powierzchnia**  **wyrobów do usunięcia**  **wraz z demontażem**  **[m2]** | **Powierzchnia**  **wyrobów do usunięcia bez**  **demontażu**  **[m2]** |
| 1. |  | Luboszyce, ul. Piaskowa 17 | 96 | 96 | - |  |  |
| 2. |  | Kępa, ul. Luboszycka 12 | 66 | 41 | 25 |  |  |
| 3. |  | Brynica ul. Opolska 36 | 160 | 160 | - |  |  |
| 4. |  | Biadacz, ul. Leśna 18a | 138 | - | 138 |  |  |
| 5. |  | Luboszyce, ul. Kościelna 40 | 26 | - | 26 |  |  |
| 6. |  | Masów, ul. Opolska 26 | 47 | - | 47 |  |  |
| 7. |  | Kępa, ul. Luboszycka 6 | 20 | - | 20 |  |  |
| 8. |  | Kępa, ul. Wróblińska 30 | 1 600 | - | 1 600 |  |  |
| 9. |  | Brynica, ul. Powstańców Śl. 14B | 45 | - | 45 |  |  |
| 10. |  | Grabie, ul. Wiejska 29 | 360 | - | 360 |  |  |
| 11. |  | Kępa, ul. Opolska 14 | 30 | - | 30 |  |  |
| 12. |  | Kolanowice, ul. Piaskowa 14 | 28 | - | 28 |  |  |
|  | | **SUMA (Całkowita wartość zadania)** | | | |  |  |