Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 (zadanie 1) –ograniczenie występowania czeremchy  amerykańskiej

Na przedmiot tej części zamówienia, na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj składają się dwa zabiegi:

Zabieg 1 - wycinanie, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren równy, falisty) czeremchy amerykańskiej oraz oprysk pniaków powstałych po wycince czeremchy na łącznej powierzchni 140 ha

Usuwanie czeremchy amerykańskiej należy prowadzić wg następujących zasad:

a) osobniki należy usuwać przy pomocy narzędzi ręcznych lub ręcznych narzędzi mechanicznych ścinając je jak najniżej przy powierzchni gleby,

b) pozostałe w glebie fragmenty pniaków należy zabezpieczyć chemicznie przed wyrastaniem odrośli poprzez wykonanie oprysku. Opryskiwanie należy przeprowadzić niezwłocznie po wycięciu osobników czeremchy, najpóźniej do 1-2 godzin od wycinki, stosując środek ochrony roślin* o zawartości 360 g substancji czynnej (glifosatu) na 1 litr środka (wg wskazań zawartych na etykiecie produktu, dopuszczonego do stosowania w leśnictwie, zgodnie z aktualnym raportem Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczącym zalecanych do stosowania w leśnictwie środków ochrony roślin oraz środków biobójczych w roku 2020 dostępnym na stronie internetowej pod adresem http://www.ibles.pl/web/guest/uslugi).

Zakup środka ochrony roślin pozostaje po stronie Wykonawcy.

c) w przypadku gdy zabieg wykonywany będzie na uprawach leśnych sadzonki gatunków lasotwórczych w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek,

d) środek ochrony roślin  na uprawach leśnych należy stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań aby zabezpieczyć sadzonki gatunków lasotwórczych przed ich ewentualnym uszkodzeniem,

e) zabieg należy przeprowadzić w ciągu maksymalnie 40 dni od zawarcia umowy (przewidywany termin zawarcia umowy wrzesień 2020),

f) przy dużej ilości drzewek na powierzchni zabieg może objąć także wywiezienie lub spalenie,

g) Zamawiający dopuszcza możliwość wycinania czeremchy amerykańskiej następującymi technikami:

— wycinanie narzędziami ręcznymi (np. siekiera, tasak, maczeta itp.),

— wycinanie ręcznymi narzędziami mechanicznymi (pilarka spalinowa, kosa spalinowa na wysięgniku),

- Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Sposób obliczenia ceny:

Do wyliczenia wartości zabiegu 1 należy przyjąć cenę za 1 ha, która będzie uwzględniała pracochłonność zabiegu (wycinanie i oprysk) przy zachowaniu optymalnych warunków jego wykonywania oraz wartość środka chemicznego wraz z substancjami towarzyszącymi (woda, dodatki zwiększające przyczepność cieczy roboczej itd).

- Wycinanie: Nadleśnictwo określiło wielkość powierzchni zajętej przez czeremchę (ha), stopień pokrycia powierzchni (<30%, 31-60%, >60%), średnią wysokość czeremchy amerykańskiej (<1m, 1-2m,>2m), na podstawie której wyliczono pracochłonność dla

poszczególnych czynności zgodnie z „Katalogiem norm czasu dla prac leśnych”.

Czynności te w zestawieniu szczegółowym są nazwane zgodnie z definicją z tego katalogu.

Kody czynności: WPOD-32N, WPOD-33N, WPOD-62N, WPOD>62N, WPOD-63N.

Sumaryczna liczba godzin planowanych na wycinkę (Rh): 5 388,87

- Oprysk:

Kod czynności: OPR-PSPAL    12h/1 ha

Sumaryczna ilość godzin planowanych na oprysk (Rh) w 2020r.: ok. 1 680

Materiały: Środek ochrony roślin  - ok. 420 litrów

Przy założeniu: 3 l/1 ha

Zabieg 2 - na który składa się ponowny oprysk odrostów powstałych po wycince czeremchy prowadzony ręcznym opryskiwaczem plecakowym na powierzchni 140 ha w okresie wiosenno-letnim 2021 roku, w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego.

Zasady prowadzenia oprysku dotyczą zarówno zabiegu 1, jak i zabiegu 2

Zakres prac związanych z opryskiem obejmuje zakup środka chemicznego o zawartości 360 g substancji czynnej (glifosatu) na 1 litr środka, przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka oraz wskazań Zamawiającego, uzupełnianie cieczy roboczej w czasie pracy oraz wykonanie oprysku. Sporządzenie cieczy roboczej ma odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończonym zabiegu Wykonawca zbierze wszystkie opakowania po środkach chemicznych a zużyte puste opakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami zwróci do punku sprzedaży, gdzie zostały zakupione.

Zamawiający wymaga zastosowania markera (wskaźnika barwnego) na bazie barwnika spożywczego dopuszczonego do konsumpcji przez ludzi, umożliwiającego na bieżąco kontrolowanie zabiegu przez wykonawcę i zamawiającego, jak również zapobieganie podwójnego opryskiwania lub omijania zwalczanych krzewów. Jego stężenie musi zapewniać widoczność na opryskiwanych roślinach do pierwszego deszczu lub minimum do 8 godzin po zabiegu. Barwnik zapewnia Wykonawca.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Zabiegi ochronne z zastosowaniem pestycydów muszą być wykonywane w zespole co najmniej 2-osobowym.

(*) Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1310 z późn. z.) zwanej dalej „ustawa śor” środki  ochrony  roślin  przeznaczone  dla  użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:

- ukończyły  szkolenie  w  zakresie  stosowania  środków  ochrony  roślin  w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy śor, lub

- ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  potwierdzone  zaświadczeniem  o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy śor, lub

- ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy śor lub,

- nie  wcześniej  niż  przed  upływem  5  lat,  przed  nabyciem  tych  środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy  o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym,  na  podstawie  przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego  szkolenia,  lub  przedstawiły  inny  dokument  wydany  na  podstawie przepisów  obowiązujących  w  tym  państwie,  potwierdzający  uzyskanie uprawnień  do  nabywania  środków  ochrony  roślin  przeznaczonych  dla użytkowników profesjonalnych.

Sposób obliczenia ceny zabiegu 2 (planowanego na rok 2021):

Do wyliczenia wartości zabiegu 2 należy przyjąć cenę za 1 ha, która będzie uwzględniała pracochłonność zabiegu (oprysk) przy zachowaniu optymalnych warunków jego wykonywania oraz wartość środka chemicznego wraz z substancjami towarzyszącymi (woda, dodatki zwiększające przyczepność cieczy roboczej itd).

- Oprysk:

Kod czynności: OPR-PSPAL    12h/1 ha

Sumaryczna ilość godzin planowanych na oprysk (Rh) w 2021r.: ok. 1 680

Materiały: Środek ochrony roślin  - ok. 420 litrów

Przy założeniu: 3 l/1 ha

Procedura odbioru prac:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości powierzchni, na których usunięto czeremchę, poprzez policzenie powierzchni zwalczanych, zabarwionych przez marker  (wskaźnik barwny) na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących min. 
5 arów na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości zwalczanej powierzchni w stosunku do ilości podanej w zleceniu. W przypadku występowania łanowego odbiór prac dokonany zostanie na całej powierzchni przewidzianej do zabiegu.

Jednostką rozliczeniową jest hektar (HA) – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Część nr 2 (Zadanie 2) – Nadleśnictwo Biłgoraj - usuwanie podszytów i podrostów

Zamówienie obejmuje usuwanie nadmiernej ilości nalotu i podrostu oraz podszytu 
w drzewostanach leśnictwa Nadrzecze, Bojary, Zagumnie, Sól i Ciosmy. Zabieg będzie wykonywany w wydzieleniach, gdzie udział podszytów przekracza 40%, w celu rozluźnienia zwarcia do przedziału 20-40%.

Łączna powierzchnia planowana do objęcia zabiegiem: 200 ha.

W przypadku dużych ilości pozyskanej biomasy będzie ona usunięta z powierzchni lub złożona na pryzmach w miejscach wskazanych przez administrację leśną.

Zabieg planowany jest do realizacji w roku 2020 r. w ilości ok 81 ha oraz w roku 2021 r. w ilości ok 119 ha.

Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia mają charakter wstępny 
i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wycinania podszytów poprzez:

— wycinanie narzędziami ręcznymi (np. siekiera, tasak, maczeta itp.),

— wycinanie ręcznymi narzędziami mechanicznymi (pilarka spalinowa)

Wszystkie narzędzia używane do wykonania zdania muszą być kompletne 
i sprawne technicznie.

Sposób wyliczenia ceny:

Do wyliczenia wartości zadania należy przyjąć cenę za 1 ha, która będzie uwzględniała pracochłonność zabiegu (wycinanie podrostów i podszytów) przy zachowaniu optymalnych warunków jego wykonywania.

Nadleśnictwo określiło wielkość powierzchni podszytów przeznaczonych do usunięcia (ha), stopień pokrycia powierzchni (<30%, 31-60%), średnią wysokość podszytów (<1m, 1-2m), na podstawie której wyliczono pracochłonność dla poszczególnych czynności zgodnie z „Katalogiem norm czasu dla prac leśnych”.

Czynności te w zestawieniu szczegółowym są nazwane zgodnie z definicją z tego katalogu.

Kody czynności: WPOD-32N, WPOD-62N

Sumaryczna liczba godzin (Rh): 7 133,53

Procedura odbioru prac:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, itp. Wzrokowa ocena prawidłowości wykonania prac na wykonanych powierzchniach. W przypadkach spornych oznaczenie reprezentatywnej powierzchni kontrolnej i wyliczenie powierzchni zajmowanej przez podszyty i podrosty w stosunku do ogółu powierzchni kontrolnej. Kontrolę wykonania i odbioru prac należy prowadzić w stanie ulistnionym.

Jednostką rozliczeniową jest hektar (HA) – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku