**Załącznik nr 3**

 **PROJEKT UMOWY**

**UMOWA Nr WDI.272.31………………AW/MN**

zawarta w dniu **……………….** roku w Goleniowie pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim, adres: ul. Dworcowa 1, 72 – 100 Goleniów, Nr NIP 856-15-77-155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Goleniowskiego
w osobach:

- Tomasza Stanisławskiego – Przewodniczącego Zarządu

- Bogusława Zaborowskiego – Członka Zarządu

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

na skutek wyboru przez Zamawiającego oferty na zadanie pn.: **„Wycinka drzew
z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Goleniowskiego wraz
z uprzątnięciem terenu i dokonaniem nasadzeń”**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca wycinkę drzew na pniu **w ilości 55 sztuk** z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Goleniowskiego wraz z uprzątnięciem terenu
i dokonaniem nasadzeń a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, za cenę: ………………………………………..……. zł brutto (słownie: …………………………………….………………).

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowo za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru wycinki, protokołu odbioru uprzątnięcia terenu po dokonanej wycince oraz protokołu odbioru nasadzeń przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w ciągu **30 dni** od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z oryginałem protokołu odbioru wycinki, protokołu odbioru uprzątnięcia terenu po dokonanej wycince oraz protokołu odbioru nasadzeń przedmiotu umowy podpisanych przez Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:

- koszty przeprowadzenia wycinki drzew zgodnie z umową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz przepisami aktów wykonawczych do wymienionej ustawy,

- koszty wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wycinką,

- koszty ewentualnych wyłączeń linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

- koszty uprzątnięcia drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

- koszty ubezpieczenia robót wycinki drzew,

- koszty transportu przedmiotu umowy,

- koszty nasadzeń.

6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wycinkę drzew na pniu wraz z uprzątnięciem zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami, przepisami, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z **Załącznikiem nr 4 (decyzje)**; wymienione dokument stanowią integralną część niniejszej umowy.

7. Zezwolenia na usunięcie drzew, o których mowa w ust. 1 ujęte zostały w decyzjach:

1. Decyzja znak sprawy: RL.6131.135.7.2023 z dnia 28.02.2023 r.;
2. Decyzja znak sprawy: GKMiOŚ.6131.2.2023.AB z dnia 5 maja 2023 r.;
3. Decyzja znak sprawy: BiOŚ.6131.32.2023.MG z dnia 22.05.2023 r.;
4. Decyzja znak sprawy: BOS.6131.97.2023.DB z dnia 06.07.2023 r.;
5. Decyzja znak sprawy: RL.6131.81.8.2022 z dnia 22.12.2022 r.;
6. Decyzja znak sprawy: GKMiOŚ.6131.39.2022.AB z dnia 25.10.2022 r.;
7. Decyzja znak sprawy: RL.6131.37.5.2023 z dnia 01.09.2023 r.;
8. Decyzja znak sprawy: ZKOŚ.6131.30.2023 z dnia 18.09.2023 r.;
9. Decyzja znak sprawy: RL.6131.40.4.2023 z dnia 07.09.2023 r.;
10. Decyzja znak sprawy: BOS.6131.192.2023.DB z dnia 25.09.2023 r.;
11. Decyzja znak sprawy: BOS.6131.191.2023.DB z dnia 25.09.2023 r.;
12. Decyzja znak sprawy: BOS.6131.174.2023.DB z dnia 28.09.2023 r;
13. Decyzja znak sprawy: WOS.6323.109.05.2023.MLL z dnia 06.11.2023 r;
14. Decyzja znak sprawy: GKMiOŚ.6131.24.2023.AB z dnia 03.11.2023 r.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzjami, o których mowa w ust. 7 i nie zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

9. W przypadku wątpliwości, które drzewa podlegają wycince, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z wycinką do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.

**§ 2**

1. Za miejsce spełnienia świadczenia strony uznają odcinek pasa drogowego, na którym lokalizowane są drzewa objęte zakresem umowy.

2. Z chwilą dokonania wycinki drzew, o których mowa w ust. 1 przechodzi na Wykonawcę własność pozyskanego drewna oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

**§3**

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał szczegółowych oględzin drzew do wycięcia stanowiących przedmiot umowy oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do jakości lub ilości przedmiotu umowy i jego lokalizacji.

2. Ustala się następujące terminy realizacji zobowiązań Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wycinkę drzew w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28 lutego 2024 roku;**

b) Wykonawca zobowiązuje się uprzątnąć teren wycinki w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 15 marca 2024 roku;**

c) Pozostałe zobowiązania objęte niniejszą umową, w szczególności dokonanie nasadzeń, Wykonawca zobowiązuje się wykonać **do dnia 28 kwietnia 2024 roku**.

**UWAGA: W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew po terminie 28 lutego 2024 roku Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania przeglądu drzew planowanych do wycinki w przypadku stwierdzenia gniazdowania ptaków na drzewach usuwanych wycinkę należy wstrzymać i wznowić po okresie rozrodu ornitofauny oraz opuszczeniu siedlisk przez formy młodociane oraz niezwłocznie powiadomić Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Goleniowie oraz uzyskać zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych.**

**§ 4**

1. Z chwilą przekazania odcinka pasa drogowego, na którym zlokalizowany jest przedmiot umowy, zwanego dalej placem robót, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drogach w okresie wykonywania robót do chwili ponownego przekazania placu robót Zamawiającemu.

2. Za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim, przy pozyskiwaniu drewna odpowiedzialność ponosi Wykonawca; Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wymienionych szkód.

**§ 5**

* + - 1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie placu robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
2. bieżąca konsultacja w siedzibie Zamawiającego,
3. zagospodarowanie placu robót;
4. uprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń związanych z wykonywanymi robotami z pasa drogowego i przyległego terenu, po wykonaniu robót;
5. oznakowanie i zabezpieczenie terenu wycinki drzew i innych miejsc, w których będą prowadzone roboty, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
6. utrzymanie ładu i porządku w pasach drogowych, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego placu robót uporządkowanego zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
7. zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp;
8. zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego w zakresie koniecznym do wykonania umowy;
9. udzielenie gwarancji na dokonane nasadzenia. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane nasadzenia i zachowanie przez materiał roślinny żywotności przez okres **36 miesięcy** od daty odbioru wykonanych nasadzeń. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać pielęgnację nasadzonych roślin. W przypadku uschnięcia nasadzonego drzewa Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nasadzeń i powiadomienie o tym Panią Monikę Nadolską Inspektora w Wydziale Dróg Powiatowych i Inwestycji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z Decyzjami zawartymi z **Załączniku nr 4** do Zapytania ofertowego.
11. Nasadzenia powinny być wykonane w możliwe najbardziej dogodnym z punktu widzenia rozwoju drzew terminie, z zastrzeżeniem konieczności ich zrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 2 ppkt c).

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać określony w ust. 3 obowiązek niezależnie od jakości drewna stanowiącego przedmiot umowy.

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków zleconych niniejszą Umową przekraczającego o co najmniej 7 dni którykolwiek z terminów wskazanych w § 3 ust. 2, Zamawiający będzie mógł bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy lub zlecić realizację prac nie wykonanych przez Wykonawcę innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku naprawienia Zamawiającemu wszelkich szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wykonania nasadzeń (np. koszty kar administracyjnych).

**§ 6**

Kierownikami nadzoru działającym z ramienia Zamawiającego, uprawnionym do przekazania placu robót i końcowego odbioru robót jest:

1) Kierownik OD w Nowogardzie – Pan Stanisław Marciniak –tel. 609-674-246;

2) Kierownik OD w Maszewie – Pan Wiktor Marciniak –tel. 609-674-253;

3) Kierownik OD Goleniów – Pani Ewa Rast – tel. 609-674-231.

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 1 % ceny brutto, wynikającej z § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze,
o których mowa w § 9 umowy w wysokości 1 % ceny brutto, wynikającej z § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,w wysokości 30% ceny brutto, wynikającej z § 1 ust. 1 umowy.

2. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może liczyć na podstawie niniejszej Umowy, wynosi 30 % ceny brutto, wynikającej z § 1 ust. 1 umowy

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych lub też w razie powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

3. Kary umowne z tytułu wadliwego wykonania umowy nie zwalniają Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich, wynikające z nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 8**

1. Potwierdzeniem zrealizowania obowiązków Wykonawcy są protokół odbioru po dokonanej wycince, protokół odbioru po uprzątnięciu terenu po dokonanej wycince oraz protokół odbioru nasadzeń, sporządzany po dokonaniu nasadzeń. Protokoły te wymagają podpisu Zamawiającego. Protokoły zostaną sporządzone w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Data sporządzenia protokołu stanowi datę zrealizowania zobowiązań umownych przez Wykonawcę o ile protokół nie wskazuje innej daty realizacji tych zobowiązań.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru placu robót po przeprowadzonej przez Wykonawcę wycince zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru placu robót do czasu usunięcia wad.

3. Za wady w rozumieniu niniejszej umowy należy rozumieć w szczególności pozostawienie nieuprzątniętego placu robót, nie dokonanie pełnej wycinki drzew objętych przedmiotem umowy, nie przywrócenie do stanu sprzed wycinki terenu przyległego itp.

4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru placu robót ze stwierdzonymi wadami nie zwalnia Wykonawcy od ich usunięcia w terminie wskazanym w § 9 umowy.

**§ 9**

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych mu przez Zamawiającego przy odbiorze w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia w terminie określonym w zd. pierwszym, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tego tytułu.

**§ 10**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem umowy, a w szczególności powstałe podczas wykonania robót; Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na sumę co najmniej 100 000,00 zł brutto.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;
2. szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym stanowiące następstwa nieszczęśliwych wypadków w odniesieniu do osób zatrudnionych oraz osób trzecich.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazywania mu placu robót przedłoży do wglądu Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1; naruszenie tego obowiązku będzie upoważniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 11**

1. Wykonawca nie może bez uzyskania zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

2. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§12**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 **Zamawiający Wykonawca**

Opracowała: Agata Wachowiak/Monika Nadolska