OR.272.33.2023

Lwówek Śląski 27.09.2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGĘ

Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu pn. **Usługa demontażu, odbiorze, pakowaniu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych w 2023 r.**

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000,00 zł netto na podstawie art. 2 ust 1) pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami). Prowadzonego na **podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.**

1. **Zamawiający**

Powiat Lwówecki

Ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616 14 10 172

<https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski>

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
   2. Kod CPV zamówienia \*
      1. 45262660-5 – Usuwanie azbestu
   3. Zamówienie obejmuje

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na: demontażu, odbiorze, pakowaniu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych w 2023 r.

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wykonywania usług w zakresie określonym w przedmiotowym postępowaniu.

2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3). Wykaz obiektów do zamówienia publicznego dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Wartość przeliczeniowa** | **Masa w Mg** |
| **1.** | Płóczki Dolne 61, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 45,38 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,77146 |
| **2.** | Giebułtówek 5, gm. Mirsk, płyta składowana 34,65 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,58905 |
| **3.** | Giebułtów dz. nr 563/17, gm. Mirsk, płyta składowana 72,60 m2 | 0,017 Mg/m2 | 1,2342 |
| **4.** | Skorzynice 1, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 110,00 m2 | 0,017 Mg/m2 | 1,87 |
| **5.** | Rębiszów 19, gm. Mirsk, płyta składowana 125,40 m2 | 0,017 Mg/m2 | 2,1318 |
| **6.** | Pławna Górna 28, gm. Lubomierz, dach 262,08 m2 | 0,017 Mg/m2 | 4,45536 |
| **7.** | Rząsiny 81, gm. Gryfów Śląski, dach – 202,13 m2, płyta składowana 6,87 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,11679 |
| **8.** | Płóczki Dolne 47, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 15,40 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,2618 |
| **9.** | Rząsiny 67, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 26,40 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,4488 |
| **10.** | ul. Podchorążych 13a, Mirsk, dach – 11,55 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,19635 |
| **11.** | Pławna Dolne 38, gm. Lubomierz, dach – 51,56 m2, płyta składowana 48,13 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,81821 |
| **12.** | Chmieleń 6, gm. Lubomierz, płyta składowana 92,13 m2 | 0,017 Mg/m2 | 1,56621 |
| **13.** | Krzewie Wielkie 46, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 42,35 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,71995 |
| **14.** | Ubocze 68, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 141,68 m2 | 0,017 Mg/m2 | 2,40856 |
| **15.** | Milęcice 17, gm. Lubomierz, płyta składowana 52,25 m2 | 0,017 Mg/m2 | 0,88825 |
| **16.** | Orłowice 70, gm. Mirsk, dach – 253,55 m2 | 0,017 Mg/m2 | 4,31035 |
|  |  | Razem składowane | 13,82508 |
|  |  | Razem do zdjęcia | 8,96206 |
|  |  | Razem | 22,78714 |

4). Prace przygotowawcze:

- odizolowanie miejsca demontażu przed dostępem niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów,

- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętych pracami,

- montaż, czas pracy,

5). Prace demontażowe:

- demontaż płyt eternitowych z dachu,

- ułożenie płyt eternitowych na paletach, ofoliowanie, oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ewentualne drobne odpady azbestowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych szczelnie zamykanych,

6). Prace końcowe:

- załadowanie ofoliowanych palet z płytami eternitowymi i worków na środek transportu,

- demontaż rusztowań,

- wywóz palet z płytami eternitowymi upoważnionym środkiem transportu,

- zdeponowanie na upoważnionym składowisku odpadów,

- dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,

- dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,

- ustawienie tablic informacyjnych „zamawiającego” (na posesji).

7). Środki transportowe przewidziane do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, które wyposażone są – według międzynarodowych przepisów ADR o transporcie towarów niebezpiecznych – w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Transport odpadów odbywa się zgodni z obowiązującymi w tym zakresie przepisami drogowymi.

Samochody transportujące odpady posiadają stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowców.

Odpady z kilku budynków do miejsca unieszkodliwiania należy transportować łącznie, pojazdami ciężarowymi o dużej ładowności w celu minimalizacji kosztów transportu.

8). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

9). Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby całe Zamówienie było wykonywane w terminie do 8 grudnia 2023 r.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest obszar Powiatu Lwóweckiego.

1. **Warunki udziału w postępowaniu** 
   1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:
      1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych o rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego. (Dz. U. 2022, poz. 835) roku, wykluczy z udziału w postępowaniu następujących wykonawców:
         1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
         2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
         3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
      2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp),

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp),

* + 1. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
  1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszt dostawy oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

1. **Informacje o Podziale na części postępowania** 
   1. Postępowanie nie jest podzielone na części.
      1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
      2. Oferta, w której Wykonawca nie złoży oferty cenowej na wszystkie składowe przedmiotu postępowania zostanie odrzucona.
2. **Termin Realizacji zamówienia** 
   1. Realizacja zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do **08 grudnia 2023 roku**.
3. **Sposób obliczania ceny** 
   1. Do wyceny należy przyjąć łączną wartość przedmiotu dostawy, wraz z kosztami dostawy.
   2. Ceną oferty jest cena w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j.) - jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
   3. Wykonawca obliczając cenę oferty winien uwzględnić wszelkie koszty jakie musi ponieść w celu wykonania zamówienia w tym wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień składania oferty.
   4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT.
   5. Obliczenie końcowej ceny ofertowej należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie.
   6. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
   7. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
   8. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, Zamawiający dokona przeliczenia ceny takiej oferty poprzez doliczenie do jej wartości zobowiązań cywilnoprawnych (składki ZUS) jakie będzie musiał oprowadzić.
4. **Informacje dotyczące negocjacji**
   1. Zgodnie z §20 Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji na Platformie Zakupowej z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
5. **Informacje dotyczące możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki.**
   1. W sytuacji uzyskania ofert nie przekraczającej wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia na podobne usługi, których łączna wartość wraz z zamówieniem podstawowym nie przekroczy kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia oraz wartość 130 000,00 zł netto.
   2. Zwiększone zamówienie zostanie rozliczone według stawki zaproponowanej w postępowaniu.
   3. Przed zwiększeniem zamówienia Zamawiający zapyta Wykonawcy o zgodę.
   4. Zamawiający w chwili wszczęcia zamówienia zabezpieczył 60 000,00 zł brutto na realizację zamówienia.
6. **Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: nazwa waga (znaczenie) pkt
      1. cena 100,0 pkt

W kryterium „cena” (Kc) punkty będą przyznawane w następujący sposób zgodnie z formułą

Cmin

KCn= ---------- x 100 pkt

Cn

gdzie:

KCn – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n – numer oferty);

Cmin – cena (brutto) oferty najniższej;

Cn – cena (brutto) oferty ocenianej (n – numer oferty)

oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów;

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

* 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
  2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
  3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

1. **Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:**
   1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
2. **Termin, miejsce i forma składania ofert oraz termin otwarcia ofert:**
   1. Termin złożenia oferty: **05 października 2023 r., godz. 11:00**.
   2. Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sp\_lwowekslaski
   3. Forma składania ofert: Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy poprzez wypełnienie poszczególnych pól formularza oferty.
   4. Do oferty należy dołączyć:
      1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**
      2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
      3. zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
      4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to wykonanych w tym okresie usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia ; Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie we wskazanym wyżej okresie wykonania minimum jednej usługi usuwania azbestu o wartości 30 000,00 zł.
   5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 października 2023 roku o godzinie 11:10** w siedzibie zamawiającego a informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/sp\_lwowekslaski.
3. **Zmiana lub odwołanie warunków postępowania:**
   1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub odwołać warunki postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.
   2. 2. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:
      1. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
         1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,
         2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
         3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
         4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
      2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   3. Warunki odwołania postępowania:
      1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.
   4. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
      1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
         1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
         2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
         3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
         4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
4. **Wybór oferty:**
   1. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
   2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
   3. jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
5. **Warunki udzielenia zamówienia** 
   1. Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.**
6. **Warunki płatności**
   1. Przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze w terminie **30 dni** od daty otrzymania faktury VAT po zrealizowaniu zamówienia.
7. **Osoby upoważnione do kontaktów:**
   1. Osobom uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Mruk – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, dostępny w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku 7:30 – 15:30 mail [m.mruk@powiatlwowecki.pl](mailto:m.mruk@powiatlwowecki.pl)
8. **Informacja dotycząca RODO**
   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwówecki, którego siedziba znajduje się w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4.
      2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora, tel.75 7823650 lub e-mail rodo@powiatlwowecki.pl
      3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
      4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, Instytucja Zarządzająca oraz Beneficjent wiodący Projektu Powiat Lwówecki. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
      5. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
         1. prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO;
         2. prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
         3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
         4. prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
         5. prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO;
         6. prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
      6. Ograniczenia do korzystania z praw w związku z prowadzonym postępowaniem określone w ustawie Prawo zamówień publicznych:
      7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00
      8. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
      9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, udziału w przetargu lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
      10. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zatwierdzam:

Starosta Lwówecki

Daniel Koko

/-/

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OR.272. 33 .2023

**FORMULARZ OFERT**

OFERTA

Zamawiający: Powiat Lwówecki

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego

siedziba Zamawiającego: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

1. My, niżej podpisani,

...............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa oferenta) ....................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

nawiązując do zapytania ofertowego (OR.272.33.2023) na usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

1) za cenę ogółem ...........................zł (brutto), netto ogółem...................zł

Słownie (brutto).............................................................................................................

Cena za usunięcie jednego Mg azbestu składowanego ...........................zł (brutto), netto ogółem...................zł Słownie (brutto).................................................................................

Cena za usunięcie jednego Mg azbestu demontaż z dachu ...........................zł (brutto), netto ogółem...................zł Słownie (brutto)................................................................................

2) w tym cena wykonania poszczególnych obiektów wynosi:

| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Płóczki Dolne 61, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 45,38 m2 |  |  |
| **2.** | Giebułtówek 5, gm. Mirsk, płyta składowana 34,65 m2 |  |  |
| **3.** | Giebułtów dz. nr 563/17, gm. Mirsk, płyta składowana 72,60 m2 |  |  |
| **4.** | Skorzynice 1, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 110,00 m2 |  |  |
| **5.** | Rębiszów 19, gm. Mirsk, płyta składowana 125,40 m2 |  |  |
| **6.** | Pławna Górna 28, gm. Lubomierz, dach 262,08 m2 |  |  |
| **7.** | Rząsiny 81, gm. Gryfów Śląski, dach – 202,13 m2, płyta składowana 6,87 m2 |  |  |
| **8.** | Płóczki Dolne 47, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 15,40 m2 |  |  |
| **9.** | Rząsiny 67, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 26,40 m2 |  |  |
| **10.** | ul. Podchorążych 13a, Mirsk, dach – 11,55 m2 |  |  |
| **11.** | Pławna Dolne 38, gm. Lubomierz, dach – 51,56 m2, płyta składowana 48,13 m2 |  |  |
| **12.** | Chmieleń 6, gm. Lubomierz, płyta składowana 92,13 m2 |  |  |
| **13.** | Krzewie Wielkie 46, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 42,35 m2 |  |  |
| **14.** | Ubocze 68, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 141,68 m2 |  |  |
| **15.** | Milęcice 17, gm. Lubomierz, płyta składowana 52,25 m2 |  |  |
| **16.** | Orłowice 70, gm. Mirsk, dach – 253,55 m2 |  |  |

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy i wykonywania zamówienia za wynagrodzeniem nie większym niż podane w powyższym formularzu.

2. Niniejszym oświadczam/y, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się ze stanem technicznym nieruchomości, oraz ilością materiałów zawierających azbest przeznaczonych do rozbiórki i składowanych na terenie obiektów wymienionych w wykazie obiektów do zamówienia publicznego dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych gospodarczych w tym poprzez wizję w terenie.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..................................................................................................................................................................

NIP ....................................................... REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ...........................................................

numer telefonu: ……………............Numer faksu: …………………………….

e-mail ................................................................................................

Ofertę podpisali: …………………………..

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) ……………………………………………..

Miejscowości i data

................................, dnia..............................

OR.272.33.2023

(**Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2023 R.**)

**Załącznik Nr 2**

**OŚWIADCZENIE**

**Oświadczam, że :**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. posiadamy wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. poz. 10) w grupie 17 06, lub posiadam podpisaną umowę na transport odpadów z przedsiębiorstwem posiadającym takowy wpis.

...................................................

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

**Załącznik nr 3**

OR.272.33.2023

……………………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

**Wykaz wykonanych usług**

Zadanie: **Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2023 R.**

oświadczam, że zrealizowałem (zostały zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zadania~~:~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Wartość**  **(PLN brutto) zadań/robót wykonanych przez Wykonawcę** | **Nazwa kontraktu, rodzaj i miejsce wykonanych przez Wykonawcę usług** | **Czas realizacji** | |
| **początek**  **miesiąc**  **rok** | **koniec**  **miesiąc**  **rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

data .......................................... ……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

**Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla wszystkich części**

**UMOWA NR 273………….2023**

Zawarta w dniu ………………… 2023 r. pomiędzy:

Powiat Lwówecki,

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

NIP: 616-14-10-172

reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ……………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

reprezentowanym przez: …………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu miasta Powiatu Lwóweckiego obejmujące:
   * 1. rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
     2. zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
     3. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
     4. załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
     5. przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych wraz z udokumentowaniem tego faktu (karta przekazania odpadu).
2. Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, prace wymienione w ust. 1 będą realizowane zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych dokonanym przez każdego właściciela nieruchomości.
3. Wykaz nieruchomości zawierających azbest stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy ( oferta wykonawcy ).
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wykonania prac z właścicielami poszczególnych nieruchomości znajdujących się na wykazie nieruchomości (załącznik nr 2 do umowy), a następnie do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodnionego harmonogramu wykonania usług. Uzgodniony harmonogram wykonywania usług z właścicielami poszczególnych nieruchomości musi uwzględniać czas realizacji przez Wykonawcę przedmiotu nin. umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe właścicieli poszczególnych nieruchomości.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac do wykonania lub rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego zapotrzebowania. Zmniejszenie zakresu prac i tym samym ilości zebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, może nastąpić m.in. z powodu rezygnacji właściciela nieruchomości z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w „Harmonogramie wykonania usług". W takim przypadku wartość wynagrodzenia wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6. Po realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru, podpisany przez właściciela nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcę, w którym odnotowane będą ilości odebranych odpadów w m2 oraz Mg.
7. Do protokołu odbioru należy załączyć dokumentację fotograficzną, tj.
   1. zdjęcie obiektu sprzed rozpoczęcia usuwania z niego azbestu,
   2. zdjęcie obiektu po usunięciu z niego azbestu,
   3. zdjęcie wyrobów zawierających azbest, wykonane już po ich zdjęciu.
8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania usług i oczyszczenia terenu z azbestu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).
9. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości zgodnej z protokołami odbioru usług, będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bezusterkowo, bez wad, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami bhp, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi i Unii Europejskiej.
11. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.

§ 2

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 8 grudnia 2023 r.

§ 3

1. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, nie może przekroczyć kwoty ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………..). Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wynagrodzenia wykonawcy ulegnie ono proporcjonalnemu zmniejszeniu przy uwzględnieniu danych wynikających z zał. Nr 2 i postanowień ust. 2.
2. Cena jednostkowa **za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest** (przy zastosowaniu przelicznika 0,017 Mg/m2)przy zdjęciu wyrobów zawierających azbest wynosi …………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………..), a przy usunięciu składowanych odpadów zawierających azbesty wynosi ……………………………………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………).
3. Wykonawca oświadcza, iż ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, obejmują wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.
4. Zakończenie wykonania całości zamówienia Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
5. Do zgłoszenia, o którym w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet dokumentów pozwalających ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
   1. wykaz nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby azbestowe w rozbiciu na dane zawarte w zał. Nr 2 ( ofercie ) ze wskazaniem terminu realizacji prac oraz ilości usuniętych wyrobów podanych w Mg oraz m2,
   2. protokoły zakończenia wykonania usług podpisane przez właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz Zamawiającego,
   3. oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac,
   4. karty przekazania odpadu,
   5. dokumentację fotograficzną.
6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie całego przedmiotu umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Strony.
7. Płatności za wykonane prace będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, iż:
   1. posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy,
   2. pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace stanowiące przedmiot umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami),
   2. pisemnego uzgadniania z władającym nieruchomością terminu przystąpienia do prac oraz ich zakończenia,
   3. przekazywania do wiadomości Zamawiającemu zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami),
   2. zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia,
   3. prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 w/w. rozporządzenia,
   4. złożenia władającemu nieruchomością pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 w/w. rozporządzenia,
   5. transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,
   6. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
4. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.
6. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1, wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania nin. umowy stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 000,00 zł;
   2. w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
   3. w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 000,00 zł;
   4. w razie zwłoki w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze prac z danej nieruchomości w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad;
   5. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru prac z danej nieruchomości w wysokości 200,00 zł.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
3. W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie lub/i e-mailem na adresy jak w ust. 5 i 6 o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
5. Do udzielania informacji o stanie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca upoważnia ze swojej strony następujące osoby:
   1. …………………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………[.](mailto:patrycja.revol@wp.pl)
6. Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:
   1. Mariusz Kowalski e-mail: [m.kowalski@powiatlwowecki.pl](mailto:m.kowalski@powiatlwowecki.pl).

§ 7

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o następujących sytuacjach:
   1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w następujących sytuacjach:
      1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
      2. gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
      3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji umowy, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy, nie przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu azbestu.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,
   2. na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności, obejmujące wartość wykonanych prac, stanowiące podstawę do wystawienia przez Niego odpowiedniej faktury,
   3. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w terminie i w zakresie obustronnie uzgodnionym; koszt zabezpieczenia obciąża stronę, z przyczyn której odstąpiono od umowy lub wypowiedziano umowę.
5. Po zabezpieczeniu przerwanych prac, na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego, Zamawiający przejmuje prace pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
   1. Wystąpienie siły wyższej (przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stronnp. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach**,** uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności) na poniższych warunkach:
      1. w razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej,
      2. w razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonych terminów,
      3. w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, ustalona data realizacji przedmiotu umowy będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.
   2. Pozostałe zmiany:
      1. terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu o czas wystąpienia lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
      2. zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy i Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów;
      3. zmiany obligatoryjne wynikające ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron
      4. zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
      5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
3. Możliwe zmiany do umowy dokonywane będą poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, terminu dokonania zmiany.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami). Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: