UMOWA   Nr   ID.7011.25.2023

Zawarta  w dniu …………  roku  w  Łużnej  ,   pomiędzy  Gminą  Łużna NIP: 738-10-22-314, Regon: 491892469 z siedzibą Urzędu Gminy   Łużna:  38-322 Łużna  nr 634, zwaną dalej  Zamawiającym , którą reprezentuje :

mgr Mariusz Tarsa    -   Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łużna – Iwony Wiktorek,

a

………………………………

Zwanym  dalej  Wykonawcą  reprezentowanym przez:

………………………………….

Na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych       (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi  zmianami) - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty 130 000 tys. zł  udzielanego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łużna  Nr 1/2021 z dnia 04.01. 2021 r w sprawie  zamówień  publicznych  w  Urzędzie Gminy Łużna Zamawiający  i   Wykonawca  zawierają  umowę  następującej   treści:

§ 1.

(Przedmiot umowy)

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca   zobowiązuje się  wykonać zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 270812K Wola Łużańska Las III (koło Pana Szymczyka).”

1) Zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu  nowej nawierzchni ulepszonej  na łącznym odcinku   110  Mb  o szerokości   2,75m.

2) Zakres rzeczowy robót obejmuje:

W zakres robót budowlanych wchodzi mechaniczne ścinanie poboczy, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wyrównawcza AC16W oraz ścieralna SMA 16 JENA), wykonanie utwardzonych poboczy.

Wykonane z materiałów własnych wykonawcy.

§ 2

W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

1) urządzenie i należyte, zgodnie z wymaganiami prawa i zasad bhp, utrzymanie budowy,  zaplecza budowy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na budowie

2) załatwienie wszelkich formalności i podłączenie mediów dla potrzeb robót budowlanych,

3) należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

4) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót,

5) przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami,

6) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu prac.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia całości przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 15.09.2023 roku.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy odbiorze końcowym obiektu przed podpisaniem protokołu przedłożyć  Zamawiającemu: oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu, wymagane atesty, protokoły badań i sprawdzeń,  wykonanych prac.

§ 4

Strony postanawiają, że przedmiotem końcowego odbioru jest  przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

1) Wykonawca zgłosi pisemnie do siedziby Zamawiającego gotowość obiektu do odbioru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych  przed upływem terminu określonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy

2) Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze końcowym obiektu do odbioru przedłożyć  Zamawiającemu: oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu,   wymagane atesty, protokoły badań i sprawdzeń,  tzw. kartę gwarancyjną, pisemne oświadczenie w zakresie spełnienia wymagań określonych w § 9 umowy.

3) Zamawiający, wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy zgłoszonego do odbioru etapu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Datą odbioru końcowego będzie data zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego.

5)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

8) Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

9) Wszelkie wydatki i koszt usunięcia wad ponosi  całości  Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót określonego w § 3 ust.2.

§ 5

1.Za  należyte wykonanie całości przedmiotu umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę  netto  ……………  /słownie:  ………………. 00/100 zł  / plus podatek VAT według stawki 23 %  w kwocie ……………….  /słownie: …………………….. 00/100zł      / co daje kwotę brutto  …………………. zł  /słownie:  …………………………. 00/100 zł    /.

2.Wynagrodzenie to jest niezmienne  i nie będzie podlegać negocjacji w trakcie  realizacji  zadania określonego niniejszą umową. Wynagrodzenie zawiera wszelkie  koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu  umowy, w tym koszt zakupu materiałów i transportu.

3. Faktura powinna być  wystawiona  w następujący sposób:

Nabywca : Gmina  Łużna                   Odbiorca: Urząd Gminy  Łużna

38-322  Łużna 634, 	                               38-322  Łużna 634

NIP 738-10-22-314.

4. Zapłata wynagrodzenia  za  wykonany  przedmiot  umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………….  , w terminie  do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury  jest podpisanie protokołu końcowego odbioru robót, bez stwierdzenia w nim wad i usterek.

5.Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień   obciążenia  rachunku bankowego  Zamawiającego.

§  6

Zamawiający  zobowiązuje się  w dniu podpisania umowy   do przekazania:

1/ placu budowy

§  7

Wykonawca  nie  może  bez pisemnej  zgody Zamawiającego przenieść praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej  umowy   na osoby trzecie.

§  8

1.Osobą do kontaktu, odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest   Pan/Pani………………………

2. Osobą do kontaktów ze strony  Zamawiającego  jest Pan Miłosz Passoń.

§ 9

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z  2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami” zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących prace fizyczne na remontowanym obiekcie.

2.Zamawiający uprawniony jest do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących wskazane w zamówieniu czynności.

Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do:

a/żądania wykazów, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

b/żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

c/ przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń.

§ 10

1. Wykonawca  zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników , materiały  ,sprzęt i inne urządzenia, oraz  wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym należyte, w tym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu  umowy

2. Wykonawca  w pełni odpowiada za działania ,  uchybienia i zaniedbania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje jak  również  osób, którym  wykonanie zobowiązania powierza jak za własne działanie ,uchybienie lub  zaniedbanie.

3.Wykonawca zobowiązany  jest posiadać deklarację  zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na  wykorzystywane do  robót  materiały, którą winien na żądanie Zamawiającego przedłożyć mu .

4.Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne i certyfikaty na materiały wbudowane w ramach realizacji umowy przed  ich wbudowaniem.

5.Wykonawca będzie wykonywał roboty  budowlane objęte umową w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów i sprzętu.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny sprzęt, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i kadrowy pozwalający mu na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz, że zawodowo trudni się tego typu działalnością.

§  11.

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty  spowodowane przez niego lub osoby, którym powierza wykonanie prac związanych z realizacją niniejszej umowy, oraz za szkody osobowe powstałe w trakcie realizacji umowy.   Ryzyko Wykonawcy obejmuje w szczególności ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy, Zamawiającego i osób trzecich.

2.Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu przedmiotu umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

3.Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń usytuowanych na terenie prowadzonych prac, a w szczególności takich  jak :przewody, rurociągi , kable techniczne itp. oraz  za uzyskanie od Zamawiającego informacji odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie prowadzonych prac remontowych i adaptacyjnych.  Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie  spowodowane  przez niego działania, uszkodzenia wskazanych powyżej urządzeń. 4.Jeżeli na skutek działania  lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej  szkody w infrastrukturze Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się  w realizacji powyższych postanowień, Zamawiający zleci usuniecie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

6.Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na terenie robót, w szczególności za BHP w trakcie realizacji umowy.

§ 12.

1.Wykonawca  ponadto - bez  dodatkowego  wynagrodzenia - zobowiązuje  się  do:

1/ wykonania prac przygotowawczych np. urządzenia , oznakowania i zabezpieczenia  terenu wykonywanych  prac, ustawienie urządzeń  niezbędnych do realizacji umowy,

2/zorganizowania zaplecza prac remontowych, oraz zapewnienia miejsca składowania odpadów,  oraz  ich  usunięcia zgodnie z przepisami,

3/ strzeżenia mienia znajdującego  się  na terenie prac remontowych.

2.Wykonawca będzie utrzymywał  teren prac remontowych   w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych  w umowie.

3.Po zakończeniu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 Wykonawca pozostawi cały teren  uporządkowany i w stanie nadającym  się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§  13

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości  10% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1

2/za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy i przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 - w wysokości 0,5% wartości  umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, niezależnie od przyczyny opóźnienia, nie więcej niż 30 % wartości  umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1,

3/ za  opóźnienie w  usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wartości  umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, niezależnie od przyczyny opóźnienia, nie więcej niż 30 % wartości  umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1,

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1/Za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust.1.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  przewyższającego wartość      kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 14

1.Wykonawca  udziela  Zamawiającemu 36  miesięcy gwarancji i rękojmi  na roboty i materiały objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się  od daty odbioru końcowego lub od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego obiektów. Strony umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 36 miesięcy.

2.Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela  gwarancji  zgodnej z gwarancją jakiej udzielają ich  producenci, lecz nie krótszej  niż 24 miesiące.

3. Wykonawca zobowiązuje się  do  bezpłatnego i niezwłocznego usunięcia wad lub usterek powstałych w okresie  rękojmi  i gwarancji, nie później niż w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub  w innym terminie uzgodnionym  przez strony.

§15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) wystąpią przyczyny formalno – prawne uniemożliwiające wykonanie umowy np. upadłość, likwidacja Wykonawcy  itp.,

2) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres  5 dni ,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy  wadliwe, nieterminowo , niezgodnie z zakresem jego czynności.

4)zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku Wykonawcy.

2. W  przypadkach wymienionych  w ust.1 Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 5 dni naprzód wkroczyć  na teren prac nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków  umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

4.Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w formie pisemnej  w terminie 5 dni roboczych  od  dnia  powzięcia  informacji  o  przyczynie odstąpienia  i  powinno  zawierać  uzasadnienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość.

§ 16

1.Zakazuje  się  istotnych  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,     chyba   że  Zamawiający  przewidział  możliwość dokonania takiej zmiany , oraz określił  warunki  takiej zmiany.

2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 jest nieważna.

3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść praw, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy, na osoby trzecie.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla  Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz  ustawy o finansach publicznych.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze  dla Zamawiającego.

§ 20

- Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych osób zawierających umowę jest Gmina Łużna.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji w/w Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom.

- Z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu Danych Osobowych można zapoznać się na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA