- Zamawiający

Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

Pomieszczenie magazynowe techników w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II/2a

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakresem działania Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie jest terytorium powiatu gnieźnieńskiego o liczbie ludności 145 085.

Stan techniczny istniejącego budynku określono jako dobry. W celu dostosowania istniejących pomieszczeń magazynowych dla potrzeb Wydziału Kryminalistyki – zespołu techniki kryminalnej  należy zmodernizować część pomieszczeń dostosowując w ramach możliwości technicznych dla ich potrzeb.

Zakresem objęte są pomieszczenia na poddaszu budynku administracyjnego ,,A” Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II/2a.

1/Zakres robót zewnętrznych obejmie:

Zgodnie z obmiarem

Uszczegółowienie  zakresu robót o ktorych jest mowa w pkt. 1 zawarte jest w obmiarze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bez podania przyczyny.

III.Termin składania ofert i realizacja:

- Terminskladania ofert : do  dnia 09.08.2017 do godz. 11.00

- Oferty złożone po terminienie  nie będą rozatrywane.

IV.Opis wymagań

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

- Minimalny  okres  gwarancji i rękojmii wynosil minimum 50 miesięcy

- Siedziba Wykonawcy znajdowała się w odległości nie większej niż 50 km. do miejsca budowy.

- Posiadaniał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł

- Wykonał w ciągu ostatnim roku robóty remontowe w budynkach urzyteczności publicznej na ogólną wartość nie mniejszą niż 100 000,00zł.

- Okres realizacji przedmiotowego zadania od maja 2017  do  30 września 2017

- Planowana jest realizacja remontu w dwóch etapach. Z  uwagi na brak możliwości lokalowych remont będzie prowadzony bez wyłączania pomieszczeń z normalnego funkcjonowania. Prace będą się odbywały etapowo w ścisłej współpracy z Technikami.

V. Istotne  postanowienia  zamowienia

Wymagania dodatkowe

- Prowadzone  prace  nie mogą przeszkadzać ani w znaczny sposób utrudniać

pracy Komisariatu

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania  terenu w rejonie wykonywanych prac

VI. Płatnośc i za  przedmiot zamówienia

1.   Dopuszcza się płatności częściowe (30 % i 70% lub 100%)po uporzednim

Potwierdzeniu wykonanych prac przez Insp. Nadzoru

- Termin płatności 30 dni, przelew

- Zamawiający nie przewiduje przedpłat

VII.Kryterium oceny

1.    Kryteriumwyboru oferty będzie cena oferty  -  100%

VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadom odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Dodatkowych informacji udziela : L.Kośmicka-Skrzypczak pod numerem telefonu (61) 8412469