Załącznik nr 12 do SWZ

FZ-2380/62/22/KK

PROJEKT

UMOWA NR ...... / 2022 / Kb

na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie V Komisariatu Policji              Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 60

W dniu .......................................... 2022 r. w Łodzi pomiędzy:

(Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112

NIP : 7260004458     REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

insp. Tomasza Jędrzejowskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Łodzi,

zwanym dalej Zamawiającym, a

dane Wykonawcy

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel,

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1710), nr sprawy: FZ-2380/62/22/KK, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie                     V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 60 oraz udzielenie gwarancji obejmującej konserwację/serwis, bieżące naprawy, usuwanie awarii.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (elektrycznych), określonych w projekcie technicznym, w tym:

- dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego wraz  z uporządkowaniem terenu;

- uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń zezwalających na eksploatację (użytkowanie) zamontowanego systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- konserwację/serwis wraz z naprawą systemu monitoringu wizyjnego oraz usuwanie awarii                  w okresie udzielonej gwarancji polegające na:

- konserwacji – zespół czynności służący utrzymaniu urządzeń w pełnej sprawności technicznej bez konieczności przeprowadzenia napraw, które mają na celu usuwanie                    na bieżąco nieprawidłowości w ich działaniu i które powinny być wykonywane zgodnie                  z obowiązującymi przepisami, PN i instrukcjami serwisowymi producenta;

- bieżących naprawach/usuwaniu awarii – zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznej, obejmującej wymianę względnie naprawę części/zespołów o porównywalnych parametrach.

- Szczegółowa charakterystyka przedmiotu umowy oraz jej zakres rzeczowy i ilościowy zostały określone w projekcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących wraz z ofertą Wykonawcy integralną część niniejszej umowy.

§ 2 - Termin wykonania umowy

- Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce robót w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przejęcia placu budowy.

- Przedmiot umowy należy wykonać do dnia 27.12.2022 r.

- Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dostarczenie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych wraz z kompletem dokumentów odbiorowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 - Potencjał kadrowy

- Obowiązki projektanta /nadzór autorski/ będą pełnione przez osoby wyznaczone przez autora projektu – „Technitel Polska” S.A. zs. w Zgierzu, ul. S. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz.

- Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz kontroli przebiegu wykonania umowy w zakresie robót budowlanych będzie :

- w zakresie robót ogólnobudowlanych …………….………………………………………

- w zakresie instalacji elektrycznych: ………………………………………………………….

3.  Obowiązek koordynacji prac na budowie będzie pełniony przez przedstawiciela, wyznaczonego

spośród osób wskazanych w ust. 2.

4.  Przedstawicielem Zamawiającego/użytkownika obiektu do bieżących kontaktów z Wykonawcą

w zakresie wykonywania usług konserwacji i innych wykonywanych w ramach gwarancji będzie:

…………………………………………………………………………………………………………………...

5.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do kierowania prowadzonymi pracami wykonawczymi

osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym zaświadczeniem właściwej Izby

Samorządu Zawodowego w specjalności ogólnobudowlanej oraz  instalacji i urządzeń

elektrycznych.

6.  Obowiązki osób, o których mowa ust. 5 będą pełnione przez:

- w zakresie ogólnobudowlanym …………………………………………..…………………………..;

- w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (specjalność elektryczna) -  ………………………………………………………………………………………….………………. .

- Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………………………..…. .

- Dopuszczalna  jest  zmiana lub dodanie osób wskazanych w ust. 6, pod warunkiem, że osoby                te posiadają zaświadczenia, o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopie wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień                do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie przez osoby, o których mowa w ust. 6 wraz                 z oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.

- Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 2 - 7 nie wymaga zmiany umowy,                       a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych przez Wykonawcę ust. 9 stosuje się odpowiednio.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie stałego nadzoru budowy przez osoby, o których mowa w ust. 6 w czasie pracy Wykonawcy na budowie lub w przypadku jego nieobecności, przez wyznaczonego zastępcę, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej, o której mowa w § 17 ust.1 pkt. 6.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 6 i 7 o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych                           (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy poprzez zapoznanie z klauzulą informacyjną znajdującą się pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html

- Upoważnia się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi - Przemysława Gaworowskiego, do występowania w imieniu Zamawiającego, w szczególności z wezwaniami, prowadzenia korespondencji z Wykonawcą. Upoważnienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania w imieniu Zamawiającego aneksów do niniejszej umowy.

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy protokołem placu budowy zgodnie z § 2 ust. 1.

- wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy (roboty zanikające w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę, a odbiór końcowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia o gotowości                       do odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac na wszystkich kondygnacjach budynku oraz utrzymywanie zabezpieczenia                                  i oznakowania przez cały czas ich trwania;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną w sposób zapewniający niezakłócone funkcjonowanie jednostki Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, warunkami określonymi w umowie, w tym usuwanie wszelkich błędów, braków  i nieścisłości ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia                         na etapie jego realizacji;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu jakichkolwiek podmiotów, powstałe w związku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy;

- opracowanie projektu placu budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż 5 dni od dnia przyjęcia placu budowy;

- usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych,    a także przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji zadania;

- prowadzenie prac szczególnie hałaśliwych, a także niebezpiecznych w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem obiektu;

- kontrola jakości wbudowywanych materiałów;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej przed zakończeniem  czynności odbiorowych urządzeń;

- informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót (w tym robót zanikających)                     oraz zgłoszenie do odbioru tych robót;

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                          na jakość prac lub termin zakończenia prac;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie realizowanego zadania kontrolach  i wypadkach;

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;

- usunięcie wad ujawnionych podczas prowadzenia robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- przeprowadzenie stosownych prób na wykonanych instalacjach i zamontowanych urządzeniach oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- zastosowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów  o parametrach nie gorszych (równoważnych) niż wskazanych w dokumentacji projektowej;

- przed rozpoczęciem czynności odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia                 i przekazania Zamawiającemu dokumentów budowy i wbudowanych materiałów (certyfikaty                i/ lub deklaracje zgodności spełniające wymogi obowiązującego prawa), na wszystkie zastosowane materiały wraz z załączonym szczegółowym wykazem, gdzie materiały zostały wbudowane;

- przekazanie Karty Gwarancyjnej Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy,

§ 5 - Zatrudnienie na umowę o pracę

- W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami, o których mowa                                 w § 6 umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się,                 iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) wszystkie osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym murarskie, wykończeniowe oraz roboty budowlane instalacyjne polegające na wykonywaniu instalacji elektrycznej i montażu systemów / urządzeń. Wymóg ten nie dotyczy w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub robotami.

- Wykonawca złoży pisemne oświadczenie obejmujące ilość osób (oraz ich zakresy czynności), które zamierza skierować do realizacji umowy – w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

- W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego Wykonawca będzie zobowiązany, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte zamówieniem zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 1, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać                       w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby                       i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/ podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie                i terminie określonym przez zamawiającego.

- Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 2 mogą w szczególności nie zawierać adresów,                           nr PESEL pracowników.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku,                             o którym mowa w ust. 1.

- O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca / podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte                                 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o udostępnieniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu  i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy - poprzez zapoznanie z klauzulą informacyjną umieszczoną pod adresem:

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html

- Zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa.

§ 6 - Zatrudnienie Podwykonawców

- Wykonawca cały zakres usług robót budowlanych wykona siłami własnymi.

- Jeżeli w czasie realizacji jakiegokolwiek z etapów umowy zajdzie potrzeba zlecenia wykonania robót budowlanych podwykonawcom, zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny                       za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

lub

- Zamawiający dopuszcza zlecenie następujących robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wymienionym niżej podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom):

a) .........................................................................................................................................

b) .........................................................................................................................................

- Zlecenie wykonania robót podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) określonych                        w ust. 1 nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części robót objętych przedmiotem umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby       to były działania, uchybienia lub zaniedbania  jego własnych pracowników.

/cd. do każdego przypadku/

- Przed przystąpieniem do wykonywania przez podwykonawcę (w tym przez dalszego podwykonawcę) jakiegokolwiek z etapów umowy, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia.

- Zamawiający pisemnie w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy   z podwykonawcą  (w tym z dalszym podwykonawcą) powiadomi o braku zastrzeżeń, lub zgłosi pisemnie zastrzeżenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zobowiązani są do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 5 dni od dnia doręczenia w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego . Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3-5 i 7 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie                          7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. Zamawiający może w terminie 14 dni od doręczenia kopii umowy, wnieść sprzeciw od umowy o podwykonawstwo (niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego). Brak zgody Zamawiającego oraz nieprzedstawienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę poświadczonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości        5.000,00 zł lub odstąpić od umowy. Do ewentualnych zmian umów o podwykonawstwo stosuje się ust. 3-7.

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą (w tym dalszym podwykonawcą) oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę). Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą), której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą,  a także w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 12. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy                    z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz                  w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest wolny od odpowiedzialności określonej  w ust. 8.

- W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują także uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umownej                           w wysokości  5 000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek.

- Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz terminy zapłaty wynagrodzenia.

- Termin płatności podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie                                           o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. Wynagrodzenie należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany zakres robót.

- Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców (w tym dla dalszych podwykonawców) za wykonane roboty:

- jeżeli  roboty  objęte   fakturami  VAT częściowymi   lub   fakturą VAT  końcową   wystawioną  Zamawiającemu  przez Wykonawcę  były  wykonywane  przez  podwykonawców (w  tym  dalszych  podwykonawców), to do faktury VAT rozliczeniowej z  Zamawiającym,  Wykonawca  przedłoży   oświadczenie  podwykonawcy (w  tym   dalszego  podwykonawcy) (załącznik nr 3 do umowy) o  braku zaległych płatności od Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia albo wyjaśnienie Wykonawcy dlaczego  podwykonawca odmówił  złożenia  oświadczenia. Powyższy obowiązek zostanie spełniony także przez doręczenie Zamawiającemu w w/w terminie umowy cesji na rzecz podwykonawcy wierzytelności                     za roboty przez niego wykonane objęte fakturą VAT;

- w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców  realizujących przedmiot zamówienia, z czego wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z  realizacją robót, a  także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo                             do  wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w  zapłacie i nie będzie  skutkować  naliczeniem  odsetek  od  nieterminowych płatności. Zatrzymana  kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia  podwykonawcy   w  stosunku  do  Zamawiającego  do  czasu,  aż  roszczenie  podwykonawcy  zostanie  zaspokojone  albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo podwykonawca zrzeknie się  roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez  Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy (w tym dalszego  podwykonawcy), jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca  bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych  dokumentów,  że  należne  płatności  zostały  wykonane.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia            od umowy z  Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców                      z kolejnymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Na wniosek Zamawiającego, niezależnie od uprzedniego przedstawienia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, lub kopii zawartej umowy, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i zakresie robót powierzonych każdemu podwykonawcy oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu robót, faktur VAT wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

- Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę                      od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy na podstawie                      art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu                o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (§ 16) w zakresie  równym zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom,                            a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

- W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu                               z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

§ 7 - Czynności organizacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na bieżąco konsultacji roboczych                                           z Zamawiającym celem właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, obiektu lub inwestycji pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,               a w szczególności danych finansowych i projektowych. Postanowienie to będzie uwzględnione       we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. W razie ich ujawnienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4.

§ 8 - Wyroby budowalne

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych do stosowania wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie                z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku                      do wskazanych wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób               do obrotu.

- Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 15 do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/ lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury                  i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.                z 2016 r., poz. 1966).

§ 9 - Odbiory i zakończenie robót

      - Strony postanawiają, że po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 do odbioru, w czasie umożliwiającym dokonanie odbioru w terminie określonym w § 2 ust. 2.

      - Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi zostać dokonane na tyle wcześniej, aby umożliwić zakończenie procedury odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

      - W przypadku wystąpienia robót zanikających/ulegających zakryciu, ich odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru takich robót (zgodnie z wewnętrznymi  zasadami, w tym określonymi w Decyzji nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021).

      - Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego maksymalnie w ciągu  7 dni             od daty zawiadomienia, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia wszystkich robót oraz posiadania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów (w tym Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający przystępuje do odbioru, wskazuje wady                    i termin ich usunięcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie następuje odbiór);

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                                z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstąpić              od umowy z winy Wykonawcy.

6.	Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  jest  sporządzony  przez  strony protokół końcowy odbioru robót budowlanych, który zostanie dokonany zgodnie z Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi  zasadami, w tym określonymi w Decyzji            nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021 r. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku  odbioru, jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 7 dni.

8.   Zamawiający ma prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę, przy dołożeniu starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów i kontroli.

§ 10 - Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości:

netto: .......................................................................................................................................... PLN,

słownie: ....................................................................................................................................... PLN,

VAT: ........................................................................................................................................... PLN,

słownie: ....................................................................................................................................... PLN,

brutto: ........................................................................................................................................ PLN,

słownie: ...................................................................................................................................... PLN,

zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr … do umowy oraz Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr … do umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział 75404, paragraf 4270, pozycja budżetowa 427001 /Plan remontów/

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscem wykonania robót i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający dopuszcza:

a)  roboty zamienne z zastrzeżeniem, iż wartość tych robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia ofertowego, o więcej niż 50% pierwotnej wartości tego zakresu robót;

Przy rozliczeniu robót zamiennych zostanie uwzględniona wartość robót zaniechanych. Wykonawcę obciąża obowiązek jednoznacznego wykazania, których robót (i o jakiej wartości) zaniechano oraz jakie roboty (i o jakiej wartości) zostały zastąpione konkretnymi innymi  (i o jakiej wartości). Wartość robót podlegać będzie negocjacjom. Kosztorysy dot. robót zamiennych zostaną sporządzone wg zasad określonych w ust. 4  lit. b i będą podlegać sprawdzeniu                         w terminie 7 dni od daty doręczenia.

b)  roboty dodatkowe z zastrzeżeniem, iż wartość tych robót nie przekroczy 30% łącznej wartości wynagrodzenia ofertowego.

Odnośnie do robót dodatkowych, strony sporządzą protokół konieczności oraz wykonawca sporządzi kosztorys tych robót na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy zastosowaniu składników cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) zawartych w ofercie i cen materiałów wg cen zakupu (faktura VAT do wglądu) lub wg średnich cen                           z Sekocenbudu z dnia składania oferty. Kosztorys będzie podlegać sprawdzeniu w terminie 7 dni od daty doręczenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych, jeżeli zostały wykonane bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.                 W przypadku, gdy wprowadzony element dodatkowy nie powoduje zwiększenia Wynagrodzenia                o więcej niż 10%, to zakres ten nie będzie miał wpływu na datę zakończenia robót.  Wykonawca nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych, jeżeli te elementy są ściśle związane                     z Przedmiotem Umowy lub ich niewykonanie uniemożliwiłoby zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonanie robót zamiennych / robót dodatkowych wymaga podpisania aneksu do umowy, (zmiana umowy).

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury końcowej wraz z oświadczeniem podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) o braku zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) lub innego dokumentu potwierdzającego brak zaległości Wykonawcy albo oświadczenia Wykonawcy wyjaśniającego dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia oraz podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru danego etapu przedmiotu umowy.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5 od wszystkich podwykonawców przedmiotu zamówienia lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                           iż Wykonawca zalega z  płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac,  a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia                    za prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę) w ramach  przedmiotu zamówienia, powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest przedmiot zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia                  na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) i niniejszej umowy.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 może zostać zastąpione innym dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców).

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 11 - Zasady płatności

1. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie jednej faktury VAT (końcowej).

2. Podstawą wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego. Brak odbioru traktuje się jako niewykonanie umowy.

- Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót oraz oświadczeniem podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), o którym mowa w § 7 ust. 13 pkt. 1.

- Faktura VAT będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT na adres płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

NIP:  726-000-44-58

na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 2. W opisie faktury VAT należy wskazać jednostkę Policji.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową  na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

- W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku                od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów                          i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, związanych  z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy                             w wykazie.

- W przypadku podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) stosuje się § 6 ust. 7-16.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w § 9 ust. 1                           na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 12 - Gwarancja

- Na wykonane w ramach umowy roboty budowlane, wmontowane urządzenia i materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest Wykonawcą/ producentem wadliwej części przedmiotu umowy. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W okresie  gwarancji, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1,  Wykonawca podejmie czynności usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, wad materiałowych i/lub montażowych w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca zakończy prace związane z usuwaniem wad lub przywróceniem do stanu zgodnego z umową, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymaganymi standardami funkcjonowania,                                   po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiającym i potwierdzi ich usunięcie                      w formie pisemnej. Powyższe czynności obejmują również, w razie potrzeby, wymianę wszelkich elementów, w tym części eksploatacyjnych.

- Zgłoszenia konieczności podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności w ramach gwarancji, w tym wad przedmiotu umowy, będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie                             na nr telefonu: ………………………, a następnie będą potwierdzone na piśmie lub mailem,                      w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy (brak reakcji na dwukrotne pisemne wezwanie)                             od likwidacji usterki/usterek lub wykonania jakichkolwiek innych zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający może zlecić Wykonawcy zastępczemu wykonanie wszelkich czynności związanych z usunięciem usterki/awarii. Kosztami zostanie obciążony Wykonawca. Pomimo wykonania zastępczego Zamawiający nie traci żadnych uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 13 - Serwis / Naprawy w okresie gwarancji

- Wykonawca w okresie gwarancji (§ 12 ust. 1), w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10  ust. 1, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, będzie wykonywał przeglądy konserwacyjne (serwisowanie) systemu monitoringu wizyjnego.

- W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1,Wykonawca będzie na własny koszt wymieniał części eksploatacyjne.

- W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1, będzie wykonywał pomiary (w tym pomiary elektryczne w terminach i zakresach określonych przez producenta urządzenia, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa).

- W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram konserwacji – serwisu w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi wykonywanych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zakres konserwacji będzie zgodny                     z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producenta urządzenia (DTR).

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonywania  wpisów  wykonywanych czynności w Książce konserwacji systemu monitoringu w terminach  dokonanych  konserwacji;

- zwracania uwagi i szybkiego   reagowania   na  nieprawidłowości w działaniu użytkowanych  urządzeń zgłaszane przez użytkownika.

- Wszystkie czynności opisane w ust. 1 - 3 winny być potwierdzone protokołem wykonanej konserwacji lub naprawy opatrzonym pisemnym poświadczeniem wykonania usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 4. Wykonawca załącza protokoły napraw do Książki konserwacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa..

- Wykonywanie usług konserwacji i/lub naprawy będą odbywać się w dni robocze w godzinach                   od 8.00 do 16.00 przez osoby do tego uprawnione.

- Uprawnienia Zamawiającego określone w § 12 i 13 łączą się. Skorzystanie z uprawnień określonych w § 13 nie wyłącza korzystania z uprawnień określonych w § 12.

§ 14 – Rozszerzenie rękojmi

- Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Zamawiającego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 15 - Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub zabezpieczenie) w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. w kwocie ......................... zł (słownie:............................ złotych). ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności: roszczeń z tytułu kar umownych (również powstałych w okresie gwarancji, o którym mowa w § 13 ust. 1), roszczeń podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia, roszczeń regresowych Zamawiającego względem Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 18.

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:

………………………………………………………………………………………………….......................

....…………………………………………………………………………………………………………….…

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji,                        na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w umowie lub ustalonych między stronami, lub nie wykona innych zobowiązań wynikających z gwarancji/rękojmi (po dwukrotnych pisemnych wezwaniach), Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, którego należność za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony różnicą.

§ 16 - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 12 - 14, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi / gwarancji dla przedmiotu umowy. Dla celów odbioru po upływie okresu rękojmi                                   i gwarancji Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy                        na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej                             7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Czynności związane z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru po upływie okresu rękojmi/ gwarancji lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad                  i usterek stwierdzonych w Protokole usterek i wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 17 - Kary umowne

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1;

- za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad oraz w usunięciu tych wad, za zwłokę                              w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z gwarancji - w okresie gwarancji (§ 12 i 13),                   z zastrzeżeniem pkt 3, w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczone od terminów na usunięcie wad, o których mowa w § 12 lub 13, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności wskazanych w § 9 ust. 5 pkt. 2 lit. b) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, niezależnie od daty odstąpienia;

- za ujawnienie przez Wykonawcę lub jakikolwiek podmiot, którym Wykonawca posługuje się przy wykonaniu umowy, informacji o których mowa w § 7 ust. 3 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek;

- za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa § 2 ust. 2,                                       w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1;

- za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 9-11 -  w wysokości 5.000,00 zł                     za każdy taki przypadek;

- w razie nie przedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także nie przedłożenia poświadczonej                             za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości                           5 000,00 zł za każdy taki przypadek;

- w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 5 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie;

- w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi w § 18 umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności zgodnie z § 18 ust. 2 i 3 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 18 umowy lub nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 18 umowy na warunkach określonych w tym paragrafie;

- w razie nieprzekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 20 ust. 6 pkt. 5 –                    w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczone od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie dokumentacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą                  za wykonanie umowy lub dochodzić od gwaranta w ramach ZNWU.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi niezależnie od tego czy wskutek niewykonania / nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 25% wartości brutto umowy, o której mowa w § 10 ust. 1.

§ 18 - Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem,                          co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego  i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe                w związku  z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy                 na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 11 ust. 1, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 5.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 zawartej na okres realizacji umowy i okres pierwszych                                    3 miesięcy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności.

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia, o której mowa w § 16, co nie zwalnia Wykonawcy                          z obowiązku uiszczenia kar umownych.

§ 19 – Zaliczki

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na pisemny wniosek  Wykonawcy zaliczki                         na poczet wykonania zamówienia (wykonania robót i zakupu materiałów budowlanych)                              w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).

- Po  podpisaniu  umowy,  a  przed  każdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  zaliczki w  wysokości  100 %  udzielanej  zaliczki,  według swego wyboru w jednej  lub kilku następujących formach tj.:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                    z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.                  z 2000 r., poz.1158).

- W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, wpłaca je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2 pkt. 2-5, składa Zamawiającemu stosowny dokument.

- Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru robót  o wartości udzielonej zaliczki:

- w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu - poprzez przelew na rachunek Wykonawcy,

- w przypadku pozostałych form zabezpieczenia poprzez zwrot dokumentu.

- Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa                  w ust. 2. W terminie 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest                                on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą udzieloną zaliczkę. Udzielenie przez Zamawiającego dalszej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

- Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zaliczek.

- Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy                                       i wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorących udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego                 na jego pisemne wezwanie, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu  umowy lub nie realizuje go w terminach określonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

- Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia                              z podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) wymaganego przez Zamawiającego;

- nie wykonano odbioru zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).

- Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego                  w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

§ 20 - Odstąpienie od umowy

  - Jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia robót, opóźnia się z wykonaniem robót przez okres dłuższy niż 7 dni, który nie jest przerwą technologiczną lub prowadzi roboty w taki sposób,                        że zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposób opóźnił się wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 3. Zamawiający ma także prawo powierzyć wykonanie/dokończenie robót innemu wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy za niewykonany zakres robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę, w tym wynagrodzenie wykonawcy zastępczego może zostać pokryte                  z zabezpieczenia,  o którym mowa  w § 15.

2.   Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy w szczególności w przypadkach:

- stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;

- wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, pomimo pisemnego wezwania  do należytego wykonania umowy;

- prowadzenia robót niezgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami lub innymi obowiązującymi przepisami, pomimo pisemnego wezwania                      do zaprzestania naruszeń;

- niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 9 oraz § 4 ust. 2 pkt. 4.

3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia   od  umowy    razie  wystąpienia istotnej  zmiany

okoliczności   powodującej,   że   wykonanie   umowy   nie  leży w  interesie  publicznym, czego nie

można  było  przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może

nastąpić   w   terminie   miesiąca   od   powzięcia   wiadomości   o   powyższych   okolicznościach.

- Aż do zakończenia realizacji umowy (§ 2 ust. 2) Zamawiającemu służy umowne prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. Wartość robót na dzień odstąpienia zostanie określona na podstawie procentowego zaawansowania wykonanych robót względem całości zadania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze  stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- Sporządzenia w terminie 14 dni przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót                w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy;

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót, robót w toku, robót zabezpieczających;

- uczestniczenia w czynnościach odbioru robót;

- przekazania Zamawiającemu terenu budowy i całej dokumentacji związanej z umową.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - 3 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nienależycie wykonane roboty.

- W przypadku stwierdzenia uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy przy robotach prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia zostanie określona zgodnie z ust.3 zdanie 3.

§ 21 - Zmiana umowy

- Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu okoliczności leżących                             po stronie Zamawiającego lub użytkownika obiektu (w tym opóźnień w przekazywaniu miejsc prowadzenia robót) nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy lub z powodu siły wyższej;

- dopuszczalne jest wydłużenie terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia  okoliczności, których Strony nie mogły  przewidzieć na etapie zawierania umowy;

- dopuszczalne jest wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych na warunkach określonych we wcześniejszych postanowieniach umowy, jak również ograniczenie zakresu rzeczowego i wartości umowy w przypadku braku środków finansowych, w przypadkach określonych w nin. umowie;

- dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umowy jeżeli powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane  w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane  po uprzednim uzgodnieniu wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

§ 22 - Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Formularz cenowy (tabela elementów scalonych) – załącznik nr 2;

- Oświadczenie podwykonawcy (wzór) – załącznik nr 3;

- Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego cały okres rękojmi – załącznik nr 4;

- Decyzja  nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021 r. – załącznik nr 5

§ 23 - Prawo i rozstrzyganie sporów

- W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

- Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, 
o którym mowa w ust. 1-2.

§ 24 – Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

- Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu                                    na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych w umowie. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę                       o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY                                               		     	WYKONAWCA

WZÓR                                                                                                    Załącznik nr … do Umowy

…………………………………………

pieczęć Podwykonawcy

DOTYCZY: na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie V Komisariatu Policji              Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 60

1.Pełna  nazwa  i  siedziba  Podwykonawcy:

…..............................................................................................................................................................................

Telefon       …............................................................       Fax     .............................................................................

Regon        ….............................................................       NIP    ............................................................................

Adres e- mail:  …………………………………………………………………………………………………………………......

# Oświadczenie Podwykonawcy

2.Tabela

| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Nazwa Podwykonawcy |
| --- |
| 1. | Nr umowy i data jej zawarcia |  |
| 2. | Nazwa Wykonawcy, z którym zawarto umowę oraz adres |  |
| 3. | Zakres prac objętych umową zawartą z Wykonawcą a Podwykonawcą |  |
| 4. | Data zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi |  |
| 5. | Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy |  |
| 6. | Wynagrodzenie wypłacone |  |
| 7. | Wynagrodzenie niezapłacone i wymagalne |  |
| 8. | Wynagrodzenie niezapłacone i niewymagalne |  |
| 9. | Przewidywany termin wymagalności lub wskazanie okoliczności, od której jest uzależniona zapłata* |  |

* Uwaga: do uzupełnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7

3. Ja niżej  podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy:

………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………                   nazwa Podwykonawcy

niniejszym oświadczam, że:

a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……. zawartej  w dniu …….……..……....................... z firmą …………………………………………………..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości;

b)do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………….……………..………….zł brutto /słownie ………………………………….…………………………………………………………….…….zł/brutto/                       i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej;

c)między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace

............................................................               ………………………….................

( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                                    ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-y

do reprezentowania Podwykonawcy oraz data)                                                    do reprezentowania Zamawiającego)