numer postępowania: **P-75/VIII/24**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica w sezonach 2024/2025, 2025/2026”**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

Świdnica, lipiec 2024 r.

Spis treści

[I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 3](#_Toc160024585)

[II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 3](#_Toc160024586)

[III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3](#_Toc160024587)

[IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 6](#_Toc160024588)

[V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 7](#_Toc160024589)

[VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 7](#_Toc160024590)

[VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 7](#_Toc160024591)

[VIII. INDORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 9](#_Toc160024592)

[IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 11](#_Toc160024593)

[X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 14](#_Toc160024594)

[XI. PODWYKONAWSTWO 16](#_Toc160024595)

[XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 16](#_Toc160024596)

[XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 17](#_Toc160024597)

[XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 19](#_Toc160024598)

[XV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 19](#_Toc160024599)

[XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 20](#_Toc160024600)

[XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 20](#_Toc160024601)

[XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 21](#_Toc160024602)

[XIX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 24](#_Toc160024603)

[XX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 24](#_Toc160024604)

[XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 25](#_Toc160024605)

[XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT 26](#_Toc160024606)

[XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 27](#_Toc160024607)

[XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 27](#_Toc160024608)

[XXV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 28](#_Toc160024609)

[XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 28](#_Toc160024610)

[XXVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 29](#_Toc160024611)

[XXVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 30](#_Toc160024612)

### NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

**GMINA MIASTO ŚWIDNICA**

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

REGON: 890718314

NIP: 884-00-24-797

tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21

adres strony internetowej: [www.bip.um.swidnica.pl](http://www.bip.um.swidnica.pl)

adres poczty mailowej: [um@um.swidnica.pl](mailto:um@um.swidnica.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950422>

### ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950422>
2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć Platformę zakupową OpenNexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950422>
3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platforma zakupowa OpenNexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950422>

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023, poz. 1610), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jednocześnie zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń, tj.:

* oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - **Załącznik nr 5 do SWZ**,
* oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - podmiot udostępniający zasoby, o ile dotyczy **- Załącznik nr 6 SWZ.**

1. Zamawiający **przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, na kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto.** Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie, o którym mowa w wyżej, może zostać udzielone:
2. na analogicznych warunkach jak ustanowione dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem różnic wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia podobnego, w tym w zakresie warunków finansowych realizacji zamówienia podobnego. Zamówienie podobne zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji, których przedmiotem może być m.in. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tytułem świadczenia usług,
3. jednokrotnie lub kilkukrotnie.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 pkt 1 ustawy Pzp).
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy Pzp).
10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy Pzp).
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W sytuacji, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty będą zawierały informacje o kwotach w walutach obcych, zostaną one przeliczone na PLN na podstawie kursu z dnia wystawienia dokumentu.
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp), tj.:
16. obsługa pojazdów mechanicznych do odśnieżania i posypywania,
17. obsługa urządzeń do wytwarzania solanki,
18. ręczne odśnieżanie i uszorstnienie alejek i schodów, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodowych z wiat przystankowych, odśnieżanie ławek itd.
19. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 18, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
20. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 18 - zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4 do UMOWY**.
21. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, wskazane w **Załączniku nr 4 do UMOWY**. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z osobą, o której mowa w ust. 18, Wykonawca zawrze umowę o pracę z inną osobą wykonującą te same czynności. O zmianie Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia, w szczególności poprzez:
23. przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
24. okazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
25. sprawdzanie czy usługi są wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę w **Załączniku nr 4 do UMOWY**.
26. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §12 ust. 1 pkt 5 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
27. Kontrola, o której mowa w ust. 22 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
28. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
29. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica w sezonach 2024/2025, 2025/2026. Działania takie nazywane będą w dalszej części niniejszej SWZ jako ZUD.
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Organizację i prowadzenie ZUD w dwóch zasadniczych formach tj.:

* 1. **biernej akcji ZUD**, która obejmuje: bieżącą obserwację warunków pogodowych, pełnienie dyżuru dyspozycyjnego przez pracowników, utrzymanie sprzętu i materiałów niezbędnych do ZUD w stanie gotowości, montaż i demontaż oraz przechowywanie w kolejnych sezonach osłon przeciwśnieżnych stanowiących własność Zamawiającego.
  2. **czynnej akcji ZUD** prowadzonej na:

1. jezdniach dróg gminnych, która obejmuje: zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni jezdni, placów i parkingów materiałami zwalczającymi śliskość, odśnieżanie nawierzchni jezdni, placów i parkingów, zapobieganie powstawaniu śliskości jezdni, placów i parkingów;
2. ciągach pieszych, która obejmuje: zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni ciągów pieszych, placów i parkingów materiałami zwalczającymi śliskość, odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszych, placów i parkingów, zapobieganie powstawaniu śliskości ciągów pieszych, utrzymywanie czystości na ciągach pieszych w okresie zimowym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych;
3. przystankach komunikacyjnych (z wiatą lub bez wiaty oraz w obrębie Centrum Przesiadkowego), która obejmuje: usuwanie z nawierzchni peronów przystankowych i ławek śniegu, lodu oraz błota pośniegowego, zwalczanie i likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni peronów przystankowych, usuwanie z dachów wiat przystankowych nawisów śnieżnych i sopli lodowych, pryzmowanie poza obrębem peronu nadmiaru śniegu lub wywóz nadmiaru śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km,
4. alejkach o nawierzchni naturalnej w parkach, na zieleńcach i skwerach, która obejmuje posypywanie nawierzchni alejek materiałem uszorstniającym,
5. schodach poprzez odśnieżanie i posypywanie nawierzchni schodów materiałami zwalczającymi śliskość.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – planowany zakres i warunki wykonania zamówienia zawarte są w **Załączniku nr 11 do SWZ.**
7. Lokalizacja: wybrane jezdnie dróg gminnych, ciągi piesze, których utrzymanie leży po stronie miasta, alejki na skwerach i w parkach – nieutwardzone, schody na terenach miejskich, przystanki komunikacyjne – **Załącznik nr 12 do SWZ.**
8. Wykonawca będzie świadczyć usługi z najwyższą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez wykonawcę lub podwykonawców przepisów prawa i postanowień Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 10 do SWZ.**
9. Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami zamawiającego.
10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
    **90620000-9** usługi odśnieżania

**90630000-2** usługi usuwania oblodzeń.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usługi.

### INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w sezonach zimowych 2024/2025, 2025/2026.

Termin obowiązywania umowy: **od dnia podpisania do 15 kwietnia 2026 r.**

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania w każdym z sezonów jest powołanie przez zamawiającego akcji biernej ZUD.

### PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023, poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023, poz. 826),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021, poz. 1745),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

* 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp:
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
4. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
5. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
7. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
8. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9. Ponadto zamawiający na podstawie **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** **(Dz.U. z 2023, poz. 1497)** (zwaną dalej „specustawą”) wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia:
   * 1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej „rozporządzenie 765/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
     2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
     3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy
10. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### INDORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2. nie podlegają wykluczeniu,
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej*,*** o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
5. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej -** wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

* posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
* posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),

1. **zdolności technicznej i zawodowej -** wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

* dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora (tj. osobę odpowiedzialną za organizację, nadzór oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług), posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z organizacją i nadzorem świadczenia usług komunalnych związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch usług na wartość łączną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto, polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenach gminnych, z czego przynajmniej jedna usługa świadczona w mieście, w którym liczba mieszkańców przekracza 40 tys. i polegająca na zimowym utrzymaniu dróg miejskich;
* dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.
* **zestaw: nośnik DMC poniżej 20 t + posypywarka środków chemicznych + pług średni** – 4 sztuki

opis: samochód ciężarowy o DMC poniżej 20,0 t; pług średni z dociskiem z płynną regulacją zmiany kąta odśnieżania; posypywarka środków chemicznych o pojemności ładunkowej materiału suchego min. 4 m3, pojemności ładunkowej zespołu zwilżania soli min. 1750 l, płynnej regulacji ilości rozsypywanych środków, równomiernym wydatku jednostkowym (g/m2 bez względu na prędkość posypywarki), z dawkowaniem środków chemicznych 5 – 40 g/m2 i środków uszorstniających 40 - 320 g/m2, płynnej regulacji zmiany szerokości posypywania podczas jazdy (symetrycznie i asymetrycznie) w zakresie od 2 – 10 m; zainstalowany rejestrator ilości zużytych materiałów, godzin pracy oraz przejechanych kilometrów;

* **zestaw: nośnik DMC poniżej 6 t + rozsypywarka materiałów uszorstniających + pług lekki** – 2 sztuki

opis:samochód lub ciągnik o DMC poniżej 6,0 t; pług lekki z płynną regulacją zmiany kąta odśnieżania; posypywarka o pojemności ładunkowej materiału suchego – max. 2 m3;

* **zestaw: pojazd samobieżny DMC poniżej 1,5 t + rozsypywarka materiałów uszorstniających + pług lekki –** 3 sztuki

opis: pojazd o DMC poniżej 1,5 t; pług czołowy lekki;

* **zestaw: pojazd samobieżny** **DMC poniżej 5 t + rozsypywarka materiałów uszorstniających + pług lekki –** 2 sztuki

opis:pojazd o DMC poniżej 5,0 t; pług czołowy lekki z płynną regulacją zmiany kąta odśnieżania;

* **ładowarka kołowa** do załadunku posypywarek oraz do likwidacji zasp śnieżnych – 2 sztuki

opis: pojemność łyżki min 1,0 m3 i możliwość załadunku na wysokość 3 m;

* **urządzenie do wytwarzania roztworu soli** – 1 sztuka

opis: przygotowanie min. 4500 l/godz. solanki o stężeniu 21%;

* **stacja meteorologiczna** – 1 sztuka

opis: wyposażona w klatkę meteorologiczną, termohigrometr (pomiar wilgotności i temperatury otoczenia), termometr do pomiarów przygruntowych, rejestrator do wizualizacji i rejestracji wyników pomiarów w wersji elektronicznej i analogowej (celem archiwizacji u zamawiającego), aktualna legalizacja.

1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 2) lit. c) tiret 2 nie podlega sumowaniu co oznacza, że co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać się wykonaniem usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c) tiret 2.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie **(Załącznik nr 3 do SWZ)**tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII,
7. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
9. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

* zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
* zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

### WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

* 1. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - **Załącznik nr 4 do SWZ**,
  3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
  4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
  5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie [art. 108 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT) i [2](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie [art. 108 ust. 1 pkt 4](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  7. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie [art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT) ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  8. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie [art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT) ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  9. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie [art. 109 ust. 1 pkt 3](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT) ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  10. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
  12. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 4-8 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8,
  13. zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
   1. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
   2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument ma dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3 stosuje się.
   3. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sum gwarancyjnej tego ubezpieczenia określoną przez zamawiającego,

W aktualnym stanie prawnym polisa OC winna być opłacona. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, dla której składka płatna jest w ratach, za prawidłowy dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu należy uznać polisę opłaconą w takim zakresie, by zapewniała ochronę ubezpieczeniową w dniu wyznaczonym przez zamawiającego na składanie ofert.

Jednocześnie jest także możliwa sytuacja, że strony umówiły się inaczej i odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa pomimo nieuiszczenia kolejnej składki ubezpieczeniowej, musi to jednak jasno wynikać z przedstawionych dokumentów.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; przy czym powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy **(Załącznik nr 7 do SWZ),**
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **(Załącznik nr 8 do SWZ),**
3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (**Załącznik nr 9 do SWZ).**
   1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1-5.
   2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 i 2, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
   3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
   4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
   5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

### POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (**Załącznik nr 3 do SWZ**) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

* + 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
    2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
    3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia na wezwanie zamawiającego, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na formularzu JEDZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (**Załącznik nr 5 do SWZ**).

Oświadczenia, o których mowa w ust. 9 i 10 muszą mieć formę elektroniczną, tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 ustawy Pzp.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α. W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych o których mowa w Rozdz. XI ust. 1-4 potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.

### PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usługi.
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile są mu wiadome na tym etapie) oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (**Załącznik nr 2 do SWZ**).
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa na wezwanie zamawiającego, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (**Załącznik nr 5 do SWZ**) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą mieć formę elektroniczną, tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. IX, przy czym:
7. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. IX ust. 5 składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
8. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1-4 składa każdy z nich.
9. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy,
11. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
4. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ,
5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
6. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
7. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
8. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,
9. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp,
10. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy,
11. przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
12. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
13. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
14. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), tj.:
16. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
17. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
18. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
19. włączona obsługa JavaScript,
20. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
21. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
22. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
23. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
24. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
25. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
27. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
28. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
29. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
30. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
31. .zip
32. .7Z
33. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
34. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
35. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
36. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
37. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
38. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
39. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
40. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
41. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
42. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
43. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

### UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

### WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami są:
2. w kwestiach formalnych - z Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich:
3. Katarzyna Wrona,
4. Monika Naskręt - Kozak,
5. Izabela Fecko,
6. w kwestiach merytorycznych - z Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej:
7. Maciej Gleba,
8. Renata Kogut,
9. Magdalena Pacześniak.
10. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w SWZ.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11-11-2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO SA Oddział I w Świdnicy nr rachunku **96 1240 1978 1111 0010 0166 5724**, z dopiskiem na przelewie: **„Wadium w postępowaniu nr P-75/VIII/24”**
4. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. W przypadku korzystania przez wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:
   * 1. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
     2. kwotę gwarancji,
     3. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",
     4. odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
     5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
     6. sposób przesłania żądania zapłaty - forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty,
     7. termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.
8. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej oraz dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:
   1. złożona z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ - jeżeli wykonawca zamierza korzystać z własnych wzorów, powinny być one sporządzone zgodnie z wzorami zamawiającego, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,
   2. złożona w języku polskim w przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski,
   3. czytelna,
   4. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
   5. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
2. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty na platformie kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na fakt, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana, nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
11. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**.
12. **W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.**
13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie JEDZ.
15. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
16. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD [espd.uzp.gov.pl](http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
17. Zamawiający informuje, że instrukcję wypełnienia JEDZ można znaleźć pod adresem [Jednolity Europejski Dokument Zamówienia](https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia).
18. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca wypełnienia tylko sekcję α, wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
19. Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”, podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
20. przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego,
21. przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 - 221 Kodeksu karnego,
22. przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021, poz. 1745).
23. Wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu JEDZ w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. XIII.
24. Wykonawca do oferty załącza:
    1. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X, o ile dotyczy,
    2. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XII ust. 4, o ile dotyczy,
    3. oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (**Załącznik nr 2 do SWZ**), o ile dotyczy,
    4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (**Załącznik nr 5 do SWZ**),
    5. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - podmiot udostępniający zasoby (**Załącznik nr 6 do SWZ**),
    6. oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),
    7. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
    8. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    9. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
25. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
26. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
27. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
28. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 24, dokonuje w przypadku:
29. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
30. pełnomocnictwa - mocodawca.
31. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 24, może dokonać również notariusz.

### SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/950422> terminie **do dnia 14-08-2024 r. do godz. 09:00**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### SPOSÓB OBLICZANIA CENY

* 1. Ceną oferty jest cena ryczałtowa brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu oferty”.
  2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
  3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru - **Załącznik nr 1 do SWZ** - ryczałtowej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Cena oferty podana w Formularzu ofertowym musi wynikać z **Załącznika nr 1a do SWZ**, tj. Kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną część oferty. Wartości wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysu są kwotami ryczałtowymi i obejmują wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ.
  5. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 11 projektu umowy - **Załącznik nr 10 do SWZ.**
  7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
  8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
2. Cena ofertowa brutto – C;
3. Czas podjęcia przez wykonawcę akcji czynnej ZUD od momentu wystąpienia zjawiska lub wydania polecenia przez zamawiającego - R
4. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| Cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  C = ----------------------------------------- x 60pkt  Cena badanej oferty |
| Czas podjęcia przez Wykonawcę akcji czynnej ZUD od momentu wystąpienia zjawiska lub wydania polecenia przez zamawiającego | 40% | 40 | R = Liczba punktów za czas reakcji   * czas w przedziale: powyżej 2 godzin do 3 godzin – 0 pkt, * czas w przedziale: powyżej 1 godziny do 2 godzin – 20 pkt, * czas do 1 godziny – 40 pkt. |
| RAZEM | 100% | 100 | L |

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + R

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

R – punkty uzyskane w kryterium „Czas podjęcia przez wykonawcę akcji czynnej ZUD od momentu wystąpienia zjawiska lub wydania polecenia przez zamawiającego”

1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
2. Ocena punktowa w kryterium „Czas podjęcia przez wykonawcę akcji czynnej ZUD od momentu wystąpienia zjawiska lub wydania polecenia przez zamawiającego” zostanie dokonana podstawie czasu, jaki wykonawca zadeklaruje na podjęcie akcji czynnej ZUD. W zależności od zaproponowanego przez wykonawców czasu będą oni oceniani następująco:

* czas w przedziale: powyżej 2 godzin do 3 godzin – 0 pkt,
* czas w przedziale: powyżej 1 godziny do 2 godzin – 20 pkt,
* czas do 1 godziny – 40 pkt.

Oferty zawierające czas podjęcia przez wykonawcę akcji czynnej ZUD od momentu wystąpienia zjawiska lub wydania polecenia przez zamawiającego powyżej 3 godzin będą odrzucone.

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
4. Zamawiający nie przewidujeprzeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

### TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 14-08-2024 r. o godz. 10:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
   2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/)w sekcji ,,Komunikaty”.
7. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy
4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
6. dostarczyć zamawiającemu w wyznaczonym terminie wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),
7. dostarczyć wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności o których mowa w ust. 18 Rozdz. III - **Załącznik nr 4 do UMOWY.**
8. dostarczyć zamawiającemu kopię polisy OC,
9. dostarczyć wykaz sprzętu, przy pomocy którego wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wraz z podaniem nr rejestracyjnych pojazdów.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

* 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
  2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  3. pieniądzu,
  4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  5. gwarancjach bankowych,
  6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023, poz. 462).
  8. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
  9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
  11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
  12. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
  13. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
  14. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  15. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.

### PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

* + 1. Wzór umowy, stanowi **Załącznik nr 10 do SWZ**.
    2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
    3. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
    4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, zgodnie z § 11 Umowy.

### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

### OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal - Słaniewska,
* administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026”**

nr sprawy P-75/VIII/24prowadzonym

w trybieprzetargu nieograniczonego,

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp,
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),*
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),*
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*),
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
* przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

|  |  |
| --- | --- |
| Numer załącznika | Nazwa załącznika |
| **Załącznik nr 1 do SWZ** | Formularz oferty |
| **Załącznik nr 1a do SWZ** | Kosztorys ofertowy |
| **Załącznik nr 2 do SWZ** | Oświadczenie wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom |
| **Załącznik nr 3 do SWZ** | Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp |
| **Załącznik nr 4 do SWZ** | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego |
| **Załącznik nr 5 do SWZ** | Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp |
| **Załącznik nr 6 do SWZ** | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp |
| **Załącznik nr 7 do SWZ** | Wykaz usług |
| **Załącznik nr 8 do SWZ** | Wykaz osób |
| **Załącznik nr 9 do SWZ** | Wykaz narzędzi |
| **Załącznik nr 10 do SWZ** | Wzór umowy |
| **Załącznik nr 11 do SWZ** | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| **Załącznik nr 12 do SWZ** | Wykaz jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych przeznaczonych do utrzymania ZUD |

Krystian Werecki

Zastępca Prezydenta Miasta / osoba upoważniona

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba

Data/ Data/podpis dyrektora/kierownika wydziału/biura/referatu odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie zamówienia

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krystian Werecki

Zastępca Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus

Data/podpis dyrektora wydziału WPI

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

DANE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Pełna nazwa:........................................................................  Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  tel.: ....................... fax: .................... e-mail....................  numer NIP .................. numer REGON ................. |
| 2. | Pełna nazwa:........................................................................  Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  tel.: ....................... fax: .................... e-mail....................  numer NIP .................. numer REGON ................. |

Oświadczam, że jestem[[2]](#footnote-2):

* *mikroprzedsiębiorstwem*
* *małym przedsiębiorstwem*
* *średnim przedsiębiorstwem*
* *prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą*
* *osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*
* *inny rodzaj*

*Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024, poz. 236).*

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w łącznej cenie ryczałtowej wynoszącej:

|  |
| --- |
| Wartość netto:……………………………..  (słownie: ……………………………..) |
| Podatek VAT 8%: …………………………  (słownie: ……………………………..) |
| Wartość brutto: ……………………………..  (słownie: ……………………………..) |

* 1. Oświadczamy, że czas reakcji, w którym zostanie osiągnięty oczekiwany przez zamawiającego standard utrzymania będzie wynosił\*:

w przedziale: powyżej 2 godziny do 3 godzin

w przedziale: powyżej 1 godziny do 2 godzin

w przedziale do 1 godziny

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie**:** od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2026 r. w sezonach: 2024/2025, 2025/2026.
2. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 10 do SWZ**.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości **50 000,00 zł.**

Wniesione wadium *(dotyczy wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu)* prosimy zwrócić na\*:

rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

wskazany rachunek bankowy: ..............................................................................................

*(podać nazwę banku oraz nr konta)*

1. Oświadczamy, że złożona oferta\*:

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi** | **Wartość bez kwoty podatku** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie pliku zawierającego tajemnicę przedsiębiorstwa** |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:[[3]](#footnote-3)

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………..……………….………………..

1. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia, w tym Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury, stanowiące integralną część SWZ.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[4]](#footnote-4)
4. W przypadku wyboru oferty naszej firmy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Załącznik nr 1 do oferty**

**Załącznik nr 3 do umowy**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**na zadanie:**

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

Opis tych prac znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działań** | **Ilość** | **Krotność**  **w sezonie zimowym** | **Cena jednostkowa netto**  **[zł/m-c, zł/m², zł/m3]** | **Wartość netto**  **[zł/sezon]** |
|  | dyżur dyspozycyjny | ryczałt - miesiąc | 5,5 |  |  |
|  | zwalczanie i likwidacja skutków śliskości zimowej 100m²/24h jezdni - zwalczania gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu, szadzi poprzez użycie materiałów zwalczających śliskość w postaci: środków chemicznych | 436 768 | 12 |  |  |
|  | odśnieżanie i uszorstnienie 100m²/24h jezdni poprzez użycie materiałów zwalczających śliskość w postaci: środków chemicznych | 436 768 | 5 |  |  |
|  | jednorazowe uszorstnienie 100m²/24h nawierzchni jezdni poprzez użycie materiałów zwalczających śliskość w postaci: środków chemicznych | 21 838 | 5 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h nawierzchni ciągów pieszych poprzez odśnieżanie wraz z uszorstnieniem przy użyciu mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 90% kruszywa + 10 % soli | 18 897 | 5 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h nawierzchni ciągów pieszych poprzez odśnieżanie wraz z uszorstnieniem przy użyciu materiałów uszorstniających w postaci środków chemicznych | 94 484 | 20 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h nawierzchni ciągów pieszych przy zwalczaniu i likwidacji gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu szadzi poprzez użycie środków chemicznych | 94 484 | 5 |  |  |
|  | ręczne odkucie 100 m2 lodu z chodnika z odgarnięciem i spryzmowaniem | 5 000 | 2 |  |  |
|  | załadowanie i wywiezienie z chodników 1 m3 śniegu i lodu na odległość do 5 km | 50 | 2 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h nawierzchni schodów na ciągach pieszych przy zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej | 3 522 | 20 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h przystanków z wiatą | 6 585 | 35 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100m2/24h przystanków bez wiaty (z słupkiem) | 2 662 | 35 |  |  |
|  | efektywne utrzymanie 100 m2/24h alejek poprzez uszorstnienie mechaniczne lub ręczne przy użyciu kruszywa naturalnego | 5 329 | 25 |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAZEM NETTO za 1 sezon zimowy |  |
|  | Podatek VAT …8…….% |  |
|  | RAZEM BRUTTO za 1 sezon zimowy |  |
|  | **ŁĄCZNIE NETTO za 2 sezony zimowe** |  |
|  | PODATEK VAT za 2 sezony zimowe |  |
|  | **ŁĄCZNIE BRUTTO za 2 sezony zimowe** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 2 do SWZ**

……………..……………………………..

/pieczęć wwykonawcy/

**ZAMAWIAJĄCY:**

**GMINA MIASTO ŚWIDNICA**

**reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską**

**ul. Armii Krajowej 49**

**58-100 Świdnica**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

Oświadczam, że następujące prace zamierzam zlecić podwykonawcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podwykonawcy** | **Zakres usług do wykonania - udział procentowy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 3 do SWZ**

……………..……………………………..

/pieczęć podmiotu trzeciego/

**ZAMAWIAJĄCY:**

**GMINA MIASTO ŚWIDNICA**

**reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską**

**ul. Armii Krajowej 49**

**58-100 Świdnica**

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 118 USTAWY PZP**

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy.

W celu oceny, czy ww. wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1. zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………...……

1. sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………..………

1. charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………...……

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………...…

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 4 do SWZ**

……………..……………………………..

/pieczęć wykonawcy/

**ZAMAWIAJĄCY:**

**GMINA MIASTO ŚWIDNICA**

**reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską**

**ul. Armii Krajowej 49**

**58-100 Świdnica**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125, UST.1 USTAWY PZP, W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

* art. 108 ust. 1, pkt. 3 - 6 ustawy Pzp,
* art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023, poz. 70),
* art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
* [art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(c)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp,
* art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

są nadal aktualne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**UWAGA! Niniejszy dokument składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………..……………………………..

*pieczęć wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/****WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5k ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP**

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

1. **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[5]](#footnote-5)
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 1497).[[6]](#footnote-6)
4. **INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ………………………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*, co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………………….…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:  
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 6 do SWZ**

……………..……………………………..

*pieczęć podmiotu* *udostępniającego zasoby*

**OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5k ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 5 USTAWY PZP**

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

1. **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[7]](#footnote-7)
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 1497).[[8]](#footnote-8)
4. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) ...................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**Załącznik nr 7 do SWZ**

……………..……………

*pieczęć Wykonawcy*

**WYKAZ USŁUG**

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia**  **(zakres rzeczowy)** | **Wartość zamówienia**  **brutto** | **Miejsce wykonania** | **Data wykonania**  **Zamówienia** | **Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie** | |  | **--------------------------------------------------------------** | | |

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z Rozdziałem VIII.

**Do wykazu załączam dowody określające, czy wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**UWAGA! Niniejszy dokument składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona**

**Załącznik nr 8 do SWZ**

……………..……………

*pieczęć Wykonawcy*

**WYKAZ OSÓB**

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia** | **Doświadczenie i wykształcenie** | **Informacja o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami** |
| 1. |  | **koordynator usług –** organizacja, nadzór, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z Rozdziałem VIII.

**UWAGA! Niniejszy dokument składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona**

**Załącznik nr 9 do SWZ**

……………..……………………………..

*pieczęć Wykonawcy*

**WYKAZ NARZĘDZI**

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj potencjału technicznego** | **Opis** | **Ilość [szt.]** | **Podstawa dysponowania** |
| zestaw: nośnik DMC poniżej 20 t + posypywarka środków chemicznych + pług średni |  | 4 |  |
| zestaw: nośnik DMC poniżej 6 t + rozsypywarka + pług lekki |  | 2 |  |
| zestaw: pojazd samobieżny DMC poniżej 1,5 t+ rozsypywarka materiałów uszorstniających + pług lekki |  | 3 |  |
| zestaw: pojazd samobieżny DMC poniżej 5 t + rozsypywarka materiałów uszorstniających + pług lekki |  | 2 |  |
| ładowarka kołowa |  | 2 |  |
| urządzenie do wytwarzania roztworu soli |  | 1 |  |
| stacja meteorologiczna |  | 1 |  |

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z Rozdziałem VIII.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

**UWAGA! Niniejszy dokument składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.**

**Załącznik nr 10 do SWZ**

**UMOWA (WZÓR)**

Umowa zawarta w dniu ……………………., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………… z dnia ………………. r., w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

**- Gminą Miasto Świdnica**, NIP 8840024797, REGON 890718314, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, reprezentowaną przez:

* ………………………………………….. - ……………………………………

zwaną w dalszej części umowy ***Zamawiającym***,

a

……………………………………………, NIP …………….., REGON ………………, reprezentowanym przez:

* ………………………………………….. - ……………………………………

zwanym w dalszej części umowy ***Wykonawcą***

**§ 1**

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr …………. z dnia …………. zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi **Załącznik nr 1 do umowy.**
3. Wykaz jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów przeznaczonych do zimowego utrzymania wraz z obmiarem zawiera **Załącznik nr 2 do umowy.**

**§ 2**

1. Umowa obowiązuje **od …………2024 r. do 15 kwietnia 2026 r.** w sezonach zimowych: 2024/2025, 2025/2026.
2. Termin powołania akcji zimowego utrzymania oraz jej odwołania w każdym z sezonów zimowych wyznacza zamawiający.

**§ 3**

1. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów zwane w dalszej treści umowy ZUD polegać będzie na:
2. prowadzeniu biernej akcji ZUD która obejmuje:
3. bieżącą obserwację warunków pogodowych,
4. pełnienie dyżuru dyspozycyjnego przez pracowników,
5. utrzymanie sprzętu i materiałów niezbędnych do ZUD w stanie gotowości,
6. montaż, demontaż oraz przechowywanie w kolejnych sezonach osłon przeciwśnieżnych stanowiących własność zamawiającego;
7. prowadzeniu czynnej akcji ZUD na jezdniach dróg gminnych która obejmuje:
8. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni jezdni, placów i parkingów materiałami zwalczającymi śliskość,
9. odśnieżanie nawierzchni jezdni, placów i parkingów,
10. zapobieganie powstawaniu śliskości jezdni, placów i parkingów;
11. prowadzeniu czynnej akcji ZUD na ciągach pieszych która obejmuje:
12. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni ciągów pieszych, placów i parkingów materiałami zwalczającymi śliskość,
13. odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszych, placów i parkingów,
14. zapobieganie powstawaniu śliskości ciągów pieszych,
15. utrzymywanie czystości na ciągach pieszych w okresie zimowym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych;
16. prowadzeniu czynnej akcji ZUD na przystankach komunikacyjnych z wiatą lub bez wiaty oraz na terenie Centrum Przesiadkowego, która obejmuje:
17. usuwanie z nawierzchni peronów przystankowych i ławek śniegu, lodu oraz błota pośniegowego,
18. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni peronów przystankowych,
19. usuwanie z dachów wiat przystankowych nawisów śnieżnych i sopli lodowych,
20. pryzmowanie poza obrębem peronu nadmiaru śniegu lub wywóz nadmiaru śniegu w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 5 km,
21. prowadzeniu czynnej akcji ZUD na alejkach o nawierzchni naturalnej, która obejmuje posypywanie nawierzchni alejek materiałem uszorstniającym,
22. prowadzeniu czynnej akcji ZUD na schodach poprzez odśnieżanie i posypywanie nawierzchni schodów materiałami zwalczającymi śliskość.
23. Pod pojęciem przystanek komunikacyjny należy rozumieć obszar, na którym zlokalizowano:
24. wiatę przystankową oraz chodnik na całej długości zatoki przystankowej lub
25. słupek przystankowy D-15 oraz chodnik a całej długości zatoki przystankowej lub
26. wiatę przystankową oraz chodnik na długości max do 15 m w każdą stronę od środka wiaty (w przypadku braku zatoki autobusowej) lub
27. słupek przystankowy D-15 oraz chodnik na długości max do 15 m w każdą stronę od słupa przystankowego (w przypadku braku zatoki autobusowej).
28. Osiągnięcie stanu pełnej gotowości sprzętowo-technicznej dla działań związanych z ZUD wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu do 1 listopada każdego roku.
29. Terminy rozpoczęcia i zakończenia biernej akcji ZUD wyznacza zamawiający mając na uwadze warunki atmosferyczne. Zakłada się, że termin rozpoczęcia biernej akcji ZUD nastąpi 1 listopada i zakończy się 15 kwietnia w każdym sezonie zimowym.
30. Rozpoczęcie czynnej akcji ZUD wykonawca zobowiązany jest rozpocząć w ciągu ….. godzin/y od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego lub wydania polecenia przez Pełnomocnika do spraw ZUD, z zastrzeżeniem ust. 7.
31. Czynną akcję ZUD wykonawca zobowiązany jest kontynuować przez 24 godziny od momentu jej rozpoczęcia, w tym do podejmowania w tym czasie działań z zakresu ZUD celem osiągnięcia i utrzymania wymaganych standardów utrzymania.
32. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od rozpoczęcia czynnej akcji ZUD w ciągu ….. godzin/y w przypadku, gdy podjęcie czynnej akcji w tym czasie byłoby niezasadne, pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od Pełnomocnika do spraw ZUD.
33. Przed powołaniem akcji ZUD zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą, posługując się załącznikiem nr 2 do umowy, dokona podziału jezdni dróg gminnych na trzy warianty utrzymania mając na względzie miejsca szczególnie niebezpieczne, przejezdność dróg na trasach komunikacji miejskiej oraz wielkość środków finansowych zabezpieczonych na dany rok w budżecie Gminy Miasto Świdnica.

**§ 4**

1. Zamawiający wyznacza Dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej na Pełnomocnika zamawiającego do spraw ZUD.
2. Bezpośredni nadzór nad jakością wykonywanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy sprawował będzie pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej (w zakresie dróg, ciągów pieszych, alejek i schodów) oraz pracownik Wydziału Transportu (w zakresie przystanków komunikacyjnych).
3. Pełnomocnik do spraw ZUD podejmuje decyzje w sprawie:
4. powołania i odwołania biernej i czynnej akcji ZUD,
5. rodzaju podejmowanych czynności,
6. wyznaczenia ulic, ciągów pieszych, przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów na których będą prowadzone działania w ramach ZUD,
7. użycia rodzaju materiału do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej,
8. zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni terenów (jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, wiat i przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów) przeznaczonych do utrzymania w ramach ZUD,
9. pryzmowania lub załadunku i wywozu śniegu.
10. W godzinach pracy Urzędu Miasta (7:30 – 15:30) rozpoczęcie czynnej akcji ZUD winno nastąpić na polecenie Pełnomocnika do spraw ZUD.
11. Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego oraz w dni wolne od pracy decyzję w sprawie podjęcia czynnej akcji ZUD wykonawca podejmuje samodzielnie, przy czym zobowiązany jest w możliwie najszybszym terminie do pozyskania zatwierdzenia podjętych działań przez Pełnomocnika ds. ZUD.

**§ 5**

1. W razie uznania przez właściwe organy nadmiernych opadów śniegu na terenie miasta Świdnica za klęskę żywiołową, zadania w zakresie ZUD przechodzą bezpośrednio do dyspozycji sztabu ds. Akcji Zimowej powołanego przez Prezydenta Miasta Świdnica.
2. W przypadku wystąpienia zjawiska, o którym mowa w ust. 1 odstępuje się od formy rozliczenia określonej w § 9. W sytuacji takiej wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone w drodze odrębnych negocjacji, które nie może być jednak niższe od 20% wynagrodzenia należnego przy rozliczeniu na zasadach wynikających z § 9 i 10.

**§ 6**

1. Przy realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, dziennika dyżurów oraz dziennika pracy sprzętu.
2. Od chwili powołania akcji ZUD wykonawca zobowiązany jest codziennie w dni robocze do godz. 8.00 rano złożyć telefonicznie raport o warunkach pogodowych, warunkach na drogach, ciągach pieszych, alejkach i schodach oraz przystankach komunikacyjnych, jak również o podjętych działaniach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wyrywkowych kontroli bez udziału wykonawcy.
4. W przypadku nieobecności wykonawcy podczas kontroli, w której stwierdzono uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, zamawiający sporządzi notatkę i prześle ją mailem lub pocztą elektroniczną do wykonawcy celem wyjaśnienia przyczyn powstania uchybienia oraz jego niezwłocznego usunięcia.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wad w realizacji prac wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego.

**§ 7**

1. W trakcie realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia wykonawca będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu przy realizacji prac z zakresu ZUD.

**§ 8**

1. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy świadczone będą przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących usługi”, zwane dalej „pracownikami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465).
3. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami.
4. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 9**

1. Maksymalna wartość zobowiązań zamawiającego wynikających z niniejszej umowy nie przekroczy kwoty netto: ……………………….. zł (słownie złotych: …………………. /100) plus podatek VAT 8% ……………… zł (słownie złotych: …………………………./100), co stanowi wartość brutto ……………………….. zł (słownie złotych: ……………………. /100).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w poszczególnych latach trwania umowy:
3. w okresie od …………….. do 31.12.2024 r. do kwoty ……………………….. zł brutto,
4. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. do kwoty ……………………….. zł brutto,
5. w okresie od 01.01.2026 r. do 15.04.2026 r. do kwoty ……………………….. zł brutto.
6. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie za każdy miesiąc rozliczeniowy, a jego wysokość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych ilości usług z uwzględnieniem cen zawartych w kosztorysie stanowiącym **Załącznik nr 3 do umowy.**
7. Do wynagrodzenia ustalonego w oparciu o stawki zawarte w kosztorysie będzie doliczany podatek VAT obowiązujący na dzień wystawienia faktury.
8. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac w przypadku prowadzenia na drogach prac remontowych lub budowlanych oraz innych okoliczności niezależnych od zamawiającego.
9. W przypadku ograniczenia zakresu prac, o którym mowa w ust. 5 wynagrodzenie za realizację zadania zostanie obniżone proporcjonalnie do zakresu ograniczenia prac. W takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

**§ 10**

1. Za wykonanie usługi wykonawca będzie wystawiać faktury za dany miesiąc rozliczeniowy.
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonane prace będzie:
3. rozliczenie z realizacji prac w danym miesiącu sporządzone przez wykonawcę i zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiającego,
4. przedłożony do zatwierdzenia dziennik: pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, dyżurów oraz pracy sprzętu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rzecz wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Należność za wykonane prace będzie dokonywana przelewem na konto wykonawcy.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu, nr NIP 884-00-24-797.
8. Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, nr konta PEF, NIP 884-00-24-797.
9. Wykonawca, o ile wyrazi zgodę, wysyła inne ustrukturyzowane dokumenty na pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania- nr konta… .

**§ 11**

1. Stosownie do treści art. 436 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 umowy w następujących przypadkach:
2. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

jeżeli zmiany określone w pkt. od 1) - 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez wykonawcę.

1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu wykonawca jest uprawniony złożyć zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 wykonawca jest uprawniony złożyć zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 wykonawca jest uprawniony złożyć zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.
4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.
6. Wniosek w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawca jest uprawniony zgłosić po raz pierwszy po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.
7. W oparciu o zapisy art. 439 Pzp zamawiający również przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wartość nie mniejszą niż 5% w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust 9-15 poniżej.
8. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 powyżej, będzie roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaś procentowa zmiana wynagrodzenia umownego w danym roku nie może przekroczyć procentowej wartości tego wskaźnika.
9. Jeżeli Strona umowy w złożonym wniosku wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym z wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły lub obniżyły się co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy realizacji przedmiotu umowy zaś pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy. Strony umowy zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
10. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wyłącznie usług niewykonanych do pierwszego dnia miesiąca następującego po 12 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.
11. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 8-10 powyżej nie może stanowić więcej, niż o 5% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.
12. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-10 powyżej, zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

1. Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną:
2. za odstąpienie od umowy przez zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada wykonawca - kara w wysokości 200 000,00 zł,
3. za nie osiągnięcie właściwego standardu ZUD – kara w wysokości 1 000,00 zł za każdą godzinę zwłoki,
4. za nie podjęcie czynnej akcji ZUD w ciągu ….. godzin/y od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego lub wydania polecenia przez Pełnomocnika do spraw ZUD – kara w wysokości 1 000,00 zł za każdą godzinę zwłoki,
5. za nie zapewnienie w ramach czynnej akcji zadeklarowanej w ofercie ilości wymaganego sprawnego sprzętu – kara w wysokości 1 000,00 zł za każdą brakującą jednostkę sprzętu za dzień,
6. za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – kara w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
7. Każde odstępstwo stanu nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych od założonego standardu utrzymania lub niezgodność użytego sprzętu i materiałów od wskazanych przez zamawiającego traktowane będzie jako niedostateczne prowadzenie ZUD przez wykonawcę. W taki przypadku, upoważniony pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej sporządzi protokół, który będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000,00 zł z zastrzeżeniem § 14.
9. Kary określone w ust. 1 będą potrącane z bieżących płatności należnych wykonawcy.
10. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% ceny brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy.

**§ 13**

W przypadku zwłoki trwającej dłużej niż 2 dni z winy wykonawcy w realizacji prac określonych w miesięcznym harmonogramie prac, zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze, a kosztami wykonanych prac obciążyć wykonawcę.

**§ 14**

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz:

1. rozwiązania firmy wykonawcy,
2. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
3. jeżeli wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa w realizacji trwa dłużej niż 2 dni,
4. rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy; przez rażące zaniedbanie należy rozumieć w szczególności sytuację w której w trakcie trwania jednego sezonu zimowego wysokość kar umownych z tytułu o którym mowa § 12 ust. 1 przekroczy 5% wartość przewidzianej na dany sezon zimowy wskazanej w § 9 ust. 2,
5. braku dokumentów o których mowa w § 7 ust. 1,
6. istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu wskazanych wyżej okoliczności.

**§ 15**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 9 umowy, tj. ………………………… zł (słownie: …………………………………) w formie…………………………………..

najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

1. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości.
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 453 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

**§ 16**

Wszelkie zmiany warunków umowy lub ich uzupełnienie mogą być wprowadzane w formie aneksów za zgodą obu stron.

**§ 17**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

**§ 18**

Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

**§ 19**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla wykonawcy a jeden egzemplarz dla zamawiającego.

**§ 20**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** – załącznik nr 1,
2. **Wykaz jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych przeznaczonych do utrzymania w ramach ZUD** wraz z obmiarem – załącznik nr 2,
3. **Kosztorys ofertowy** – załącznik nr 3,
4. **Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę** – załącznik nr 4.

**Wykonawca Zamawiający**

**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Wstęp**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów na terenie miasta Świdnica w sezonach: 2024/2025, 2025/2026.
2. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, przystanków komunikacyjnych, alejek i schodów nazywane w skrócie ZUD, są to czynności mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym, ruchu pieszym oraz ograniczenie uciążliwości i utrudnień w korzystaniu z przystanków komunikacyjnych, a także wyeliminowanie lub zmniejszenie zagrożeń wypadkowych wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
3. Organizacja ZUD zakłada jej prowadzenie w dwóch zasadniczych formach tj:
   1. prowadzeniu biernej akcji ZUD,
   2. prowadzeniu czynnej akcji ZUD,
4. na jezdniach dróg gminnych,
5. na ciągach pieszych,
6. na przystankach komunikacyjnych (z wiatą lub bez wiaty oraz w obrębie Centrum Przesiadkowego),
7. na alejkach (ścieżki o nawierzchni naturalnej w parkach, na zieleńcach i skwerach),
8. na schodach.
9. Akcja czynna ZUD w pierwszej kolejności podjęta powinna być w miejscach szczególnie niebezpiecznych, tj.:
10. w rejonie wybranych przejść dla pieszych,
11. na skrzyżowaniach dróg równorzędnych,
12. przed znakami STOP,
13. na przejazdach kolejowych,
14. na wzniesieniach dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%,
15. na nienormatywnych łukach poziomych.
16. Definicje:
17. **Akcja bierna** – pełnienie dyżuru dyspozycyjnego przez pracowników wykonawcy i utrzymanie gotowości sprzętu.
18. **Akcja czynna** – wykonywanie na całym odcinku lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności, przejścia lub możliwości korzystania poprzez usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego, sopli itp., zwalczanie śliskości, pryzmowanie nadmiaru śniegu, wywóz pryzmowanego śniegu, zgodnie z przyjętymi standardami.
19. **Standard zimowego utrzymania** – ustalony przez zamawiającego minimalny poziom utrzymania nawierzchni jezdni i nawierzchni przystanków oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
20. **Przystanek komunikacyjny** - obszar, na który zlokalizowano:
21. wiatę przystankową oraz chodnik na całej długości zatoki przystankowej lub
22. słupek przystankowy D-15 oraz chodnik na całej długości zatoki przystankowej lub
23. wiatę przystankową oraz chodnik na długości max do 15 m w każdą stronę od środka wiaty (w przypadku braku zatoki autobusowej) lub
24. słupek przystankowy D-15 oraz chodnik na długości max do 15 m w każdą stronę od słupka przystankowego (w przypadku braku zatoki autobusowej).
25. **Śliskość zimowa** - to zjawisko tworzenia się na jezdni warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci:
26. gołoledzi,
27. lodowicy,
28. zlodowacenia lub ubitego śniegu.
29. **Gołoledź** - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu (ok. 1mm) powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź powstaje, gdy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:
30. ujemna temperatura nawierzchni jezdni,
31. temperatura powietrza w granicach - 6° C do + 1°C,
32. wilgotność względna powietrza większa niż 85%.
33. **Lodowica** – rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy dodatniej temperaturze powietrza następuje natychmiastowe, nagłe obniżenie temperatury poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.
34. **Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa** – rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.
35. **Szron** – osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.
36. **Szadź** – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmur), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
37. **Śnieg luźny** – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
38. **Śnieg zajeżdżony** – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
39. **Nabój śnieżny** – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.
40. **Błoto pośniegowe** – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

**II. Akcja bierna**

1. Prowadzenie biernej akcji ZUD realizowane jest poprzez:
2. bieżącą obserwację warunków pogodowych,
3. pełnienie dyżuru dyspozycyjnego przez pracowników,
4. utrzymanie sprzętu i materiałów niezbędnych do ZUD w stanie gotowości,
5. montaż, demontaż oraz przechowywanie w kolejnych sezonach osłon przeciwśnieżnych stanowiących własność zamawiającego;
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia biernej akcji ZUD wyznacza zamawiający mając na uwadze warunki atmosferyczne. Zakłada się, że termin rozpoczęcia biernej akcji ZUD nastąpi 1 listopada i zakończy się 15 kwietnia w każdym sezonie zimowym.
7. Dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezbędne jest rozeznanie o sytuacji na drogach, w czym pomocna jest informacja o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia całodobowej obserwacji warunków atmosferycznych na terenie miasta Świdnica i na ich podstawie podejmować decyzje o właściwej kwalifikacji działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W celu realizacji zadania wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę na terenie miasta Świdnica stacją meteorologiczną z aktualną legalizacją wyposażoną w klatkę meteorologiczną, termohigrometr (pomiar wilgotności i temperatury otoczenia), termometr do pomiarów przygruntowych, rejestrator do wizualizacji i rejestracji wyników pomiarów w wersji elektronicznej i analogowej (celem archiwizacji u zamawiającego).
8. Wykonawca w kolejnych sezonach zimowych zobowiązany jest do montażu, demontażu i przechowywania u siebie na bazie osłon przeciwśnieżnych przekazanych wykonawcy przez zamawiającego. Przed każdym sezonem zamawiający wskaże miejsca do zamontowania zasłon przeciwśnieżnych, a wykonawca zobowiązany jest do ich montażu w terminie do 15 listopada każdego sezonu zimowego, chyba że zamawiający wskaże inny termin. zamawiający informuje, że przekaże wykonawcy zasłony z tworzyw sztucznych (siatki z polietylenu o średniej gęstości oka) o wysokości 1,30 m i długości handlowej 25 m. Materiał siatki ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej i z tego też względu siatki te powinny być ustawiane w temperaturze dodatniej, co zapewnia późniejsze dobre napięcie siatki przy temperaturach ujemnych.

**III. Akcja czynna na jezdniach dróg gminnych**

1. Prowadzenie czynnej akcji ZUD na jezdniach dróg gminnych realizowane jest poprzez:
2. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni jezdni materiałami zwalczającymi śliskość,
3. odśnieżanie nawierzchni jezdni,
4. zapobieganie powstawaniu śliskości jezdni.
5. Akcję czynną należy prowadzić na jezdniach, na których nie dopuszczono prawa parkowania pojazdów oraz na obiektach towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe oraz wyznaczone parkingi. Prowadzenie akcji czynnej na odcinkach jezdni, na których dopuszczono prawo parkowania pojazdów może odbywać się jedynie za zgodą Pełnomocnika ZUD.
6. Wyznacza się trzy warianty utrzymania zimowego jezdni dróg gminnych:
7. **wariant I podstawowy** - utrzymanie wybranych ulic lub wybranych części ulic – miejsca szczególnie niebezpieczne, trasy przejazdu komunikacji miejskiej, główne ciągi ulic (Zamawiający szacuje, że w tym wariancie utrzymywanych będzie ok. **310 625 m2 jezdni**),
8. **wariant II rozszerzony** - utrzymanie wybranych ulic, realizowane przy warunkach atmosferycznych znacząco wpływających na warunki na drogach (zamawiający szacuje, że w tym wariancie utrzymywanych będzie ok. **436 768 m2 jezdni**),
9. wariant III na polecenie – utrzymanie wybranych ulic realizowane na polecenie zamawiającego (zamawiający szacuje, że w tym wariancie utrzymywanych będzie ok. **61 829 m2 jezdni**).
10. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu jezdni oraz technologia robót wynikają z:
11. przyjętych standardów utrzymania,
12. warunków atmosferycznych,
13. możliwości finansowych zarządcy drogi,
14. aktualnego stanu utrzymania dróg.
15. Standard zimowego utrzymania jezdni dla miasta Świdnica – dla Świdnicy przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg, wg wytycznych opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne czasowe odstępstwa od standardu** | |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej** |
| **II** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Jezdnia posypana  na całej długości. | luźny: 4 godz.  błoto pośniegowe: 6 godz.  zajeżdżony: występuje  (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź: 3 godz.  szron: 3 godz.  szadź: 3 godz.  pośniegowa: 4 godz.  lodowica: 4 godz. |

1. Zwalczanie – zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości jezdni
   1. **Materiały**

Materiały do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej jezdni wykonawca zobowiązany jest zakupić i zgromadzić w potrzebnej ilości we własnym zakresie. Używane materiały muszą spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005, Nr 230, poz.1960).

Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

1. środki chemiczne w postaci zwilżonej oraz w postaci roztworu:
   * + sól (chlorek sodu NaCl),
     + chlorek magnezu (MgCl2),
     + chlorek wapnia (CaCl2),
2. materiały uszarstniające (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu):
   * + piasek o uziarnieniu do 2 mm,
     + kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu),
     + kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm,
     + jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 90 % kruszywa + 10 % soli,
     + keramzyt.

W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy stosować odpowiednie metody i dawki materiałów w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ZUD. Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia jezdni podczas posypywania. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

* 1. **Zapobieganie powstawaniu gołoledzi na jezdniach**

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jezdni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6 ºC do + 1ºC, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni.

* 1. **Zapobieganie powstawaniu lodowicy na jezdniach**

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do + 1ºC, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

* mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temperatury powietrza poniżej 0ºC,
* rozsypanie odladzających środków chemicznych.
  1. **Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni jezdni**

Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać środki chemiczne.

* 1. **Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu na jezdniach**

Aby usunąć z nawierzchni jezdni warstwę gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego śniegu (do 2 mm) lub ubitego śniegu (do 4 mm) należy rozsypać na jej nawierzchni środki chemiczne. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą samych środków chemicznych.

Bezpośrednio po wystąpieniu utrudnień, powinna nastąpić częściowa likwidacja śliskości, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, schodów, wzniesień i spadków terenu. Docelowo wymagane jest aby cała nawierzchnia ciągów pieszych, objęta planem zimowego utrzymania wolna była od śliskości.

* 1. **Likwidowanie świeżego opadu śniegu z jezdni**

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą środków chemicznych. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach śniegu w temperaturze niższej niż -15ºC.

* 1. **Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (4 mm) z jezdni**

Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni jezdni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu, można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypanie kruszywem. Posypanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać zależnie od lokalnych warunków na jezdni.

1. Odśnieżanie jezdni
   1. **Sprzęt do odśnieżania**

Do odśnieżania jezdni w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

1. pługów lemieszowych lekkich i średnich (w tym z możliwością zmiennej geometrii ustawienia lemiesza),
2. równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym, jak również lemieszem własnym.
   1. **Zasady odśnieżania jezdni**

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednio pługów lub zespołów pługów.

Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Odśnieżanie dróg dwukierunkowych o trzech lub czterech pasach ruchu należy prowadzić zespołem składającym się odpowiednio z 2-3 pługów lub 4 pługów. W zespole pługów powinien pracować zależnie od potrzeb jeden pług średni lub ciężki jako pług zamykający.

Odśnieżanie jezdni trzypasmowej należy rozpoczynać od pasa środkowego, a jezdni czteropasmowej – od osi jezdni, przesuwając śnieg w kierunku prawego pobocza.

Na drogach dwujezdniowych odśnieżanie zespołem pługów należy rozpocząć od lewej jezdni.

W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m.

Pasy ruchu powolnego stanowią integralną część jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

**IV. Akcja czynna na ciągach pieszych i schodach**

1. Prowadzenie czynnej akcji ZUD na ciągach pieszych realizowane jest poprzez:
2. zwalczanie, likwidację i zapobieganie powstawania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych ciągów pieszych materiałami zwalczającymi śliskość,
3. odśnieżanie nawierzchni wyznaczonych ciągów pieszych,
4. wywóz nadmiaru śniegu i lodu.
5. Zwalczanie, likwidacja i zapobieganie śliskości ciągów pieszych

Przez działania takie należy rozumieć system przejazdów patrolowych, wykonywanych przez mechaniczne rozsypywarki połączony z uszorstnieniem nawierzchni ciągów pieszych w miejscach, gdzie wystąpiło niekorzystne zjawisko. Uszorstnienia należy dokonywać poprzez posypywanie mechaniczne naturalnym materiałem uszorstniającym, bądź mieszanką środków chemicznych.

Wymagane jest aby ciągi piesze zostały uszorstnione na całej nawierzchni wyznaczonej do utrzymania w ramach ZUD.

Wymagany standard przy zwalczaniu śliskości:

1. bezpośrednio po wystąpieniu utrudnień - częściowa likwidacja śliskości, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, schodów, wzniesień i spadków terenu,
2. docelowo wymagane jest aby cała nawierzchni ciągów pieszych, objęta planem zimowego utrzymania, była wolna od śliskości.

Termin osiągnięcia założonych standardów przy zwalczaniu śliskości:

1. standardu docelowego przy zwalczaniu śliskości: 4 godz. po ustaniu zjawiska,
2. standardu przejściowego przy zwalczaniu:
   * gołoledzi - 3 godz. po ustaniu zjawiska
   * szronu - 3 godz. po ustaniu zjawiska
   * szadzi - 3 godz. po ustaniu zjawiska
   * śliskości pośniegowej - 4 godz. po ustaniu zjawiska
   * lodowicy - 4 godz. po ustaniu zjawiska.
3. Odśnieżanie ciągów pieszych

Technika odśnieżania jest uzależniona od długości, szerokości ciągów pieszych oraz rodzaju i ilości występującego śniegu. Do odśnieżania ciągów pieszych należy używać zarówno pługów jednostronnych jaki i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych, a w przypadkach, gdzie nie można używać sprzętu, należy prowadzić odśnieżanie ręczne.

Przejazd opłużających pojazdów w systemie patrolowym winien nastąpić bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu. Po wystąpieniu śliskości pośniegowej opłużanie należy prowadzić z równoczesnym uszorstnieniem.

Wymagane jest aby ciągi piesze były wolne od zalegającego śniegu, posypane na całej długości i szerokości środkami uszorstniającymi.

Rodzaj wymaganego standardu przy odśnieżaniu: na nawierzchniach ciągów pieszych zalega cienka warstwa nie zalodzonego śniegu.

Termin osiągnięcia założonych standardów przy odśnieżaniu:

1. docelowego przy odśnieżaniu - 5 godz. po ustaniu zjawiska,
2. przejściowego przy odśnieżaniu
   * śniegu luźnego - 3 godz. po ustaniu zjawiska,
   * błota pośniegowego - 3 godz. po ustaniu zjawiska.

Uwagi:

1. przez pojęcia możliwości wystąpienia gołoledzi definiuje się fakt zakończenia wystąpienia opadów deszczu przy temperaturze 0º C przy gruncie,
2. w przypadku występowania opadów o charakterze ciągłym lub przelotnym przy tem. poniżej 0º C przy gruncie, wyżej określony termin osiągnięcia standardu docelowego ulega wydłużeniu do czasu zakończenia opadów,
3. w razie równoległej pracy sprzętu (zespołów) w zakresie uszorstnienia i odśnieżania, z zastosowaniem mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych, wariant docelowy przewiduje nawierzchnię ciągów pieszych odsłoniętą, wolną od śniegu i śliskości (przy temp. do – 2º C).
4. Wywóz śniegu i lodu

W przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci obfitych opadów śniegu, a co za tym idzie zalegania na ciągach pieszych grubej warstwy zalodzonego śniegu lub błota pośniegowego, które w znacznym stopniu powodują utrudnienie w poruszaniu się pieszych - na polecenie zamawiającego, wykonawca ma obowiązek przystąpić do prac związanych z odgarnięciem, odkuciem, spryzmowaniem i wywiezieniem nadmiaru śniegu lub odkutego lodu z wyznaczonych odcinków dróg. Do wykonania w/w prac należy posługiwać się sprzętem zdefiniowanym w SWZ.

* + - 1. **Akcja czynna na przystankach komunikacyjnych**

Akcja czynna na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta obejmuje:

1. przystanki z wiatą przystankową,
2. przystanki bez wiaty przystankowej,
3. Centrum Przesiadkowe - stanowiska, zatoki przystankowe, plac manewrowy, plac utwardzony wokół budynku dworca autobusowego.

Prowadzenie czynnej akcji ZUD na przystankach komunikacyjnych realizowane jest poprzez:

1. usuwanie z nawierzchni peronów przystankowych i ławek śniegu, błota pośniegowego oraz lodu,
2. zwalczanie, likwidację i zapobieganie śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni peronów przystankowych,
3. usuwanie z dachów wiat przystankowych nawisów śnieżnych i sopli lodowych,
4. pryzmowanie poza obrębem peronu nadmiaru śniegu lub wywóz nadmiaru śniegu w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 5 km.

Wprowadza się dwa warianty zimowego utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj.:

* I wariant – utrzymanie wybranych przystanków komunikacyjnych w taki sposób, aby osiągnięcie standardu dla odśnieżania nastąpiło w ciągu 5 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego, natomiast dla zwalczania śliskości nastąpiło w ciągu 4 godzin od ustania zjawiska,
* II wariant – utrzymanie wybranych przystanków wyłącznie na polecenie zamawiającego.

Standard utrzymania przystanków komunikacyjnych:

1. powierzchnie odśnieżone i posypane celem wyeliminowania śliskości,
2. w przypadku obfitych lub ciągłych opadów śniegu lub innych wzmożonych zjawisk atmosferycznych (gołoledź, lodowica, zlodowacenia lub śliskość pośniegowa) dopuszczalny czas występowania odstępstw od przyjętego standardu wynosi:
   * + 1 godziny w przypadku obfitych lub ciągłych opadów,
     + 2 godziny w przypadku wzmożonego wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych.

Odśnieżanie peronów oraz usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodowych z wiat przystankowych **–** technika odśnieżania jest uzależniona od długości, szerokości peronów oraz ciągów pieszych oraz rodzaju i ilości występującego śniegu. Do odśnieżania należy używać zarówno pługów jednostronnych jaki i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych, a w przypadkach, gdzie nie można używać sprzętu, należy prowadzić odśnieżanie ręczne. Należy szczególnie uważnie usuwać sople lodowe z dachów wiat (z uwzględnienie bezpieczeństwa pasażerów).

Technologia: przejazd opłużających pojazdów w systemie patrolowym, bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu. Po wystąpieniu śliskości pośniegowej opłużanie należy prowadzić z równoczesnym uszorstnieniem. Sople lodowe usuwać poza obręb wiaty.

Opis wymaganych warunków na przystankach komunikacyjnych:

Perony przystankowe oraz ławki wolne od śniegu, lodu oraz błota pośniegowego. Widoczna utwardzona nawierzchnia peronów przystankowych uszorstniona materiałami do zwalczania śliskości. Dachy wiat wolne od sopli lodowych. W przypadku konieczności (duży opad śniegu) usunięty z dachów wiat oraz peronów śnieg należy pryzmować poza obrębem peronu lub wywieźć na wskazane przez zamawiającego miejsce na odległość do 5 km.

* + - 1. **Akcja czynna na alejkach**

Prowadzenie czynnej akcji ZUD na alejkach, tj. na ścieżkach o nawierzchni naturalnej w parkach oraz na skwerach i zieleńcach, realizowane jest poprzez zwalczanie i likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni alejek materiałami zwalczającymi śliskość. Zwalczanie śliskości alejek należy wykonywać przy użyciu mechanicznych rozsypywarkek lub ręcznie. Do uszorstnienia należy używać materiałów naturalnych.

Alejki wyznaczone do zimowego utrzymania należy uszorstniać na całej długości i na szerokości 1,5 m (chyba, że szerokość alejki jest mniejsza).

Wymagany standard przy zwalczaniu śliskości:

1. bezpośrednio po wystąpieniu utrudnień - częściowa likwidacja śliskości, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, wzniesień i spadków terenu,
2. docelowo wymagane jest aby cała nawierzchni ciągów pieszych, objęta planem zimowego utrzymania, była wolna od śliskości.

Termin osiągnięcia założonych docelowych standardów przy zwalczaniu śliskości: 4 godz. po ustaniu zjawiska.

Podjęcie działań ZUD na alejkach należy uzgodnić z Pełnomocnikiem do spraw ZUD.

* + - 1. **Pozostałe wymagania w zakresie prowadzenia ZUD**

1. **Baza Wykonawcy**

Wykonawca powinien dysponować bazą lub bazami materiałowo- sprzętowymi w takiej odległości od terenu objętego działaniami ZUD, aby na najdalszym utrzymywanym odcinku drogi zakończyć działania w wymaganym przez zamawiającego czasie, zgodnie z przyjętym standardem zimowego utrzymania dróg w mieście Świdnica.

Na terenie bazy wykonawcy powinny znajdować się:

1. pomieszczenie administracyjno-socjalne dla koordynatora, dyżurnych oraz pracowników obsługujących ZUD,
2. utwardzony plac do składowania materiałów uszorstniających i jednostek sprzętowych,
3. zadaszone pomieszczenie techniczne umożliwiające wytwarzanie mieszanek chemicznych (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska).
4. **Prowadzenie dokumentacji i składanie meldunków**

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu, poprzez bieżące dokonywanie zapisów w dziennikach dyżurów i pracy sprzętu (wzór dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego ).

Wykonawca ma obowiązek składać meldunki w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej o sytuacji i panujących warunkach na drogach, ciągach pieszych i przystankach komunikacyjnych oraz podjętych działaniach – w dniu następnym do godz. 8.00.

1. **Wykonywanie robót w trakcie czynnej akcji ZUD przez wykonawcę**
2. Wykonawca zobligowany jest do uruchomienia, w trakcie pełnienia dyżuru dyspozycyjnego akcji czynnej w zakresie zwalczania śliskości lub odśnieżania **w okresie: ……….. godziny od momentu wystąpienia zjawiska atmosferycznego lub wydania polecenia przez zamawiającego** oraz do jej kontynuowania przez 24 godziny, w tym do podejmowania w tym czasie działań z zakresu ZUD celem osiągnięcia i utrzymania wymaganych standardów utrzymania. Oznacza to, iż w czasie 24 godzin od momentu podjęcia akcji czynnej wykonawca, w razie potrzeby, będzie musiał wielokrotnie podjąć czynności z zakresu wskazanego dla akcji czynnej.
3. W przypadku, gdy wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe (długotrwały opad śniegu) nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, musi zawiadomić zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zawiadomienia, upoważniony przedstawiciel Urzędu Miasta dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz panujących warunków atmosferycznych, sporządzając protokół.
4. W przypadku uznania zawiadomienia wykonawcy za zasadne, zamawiający nie naliczy kar określonych w umowie, a wykonawca przedstawi sposób i czas doprowadzenia jezdni, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych do wymaganego standardu.
5. Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez zamawiającego niedotrzymania założonego standardu, traktuje się jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu i upoważnia zamawiającego do naliczenia kar umownych.
6. **Kontrola jakości prac i odbiór robót**
7. Wykonawca powiadamia każdorazowo przedstawiciela Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta o podjęciu czynności związanych z ZUD oraz o osiągnięciu standardu ZUD.
8. Upoważniony pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta kontroluje wyrywkowo: stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg.
9. Każde odstępstwo stanu dróg, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych od założonego standardu utrzymania lub niezgodność użytego sprzętu i materiałów od wskazanych przez zamawiającego traktowane będzie jako niedostateczne prowadzenie ZUD przez wykonawcę. W taki przypadku, upoważniony pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej sporządzi protokół, który będzie podstawą potrącenia części wynagrodzenia (wysokość kar umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia wykonawcy.
10. Pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania, odśnieżenia zatok, chodników, alejek, schodów i utrzymania przystanków komunikacyjnych, kontrole rozsypanych środków (rodzaj i ilość) oraz szerokość i długość sypania. W przypadku rażących zaniedbań zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w §14 umowy.
11. **Zasady odbioru prac**

Odbiorem objęte są prace wykonywane na drogach, na podstawie zapisów w dzienniku dyżurów, dzienniku pracy sprzętu, dzienniku pomiarów temperatury i wilgotności powietrza prowadzonych przez wykonawcę, potwierdzanych każdorazowo przez upoważnionego pracownika Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta.

1. **Zasady i podstawa płatności**
2. Za prace wykonane w ramach ZUD Zamawiający będzie wypłacał wykonawcy wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa. Wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w Kosztorysie ofertowym i krotności wykonanych przez wykonawcę robót.
3. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia faktury do zamawiającego.
4. Do faktury należy sporządzić wycenę, odrębnie dla dróg, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych. Wycena powinna zawierać wskazanie kosztów działań ZUD każdego dnia w którym prowadzona była akcja czynna. Do wyceny wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz ulic, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na których każdego dnia prowadzona była akcja czynna. Wycena, przed wystawieniem faktury, podlega wcześniejszym sprawdzeniu przez upoważnionego pracownika Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej. Sprawdzone wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury.

**Załącznik nr 12 do SWZ**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Wykaz jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych przeznaczonych do utrzymania w ramach ZUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jezdnie dróg gminnych** | | |
| **Lp.** | **Nazwa ulicy** | **Powierzchnia jezdni [m2]** |
| 1 | 1-go Maja | 3 800 |
| 2 | Aleja Brzozowa | 1 700 |
| 3 | Akacjowa | 680 |
| 4 | Andersa | 3 708 |
| 5 | Armii Krajowej | 6 228 |
| 6 | Bema | 1 000 |
| 7 | Bobrzańska | 3 680 |
| 8 | Boczna | 383 |
| 9 | Boduena (wjazd od Wałbrzyskiej) | 385 |
| 10 | Bohaterów Getta | 1 085 |
| 11 | Bracka | 650 |
| 12 | Brodatego | 3 400 |
| 13 | Budowlana | 450 |
| 14 | Chopina | 1 580 |
| 15 | Chrobrego | 1 450 |
| 16 | Daleka | 294 |
| 17 | Dąbrowskiego | 2 640 |
| 18 | Dębowa | 1 025 |
| 19 | Długa | 2 400 |
| 20 | Długosza | 1 248 |
| 21 | Drzymały | 1 300 |
| 22 | Dworcowa + Plac przed Dworcem PKP | 1 347 |
| 23 | Fieldorfa | 2 952 |
| 24 | Franciszkańska | 486 |
| 25 | Galla Anonima (dojazd do Szkoły Podstawowej  i żłobka) | 2 920 |
| 26 | Garbarska | 1 050 |
| 27 | Gdyńska | 2 820 |
| 28 | Głowackiego | 2 425 |
| 29 | Główna | 475 |
| 30 | Grodzka | 539 |
| 31 | Grota-Roweckiego | 490 |
| 32 | Hetmańska | 1 520 |
| 33 | Husarska - do Kosynierów | 1 249 |
| 34 | Inwalidów Wojennych | 720 |
| 35 | Inżynierska | 2 700 |
| 36 | Jadwigi Śląskiej | 1 488 |
| 37 | Jagiellońska | 1 615 |
| 38 | Jagienki | 360 |
| 39 | Jałowcowa | 450 |
| 40 | Jana Riedla | 1 850 |
| 41 | Jarzębinowa | 1 465 |
| 42 | Jasińskiego | 1 000 |
| 43 | Jodłowa | 5 040 |
| 44 | Kazimierza Wielkiego | 8 992 |
| 45 | Kątna | 1 290 |
| 46 | Kilińskiego | 3 000 |
| 47 | Kliczkowska | 9 983 |
| 48 | Klonowa | 1 400 |
| 49 | Kolberga | 1 175 |
| 50 | Kolejowa - Centrum Przesiadkowe | 2 233 |
| 51 | Kolejowa - główny przebieg | 2 511 |
| 52 | Kołłątaja | 1 435 |
| 53 | Komorowskiego | 980 |
| 54 | Komunalna (Aleja Colgate) | 1 536 |
| 55 | Komunardów | 4 969 |
| 56 | Konopnickiej | 1 974 |
| 57 | Kopernika (tylko gminna) | 7 870 |
| 58 | Korczaka | 1 610 |
| 59 | Kosynierów | 1 265 |
| 60 | Kościelna | 1 629 |
| 61 | Kościuszki | 2 637 |
| 62 | Kotlarska | 764 |
| 63 | Kraszewskiego | 1 080 |
| 64 | Kraszowicka (od Bystrzyckiej do Przyjaźni) | 6 576 |
| 65 | Kraszowicka (od Przyjaźni do Torowej) | 2 124 |
| 66 | Kraszowicka (od Torowej do Bystrzyckiej) | 6 702 |
| 67 | Krzywoustego | 4 386 |
| 68 | Księcia Bolka Świdnickiego | 2 035 |
| 69 | Księżnej Agnieszki | 764 |
| 70 | Kunic | 935 |
| 71 | Kusocińskiego | 1 110 |
| 72 | Krzywickiego-Lompy | 2 821 |
| 73 | Langiewicza | 885 |
| 74 | Lelewela | 2 000 |
| 75 | Leśna | 2 992 |
| 76 | Łokietka | 2 200 |
| 77 | Łukasińskiego | 9 226 |
| 78 | Łużycka | 1 710 |
| 79 | Mała | 482 |
| 80 | Marcinkowskiego | 3 510 |
| 81 | Mennicka | 608 |
| 82 | Metalowców | 5 350 |
| 83 | Miarki (wjazd) | 437 |
| 84 | Mickiewicza | 1 015 |
| 85 | Mieszka I | 2 730 |
| 86 | Miłego Dnia | 2 970 |
| 87 | Muzealna | 1 340 |
| 88 | Nadbrzeżna | 2 555 |
| 89 | Nauczycielska | 994 |
| 90 | Niecała | 2 035 |
| 91 | Odnowiciela | 5 825 |
| 92 | Ofiar Oświęcimskich | 7 488 |
| 93 | Okrężna | 6 000 |
| 94 | Okulickiego | 1 650 |
| 95 | Paderewskiego | 3 476 |
| 96 | Pańska | 461 |
| 97 | Parking Starostwo | 1 475 |
| 98 | Parking Urzędu Miasta | 1 800 |
| 99 | Parking USC | 1 800 |
| 100 | Parkowa (od Saperów do granicy ogródków działkowych) | 2 651 |
| 101 | Pileckiego | 966 |
| 102 | Pionierów Ziemi Świdnickiej | 2 178 |
| 103 | Plac Grunwaldzki | 1 435 |
| 104 | Plac Jana Pawła II (w tym parking przed Katedrą) | 338 |
| 105 | Plac Kombatantów (jezdnia i miejsca postojowe) | 405 |
| 106 | Plac Św. Małgorzaty | 5 647 |
| 107 | Plac Piłsudskiego | 1 045 |
| 108 | Plater | 2 360 |
| 109 | Pobożnego | 2 576 |
| 110 | Podchorążych | 850 |
| 111 | Podmiejska | 868 |
| 112 | Pogodna | 7 280 |
| 113 | Polna Droga | 6 050 |
| 114 | Prądzyńskiego | 6 477 |
| 115 | Przedwiośnie | 1 035 |
| 116 | Przyjaźni | 1 897 |
| 117 | Pułaskiego | 1 492 |
| 118 | Reja | 1 820 |
| 119 | Rolnicza | 3 825 |
| 120 | Równa | 1 038 |
| 121 | Różana | 528 |
| 122 | Rycerska | 663 |
| 123 | Rynek | 5 412 |
| 124 | Rzeźnicza | 1 026 |
| 125 | Saperów | 5 006 |
| 126 | Serbska | 3 180 |
| 127 | Sikorskiego | 15 019 |
| 128 | Siostrzana | 692 |
| 129 | Skłodowskiej-Curie | 2 970 |
| 130 | Słobódzkiego | 2 080 |
| 131 | Słowackiego | 826 |
| 132 | Słowiańska | 7 434 |
| 133 | Sowińskiego | 896 |
| 134 | Spacerowa | 2 440 |
| 135 | Spółdzielcza | 918 |
| 136 | Sprzymierzeńców | 2 940 |
| 137 | Stalowa | 3 725 |
| 138 | Staszica + Lompy (od Zachodniej do Krzywickiego) | 1 864 |
| 139 | Stęczyńskiego | 5 442 |
| 140 | Strzegomska | 2 088 |
| 141 | Strzelińska | 2 633 |
| 142 | Sudecka | 2 060 |
| 143 | Sybiraków | 2 610 |
| 144 | Szpitalna | 603 |
| 145 | Szymanowskiego | 884 |
| 146 | Śląska | 16 380 |
| 147 | Ślężańska | 1 908 |
| 148 | Śmiałego | 1 320 |
| 149 | Środkowa | 357 |
| 150 | Teatralna | 912 |
| 151 | Tołstoja | 1 340 |
| 152 | Traugutta | 1 372 |
| 153 | Trybunalska | 513 |
| 154 | Trzeboszańska | 570 |
| 155 | Ułańska | 620 |
| 156 | Waryńskiego | 2 139 |
| 157 | Webera | 1 260 |
| 158 | Wesoła | 693 |
| 159 | Westerplatte | 8 480 |
| 160 | Willowa | 1 027 |
| 161 | Witosa | 2 775 |
| 162 | Wodna | 2 873 |
| 163 | Wokulskiego | 4 119 |
| 164 | Wrocławska (od Łącznej do Szarych Szeregów) | 5 064 |
| 165 | Wróblewskiego | 2 288 |
| 166 | Wrzosowa | 725 |
| 167 | Wschodnia | 2 950 |
| 168 | Wyspiańskiego | 855 |
| 169 | Wyszyńskiego | 2 520 |
| 170 | Zacisze | 800 |
| 171 | Zamkowa | 455 |
| 172 | Ząbka | 4 980 |
| 173 | Zielona | 908 |
| 174 | Zmorskiego | 1 233 |
| 175 | Zwierzyniecka | 1 344 |
| 176 | Zygmuntowska | 448 |
| 177 | Żeromskiego | 4 521 |
|  | Razem | **436 768** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ciągi piesze** | |  |  |
| **Lp.** | **Ciąg pieszy** | **Opis** | **Powierzchnia [m2]** |
| 1 | 1-go Maja | od Konopnickiej do Wrocławskiej | 663 |
| 2 | 1-go Maja | wejście do parku | 40 |
| 3 | 1-go Maja | wokół Ogródka Jordanowskiego | 266 |
| 4 | Andersa | od Odnowiciela do Kazimierza Wielkiego | 1 114 |
| 5 | Armii Krajowej | od Inwalidów Wojennych do Grota Roweckiego  (teren Urzędu Miejskiego) | 839 |
| 6 | Armii Krajowej | od Inwalidów Wojennych do Grota Roweckiego  (posesje nr 30-36) | 176 |
| 7 | Armii Krajowej | od Sybiraków do Wałbrzyskiej (wzdłuż parku) | 1 445 |
| 8 | Bema | w kierunku Słobódzkiego do nr 59 | 333 |
| 9 | Bobrzańska | od Słowiańskiej do Ślężańskiej – strona nieparzysta | 417 |
| 10 | Bobrzańska | zejście w stronę tamy (wzniesienie) | 359 |
| 11 | Budowlana | od Żeromskiego do wjazdu na parking „ Piast – Roman” | 295 |
| 12 | Ceglana | chodnik obustronnie | 472 |
| 13 | Długa | chodnik przy skwerze „Kubarowy Zakątek” | 40 |
| 14 | Długa | przy posesji 72 – skwer – Urząd Miar i Wag | 125 |
| 15 | Długa | skwer przy Spółdzielczej | 91 |
| 16 | Długa | wzdłuż posesji 31- 31a oraz 33 | 297 |
| 17 | Długosza | od Kazimierza Wielkiego do parkingu żłobka | 536 |
| 18 | Długosza | od parkingu żłobka do „kwadratowego” placu | 202 |
| 19 | Dworcowa | przy terenie zielonym | 94 |
| 20 | Dworcowa | plac przed dworcem | 92 |
| 21 | Fieldorfa | od Okulickiego do Inwalidów Wojennych | 303 |
| 22 | Fieldorfa | od Komorowskiego do przystanku | 114 |
| 23 | Fieldorfa | od Inwalidów Wojennych do Tokarzewskiego | 290 |
| 24 | Fieldorfa | od Roweckiego do Niecałej | 180 |
| 25 | Franciszkańska | skwer z dzikami - chodnik po stronie biblioteki, po stronie budynku mieszkalnego i od strony ulicy | 279 |
| 26 | Galla Anonima | od Andersa przez parking | 271 |
| 27 | Galla Anonima | przejście między szkołą a żłobkiem | 615 |
| 28 | Galla Anonima | od "kwadratowego" placu do bram nr 5-7 | 481 |
| 29 | Galla Anonima | od "kwadratowego" placu do bramy nr 30 | 524 |
| 30 | Galla Anonima | od wejścia do szkoły do bramy nr 48 | 428 |
| 31 | Garbarska | od Placu Ludowego do Matejki | 472 |
| 32 | Garbarska | od Matejki do Placu Wolności | 378 |
| 33 | Grodzka | wzdłuż posesji 7-9-11-13 | 227 |
| 34 | Hetmańska | od Parkowej do Kosynierów | 364 |
| 35 | Inwalidów Wojennych | od parkingu Urzędu Miejskiego do Fieldorfa | 99 |
| 36 | Jagiellońska | przejście przez Park Kanonierów | 320 |
| 37 | Jałowcowa | od Niecałej do Jesiennej | 359 |
| 38 | Jałowcowa | od Niecałej do Jarzębinowej | 311 |
| 39 | Jarzębinowa | po stronie garaży | 115 |
| 40 | Jarzębinowa | po stronie osiedla | 118 |
| 41 | Jodłowa | od Westerplatte – po stronie ZOAPiS | 168 |
| 42 | Kanonierska | wejście do parku (bruk) | 105 |
| 43 | Kanonierska | wzdłuż parku | 700 |
| 44 | Kasztanowa | przy rondzie od Kasztanowej | 168 |
| 45 | Kazimierza Wielkiego | od Stęczyńskiego | 96 |
| 46 | Kazimierza Wielkiego | po przeciwnej stronie Stokrotki | 172 |
| 47 | Kazimierza Wielkiego | przy rondzie od strony Stęczyńskiego | 1 170 |
| 48 | Kliczkowska | od Francuskiej do posesji nr 12a – lewa strona | 332 |
| 49 | Kliczkowska | od Kopernika do ronda na Wrocławskiej | 1 783 |
| 50 | Klonowa | wzdłuż ogrodów działkowych | 228 |
| 51 | Kolejowa | od przejazdu kolejowego na Wałbrzyskiej wzdłuż torowiska do granicy przebudowy Centrum Przesiadkowego  wraz z chodnikiem wokół wysepki | 1 300 |
| 52 | Kolejowa | od Wałbrzyskiej wzdłuż parku do wjazdu do byłego PKS | 250 |
| 53 | Kolejowa | postój taxi na Centrum Przesiadkowym | 458 |
| 54 | Kombatantów | chodnik | 374 |
| 55 | Komorowskiego | dojście do przystanku od Fieldorfa | 120 |
| 56 | Komunalna | chodniki w rejonie skrzyżowania z Wrocławską | 396 |
| 57 | Konopnickiej | od Komunardów do Placu Świętej Małgorzaty | 233 |
| 58 | Konopnickiej | przy skwerze do Wałbrzyskiej | 241 |
| 59 | Kopernika | chodnik od mostu, wzdłuż byłego Renifera do posesji prywatnej, prawa strona | 382 |
| 60 | Kopernika | od Kliczkowskiej do Jodłowej, chodnik wzdłuż terenu zielonego - prawa strona | 329 |
| 61 | Kopernika | od Kołłątaja - prawa strona | 349 |
| 62 | Kopernika | od mostu do Piotra Skargi, lewa strona i kontynuacja za pawilonami do ronda | 616 |
| 63 | Kopernika | vis a vis budynków 42-44 + wokół zieleńca | 1 300 |
| 64 | Kopernika | ciąg pieszo-rowerowy od ronda przez wiadukty kolejowe | 903 |
| 65 | Korczaka | chodnik od Leśnej do Wałbrzyskiej | 437 |
| 66 | Korczaka | zatoka autobusowa – chodnik zewnętrzny | 150 |
| 67 | Korczaka | zatoka autobusowa – wysepka | 200 |
| 68 | Kosynierów | od Hetmańskiej – jednostronnie | 465 |
| 69 | Kościelna | po stronie Kościoła - przy murze + od granicy budynku nr 15 do bramy wjazdu | 267 |
| 70 | Kościuszki | Padarewskiego – łącznik | 218 |
| 71 | Kotlarska | ciąg pieszo-jezdny wewnątrz | 317 |
| 72 | Kraszowicka | skrzyżowanie Przyjaźni/Kraszowicka (okolice przystanków) | 500 |
| 73 | Kraszowicka | od Poprzecznej do Chłopskiej (przy szkole) | 593 |
| 74 | Kraszowicka | przy parkingu | 178 |
| 75 | Księżnej Agnieszki | wzdłuż posesji 6-8 – przy terenie zielonym | 104 |
| 76 | Leśna | od Korczaka do szpitala | 191 |
| 77 | Łąkowa | po stronie rzeki | 68 |
| 78 | Łukasińskiego | od skrzyżowania z Kanonierską do sygnalizacji świetlnej - lewa strona | 1 022 |
| 79 | Łukasińskiego | przejście przez teren zielony – łącznik przy drodze krajowej | 450 |
| 80 | Łukasińskiego | wejście do Parku Kanonierów | 144 |
| 81 | Łukasińskiego | wejście do Parku Ułanów | 258 |
| 82 | Łukasińskiego | od krajówki do ronda przy Stęczyńskiego | 1 140 |
| 83 | Łukasińskiego | od przystanku przy bramie głównej cmentarza do ronda  przy Stęczyńskiego | 165 |
| 84 | Łukowa | chodnik | 960 |
| 85 | Marcinkowskiego | ciąg pieszy łączący Waryńskiego z Marcinkowskiego | 1 500 |
| 86 | Marcinkowskiego | od granicy szkoły do skrzyżowania z Riedla | 600 |
| 87 | Marcinkowskiego | przy przedszkolu | 288 |
| 88 | Mennicka | przy Pizzerii SAVONA | 74 |
| 89 | Metalowców | od Przemysłowej po lewej stronie do wjazdu do PEBEK-u | 1 206 |
| 90 | Mieszka | od Równej do Wodnej | 327 |
| 91 | Miłego Dnia | przy szkole | 410 |
| 92 | Miłego Dnia | od parkingu do galerii | 244 |
| 93 | Miłego Dnia | od ronda do przejścia przy parkingu | 196 |
| 94 | Moniuszki | ciąg pieszo-jezdny (wjazd) | 67 |
| 95 | Muzealna | Żeromskiego  (wzdłuż skweru przy Kościele Zielonoświątkowym) | 300 |
| 96 | Nadbrzeżna | odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przy zieleńcu  (przejście z mostu na drugą stronę Nadbrzeżnej) | 68 |
| 97 | Odnowiciela | od Electroluxa do dojazdu do szkoły | 93 |
| 98 | Odnowiciela | od dojazdu do szkoły do Galla Anonima | 259 |
| 99 | Odnowiciela | od Galla Anonima do Brodatego | 120 |
| 100 | Odnowiciela | od Brodatego do Pobożnego | 723 |
| 101 | Odnowiciela | od Pobożnego do Esperantystów | 1 057 |
| 102 | Ofiar Oświecimskich | przejście od Ofiar Oświęcimskich do Zamenhofa przy szkole | 625 |
| 103 | Okrężna | vis a vis koło piekarni | 55 |
| 104 | Okulickiego | od Fieldorfa do Armii Krajowej | 425 |
| 105 | Okulickiego | od Skłodowskiej do Fieldorfa | 275 |
| 106 | Padarewskiego | ciąg pieszy z Wałbrzyskiej do Padarewskiego | 184 |
| 107 | Parkowa | na całej długości parku – do skrzyżowania (Park Saperów) | 360 |
| 108 | Parkowa | wejście do Parku Ułanów | 58 |
| 109 | Pileckiego | Kosynierów - Szkoła Specjalna | 303 |
| 110 | Pionierów | odcinkowo po stronie parku | 750 |
| 111 | Pionierów | od ronda do ronda po stronie Parku Centralnego | 489 |
| 112 | Piotra Skargi | od Rolniczej do posesji Piotra Skargi 20 | 509 |
| 113 | Plac 1000-lecia | wokół skweru | 391 |
| 114 | Plac Drzymały | chodnik wokół skweru oraz od strony Westerplatte | 660 |
| 115 | Plac Grunwaldzki | część centralna | 943 |
| 116 | Plac Grunwaldzki | przed pocztą | 381 |
| 118 | Plac Grunwaldzki | przed sądem | 298 |
| 119 | Plac Jana Pawła II | chodnik dookoła placu oraz przejście przez plac od Dalekiej  do Katedry | 400 |
| 120 | Plac Św. Małgorzaty | 1-go Maja - Księżnej Agnieszki - Łukasińskiego | 1 910 |
| 121 | Plac Św. Małgorzaty | Łukasińskiego - Jagiellońska | 743 |
| 122 | Plac Św. Małgorzaty | Chrobrego – Konopnickiej - Franciszkańska | 977 |
| 123 | Plac Św. Małgorzaty | Franciszkańska – Konopnickiej - 1-go Maja | 604 |
| 124 | Plac Wolności | parking „Pod Bykami” | 270 |
| 125 | Plater | od Zamenhofa do Marcinkowskiego | 359 |
| 126 | Pogodna | chodnik wraz z dojściem od przystanków do przejścia  dla pieszych | 2 517 |
| 127 | Polna Droga | przy zalewie | 968 |
| 128 | Polna Droga | Chopina - wiadukt | 706 |
| 129 | Prażmowskiego | przy terenie zielonym | 180 |
| 130 | Przyjaźni | od mostu do Kraszowickiej (obustronnie) | 162 |
| 131 | Rolnicza | przy Skargi | 120 |
| 132 | Rolnicza | przy kościele | 260 |
| 133 | Równa | deptak Westerplatte | 366 |
| 134 | Równa | Miłego Dnia - Mieszka I | 171 |
| 135 | Równa | Mieszka I do garaży do końca | 195 |
| 136 | Rynek | chodnik | 2 900 |
| 137 | Saperów | od Księżnej Agnieszki do Kościelnej | 792 |
| 138 | Saperów | Kościelna ZUS - podjazd | 194 |
| 139 | Saperów | ZUS podjazd - park całość | 347 |
| 140 | Saperów | park całość po przeciwnej stronie | 149 |
| 141 | Sikorskiego | od Langiewicza do Potokowej, obustronnie | 1 152 |
| 142 | Sikorskiego | ścieżka rowerowa od Wałowej do Letniej | 815 |
| 143 | Sikorskiego | (dawna „wojewódzka”) – do Langiewicza – obustronnie | 815 |
| 144 | Sikorskiego | od wjazdu do pasażu handlowego do ulicy naprzeciwko Langiewicza | 686 |
| 145 | Siostrzana | od Bohaterów Getta przy zieleńcu – lewa strona | 63 |
| 146 | Skłodowskiej | od Zamenhofa do Spółdzielni Mieszkaniowej | 454 |
| 147 | Słobódzkiego | dojście do Gimnazjum nr 1 | 356 |
| 148 | Słobódzkiego | pomiędzy budynkami 8-11-13 | 200 |
| 149 | Słobódzkiego | wzdłuż przedszkola i żłobka – aleja przez teren zielony | 556 |
| 150 | Słobódzkiego | od Kunic na długości budynków 26 -28 | 389 |
| 151 | Słowackiego | wzdłuż garaży | 150 |
| 152 | Słowiańska | od Bobrzańskiej do Wałbrzyskiej po stronie osiedla + chodnik przy cmentarzu | 1 721 |
| 153 | Słowiańska | od wiaduktu do cmentarza - pod skarpą | 456 |
| 154 | Spółdzielcza | wzdłuż parkingu | 120 |
| 155 | Sprzymierzeńców | od Traugutta do Lelewela | 257 |
| 156 | Sprzymierzeńców | przy Parku Kasprowicza | 212 |
| 157 | Sprzymierzeńców | przy Parku Centralnym | 253 |
| 158 | Stęczyńskiego | od Esperantystów do Łukasińskiego | 1 800 |
| 159 | Strzegomska | od Strzegomskiej do wjazdu na SHELL | 280 |
| 160 | Strzegomska | wjazd z Esperantystów do byłego TESCO ( po stronie skarpy) | 335 |
| 161 | Strzegomska | wyjazd z byłego TESCO na Sikorskiego – wzdłuż terenu zielonego | 78 |
| 162 | Strzegomska | wzdłuż skarpy | 307 |
| 163 | Sybiraków | chodnik | 1 766 |
| 164 | Szpitalna | przy skarpie | 342 |
| 165 | Śląska | od Bokserskiej do Westerplatte | 300 |
| 166 | Śląska | od Pionierów po stronie parku do Westerplatte bez ścieżki rowerowej | 1 648 |
| 167 | Śląska | od Sportowej, po stronie zabudowy do ogrodzenia | 580 |
| 168 | Śląska | po stronie cmentarza do wiaduktu | 1 090 |
| 169 | Śląska | prawa strona, od Zielonej do Sadowej | 450 |
| 170 | Śląska | od Słowiańskiej do granic miasta | 767 |
| 171 | Traugutta | od zakładu poprawczego do szkoły | 317 |
| 172 | Traugutta | przy skwerze do Wałbrzyskiej | 176 |
| 173 | Traugutta | wzdłuż Wałbrzyskiej | 52 |
| 174 | Wałbrzyska | chodnik przez teren zielony i chodnik od Polnej Drogi | 153 |
| 175 | Wałbrzyska | od Biberaskiej do Korczaka | 250 |
| 176 | Waryńskiego | wzdłuż skarpy – od Plater do budynku Dąbrowskiego 27 | 700 |
| 177 | Westerplatte | parking przy Miłego Dnia | 513 |
| 178 | Westerplatte | most obustronnie | 252 |
| 179 | Westerplatte | przy parkingu obok Raj-Medu – do przystanku MPK | 137 |
| 180 | Wewnętrzna | przy wieży ratuszowej | 616 |
| 181 | Wodna | wokół wysepki i terenów zielonych | 500 |
| 182 | Wokulskiego | chodnik | 1 553 |
| 183 | Wrocławska | krajówka | 145 |
| 184 | Wrocławska | od Szarych Szeregów do Kliczkowskiej | 1 160 |
| 185 | Wrocławska | rondo | 352 |
| 186 | Wrocławska | od Nadbrzeżnej do Kliczkowskiej | 312 |
| 187 | Wróblewskiego | od postoju TAXI do pierwszych budynków mieszkalnych | 234 |
| 188 | Wyspiańskiego | (prawa strona) od garaży do wejścia do parku | 120 |
| 189 | Wyspiańskiego | od granicy banku - wzdłuż skweru | 128 |
| 190 | Wyszyńskiego | od Marcinkowskiego do Dąbrowskiego – lewa strona | 943 |
| 191 | Wyszyńskiego | pasaż – dojście do kościoła | 747 |
| 192 | Wyszyńskiego | na długości budynku nr 3-5 | 90 |
| 193 | Zamenhofa | dojście do budynków nr 3-5 ( lewa strona od parkingu przychodni) | 55 |
| 194 | Zamenhofa | parking przed budynkami nr 49-51,53-55 koło pawilonu  byłej „Opolanki” | 536 |
| 195 | Zaułek Kupiecki | od byłego „Jonatana” do Placu Grunwaldzkiego | 469 |
| 196 | Ząbka | od Kazimierza Wielkiego do Electroluxa | 1 554 |
| 197 | Zielona | Przyjaźni | 100 |
| 198 | Żeromskiego | skwer zielony wokół platana | 250 |
|  |  | Razem | **94 484** |

**Alejki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Lokalizacja alejek** | | | **Opis** | | | | **Powierzchnia [m2]** | | | |
|  | | | Park Ułanów | | * alejki od Parkowej do sklepu Netto oraz do schodów przy Łukasińskiego | | | | | | 500 | | |
|  | | | Park Kasprowicza | | * alejka od Wałbrzyskiej do Sali gimnastycznej i dalej do I LO wraz ze strefą dla osób niepełnosprawnych * alejka od Traugutta (przy poprawczaku) do Sprzymierzeńcow | | | | | | 800 | | |
|  | | | Park Sikorskiego-Park Kanonierów | | * alejka od Letniej, pod wiaduktem do Kanonierskiej oraz do wejścia do parku od Łukasińskiego | | | | | | 700 | | |
|  | | | Park Centralny | | * alejka od wejścia do parku od Sprzymierzeńców w dwóch kierunkach: 1 - do schodów od Sprzymierzeńców oraz dalej do mostu oraz 2 - do Hali Sportowej * alejka od Lipowej do Pionierów, za mostem, po prawej stronie części centralnej * alejka jesionowa | | | | | | 2210 | | |
|  | | | Park Młodzieżowy | | * alejka od ul. Wałbrzyskiej do Armii Krajowej | | | | | | 400 | | |
|  | | | Ogród różany - Plac 1000-lecia Państwa Polskiego | | * alejka wzdłuż banku | | | | | | 60 | | |
|  | | | Plac Drzymały - skwer | | * alejki główne na skwerze (na skos i poprzeczna) | | | | | | 218 | | |
|  | | | "Plaster Miodu" - Zawiszów | | * alejka od Pobożnego do Jadwigii Śląskiej przez teren zielony | | | | | | 310 | | |
|  | | | Grodzka - Kotlarska | | * alejka przez teren zielony wewnątrz kwartału | | | | | | 131 | | |
| Razem | | | | | | | | | | **5 329** | | | |
| **Schody** | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Lokalizacja schodów** | | | **Opis** | | **Powierzchnia [m2]** | | | | |
| 1 | | 1 Maja | | | schody na skarpie do Placu Kombatantów | | 68 | | | | |
| 2 | | Brodatego | | | schody między budynkiem nr 19 a 21 | | 18 | | | | |
| 3 | | Emilii Plater | | | Dąbrowskiego 27 - 4 ciągi schodów | | 788 | | | | |
| 4 | | Garbarska | | | zejście z Alei Niepodległości | | 154 | | | | |
| 5 | | Komunardów | | | wysepka na przejściu dla pieszych | | 55 | | | | |
| 6 | | Łukasińskiego | | | Park Ułanów, schody | | 20 | | | | |
| 7 | | Marcinkowskiego | | | schody | | 13 | | | | |
| 8 | | Okrężna | | | schody i kładka przez rzekę | | 141 | | | | |
| 9 | | Park Centralny | | | od Pionierów do altany widokowej | | 28 | | | | |
| 10 | | Pionierów | | | Park Kasprowicza, schody i przejście dla niepełnosprawnych | | 60 | | | | |
| 11 | | Plac Jana Pawła II | | | schody | | 200 | | | | |
| 12 | | Pułaskiego | | | schody na skarpie | | 163 | | | | |
| 13 | | Saperów | | | Park Wrocławski, dwa ciągi schodów | | 30 | | | | |
| 14 | | Serbska | | | schody do zalewu | | 780 | | | | |
| 15 | | Słowackiego | | | przy garażach | | 37 | | | | |
| 16 | | Sprzymierzeńców | | | Park Centralny, schody ze Sprzymierzeńców  do parku (wąskie i szerokie) | | 236 | | | | |
| 17 | | Szymanowskiego | | | schody do Polnej Drogi | | 200 | | | | |
| 18 | | Traugutta | | | Park Kasprowicza, schody przy szkole | | 26 | | | | |
| 19 | | Webera | | | schody wraz z rampą | | 101 | | | | |
| 20 | | Wrocławska | | | schody na skarpie (otwarte) | | 154 | | | | |
| 21 | | Wyspiańskiego | | | schody "galeryjka" | | 250 | | | | |
|  | |  | | | Razem | | **3 522** | | | | |
| **Przystanki komunikacyjne w tym:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Przystanki z słupkiem** | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | | | **Nazwa przystanku** | | **Rodzaj przystanku** | | **Kolejność odśnieżania** | | | | **Powierzchnia [m2]** | | |
| 1 | | | Andersa / Żłobek | | Słupek | | I | | | | 65 | | |
| 2 | | | Aleja Niepodległości | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 3 | | | Andersa – Electrolux | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 4 | | | Bolesława Krzywoustego | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 5 | | | Bystrzycka – Diora | | Słupek | | I | | | | 18 | | |
| 6 | | | Bystrzycka – Wiadukt | | Słupek | | II | | | | 18 | | |
| 7 | | | Bystrzycka – Wiadukt | | Słupek | | II | | | | 18 | | |
| 8 | | | Colgate | | Słupek | | II | | | | 45 | | |
| 9 | | | Gdyńska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 10 | | | Gdyńska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 11 | | | Inżynierska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 12 | | | Inżynierska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 13 | | | Jałowcowa / Jarzębinowa | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 14 | | | Jałowcowa / Jarzębinowa | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 15 | | | Jodłowa / Kopernika | | Słupek | | I | | | | 8 | | |
| 16 | | | Jodłowa / Okrężna | | Słupek | | I | | | | 54 | | |
| 17 | | | Jodłowa – PKP | | Słupek | | I | | | | 18 | | |
| 18 | | | Kazimierza Odnowiciela | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 19 | | | Kazimierza Wielkiego – Colgate | | Słupek | | II | | | | 48 | | |
| 20 | | | Kazimierza Wielkiego –Colgate | | Słupek | | II | | | | 44 | | |
| 21 | | | Kazimierza Odnowiciela | | Słupek | | I | | | | 15 | | |
| 22 | | | Kopernika / Rolnicza | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 23 | | | Kopernika / Kliczkowska | | Słupek | | II | | | | 69 | | |
| 24 | | | Kościelna | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 25 | | | Leśna | | Słupek | | I | | | | 34 | | |
| 26 | | | Leśna | | Słupek | | I | | | | 5 | | |
| 27 | | | Marcinkowskiego | | Słupek | | I | | | | 48 | | |
| 28 | | | Metalowców | | Słupek | | II | | | | 24 | | |
| 29 | | | Mieszka I / Rzeźnicza nż | | Słupek | | I | | | | 30 | | |
| 30 | | | Pileckiego | | Słupek | | I | | | | 30 | | |
| 31 | | | Plac Grunwaldzki | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 32 | | | Plac Grunwaldzki | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 33 | | | Pogodna | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 34 | | | Pogodna | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 35 | | | Pogodna / automotive nż | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 36 | | | Pogodna / automotive nż | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 37 | | | Pogodna –Grębosz | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 38 | | | Przemysłowa | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 39 | | | Przyjaźni | | Słupek | | II | | | | 29 | | |
| 40 | | | Rotmistrza Witolda Pileckiego | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 41 | | | Saperów / Wrocławska | | Słupek | | I | | | | 27 | | |
| 42 | | | Sikorskiego | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 43 | | | Sikorskiego – Szkoła | | Słupek | | I | | | | 36 | | |
| 44 | | | Słowiańska / Wielecka | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 45 | | | Słowiańska / Serbska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 46 | | | Stęczyńskiego | | Słupek | | II | | | | 36 | | |
| 47 | | | Szarych Szeregów / Wokulskiego | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 48 | | | Szarych Szeregów / Wokulskiego | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 49 | | | Strzelińska | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 50 | | | Śląska – Działki | | Słupek | | I | | | | 60 | | |
| 51 | | | Śląska – OSiR | | Słupek | | I | | | | 46 | | |
| 52 | | | Towarowa | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 53 | | | Towarowa | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 54 | | | Wałbrzyska / Kusocińskiego | | Słupek | | II | | | | 63 | | |
| 55 | | | Wałbrzyska / Kusocińskiego | | Słupek | | II | | | | 50 | | |
| 56 | | | Wokulskiego / Galess | | Słupek | | II | | | | 41 | | |
| 57 | | | Wokulskiego | | Słupek | | II | | | | 36 | | |
| 58 | | | Wrocławska - Częstochowska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 59 | | | Wrocławska - Częstochowska | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 60 | | | Wrocławska – Plac Wolności | | Słupek | | I | | | | 46 | | |
| 61 | | | Zielona | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 62 | | | Zielona | | Słupek | | I | | | | 45 | | |
| 63 | | | Żeromskiego | | Słupek | | I | | | | 41 | | |
|  | | |  | |  | | Razem | | | | **2 662** | | |
| **Przystanki z wiatą** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | | **Nazwa przystanku** | | **Rodzaj przystanku** | | **Kolejność odśnieżania** | | | | | **Powierzchnia [m2]** | |
| 1 | | | Aleja Niepodległości | | Wiata | | I | | | | | 50 | |
| 2 | | | Andersa – Electrolux | | Wiata | | I | | | | | 65 | |
| 3 | | | Bora-Komorowskiego | | Wiata | | I | | | | | 38 | |
| 4 | | | Bystrzycka / Przedwiośnie | | Wiata | | II | | | | | 34 | |
| 5 | | | Bystrzycka –Diora | | Wiata | | I | | | | | 54 | |
| 6 | | | Bystrzycka –Przejazd Kolejowy | | Wiata | | I | | | | | 52 | |
| 7 | | | Bystrzycka – przejazd kolejowy  (była Dekoria) | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 8 | | | Colgate | | Wiata | | I | | | | | 36 | |
| 9 | | | Emilii Plater | | Wiata | | I | | | | | 275 | |
| 10 | | | Fieldorfa | | Wiata | | I | | | | | 45 | |
| 11 | | | Jodłowa / Kopernika | | Wiata | | I | | | | | 50 | |
| 12 | | | Jodłowa / Okrężna | | Wiata | | I | | | | | 58 | |
| 13 | | | Jodłowa – PKP | | Wiata | | I | | | | | 31 | |
| 14 | | | Kazimierza Wielkiego | | Wiata | | I | | | | | 86 | |
| 15 | | | Kazimierza Wielkiego | | Wiata | | I | | | | | 41 | |
| 16 | | | Kolejowa - Centrum Przesiadkowe - ciągi piesze na dworcu autobusowym, stanowiska, perony, plac manewrowy, zatoki przystankowe | | Wiata | | I | | | | | 1 410 | |
| 17 | | | Kopernika / Kliczkowska | | Wiata | | I | | | | | 63 | |
| 18 | | | Kopernika / Końcowy | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 19 | | | Kopernika / Zarzecze | | Wiata | | I | | | | | 52 | |
| 20 | | | Kościelna | | Wiata | | I | | | | | 47 | |
| 21 | | | Kraszowicka / Działkowa | | Wiata | | I | | | | | 45 | |
| 22 | | | Kraszowicka / Działkowa | | Wiata | | I | | | | | 45 | |
| 23 | | | Kraszowicka – Most | | Wiata | | I | | | | | 31 | |
| 24 | | | Kraszowicka – Most | | Wiata | | I | | | | | 30 | |
| 25 | | | Leśna / Szpital | | Wiata | | I | | | | | 31 | |
| 26 | | | Leśna / Szpital | | Wiata | | I | | | | | 38 | |
| 27 | | | Łukasińskego – Cmentarz | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 28 | | | Łukasińskiego / Gdyńska | | Wiata | | I | | | | | 61 | |
| 29 | | | Łukasińskiego / Gdyńska kierunek Centrum | | Wiata | | I | | | | | 54 | |
| 30 | | | Marcinkowskiego | | Wiata | | I | | | | | 34 | |
| 31 | | | Metalowców | | Wiata | | I | | | | | 38 | |
| 32 | | | Mieszka I | | Wiata | | I | | | | | 65 | |
| 33 | | | Mieszka I | | Wiata | | I | | | | | 45 | |
| 34 | | | Muzealna / Baszta | | Wiata | | I | | | | | 52 | |
| 35 | | | Muzealna / Centrum | | Wiata | | I | | | | | 52 | |
| 36 | | | Ofiar Oświęcimskich (Aldi) | | Wiata | | I | | | | | 50 | |
| 37 | | | Ofiar Oświęcimskich kierunek Osiedle | | Wiata | | I | | | | | 32 | |
| 38 | | | Okulickiego / Skłodowskiej | | Wiata | | I | | | | | 34 | |
| 39 | | | Pionierów Ziemi Świdnickiej | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 40 | | | Pionierów Ziemi Świdnickiej | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 41 | | | Plac Drzymały | | Wiata | | I | | | | | 72 | |
| 42 | | | Plac Grunwaldzki (były Jonatan) | | Wiata | | I | | | | | 145 | |
| 43 | | | Pl. Grunwaldzki (kiosk) | | Wiata | | I | | | | | 138 | |
| 44 | | | Plac Św. Małgorzaty / 1 Maja | | Wiata | | I | | | | | 68 | |
| 45 | | | Plac Św. Małgorzaty / Chrobrego | | Wiata | | I | | | | | 108 | |
| 46 | | | Plac Św. Małgorzaty / Łukasińskiego | | Wiata | | I | | | | | 76 | |
| 47 | | | Plac Wolności – Równa | | Wiata | | I | | | | | 118 | |
| 48 | | | Pobożnego kierunek Centrum | | Wiata | | I | | | | | 65 | |
| 49 | | | Pobożnego kierunek Osiedle | | Wiata | | I | | | | | 66 | |
| 50 | | | Pogodna / Działki | | Wiata | | II | | | | | 60 | |
| 51 | | | Pogodna / Działki | | Wiata | | II | | | | | 60 | |
| 52 | | | Pogodna – Grębosz | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 53 | | | Prądzyńskiego (działki) | | Wiata | | I | | | | | 30 | |
| 54 | | | Prądzyńskiego (osiedle) | | Wiata | | I | | | | | 72 | |
| 55 | | | Przemysłowa | | Wiata | | I | | | | | 25 | |
| 56 | | | Przyjaźni | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 57 | | | Riedla / bank | | Wiata | | I | | | | | 58 | |
| 58 | | | Riedla / kiosk | | Wiata | | I | | | | | 71 | |
| 59 | | | Saperów | | Wiata | | I | | | | | 47 | |
| 60 | | | Sikorskiego | | Wiata | | I | | | | | 61 | |
| 61 | | | Sikorskiego – parking | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 62 | | | Słowiańska | | Wiata | | I | | | | | 53 | |
| 63 | | | Stęczyńskiego | | Wiata | | II | | | | | 36 | |
| 64 | | | Strzelińska | | Wiata | | I | | | | | 49 | |
| 65 | | | Szarych Szeregów | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 66 | | | Szarych Szeregów kierunek Pszenno | | Wiata | | I | | | | | 47 | |
| 67 | | | Śląska – Działki | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 68 | | | Śląska – OSiR | | Wiata | | I | | | | | 75 | |
| 69 | | | Towarowa | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 70 | | | Towarowa | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 71 | | | Wałbrzyska / Głowackiego | | Wiata | | I | | | | | 52 | |
| 72 | | | Wałbrzyska / Głowackiego kierunek centrum | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 73 | | | Westerplatte / DZM | | Wiata | | I | | | | | 64 | |
| 74 | | | Westerplatte / most | | Wiata | | I | | | | | 99 | |
| 75 | | | Westerplatte / Składowa | | Wiata | | I | | | | | 41 | |
| 76 | | | Westerplatte / Składowa kierunek Centrum | | Wiata | | I | | | | | 47 | |
| 77 | | | Westerplatte / Śląska | | Wiata | | I | | | | | 74 | |
| 78 | | | Wokulskiego | | Wiata | | I | | | | | 12 | |
| 79 | | | Wokulskiego / Galess | | Wiata | | I | | | | | 40 | |
| 80 | | | Wrocławska / Sienna | | Wiata | | I | | | | | 61 | |
| 81 | | | Wrocławska / Wierzbowa kierunek Centrum | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 82 | | | Wrocławska – Plac Wolności (Pawilon) | | Wiata | | I | | | | | 62 | |
| 83 | | | Wschodnia | | Wiata | | I | | | | | 77 | |
| 84 | | | Wyszyńskiego | | Wiata | | I | | | | | 51 | |
| 85 | | | Wyszyńskiego / Apteka | | Wiata | | I | | | | | 54 | |
| 86 | | | Zamenhofa / Kaufland | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 87 | | | Zamenhofa / Kaufland (Słotwina) | | Wiata | | I | | | | | 60 | |
| 88 | | | Zamenhofa / lotto | | Wiata | | I | | | | | 117 | |
| 89 | | | Zamenhofa / ZOZ | | Wiata | | I | | | | | 90 | |
|  | | |  | |  | | Razem | | | | | **6 585** | |

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**WYKAZ PRACOWNIKÓW**

**Oświadczenie Wykonawcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę następujące osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania pn.

**„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica**

**w sezonach 2024/2025, 2025/2026.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Uwagi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego za poświadczanie nieprawdy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców* |

1. w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z liczbą członków oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika [↑](#footnote-ref-1)
2. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. 3można dołączyć w postaci odrębnego dokumentu [↑](#footnote-ref-3)
4. w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub usunięcie) [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-8)