Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi                          w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu- I etap.

Tryb postępowania: zamówienie poniżej kwoty 130 tys. zł.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………....................................................

Siedziba………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

nr NIP ……………………………………….………………………………………………….

nr REGON ………………………………….………………………………………………….

województwo ………………………………………………………………………………….

- 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, w imieniu, której występuje

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową:

| / | wyszczególnienie | wartość | słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji netto | ....................... zł (netto) |  |
| 2 | Wartość podatku VAT | ....................... zł |  |
| 3 | Cena realizacji łącznie z podatkiem VAT | ........................ zł (brutto) |  |

zgodnie z zakresem zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym.

Czas reakcji (zaznaczyć właściwe):

- czas reakcji 24 godziny

- czas reakcji powyżej 18 godzin i poniżej 24 godzin

- czas reakcji powyżej 12 godzin i poniżej 18 godzin

- czas reakcji powyżej 6 godzin i poniżej 12 godzin

- czas reakcji 6 godzin i mniej

4. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, a zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

5. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego.

6. Akceptuję termin płatności faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do należytego wykonania zamówienia. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów zawartych w Zapytaniu ofertowym.

8. Oświadczamy, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam*:

- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców,

- przy udziale podwykonawców:

*) niepotrzebne skreślić

| Lp. | Część zamówienia, którą Zamawiający zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. [przez jego wykreślenie).

11. Oferta została złożona na ….. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

12. Do niniejszej oferty załączam:

1) ……………………………………………………….

2) ……………………………………………………….

3) ……………………………………………………….

4) ……………………………………………………….

5) ……………………………………………………….

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

........................................, dnia .....................

Załącznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę  na:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi                      w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu- I etap”

przedkładam/y następujący wykaz osób

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania wskazanymi zasobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione powyżej), posiadają wymagane uprawnienia.

* Jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeśli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie umowy- zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako udostępniania zasobów przez podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedłożenia zobowiązania osoby fizycznej do udostępnienia swych zasobów.

*- Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

- Umowa nr .…………………..

- zawarta w dniu ………......... r. w Wieleniu pomiędzy Gminą Wieleń reprezentowaną przez:

- Burmistrza Wielenia- Elżbietę Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Gapskiej zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym,”

- a

- …………………………… zamieszkałym ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

- ……………………………………….. w ……………………. przy ul. ………………………., NIP: ………………………………, REGON: …………………………………

- zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

- Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieleń, jak również w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy.

- § 1.

- 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu- I etap.”

- 2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumienie przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11), a ponadto:

- a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu ….. godzin,

- b) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

- c) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym wykonawcy robót,

- d) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu robót,

- e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy,

- f) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,

- g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- h) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie,

- i) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (położenie rur kanalizacyjnych itp.), uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót,

- j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,

- k) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- l) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,

- m) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie,

- n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

- o) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia (częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów,

- p) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

- q) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac,

- r) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,

- s) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.

- t) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność robót),

- u) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- v) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

- w) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP,

- y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy. Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego,

- z) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,

- za) Do obowiązków Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

- § 2.

- 1. Zakres prac, których dotyczą nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczególności nadzór nad zadaniem:

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wieleń Al. Zamkowa i ul. Pilska- I etap obejmująca:

- - sieć kanalizacji grawitacyjna z rur PCV klasy S SN8 o jednolitej strukturze, ścianki łączone na kielichy z uszczelkami wargowymi, w tym:

- a/ przyłącza śr. 160 mm- 84,00 mb.,

- b/ sieć śr. 200 mm- 245,00 mb.,

- - sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych:

- a/ sieć średnica 90 mm- 804,14 mb.,

- - dostawa, montaż i rozruch kompletnej tłoczni ścieków wraz z robotami elektrycznymi i automatyką oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni (ogrodzenie, oświetlenie, nawierzchnie)- 1 kpl.,

- - roboty odtworzeniowe w pasie drogowym.

- Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przepompowni ścieków, przewodu tłocznego, sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku KS01, KS02, KS03 zakończony studnią rozprężną KS10 (przy działce nr 156), sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni, KS11, KS12, KS13, KS14 zakończony studnią KS15 (na wysokości działki nr 147/6 i 149/8), przyłącza kanalizacyjne na wskazanych powyżej odcinkach sieci kanalizacyjnej,

- zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiarami robót.

- 3. Wykonawca może podzlecić wykonanie części robót przedmiotu zamówienia podwykonawcom po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie realizował przy pomocy podwykonawców.

- § 3

- 1. W przypadku wystąpienia konieczności podpisania umowy ze specjalistami branżowymi Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt podpisze umowy ze specjalistami w celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycją.

- 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę przez specjalistów oraz sam z własnych środków wypłaca wynagrodzenie i uzgadnia harmonogram zapłaty.

- 3. Wykonawca odpowiada za dobór specjalistów pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne.

- 4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalonych w nich za zakres robót wykonanych nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

- 5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych specjalistów w umowach z nimi zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostały zawarte klauzule dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie.

- 6. Wykonawca odpowiada za terminową zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonywane przez specjalistów, z uwzględnieniem harmonogramu zapłaty za wykonane przez niego prace wskazane w niniejszej umowie.

- §4.

- Uprawnienia inspektora nadzoru:

- 1. w ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie.

- 2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

- § 5.

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- 1. przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz kopii umów i aneksów do umowy z wykonawca robót,

- 2.  przekazania terenu budowy Wykonawcy robót,

- 3.  organizowania narad i uczestników procesu inwestycyjnego,

- 4.   dokonywania odbiorów robót z Wykonawcą w miarę potrzeb i konieczności,

- 5.  dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- § 6.

- 1. Strony ustalają, że Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie pracę z datą podpisania umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych to jedenaście miesięcy od dnia podpisania umowy (planowane podpisanie umowy z wykonawcą- listopad 2022r.).

- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji.

- 3. Przedłużenie terminu zakończenia robót nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

- § 7.

- 1. Nadzór inwestorski pełnić będzie:

………………………………………….………, posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………….… oraz będący członkiem ……………………… …………… …………………………………………..

2. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ……………………………., email …………………….

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zobowiązuje się zapewnić nadzór inwestorski nad robotami w danej branży.

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy.

- § 8.

- 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie ……………………………. zł. netto (słownie złotych netto: …………………………………………………………... 00/100) plus należny podatek VAT w kwocie …………… zł (słownie zł: ………………………………………………), łącznie z podatkiem VAT: …………………….. zł brutto (słownie zł brutto: ………………………………..).

- 2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie wg poniższego ustalenia:

a/ pierwsza płatność w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru od wykonawcy robót budowlanych zaawansowanych na poziomie nie niższym niż 50%,

b/ druga płatność w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia po zakończeniu i oddaniu do użytku całości zamówienia.

- 4. Ustala się następujące terminy płatności faktury: w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

- 5. Do faktury Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia.

- 6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- 7. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

- 8. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- § 9.

- 1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.

- 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków nałożonych umową lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów lub procedur w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 umowy.

- 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

- § 10.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Kary umowne przewidziane w § 9 obowiązują.

- § 11.

- 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- 1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w szczególności takich jak powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek siły wyższej, na potrzeby niniejszej umowy, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

- a) o charakterze niezależnym od stron,

- b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie.

- 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- 3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- 4) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju prac mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia,

- 5) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy- zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z terminów płatności,

- 6) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku przerwania finansowania projektu przez instytucje zewnętrzne.

- §12.

- Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- §13.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

- §14.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

- Wykonawca: 							Zamawiający:

- ….......................................................			…................................................

- Przyjmuję warunki niniejszej umowy