Załącznik nr 6 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

**,,Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324**

**w miejscowości Wiewierz”**

**Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym. Koncepcję w formie papierowej Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do zasadniczego projektowania.**

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych.

**W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:**

**-** dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej,

- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,

-uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji  
w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.

- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy,

Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej.

- wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia

**Termin wykonania zamówienia – do 27 października 2023 roku.**

We wskazanym terminie Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami/pozwoleniami.

**Zakres prac projektowych:**

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Wiewierz,  
w obrębie kilometraża drogi: od 36+100 do 35+900. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy chodników wraz z przejściem dla pieszych do dwóch przystanków autobusowych ulokowanych po obu stronach jezdni.

*Wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót należy ustalić  
z Zamawiającym oraz zgodnie z wymaganiami DSDiK.*