UMOWA NR GN-IV.271.9.2024 Fn ……… PZP ……………/2024

zawarta w dniu ..................................2024 r. w Poznaniu

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

pomiędzy:

Miastem Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440,

reprezentowanym przez:

Panią Magdę Albińska – Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności:

  - wykonaniu, dostawy i montażu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową obiektów małej architektury – 7 sztuk fabrycznie nowych ławek o wymiarze 
185 cm x 81 cm x 65 cm (dł. x wys. x szer.) przy zastosowaniu stopy z odlewu z aluminium w kolorze bezbarwnym lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 9006, siedzisko drewniane z drewna egzotycznego lub liściastego (jasny orzech) o nr katalogowym z Katalogu Mebli Miejskich (załącznik nr 2) - LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ- z podłokietnikami wraz z wykonaniem fundamentu betonowego na działce nr 3/7, ark. 35, obr. 10 (Krzesiny) w Poznaniu.

  - przymocowania ławek do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z krętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 
14 cm x 24 cm x 38cm.

  - wyprofilowaniu terenu w miejscach montażu obiektów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową.

  - opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz uzgodnień mających na celu złożenie skutecznego zgłoszenia niewymagającego decyzji pozwolenia na budowę, w tym:

    - dokumentacji projektowej dla modernizacji terenu zielonego zlokalizowanego 
w centralnej części działki nr 3/7, ark. 35, obr. 10 (Krzesiny) oznaczonego na załączonej mapie (załącznik nr 1).

    - uzyskanie wszystkich zgód, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń, opinii, postanowień, decyzji niezbędnych do wykonania ww. robót.

    - wykonanie na własny koszt i ryzyko wszelkich ekspertyz, badań, analiz i opracowań oraz uzyskania opinii lub innych dokumentów, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu atesty wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

- Wykonawca zobowiązuje się Przedmiot Umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne, wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy.

- Roboty budowlane zostaną wykonane wyłącznie z materiałów Wykonawcy, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

§ 2

Prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na wykonanie praw zależnych Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1, 4 litera a oraz c, na wszystkich znanych w dacie zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy utrwalono 
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie,

  - w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na:

  - wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych, w szczególności udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Przedmiotu Umowy, w tym również do wykorzystywania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami,

  - korzystanie i rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy oraz jego opracowania.

- Kwota określona w §5 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i udzielenie zezwoleń określonych w ust. 2.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, szczegółowo określonego §1 pkt. 1 , nastąpi z chwilą jego przekazania Zamawiającemu, na podstawie protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenie udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- Umowa upoważnia do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeń jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany 
do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 3

Teren budowy

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji prac na terenie budowy wyznaczyć jego granice oraz wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zorganizowania we własnym zakresie dostępu do wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

  - pełnego ubezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia kompleksowej ochrony terenu budowy, jej zabezpieczenia oraz jej właściwego oznakowania,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy i wokół, jeżeli zanieczyszczenia powstały w efekcie prowadzonych robót.

  - zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

  - wyprofilowaniu terenu w miejscach montażu obiektów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia terenu budowy, sprzętu lub materiałów budowlanych przez osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia miejsca budowy, ulic, dróg dojazdowych, terenów zielonych, zjazdów, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego lub osób trzecich na własny koszt.

§ 4

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- Bieg terminu realizacji Przedmiotu Umowy może zostać zawieszony na czas niezbędny 
do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń wydawanych przez uprawnione do tego podmioty.

- W razie zagrożenia poszczególnych terminów wykonania Umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia tempa robót, aby Przedmiot Umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie poinformuje on Zamawiającego, 
że termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrożony.

- W przypadku, gdy roboty zostaną przerwane przez uprawniony do tego podmiot 
lub Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o taką ilość dni, na jaką roboty zostały wstrzymane.

- Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającego o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów wykonania wskazanych w ust. 1.

- Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania Przedmiotu Umowy i może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów Przedmiotu umowy zostały określone 
w §6 Umowy.

- Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę przekazania Zamawiającemu kompletnego wniosku dla złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie za całość Przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z przyjętą ofertą ………………………. zł brutto (słownie: ………………………………….złote 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości …………………………………… zł (słownie: …………………………………………… złote 00/100).

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i udzielenie zezwoleń, o których mowa w §2.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT w ramach wykonania realizacji dopiero po odbiorze realizacji Przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych 
po zrealizowaniu i dokonaniu odbiorów określonych w §4  ust. 1.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia następnego po dacie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada rachunek bankowy nr konta: …………………………………………………………, które znajdują się na białej liście podatników VAT. Rachunek ten zostanie wskazany na fakturze VAT jako rachunek rozliczeniowy.

- Transakcja objęta jest mechanizmem podzielonej płatności.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT.

- W razie opóźnienia płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

- W przypadku wystawienia faktury VAT papierowej, musi ona zawierać następujące dane:

- NABYWCA:

Miasto Poznań,

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP 2090001440

ODBIORCA:

Miasto Poznań

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

adres: ul. Gronowa 20

61-655 Poznań,

- Fakturę należy doręczyć do siedziby Zamawiającego: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający upoważnia do odbioru faktury elektronicznej wystawionej zgodnie z niniejszą umową, następującą jednostkę organizacyjną/wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

- Faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane:

NABYWCA:

Miasto Poznań

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP: 2090001440

ODBIORCA:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta Poznania,

adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,

GLN: 5907459620047

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty związane z doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz odtworzenia uszkodzonych dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, terenów zielonych, nieruchomości, urządzeń czy obiektów sąsiadujących, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie  umowne   obejmuje   ryzyko   Wykonawcy   i   jego   odpowiedzialność 
za prawidłowe oszacowanie ceny za Przedmiot Umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 19 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 6

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Końcowym przedmiotem odbioru jest Przedmiot Umowy, określony w §1, podstawą do wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie skutecznego odbioru końcowego w postaci podpisanego protokołu przez strony oraz Inspektora nadzoru, w przypadku jego powołania.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 3 dni 
od doręczenia wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz nienaliczenia stosownych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w terminie.

- W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

§ 7

Warunki i sposób realizacji prac

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami, oraz wykonania przez nich prac, wymagana jest zgoda Zamawiającego – Wykonawca powinien pisemnie złożyć wniosek o zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcami, natomiast Zamawiający w terminie 7 dni od momentu złożenia ww. wniosku go rozpatrzyć.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającego o wysokości wynagrodzeń należnych Podwykonawcom oraz zapłatach dokonanych na ich rzecz, a wraz z fakturami VAT przedstawienia Zamawiającemu kserokopii potwierdzeń przelewów bankowych na kwoty należne Podwykonawcom.

- Wykonawca do chwili odbioru końcowego robót ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 
na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy 
i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie 
w wyniku realizacji Przedmiotu umowy na skutek jego działań lub zaniechań.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, wszystkich osób wykonujących Przedmiot Umowy, za wyjątkiem pełniącego funkcję projektanta dokumentacji.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 prace Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 2 umowy.  Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 prac.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy,

- odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia i przekazania niezbędnej dokumentacji

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

  - zorganizowania we własnym zakresie dostępu do wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

  - pełnego ubezpieczenia budowy,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - zgłoszenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 do odbioru końcowego

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

  - uporządkowania, po zakończeniu robót, terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego

  - utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac budowlanych w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie Zamawiającego.

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

  - zapewnienia osobom świadczącym prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy, że posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji dodatkowych.

  - wypełnienia wszelkich pozostałych obowiązków, wynikających z tej umowy.

- Wszelkie reklamy na terenie budowy, w tym na ogrodzeniu, mogą zostać umieszczone jedynie 
po uzyskaniu pisemnej zgody oraz uzgodnieniu treści i wyglądu przez Zamawiającego.

§ 9

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1, będą: Kamila Żurek i Mateusz Rzemyszkiewicz,

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca wyznacza: ……………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a związane są z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane w okresie 60  miesięcy od daty odbioru końcowego prac.

- Okres gwarancji dla zastosowanych urządzeń i materiałów zgodny jest z gwarancjami producentów.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 2 lat od daty protokołu odbioru końcowego prac.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1, liczonej od dnia, o którym mowa w §4 ust. 1 , do dnia odbioru jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w §7 ust. 9, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane 
w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

- Podwykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o braku terminowej zapłaty przez Wykonawcę, wynikającej z umowy o podwykonawstwo. Zamawiający ma w takim wypadku prawo potrącić przysługujące podwykonawcy wartość z wynagrodzenia Wykonawcy na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłaconego wynagrodzenia lub jego części naliczonych, zgodnie z ust. 1, kar umownych oraz innych należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie może przekraczać 30% wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z realizacji przedmiotu umowy

§ 12

Dane osobowe

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/.

- Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

§ 13

Zmiany w umowie

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
– Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
w Poznaniu.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

.................................. 							..................................

# ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA