*Załącznik nr 4 do SWZ*

**PROJEKT**

**UMOWA Nr PPZP.271. .2023**

zawarta w dniu - -2023 r. pomiędzy:

**Gminą Ropczyce**, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP 818-15-81-908,

zwanym(-ną) w treści umowy „**Zleceniodawcą”** (Nabywcą i Podatnikiem),

reprezentowaną przez:

1) Bolesława Bujaka – Burmistrza Ropczyc

2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Beaty Malec

Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur:

Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym(-ą) przez:

……………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej **Wykonawcą**.

*Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji*

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1.1.** Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu i miasta i gminy Ropczyce w latach 2010-2032 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIII/635/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 września 2010 roku poprzez **demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest** zgromadzonych na nieruchomościach w Gminie Ropczyce w ilościach określonych w Wykazie stanowiącym **załącznik do niniejszej umowy**.

**2.** Całkowitą wartość umowy stanowi wynagrodzenie brutto za czynności wymienione powyżej, w tym zawierające podatek VAT.

**3.** Wykonawca wykona prace za wynagrodzeniem obliczonym wg stałych stawek jednostkowych:

1) **zbieranie**, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce, zgromadzonych na działkach: …………………. **zł za 1 Mg** netto tj. bez podatku VAT,

2) **demontaż z dachu**, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach z terenu Gminy Ropczyce:……………….. **zł za 1 Mg** netto tj. bez podatku VAT.

**4.** Wykonawca gwarantuje niezmienność powyższych cen jednostkowych przez cały okres wykonywania umowy.

**5.** Wykaz nieruchomości wskazanych w załączniku o których mowa w § 1 ust. 1 może ulec zmianie w zależności od zważonej na bieżąco ilości wyrobów zawierających azbest w toku realizacji umowy.

**6.** Wykonawca zrealizuje zamówienie w całości **w terminie do 5 października 2023 r.**

**7.** Wykonawca przekaże odpady azbestowe objęte nin. umową na ………………………………… prowadzone przez ……………………………………………………………………………………….

(dokładna nazwa i adres składowiska odpadów).

**SPOSÓB WYKONANIA UMOWY**

**§ 2.1.** Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interes Zamawiającego.

**2.** Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 3.1.** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy poprzez bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi w tym zakresie.

**2**. Przed rozpoczęciem realizacji usuwania azbestu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac na wszystkich poszczególnych nieruchomościach objętych umową lub na tygodniowy okres, zawierający dokładne informacje: gdzie, kiedy będzie prowadzone usuwanie wyrobów azbestowych.

**3**. W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kopie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia przez Wykonawcę prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest: właściwemu organowi nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel./fax 17 222 89 41), właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów, e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl) oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce, e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl), w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm).

**4**. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ważenia materiałów zawierających azbest odebranych z każdej nieruchomości objętej umową w tym przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

**5.**Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia na bieżąco ewidencji unieszkodliwianych odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),

2) sporządzić protokół odbioru odpadu z poszczególnych nieruchomości – według wzoru WFOŚiGW w Rzeszowie w 3 egzemplarzach: jeden dla właściciela nieruchomości, drugi dla Zamawiającego, trzeci dla Wykonawcy,

3) potwierdzenia kwitami wagowymi ilości materiałów azbestowych z danej nieruchomości,

4) przekazania wygenerowanej(-ych) i podpisanej(-ych) karty przekazania odpadów na składowisko.

**6**. Za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**7**. Za zrealizowanie części zadania określonego w §1 ust. 1 Wykonawca w oparciu o podpisany protokół wykonania i odbioru robót może wystawić częściową fakturę VAT na Gminę Ropczyce, oddzielnie na: **demontaż,** transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach w Gminie Ropczyce i oddzielnie na: **zbieranie**, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach w Gminie Ropczyce.

**8**. Wraz z fakturami Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet:

1) protokołów odbioru – stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości,

1a) oświadczeń złożonych właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości, obiektu budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, ***o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych***, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z rozporz. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm).

2) dokumentów dot. ważenia odpadów ze Składowiska odpadów wraz z adnotacją z jakiej posesji pochodzą,

3) kartę(-y) przekazania odpadów na składowisko wygenerowaną(-ne) z BDO i podpisaną,

**§ 4.1.**Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie harmonogramu prac na danej nieruchomości objętej umową, poprzez e-mail lub faks.

**2.** Po zakończeniu prac w danym dniu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w tym samym dniu raport dzienny obejmujący łączną masę zebranych odpadów azbestowych oraz adres skąd pochodzą – poprzez email: sasiadekm@ropczyce.eu, do godz.21.00, a Zamawiający potwierdzi bezzwłocznie otrzymanie raportu.

**§ 5.1.**Wykonawca zobowiązuje się, do:

1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.06.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), przez cały okres realizacji umowy osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia, tj. w szczególności osób wykonujących usługi demontażu z dachu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.

2) Złożenia najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy oświadczenia, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust 1 będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.,

3) Udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego celem kontroli wymogu, o którym mowa w pkt 1, dokumentów w zakresie potwierdzenia jego spełnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,

4) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust 1.

5) Udzielenia wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości   
w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu o którym mowa pkt 1,

6) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) złożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) złożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) złożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) złożenia innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

5) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6)Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi na obszarze określonym w wykazie terenów objętych oczyszczaniem, wskazanym szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ.

**§ 6.1.** Osoby uprawnione do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:

1) ze strony Zamawiającego;

a) Marek Sąsiadek – Kierownik Referatu OŚiR, tel. 17 2210553, fax 17 2210555, e-mail:   
 sasiadekm@ropczyce.eu,

b) Edyta Kędzior – referent w Referacie OŚiR, tel. 17 2210556, e-mail: kedziore@ropczyce.eu,

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………, tel. …………………...,   
 email: …………………………...

**2.** W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej strony umowy.

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§ 7.1**. Źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki:

1) Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2) Gminy Ropczyce.

**2.** Wynagrodzenie całkowite nie przekroczy kwoty:

1) iloczynu masy faktycznie zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych odpadów azbestowych, pomnożonych przez cenę jednostkową podaną w **§ 1 ust. 3 pkt 1,**

2) iloczynu masy faktycznie zebranych, przetransportowanych i zutylizowanych odpadów azbestowych, pomnożonych przez cenę jednostkową podaną w **§ 1 ust. 3 pkt 2**.

**3. Wynagrodzenie całkowite nie przekroczy kwoty brutto 205 305,00 zł** (słownie: dwieście pięć tysięcy trzysta pięć złotych).

**4.** Odbiór przedmiotu umowy będzie częściowy po wykonaniu każdej części zamówienia u poszczególnych osób wymienionych w załączniku do niniejszej umowy i odbiorze protokolarnym na nieruchomości wg wzoru WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z kopiami dokumentów wymienionych w § 3 ust. 8.

**5.** Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia: dokumentów o których mowa w § 3 ust. 5 oraz podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest (wg wzoru WFOŚiGW) i prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**KARY UMOWNE**

**§ 8.1**. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

**2.** W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**3.** W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac, o którym mowa w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy brak odpowiedniego powiadomienia o demontażu czy odbiorze z poszczególnej posesji.

**4.** W przypadku niezłożenia Zamawiającemu raportu dziennego, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy brak takiego raportu.

**5.** Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

**ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY**

**§ 9.1**. Strony mogą dokonywać zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany:

1) wykazu nieruchomości będącego załącznikiem do umowy w przypadku różnicy pomiędzy wskazaną w wykazie masą wyrobów azbestowych a faktycznie zważoną ilością, poprzez zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego notą korygującą wykaz nieruchomości, bez wymogu aneksu.

2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych,

b) przypadków losowych u właścicieli nieruchomości,

poprzez notę Zamawiającego korygującą wykaz nieruchomości, bez wymogu aneksu,

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 10.** W przypadku gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań bądź nie wywiązuje się z obowiązków określonych w:

1) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3) ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

4) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

5) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

6) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni licząc od dnia w którym stwierdzono ten fakt.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 11**. Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie do celów realizacji przedmiotowej umowy.

**§ 12.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) - RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, nr tel. 17 2210510, którego przedstawicielem jest Burmistrz Ropczyc.

2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iod@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. lit. c RODO);

3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, w szczególności w zakresie realizacji przez Pana/ią z Administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

7. Posiada Pan/i prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych- na podstawie art. 15 RODO

2) sprostowania - na podstawie art. 16 RODO

3) usunięcia - na podstawie art. 17 RODO

4) ograniczenia przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO

5) przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO

6) wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 21 RODO

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.-RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

**§ 13**.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

**§ 14**. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

**§ 15**. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 16**. W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

**§ 17**. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

***Załącznik do umowy nr******Nr PPZP.271. … .2023 z dnia \_\_\_ -\_\_\_-2023 r.***

**Wykaz obiektów/nieruchomości będących przedmiotem umowy (waga wg wniosków zainteresowanych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZ** | **NAZW\_IMIE** | **ADRES ZAM** | **LOKALIZ. AZB.** | **uwagi** | **Gmina/Miasto** | **Wym1** | **Wym2** | **IL [m2] DEM** | **IL [m2] ZBI** | **ILE[Mg] DEM** | **ILE[Mg] ZBI** |
| 1 |  |  | dz... R-Witkowice, ul. Sucharsk.66 |  | g | 1,25 | 1,10 | 48,13 |  | 0,722 |  |
| 2 |  |  | Ropczyce, ul. Kolonia 96 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 302,50 |  | 4,538 |
| 3 |  |  | dz.894/1 Ropczyce | na pryzmie | g | 0,40 | 0,40 |  | 56,00 |  | 0,840 |
| 4 |  |  | dz. 1616/2 Ropczyce |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 49,50 |  | 0,743 |
| 5 |  |  | dz. 1618 Łączki Kuch. 5 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 80,00 |  | 1,200 |
| 6 |  |  | dz. ... Niedźwiada nd. 90 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 130,00 |  | 1,950 |
| 7 |  |  | dz. 4069/2 Niedźwiada |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 70,00 |  | 1,050 |
| 8 |  |  | dz. 671/11 R-Witkowice |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 136,13 |  | 2,042 |
| 9 |  |  | dz. ... Łączki Kuch. nd 205A |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 481,25 |  | 7,219 |
| 10 |  |  | dz. 5521 Niedźwiada |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 11 |  |  | dz. 2961/3 Łączki Kuch. |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 150,00 |  | 2,250 |
| 12 |  |  | dz. 1864 Niedźwiada 231 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 150,00 |  | 2,250 |
| 13 |  |  | dz... Mała nd. 98 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 100,00 |  | 1,500 |
| 14 |  |  | dz. 5414/1 Niedźwiada nd. 439 |  | m | 1,25 | 1,10 | 252,50 |  | 3,788 |  |
| 15 |  |  | dz. 2062 R-Chechły |  | g | 2,00 | 1,00 |  | 100,00 |  | 1,500 |
| 16 |  |  | dz. 1654 R-Pietrzejowa , nd.186 |  | m | 0,30 | 0,30 |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 17 |  |  | dz... Rop. Leśna 164 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 178,75 |  | 2,681 |
| 18 |  |  | dz.3083/5 Niedźwiada |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 123,75 |  | 1,856 |
| 19 |  |  | dz.1299/1 R-Chechły, ul. 3Maja 71 |  |  | 1,25 | 1,10 |  | 255,75 |  | 3,836 |
| 20 |  |  | dz.1828 Rop. |  | g | 0,40 | 0,40 |  | 75,00 |  | 1,125 |
| 21 |  |  | dz. 857/4 Brzezówka |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 150,00 |  | 2,250 |
| 22 |  |  | dz... Niedźwiada nd. 174 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 23 |  |  | Rop ul. Wierzbowe Miasto 29 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 140,00 |  | 2,100 |
| 24 |  |  | ul. Zielona 30 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 142,00 |  | 2,130 |
| 25 |  |  | Gnojnica 562 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 200,00 |  | 3,000 |
| 26 |  |  | Rop. ul. Rolnicza 35 |  | m | 0,40 | 0,40 |  | 246,00 |  | 3,690 |
| 27 |  |  | Rop. ul. 3 Maja 502 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 28 |  |  | Rop. ul. 3 Maja 223 | pokruszone, luzem | m | 1,25 | 1,10 |  | 165,00 |  | 2,475 |
| 29 |  |  | Rop. ul. Rzeszowska 27 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 65,00 |  | 0,975 |
| 30 |  |  | Gnojnica 560 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 233,75 |  | 3,506 |
| 31 |  |  | Gnojnica 164 b |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 165,00 |  | 2,475 |
| 32 |  |  | Rop. ul. 3 Maja 120 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 56,00 |  | 0,840 |
| 33 |  |  | Gnojnica 593 A |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 90,00 |  | 1,350 |
| 34 |  |  | Niedźwiada 294 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 180,00 |  | 2,700 |
| 35 |  |  | Rop. ul. Kolonia 12 a |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 200,00 |  | 3,000 |
| 36 |  |  | Niedźwiada 34 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 55,00 |  | 0,825 |
| 37 |  |  | Rop. ul. Pałacowa 11 |  |  | 1,25 | 1,10 |  | 19,25 |  | 0,289 |
| 38 |  |  | Niedźwiada 48 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 412,50 |  | 6,188 |
| 39 |  |  | Gnojnica 467 a |  |  | 1,25 | 1,10 |  | 16,50 |  | 0,248 |
| 40 |  |  | Brzezówka 165 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 79,75 |  | 1,196 |
| 41 |  |  | Rop. ul. Szkolna 4 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 123,75 |  | 1,856 |
| 42 |  |  | dz. 1845, Gnojnica nd. 599 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 43 |  |  | dz. 1237/2 Rop. ul. Wyszyńskiego 137 |  | m | 0,30 | 0,30 |  | 110,00 |  | 1,650 |
| 44 |  |  | dz. 1037 Rop, ul. 3 Maja 34 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 123,75 |  | 1,856 |
| 45 |  |  | dz. ... Lubzina 348 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 230,00 |  | 3,450 |
| 46 |  |  | dz. ... Niedźwiada 27 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 137,50 |  | 2,063 |
| 47 |  |  | Gnojnica 615 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 70,00 |  | 1,050 |
| 48 |  |  | dz. 743 Łączki Kuch. nd478 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 195,25 |  | 2,929 |
| 49 |  |  | dz. 46/9 Rop. ul. Dworcowa 41 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 150,00 |  | 2,250 |
| 50 |  |  | dz. 4775/2 Niedźwiada 421 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 137,50 |  | 2,063 |
| 51 |  |  | dz. 138 Rop. ul. Dworcowa 17 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 26,00 |  | 0,390 |
| 52 |  |  | dz. 2120 Gnojnica 571 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 137,50 |  | 2,063 |
| 53 |  |  | dz. 3427 Rop. ul. 3 Maja 465 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 88,00 |  | 1,320 |
| 54 |  |  | dz. 1564 Gnojnica 511 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 192,50 |  | 2,888 |
| 55 |  |  | dz. ... Niedźwiada 209 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 275,00 |  | 4,125 |
| 56 |  |  | dz. 1265/11 Rop. ul. Leśna 156 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 180,00 |  | 2,700 |
| 57 |  |  | dz. 4610 Niedźwiada 384 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 165,00 |  | 2,475 |
| 58 |  |  | dz. 1706 Rop. ul. Ogrodnicza 53 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 190,00 |  | 2,850 |
| 59 |  |  | Niedźwiada 82a |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 96,25 |  | 1,444 |
| 60 |  |  | dz.5539 Niedźwiada 85 |  | m,g | 1,25 | 1,10 |  | 223,00 |  | 3,345 |
| 61 |  |  | dz. 1761 Łączki Kuch. 31 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 148,50 |  | 2,228 |
| 62 |  |  | dz. 1399 Łączki Kuch. 3 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 247,50 |  | 3,713 |
| 63 |  |  | dz. 2285/1 Mała 318 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 170,00 |  | 2,550 |
| 64 |  |  | dz. 1527/2, Rop. ul. Wyszyńskiego 378 |  | m,g | 1,25 | 1,10 |  | 151,25 |  | 2,269 |
| 65 |  |  | dz. 1268/2, Rop. Leśna 154 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 41,25 |  | 0,619 |
| 66 |  |  | dz. 1606/3 Łączki Kuch. |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 206,25 |  | 3,094 |
| 67 |  |  | dz. 3092/1 Gnojnica |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 123,75 |  | 1,856 |
| 68 |  |  | dz... Rop. Kraszewskiego 1 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 27,50 |  | 0,413 |
| 69 |  |  | dz.5593/1 Niedźwiada 43 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 70 |  |  | dz.2292 Rop. Rataja 7 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 32,00 |  | 0,480 |
| 71 |  |  | dz.2292 Rop. Rataja 7 |  | g | 0,40 | 0,40 |  | 32,00 |  | 0,480 |
| 72 |  |  | dz. 819/11 Rop. Sucharskiego 61 |  | m,g | 1,25 | 1,10 |  | 158,13 |  | 2,372 |
| 73 |  |  | dz. 45/1 Rop. Dworcowa 45 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 180,00 |  | 2,700 |
| 74 |  |  | dz. 1867/13 Rop. Mickiewicza 30B |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 165,00 |  | 2,475 |
| 75 |  |  | dz... Rop. Kwiatowa 2 |  | m |  |  |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 76 |  |  | dz. 3334 Niedźwiada 114 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 178,75 |  | 2,681 |
| 77 |  |  | dz. 4243/1 |  | m | 1,25 | 1,10 | 343,75 |  | 5,156 | 0,000 |
| 78 |  |  | dz... Niedźwiada 1b |  | m |  |  |  | 220,00 |  | 3,300 |
| 79 |  |  | dz. 765/10 Rop. Grunwaldzka 53 |  | g |  |  |  | 100,00 |  | 1,500 |
| 80 |  |  | dz. 1711 Rop. Ogrodnicza 47 |  | m,g | 1,25 | 1,10 |  | 142,00 |  | 2,130 |
| 81 |  |  | dz. 1847/1 Rop. 3Maja 186 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 220,00 |  | 3,300 |
| 82 |  |  | dz. 2060 Rop. 3Maja 480 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 450,00 |  | 6,750 |
| 83 |  |  | dz. 599 Mała 181 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 84 |  |  | dz. 976/1 Rop. Cicha 11 |  | g |  |  |  | 110,00 |  | 1,650 |
| 85 |  |  | dz. 1661 Łączki Kuch. 34 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 137,50 |  | 2,063 |
| 86 |  |  | dz. 2404 Gnojnica |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 82,50 |  | 1,238 |
| 87 |  |  | dz. 1405 Łączki Kuch. 6 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 343,75 |  | 5,156 |
| 88 |  |  | dz. 830/2 Rop. Zielona 415 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 170,30 |  | 2,555 |
| 89 |  |  | dz. 726 Lubzina 339 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 160,00 |  | 2,400 |
| 90 |  |  | dz. 859 Niedźwiada |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 55,00 |  | 0,825 |
| 91 |  |  | dz. 859 Niedźwiada |  | g | 0,40 | 0,40 |  | 51,20 |  | 0,768 |
| 92 |  |  | dz... Niedźwiada 383 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 246,13 |  | 3,692 |
| 93 |  |  | dz. 1702/4 Rop. Ogrodnicza 61 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 46,75 |  | 0,701 |
| 94 |  |  | dz. 3125/1 Rop. ul. Poręby Chech. 32 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 206,25 |  | 3,094 |
| 95 |  |  | dz. 2922/7 Łączki Kuch. 260 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 88,00 |  | 1,320 |
| 96 |  |  | dz. 2183/1 Rop. Leśna 31 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 155,00 |  | 2,325 |
| 97 |  |  | dz... Okonin 70 |  | m |  |  |  | 90,00 |  | 1,350 |
| 98 |  |  | dz. 1045/3 Rop. 3Maja |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 99 |  |  | dz. 365/2 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 68,75 |  | 1,031 |
| 100 |  |  | dz. 5795 Niedźwiada 62 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 111,38 |  | 1,671 |
| 101 |  |  | dz... Rop. ul. Sucharskiego 135 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 60,00 |  | 0,900 |
| 102 |  |  | dz. 2494 Gnojnica 435 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 96,25 |  | 1,444 |
| 103 |  |  | dz. 5690/1 Niedźwiada 83A |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 12,38 |  | 0,186 |
| 104 |  |  | dz. 658/2 Brzezówka 10 |  | g |  |  |  | 140,00 |  | 2,100 |
| 105 |  |  | dz. 2922/6 Łączki Kuch. 261 |  | g |  |  |  | 450,00 |  | 6,750 |
| 106 |  |  | dz... Rop. ul. Kolonia 41 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 89,38 |  | 1,341 |
| 107 |  |  | dz.1590/2 Rop. ul. Grendysa 12 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 220,00 |  | 3,300 |
| 108 |  |  | dz.1844/1 Niedźw. 279 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 167,00 |  | 2,505 |
| 109 |  |  | dz.1819 Rop. 3 Maja 142 |  | m | 1,13 | 1,10 |  | 165,00 |  | 2,475 |
| 110 |  |  | dz. 960 Mała 210 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 400,00 |  | 6,000 |
| 111 |  |  | dz 2479/3 Rop. Borki Ch 28 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 220,00 |  | 3,300 |
| 112 |  |  | dz. 1293 Łączki Kuch. 386 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 82,50 |  | 1,238 |
| 113 |  |  | dz. 1884/5 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 114 |  |  | dz.... Łączki Kuch. 364 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 49,50 |  | 0,743 |
| 115 |  |  | dz....Rop. Podsłońce 7 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 182,00 |  | 2,730 |
| 116 |  |  | dz. 158/4 Rop. Rolnicza 39-34 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 41,00 |  | 0,615 |
| 117 |  |  | dz. 220 Niedźwiada 129 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 36,00 |  | 0,540 |
| 118 |  |  | dz. 5685 Niedźwiada 88 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 250,00 |  | 3,750 |
| 119 |  |  | dz. 3503/5 Gnojnica 40 |  | g | 0,40 | 0,40 |  | 20,00 |  | 0,300 |
| 120 |  |  | dz. 1168/1 Mała 224 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 180,00 |  | 2,700 |
| 121 |  |  | dz. 4788 Rop. Leśna 200 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 145,00 |  | 2,175 |
| 122 |  |  | dz. 1139/1 Rop. Mickiew.21 |  | g,g | 1,25 | 1,10 |  | 179,00 |  | 2,685 |
| 123 |  |  | dz..... Rop. Zielona 202 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 50,00 |  | 0,750 |
| 124 |  |  | dz.... Niedźwiada 379 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 20,00 |  | 0,300 |
| 125 |  |  | dz. 1955 Rop. 3Maja 352 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 126 |  |  | dz.... Rop. 3 Maja 138 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 151,25 |  | 2,269 |
| 127 |  |  | dz.... Niedźwiada 280 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 100,00 |  | 1,500 |
| 128 |  |  | dz.... Mała 310 |  | m |  |  |  | 44,00 |  | 0,660 |
| 129 |  |  | dz. 2099 Łączki Kuch. 167 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 132,00 |  | 1,980 |
| 130 |  |  | dz. 5131/1 Niedźwiada 478 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 180,00 |  | 2,700 |
| 131 |  |  | dz. 407 Lubzina |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 30,00 |  | 0,450 |
| 132 |  |  | dz. 456/1 Mała 172 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 60,00 |  | 0,900 |
| 133 |  |  | dz. 1219 Rop. Masarska 26 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 295,63 |  | 4,434 |
| 134 |  |  | dz.... Rop. Wyszyńskiego 210 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 120,00 |  | 1,800 |
| 135 |  |  | dz. 2121 Łączki Kuch. |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 34,38 |  | 0,516 |
| 136 |  |  | dz. 224 Brzezówka 35 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 178,75 |  | 2,681 |
| 137 |  |  | dz. 821 Rop. Sucharskiego 53 |  | m | 1,25 | 1,10 | 151,25 |  | 2,269 |  |
| 138 |  |  | dz. 420 Gnojnica 233 |  | g | 1,25 | 1,10 |  | 261,00 |  | 3,915 |
| 139 |  |  | dz. 4727 Niedźwiada 406 |  | m | 1,25 | 1,10 |  | 135,00 |  | 2,025 |

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**