Załącznik Nr 7

do umowy Nr …………………

z dnia ………………… 2023 r.

Obowiązki w zakresie zastępstwa inwestycyjnego

- Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowań przetargowych na roboty dotyczące nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Powierzanie w imieniu i na rachunek Zamawiającego realizacji robót wykonawcom wyłonionym według procedur ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z poźn.zm.).

- Przygotowanie i opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia robót tj. warunków zabudowy, dostaw mediów i innych decyzji potrzebnych we wstępnej fazie procesu inwestycyjnego, zlecanie wykonania map geodezyjnych, stosownych ekspertyz i badań, itp.

- Przygotowanie i opracowanie materiałów i wytycznych do projektowania planowanych inwestycji m.in. powierzenie wykonywania dokumentacji technicznej, projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego.

- Prowadzenie uzgodnień dotyczących realizacji robót oraz sporządzanie stosownych umów i porozumień z najemcami nieruchomości objętych inwestycją.

- Nadzór nad powierzeniem części robót podwykonawcom (zgodnie z przyjętą ofertą) oraz kontrola dokumentacji związanej z zawarciem umowy i rozliczeniem podwykonawców na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powierzenie przez Wykonawcę, któremu powierzono realizację zamówienia wykonania jej części podwykonawcom wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy niniejszej umowy oraz akceptacji zakresu prac 
i warunków umowy każdego podwykonawcy.

- Zdeponowanie na rachunku bankowym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wszystkich zabezpieczeń należytego wykonania umowy złożonych przez wykonawców.

- Przekazanie 4 egzemplarzy umowy, celem podpisania przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, niezwłocznie po podpisaniu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od jej podpisania przez Wykonawcę. Wszystkie umowy z danego okresu winny być przekazane Zamawiającemu w ostatecznym terminie do 10-go czerwca 2024 r.

- Zgłaszanie właściwym organom terminu rozpoczęcia robót.

- Protokolarne przekazywanie wykonawcom terenu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami oraz 
w ramach odrębnej umowy nadzoru specjalistycznego w przypadku, gdy jest on wymagany przepisami szczególnymi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiór techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

- Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót za uprzednim powiadomieniem wszystkich zainteresowanych stron tj. Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych lub końcowych, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

- Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek oraz niedoróbek, stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Wprowadzanie ewentualnych zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji poprzez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę. O zaistniałym fakcie Inwestor Zastępczy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Rozliczenie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie prawidłowości faktur, dokonywanie sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawców, spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar umownych oraz odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Wezwania do zapłaty kar i odszkodowań dokonuje Zamawiający na podstawie przekazanych przez Inwestora Zastępczego dokumentów oraz informacji o okolicznościach jej naliczenia.

- W ramach rozliczeń wykonanych robót budowlanych, modernizacyjnych 
i remontowych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest załączyć, do sprawdzonej i zatwierdzonej do zapłaty faktury, zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego, określający stopień zaawansowania robót lub końcowego – zgodnie z zasadami rozliczeń zawartymi w umowie z wykonawcą.

- Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, po zakończeniu robót i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Opisywanie dokumentów będących podstawą do zapłaty, pod kątem zgodności 
z ustawą Prawo zamówień publicznych i umową.

- Przekazywanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i opisanych faktur, wraz z protokołem odbioru robót, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu zapłaty.

- Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i z tytułu rękojmi oraz egzekwowanie od wykonawców robót usuwania usterek w czasie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi.

- Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej postępowań stanowiących podstawę udzielania zamówień publicznych.

- Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         INWESTOR ZASTĘPCZY:

………………………….                                                     ………………………………