14/z.o/23

Leszno, dnia 19.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe

do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),  o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy, zwanej dalej Pzp

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla odcinka drogi powiatowej nr 4783P od km 5+320 (Świerczyna) do km 0+000 (Wojnowice – DW432) bez m. Ziemnice.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla odcinka drogi powiatowej nr 4783P od km 5+320 (Świerczyna) do km 0+000 (Wojnowice – DW432) bez m. Ziemnice.

Przedmiot zamówienia musi obejmować:

- projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 5 egz.,

- część przetargową – 2 egz.,

Ad. a) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego musi zawierać w szczególności:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego,

- uzyskanie niezbędnych opinii dla projektu, łącznie z jego zatwierdzeniem.

Ad. b) Część przetargowa musi zawierać w szczególności:

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla branży 
        drogowej (organizacji ruchu),

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu 
         ofertowego dla branży drogowej (organizacja ruchu).

Przedmiot zamówienia należy opracować:

  - Projekt stałej organizacji ruchu drogowego należy opracować w szczególności zgodnie z:

    - Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm./,

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm./

    - Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm./,

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach /Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm./,

    - Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie opracowanych SST, a pozycje Kosztorysu Ofertowego muszą być zgodne z pozycjami w Kosztorysie Inwestorskim i Przedmiarze Robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu drogowego powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, opinie, uzgodnienia, a także należy go zatwierdzić.

- Kosztorys Inwestorski oraz SST należy przygotować w formie elektronicznej umożliwiającej dokonywanie zmian (wymagane pliki typu: MS OFFICE – Word i Excel).

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy należy opracować dodatkowo w formie elektronicznej– w plikach, które uniemożliwiają dokonanie jakichkolwiek zmian (np. pliki typu PDF).

- Cały przedmiot zamówienia należy zapisać na płycie CD oraz przekazać Zamawiającemu.

Opis stanu istniejącego

-  Długość trasy objętej projektem ok. 5,3 km,

- Na całym odcinku występuje nawierzchnia bitumiczna. Średnia szerokość jezdni wynosi ok. 5,4 m,

-  Droga posiada przekrój drogowy, półuliczy oraz uliczny,

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego tj., co 4 tygodnie konsultowania 
z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych.

Przy projektowaniu należy kierować się obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zasadami podanymi w:

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm./,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm./

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm./,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach /Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm./,

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku  przekroczenia szacowanych środków

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyborze oferty za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno w dniu otwarcia ofert.

- W przypadku dostarczenia przedmiotu transakcji nieodpowiadającego opisowi przedmiotu dostawy i złożonej oferty, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, co skutkować będzie odstąpieniem od transakcji przez Zamawiającego. W przypadku określonym  powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno do dnia 26.09.2023 r. do godz. 10:00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcą: Pan Tomasz Knop, adres e-mail:  techniczny@zdp.leszno.pl, tel. 65/ 525 69 84

- Kryteria ocen oferty: 80 pkt - najniższa cena brutto,

20 pkt- czas wykonania zamówienia, od dnia podpisania umowy, w tym:

- 20 pkt- czas wykonania zamówienia, skrócony o 10 dni

- 10 pkt- czas wykonania zamówienia, skrócony od 9 dni do 5 dni

- 0 pkt- czas wykonania zamówienia, skrócony o 4 dni, albo wcale.

- Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę brutto oraz najkrótszy czas wykonania zamówienia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia oraz spełni wymagania formalne.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Druk oferty,

- Projekt umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 525 69 80

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno jest Pani Alina Twardowska-Wójcik, kontakt: iod@zdp.leszno.pl, 65 525 69 80

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla odcinka drogi powiatowej nr 4783P od km 5+320 (Świerczyna) do km 0+000 (Wojnowice – DW432) bez m. Ziemnice, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.  Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.