RRG.7013.20.2024 Przykona, dnia 05 czerwca 2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamówienie poniżej kwoty 130 000 tyś złotych**

**Dotyczy: „Remont przystanków na terenie Gminy Przykona”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

NIP: 6681858329

REGON: 311019510

tel. 63 279 10 28

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotemzamówienia jest **„Remont przystanków na terenie Gminy Przykona”** obejmujący wykonanie bieżących napraw przystanków murowanych na terenie gminy Przykona zgodnie   
z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikiem mapowym   
i fotograficznym.

Kod CPV 45213311-6: Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

* posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym   
  do wykonani zamówienia;

1. Zakres prac obejmuje remont dziewięciu przystanków autobusowych wraz z pokryciem dachowym w następujących miejscowościach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Wymiary w metrach: szerokość, długość wysokość | Powierzchnia dachu | Uwagi |
| 1. | Paulinów | 2,5 x 5,0 h 2,4 | 12,50 m2 |  |
| 2. | Posoka | 2,5 x 4,1 h 2,4 | 10,25 m2 |  |
| 3. | Sarbice | 2,5 x 5,5 h 2,4 | 13,75 m2 | Rozbiórka istniejącego podłoża z kostki brukowej |
| 4. | Radyczyny | 3,0 x 5,8 h 2,4 | 17,40 m2 |  |
| 5. | Boleszczyn | 2,4 x 4,5 h 2,4 | 10,80 m2 | Należy zachować istniejącą nawierzchnię  z kostki brukowej pozostała część posadzka cementowa |
| 6. | Bądków Drugi | 2,4 x 4,2 h 2,4 | 10,08 m2 | Pokrycie dachowe zostało wymienione – brak opierzenia |
| 7. | Bądków Pierwszy  (na pograniczu Bądkowa Pierwszego i Drugiego) | 2,4 x 4,8 h 2,4 | 11,52 m2 | Betonowy słupek przystankowy umieszczony po drugiej stronie jezdni |
| 8. | Żeroniczki | 2,6 x 4,0 h 2,6 | 10,40 m2 |  |
| 9. | Kaczki Plastowe | 2,5 x 4,5 h 2,5 | 11,25 m2 |  |
|  | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEWIDZIANY ZAKRES PRAC | |
|  | Czyszczenie elewacji poprzez szczotkowanie/skrobanie ręczne do drugiego stopnia czystości (usuwanie wszelkich luźnych powierzchni m.in. starych farb) |
|  | Odtłuszczanie, gruntowanie powierzchni ścian gruntem głęboko penetrującym/szczepnym |
|  | Warstwy wyrównawcze, likwidacja pęknięć i ubytków powstałych na ścianach, Szpachlowanie klejem elewacyjnym z włóknem szklanym wraz z wtopieniem podtynkowej siatki elewacyjnej w miejscach pęknięć (według zapotrzebowania) |
|  | Dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową |
|  | Demontaż obecnego poszycia dachowego, wraz z utylizacją |
|  | Wymiana poszycia dachowego (dach wraz z konstrukcją i opierzeniem) |
|  | Wykonanie wylewki cementowej samopoziomującej o grubości co najmniej 10 cm w zależności od profilu istniejącego podłoża wraz z oplotem wokół przystanku o szerokości 30 cm |
|  | Likwidacja betonowych słupów przystankowych |

1. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z zakresem wykonywanych prac poprzez objazd w terenie.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest ustalić kolor elewacji i pokrycia dachowego z Gminą Przykona.
3. Wykonawca, po wykonaniu prac na każdej z lokalizacji ma obowiązek, przed   
   jej opuszczeniem, uporządkowania terenu i oczyszczenia miejsca pracy z wszelkiego   
   typu odpadów.
4. Jeżeli powierzchnia nie zostanie uprzątnięta, Zamawiający ma prawo wykonać prace porządkowe na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca winien podać łączną wartość przedmiotu zamówienia z podziałem   
   na poszczególne miejscowości.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac poprzez zmniejszenie zakresu.
7. Podstawą wystawienia faktury vat za wykonaną pracę jest podpisany przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokół z odbioru robót.
8. Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
9. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r.**

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy   
   na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem   
   do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Do oferty należy dołączyć:
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu tj. o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi   
   do wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)
8. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby,

które wyjaśnień udzielać będą w godz. 800 – 1400 w siedzibie:

Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona pokój nr 15

Tomasz Rosiak tel. 63 279 10 28

Jolanta Chrostek tel. 63 279 10 25

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.

Sposób składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie zakupowej umieszczonej na stronie internetowej Gminy Przykona pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przykona> w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **19 czerwca 2024 r. do godz. 1100**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Przykona dnia **11 czerwca 2024 r. o godz. 1130**.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty**
2. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: **cena = 100% za całość wykonania zadania**
4. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
6. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano;
7. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie   
   i miejscu zawarcia umowy.
9. **Postanowienia końcowe**
10. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
12. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne i stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia   
    6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.)
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
14. Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
16. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
17. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
18. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3
19. Załącznik mapowy – Załącznik nr 4
20. Fotografie poglądowe – Załącznik nr 5

Wójt Gminy Przykona

*/-/ Łukasz Sadłowski*