Załącznik nr 5 do SWZ

WTI.271.2.37.2023.ZP

Projektowane postanowienia umowy, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia

Umowa  nr     ----------------------------

Zawarta w dniu .............................. roku w Wolbromiu, pomiędzy Gminą Wolbrom, reprezentowaną przez: ..............................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

...........................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wolbrom            w roku 2024 - II” oraz wyboru przez Zamawiającego oferty na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.)

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wolbrom.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawierają Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej jej realizacji.

- Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

- Przedmiot umowy dla potrzeb umowy określany jest też jako: przedmiot zamówienia, prace objęte umową, zadania, usługa utrzymania dróg (przez co rozumie się zimowe utrzymanie dróg).

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024r. nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie planowaną wartość umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, w sytuacji jeśli nastąpi to przed 30.04.2024 r., bądź do dnia, w którym po wykonaniu ostatniej czynności okaże się, że kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie niniejszej umowy lub do dnia, w którym umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, o którym mowa w  § 14 ust. 3 pkt 1) umowy.

§ 3.

- Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał prace zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami prawa, a także z należytą starannością oraz dbałością o właściwe zabezpieczenie interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

- p. …………………………………, nr telefonu ………………………, adres e-mail………………………………… ,

- p. …………………………………, nr telefonu ………………………, adres e-mail………………………………… .

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.

  - do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

- Wykonawca oświadcza, że:

  - znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

  - zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

  - w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy są: ........................................................ ...........................................................

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość pisemnego (np. mailem, sms-em, faksem) lub ustnego powoływania i odwoływania akcji zimowej (w przypadku ustnego ogłoszenia lub odwołania Akcji Zimowej, Zamawiający niezwłocznie potwierdzi to pisemnie).

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

  - w formie pisemnej: nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę,

  - faksem: nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie nadania pisma,

  - drogą elektroniczną: nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie nadania e-maila,

  - telefonicznie,

  - lub osobiście: Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru,

  - ustnie: z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia pisemnie.

- O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do wypłacalności Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawić aktualny bilans, bieżące sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację ekonomiczną Wykonawcy i jego zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych terminach zapłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o tym fakcie.

- Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać udostępnione dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w szczególności dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony oświadczają, że z momentem otrzymania takich danych stają się w stosunku do nich administratorem danych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”). Jednocześnie Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z realizacja umowy. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o treści niniejszego paragrafu. Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych swoich oraz pracowników wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom:

- ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, z siedzibą przy 
ul. Krakowskiej 1, 32-340 Wolbrom.

- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: info@umigwolbrom.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora.

- PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta i Gminy Wolbrom, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących Miastu i Gminie Wolbrom uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto i Gminę Wolbrom obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie.

- ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją umowy, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. mogą być przetwarzane przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

- PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH – Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- usunięcia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę. Jednocześnie w przypadku wniesienia przez którąkolwiek z osób żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

- PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody w trakcie trwania umowy może być związane z brakiem możliwości jej kontynuowania.

- PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.

- ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram utrzymania dróg. Zamawiający ma prawo do żądania zmian Harmonogramu, a Wykonawca ma obowiązek dostosować go każdorazowo do żądań Zamawiającego. 
Zmiana harmonogramu oraz zmiany wymienione w ust. 2 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo między innymi do:

- zmiany Harmonogramu utrzymania dróg,

- każdorazowego określania terminów wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia dokonanego pisemnie (zleceniem, protokołem przekazania, faksem, mailem) lub ustnie (potwierdzonego pisemnie)

- zmiany wykazu dróg, w tym kolejności dróg, zmiany długości dróg do utrzymania (km), włączania dodatkowych dróg do utrzymania, wyłączania dróg z utrzymania,

- zmiany lokalizacji pojemników na piasek i sól, ustawianie dodatkowych pojemników.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego w Załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do niej.

- Zwiększenia lub zmniejszenia ilości km oraz powierzchni dróg nie stanowią rozszerzenia przedmiotu umowy lub ograniczenia zakresu świadczenia Wykonawcy podanych w  dokumentach zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania określonych przez Zamawiającego prac niezwłocznie, jednak w terminach nie dłuższych od ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz                 w pisemnym (np. emailem, sms lub faksem) lub ustnym (potwierdzonym pisemnie) zleceniu ich wykonania.

- Prowadzenie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg  przez Wykonawcę będzie się odbywało przy dołożeniu przez Wykonawcę wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (między innymi w zakresie hałasu,  zaśnieżania dojazdów przyległych do dróg, chodników, parkingów, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, ruchu drogowego, zachlapywania elewacji budynków, ogrodzeń
czy innych).

- Wykonywanie przedmiotu zamówienia polega na podejmowaniu przez Wykonawcę wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, bieżącej likwidacji śliskości na drogach oraz utrzymania dróg 
w czystości,  celem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o drogach publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzenia w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków na drogach, rozporządzeń  wykonawczych, przepisów prawa miejscowego oraz innych właściwych przepisów i zobowiązuje się do śledzenia zmian w przepisach oraz stosowania ich na bieżąco.

§ 5.

  - Kontrole i odbiory wykonanych przez Wykonawcę prac określonych w umowie i Załącznikach 
do niniejszej umowy będą przeprowadzane wspólnie z Wykonawcą bądź bez jego udziału przez pracowników UMiG Wolbrom.

  - Stwierdzenie w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w załącznikach do niniejszej umowy, w tym prac zleconych przez Zamawiającego zostanie utrwalone protokołem odbioru prac. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru prac lub jakichkolwiek innych okolicznościach niewykonania lub nienależytego wykonania prac  określonych w umowie, w tym w opisie  przedmiotu zamówienia, Zamawiający powiadomi 
w formie ustnej lub pisemnej (np. emailem, sms, faksem) o powyższym Wykonawcę, 
o ile nie brał udziału w kontroli.

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru lub kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w umowie Zamawiający, jeżeli uzna to za konieczne, może wyznaczyć dodatkowy termin na usunięcie wad. Jeżeli Zamawiający nie wyznaczy dodatkowego terminu, wówczas za prace niewykonane lub nienależycie wykonane Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz zostanie on obciążony karą umowną przewidzianą w umowie. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie wad prac, na których wykonanie Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin, wówczas za prace niewykonane lub nienależycie wykonane Wykonawcy nie przysługuje  wynagrodzenie oraz zostanie obciążony karą umowną.

  - Kontrola wykonanych prac może być również prowadzona przy zastosowaniu systemu monitorowania GPS.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędną wiedzę 
i doświadczenie konieczne do wykonywania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że umowa będzie wykonywana w okresie jej obowiązywania przy użyciu sprzętu, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagana ilość sprzętu i urządzeń (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) jest ilością minimalną, jaka winna być                               w całodobowej, wyłącznej dyspozycji dla potrzeb Miasta i Gminy Wolbrom w okresie realizacji umowy i zaangażowana w realizację przedmiotu umowy.

Faktyczna ilość sprzętu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zimowego utrzymania dróg (odśnieżania, posypywania) winna być dostosowana do warunków pogodowych oraz warunków panujących na drogach, a także rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania.

1) Wykonawca może używać do zimowego utrzymania dróg również inne pojazdy 
(niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) oraz powinien zwiększać ilość pojazdów                     pracujących przy zimowym  utrzymaniu dróg  (ponad niezbędne minimum) w szczególności w przypadku występowania ciągłych, intensywnych opadów śniegu oraz w przypadku mocno zanieczyszczonych dróg. Dodatkowe pojazdy winny spełniać parametry określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub wyższe.

2) Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania umowy prawo sprawdzenia ilości i parametrów sprzętu, wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania niniejszej umowy na podstawie kontroli przeprowadzanej na zapleczu technicznym Wykonawcy oraz podczas oględzin 
w terenie, a także na podstawie systemu monitorowania sprzętu (GPS).

3) Niezapewnienie wymaganego (wg rodzaju, ilości oraz innych parametrów) sprawnego sprzętu,       niezapewnienie całodobowej, wyłącznej dyspozycji sprzętu dla Miasta i Gminy Wolbrom, nie prowadzenie zimowego utrzymania dróg w trakcie ciągłych opadów śniegu, stanowi nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów do zimowego utrzymania dróg w sprawne urządzenia monitorujące (GPS) oraz zapewnienia i udostępnienia Zamawiającemu bez dodatkowych opłat sprawnego systemu monitorowania sprzętu.

1) Niezapewnienie sprawnych urządzeń monitorujących, sprawnego systemu monitorowania sprzętu, nieprzeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania, nieujęcie wszystkich pojazdów w systemie GPS stanowi nienależyte wykonanie umowy.

2) W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż brak funkcjonowania sprawnego urządzenia monitorującego GPS w danym pojeździe nastąpił z przyczyn nie leżących po jego stronie, Zamawiający może zrezygnować z potrącenia kary umownej, jeżeli Wykonawca w inny sposób udowodni prowadzenie zimowego utrzymania dróg przez dany pojazd.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, udostępnić Zamawiającemu dowody (np. karty drogowe i inne), potwierdzające prowadzenie zimowego utrzymania dróg przez pojazdy.

- Wykonawca jest zobowiązany, w celu realizacji umowy do zapewnienia całodobowej dyspozycyjności, łączności z Zamawiającym przynajmniej poprzez kontakt telefoniczny …………………….i za pomocą maila ………………, celem szybkiego i sprawnego komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz poprzez wyposażenie osób obsługujących sprzęt w telefony komórkowe lub inne środki łączności.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dobowego Rejestru Wykonywanych Robót w okresie, gdy prowadzone jest zimowe utrzymanie dróg i udostępniania go każdorazowo na polecenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzonego odśnieżania/posypywania 
nie przekraczania dopuszczanej maksymalnej prędkości jazdy pojazdów.

- Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy, czynności bezpośrednio związane z jej wykonywaniem, tj.: usługi, prace objęte utrzymaniem zimowym utrzymaniem dróg, określone
w Opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności:

1) odśnieżanie, posypywanie dróg (osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami wskazanymi do realizacji zamówienia,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1465 z późn.zm.), niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca czy podwykonawca.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie, że czynności o których mowa w ust.8 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawców, którzy w ramach realizacji swojej części będą wykonywali czynności o których mowa w ust.8 Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych podwykonawców, że czynności o których mowa w ust.8 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie części zamówienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie wówczas nie później niż z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy, że w ramach realizacji swojej części czynności o których mowa w ust.8, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                      i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

- zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności dokumenty wybrane spośród wskazanych poniżej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności (wskazane w ust. 8), w zakresie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy   o pracę,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne                            do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię                     i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy             o pracę i zakres obowiązków pracownika (niezbędne do zidentyfikowania                             i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane w ust. 8.

§ 7.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się do kwoty …………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………. 0/100), w tym ....... % podatku VAT, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.	Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie –………………….-odprowadzenie podatku VAT w kwocie –…………………….- leży po stronie Zamawiającego

(dotyczy jedynie sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług). *

3.	Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy następujące ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów prac następującym sprzętem:

- Samochód ciężarowy lub specjalny wyposażony w posypywarkę .......... zł brutto za 1 Km świadczenia usługi,

- Ładowarka .......... zł brutto za 1 mh świadczenia usługi,

- Samochód ciężarowy lub specjalny lub ciągnik .......... zł brutto za 1 Km świadczenia usługi.

4.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości prac wskazanych               w formularzu ofertowym, do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w ust. 1,                             z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 5 niniejszego paragrafu.

5.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę bez żadnych roszczeń z tego tytułu. Jednakże z tytułu możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość świadczenia Stron wynosi 50% wartości kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1.

6.	7.	Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane                   z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu, jedynie może ulec zmianie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

8.	Wykonawca oświadcza, że z należytą starannością dokonał szczegółowej kalkulacji wszelkich kosztów i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy i wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1,  gwarantuje prawidłową realizację przedmiotu umowy.

§ 9.

1.	Rozliczenie między Stronami nastąpi za wykonany zakres prac, fakturami miesięcznymi (miesiąc kalendarzowy).

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace ustalane będzie każdorazowo na podstawie wyliczeń powykonawczych sporządzonych w oparciu o ceny jednostkowe określone w § 8 ust. 3 umowy, potwierdzonych protokołem odbioru i wykazem/rejestrem.

3.	Za dobę rozliczeniową realizacji zimowego utrzymania Czynnej Akcji Zimowej przyjmuje się czas od godz. 18:00 dnia bieżącego (kalendarzowego) do godz. 18:00 dnia następnego (kalendarzowego).

4.	Podstawą wystawienia faktur są następujące dokumenty rozliczeniowe:

1) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru wykonanych prac, wraz z wyłączeniem prac niewykonanych lub przypadków, w których uprawnienie                      do wynagrodzenia za dany dzień nie powstało oraz uwag o zastosowaniu kar umownych,              w protokołach odbioru prac, Wykonawca pozostawi poniżej swojego podpisu ½ strony A4 na wpisanie ewentualnych uwag Zamawiającego), za dany miesiąc w terminie do 14 dni następnego miesiąca (2 egzemplarze, po jednym dla każdej ze Stron),

2) wykaz/rejestr wykonanych prac za okres miesięczny (2 egzemplarze, po jednym dla każdej              ze Stron).

5.	Dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 2 należy złożyć w wyznaczonym miejscu 
UMiG Wolbrom.

6.	Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia a następnie przekaże Wykonawcy po jednym egzemplarzu w/w dokumentów. Podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego protokoły odbioru prac stanowią podstawę do wystawienia faktury.

7.	Uwagi Zamawiającego i poprawki naniesione na dokumentach rozliczeniowych, są  wiążące dla Wykonawcy. Za datę podpisania protokołu odbioru prac uważa się datę, z jaką zostanie on podpisany przez Zamawiającego. Na protokole odbioru Zamawiający zatwierdzi ostateczną kwotę wynagrodzenia należną Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi konieczność dokonania korekty dokumentów, zwróci je Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poprawione dokumenty rozliczeniowe w terminie 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy.

8.	Poprawność sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 jest warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych prac.

9.	Wykonawca dostarczy fakturę wraz z kompletem podpisanych przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, nie później niż do 7 dni od daty ich zwrotu Wykonawcy przez Zamawiającego.

10.	Termin zapłaty należności Wykonawcy wynikającej z faktur wynosi do 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  Datę wpływu należy potwierdzić na Biurze Obsługi Klienta UMiG Wolbrom.

11.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płacone przez Zamawiającego przelewem  na nr rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę.

12.  Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment).

- 14. Fakturę należy wystawić w poniższy sposób:

Nabywca: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom, NIP: 637-20-03-423,

Odbiorca lub Płatnik: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom.

§ 10.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania czynności objętych umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe działań i zaniechań, spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone                     z własnej inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, że osoby trzecie nie będą od Zamawiającego dochodziły jakichkolwiek roszczeń, w związku z czynnościami, które w wykonaniu niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjąć a ich zaniechał, w szczególności roszczeń, dla których podstawę stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy. Zobowiązanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jego niewykonania obejmuje wszelką szkodę, która powstanie w majątku Zamawiającego, w tym należności uboczne i koszty sądowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przez cały okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. Aktualna polisa Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112  tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie
lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

§ 12.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –             w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 umowy,

- wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 umowy,

c)	stwierdzenie w danym dniu niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości prac dotyczących nawierzchni drogi I lub II kolejności objętej zamówieniem z zakresu zimowego utrzymania dróg – w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień, jednak nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia należnego za wykonanie całości prac objętych zamówieniem w danym dniu dla I lub II kolejności,

d)  stwierdzenie w danym dniu niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości prac dotyczących nawierzchni drogi III lub IV kolejności lub poza kolejnością objętej zamówieniem z zakresu zimowego utrzymania dróg - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień, jednak nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia należnego za wykonanie całości prac objętych zamówieniem w danym dniu dla III lub IV kolejności lub poza kolejnością,

e) każdy dzień zwłoki w oddaniu zleconego przez Zamawiającego zakresu prac dotyczących zimowego (interwencyjnego) oczyszczania drogi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od następnego dnia po upływie terminu realizacji – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

h)	naruszenie zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w § 6 ust. 2, § 6 ust. 3,                § 6 ust. 4, § 6 ust. 5, § 6 ust. 6, § 6 ust. 7, § 6 ust. 8 - w wysokości 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek,

j)	przedłożenie Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów rozliczeniowych,                       o których mowa w § 9 ust. 4 powyżej terminu, o którym mowa w  § 9 ust. 4 pkt 1) - w wysokości 400 zł każdy dzień zwłoki,

k)	nieprzedłożenie Zamawiającemu aktualnej polisy  OC, o której mowa w § 10 ust. 5 wraz               z potwierdzeniem jej opłacenia - w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie terminu ważności polisy OC,

l)	nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego wezwanie w ramach czynności kontrolnych w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 10 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

2.	W każdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje się, iż Wykonawca jest w zwłoce, chyba że niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać – udowodnić (udokumentować).

3.	Pod pojęciem nienależytego wykonania prac wynikających z niniejszej umowy należy rozumieć              w szczególności:

1)	zwłokę w przystąpieniu do Czynnej Akcji Zimowej,

2)	nieprzystąpienie do realizacji prac zimowego utrzymania dróg (w tym oczyszczania zimowego 	lub przerwa w ich wykonywaniu,

3)	zwłokę w realizacji prac w zakresie zimowego utrzymania, w tym oczyszczania zimowego,

4) 	nieprowadzenie zimowego utrzymywania  dróg zgodnie z ustalonymi standardami,

5) 	nieprowadzenie bieżącego zimowego utrzymania dróg podczas opadów,

6) nieprowadzenie podczas opadów ciągłych odśnieżania i posypywania dróg wg ustalonej 	minimalnej częstotliwości prac,

7) 	zasypywanie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych lub dla ruchu rowerów lub dla  	pieszych i rowerów, parkingów, wjazdów, wyjazdów, przejść dla pieszych, zatok 	przystankowych, stanowisk postojowych, peronów, dróg podczas wykonywanych prac objętych 	nin. umową,

8)	zachlapywanie elewacji budynków, ogrodzeń lub innych podczas prowadzonego odśnieżania                  	i usuwania błota pośniegowego z drogi,

9) 	nieusuwanie śniegu i lodu z kratek ściekowych,

10)	nieprowadzenie monitorowania stanu dróg,

11) nieprowadzenie prac w ramach całodobowego pogotowia,

12)	składowanie wywożonego śniegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niedokładne 	zebranie śniegu,

13) niedokładne lub częściowe wykonanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,

14) spowodowanie uciążliwości dla mieszkańców zwłaszcza w zakresie hałasu, ruchu drogowego

i innych podczas prowadzenia prac objętych niniejszą umową,

15) niewykonanie prac odśnieżania i posypywania na całej pow. drogi, w tym zatok autobusowych, 	przejść dla pieszych i innych miejscach,

16) uszkodzenia podczas odśnieżania lub oczyszczania prefabrykowanych progów zwalniających, 	separatorów ruchu itp.,

17)  inne nienależyte wykonanie prac związanych z właściwością i charakterem czynności objętych  	umową.

4.	Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zapłaty.

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez  potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej   przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6.   Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej.

7.	Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

8.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13.

- W przypadku nieprzystąpienia lub niepodjęcia czynności i obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę lub braku kontaktu z Wykonawcą Zamawiający wykona te czynności według swojego uznania: staraniem własnym lub z udziałem innych podmiotów na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie gwarantuje utrzymania właściwego standardu wykonywania usługi, tj. nie wykonuje usługi zimowego  utrzymania dróg lub wykonuje tą usługę w sposób nienależyty, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższej usługi w całości lub w odpowiednim zakresie podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze). Przed zastosowaniem wykonania zastępczego Zamawiający wzywa Wykonawcę do podjęcia wykonania usługi jeżeli Wykonawca jej nie wykonuje lub przerwał jej wykonywanie albo wzywa do zmiany sposobu wykonania usługi, wyznaczając mu w tym celu termin dwóch dni roboczych na realizację prac.

- Zlecenie przez Zamawiającego wykonania, kontynuowania lub poprawienia usługi podmiotowi trzeciemu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleca Wykonawcy zastępczemu wykonanie działań objętych niniejszą umową, za które mu zapłaci i jednocześnie obciąży tymi kosztami Wykonawcę. Ceny jednostkowe mogą być różne od cen ofertowych Wykonawcy.

- Zlecenie przez Zamawiającego wykonania zastępczego nie wyklucza naliczania przez niego kar umownych zgodnie z umową.

- Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zleceniem wykonania zastępczego mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu umowy.

§ 14.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:

- nierozpoczęcia, zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wykonywaniem zadań niezgodnie z terminem określonym przez Zamawiającego w zleceniu wykonania prac, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że realizacja umowy będzie niezgodna z jej warunkami, a nierozpoczęcie, zwłoka w rozpoczęciu przedmiotu umowy czy niewykonanie zadania w trakcie realizacji umowy nastąpiła z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać (udowodnić), iż mimo wydania nakazu zajęcia majątku, jest w stanie nadal realizować umowę,

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kiedy staje się niewypłacalny, wszczęcie likwidacji Wykonawcy, lub jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową.

- Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesięca od dnia w którym Zamawiający powziął informację o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

    - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§ 15.

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizuje je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego, terminowego wykonania zadania (np. rażąco zaniedbując swoje obowiązki, wykonuje je sprzecznie z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania do należytego wykonywania umowy, poprawa nie nastąpiła, w szczególności: nieprzystąpienie do realizacji umowy            w terminie jednego dnia od pisemnego poinformowania przez Zamawiającego o ogłoszeniu Akcji Zimowej,

- narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania umowy,

- gdy w danym okresie rozliczeniowym wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 20 000,00 zł i więcej,

- gdy w dwóch okresach rozliczeniowych łączna wysokość kar wyniesie 25 000,00 zł i więcej,

- za trzeci i kolejne przypadki zastosowania sprzętu niespełniającego kryteriów określonych                          w SWZ,

- za trzeci i kolejne przypadki niezapewnienia sprzętu do całodobowej, wyłącznej dyspozycji Zamawiającego,

- przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy, chyba że przerwanie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zwłoki wynoszącej dwadzieścia jeden dni i więcej w przekazaniu Zamawiającemu aktualnej polisy OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, o której mowa w § 10 ust. 5.

- zwłoki wynoszącej dwadzieścia jeden dni i więcej w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa              w § 6.

- Wypowiedzenie umowy będzie dokonane w formie pisemnej.

- W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wypowiedzenia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona.

§ 16.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których w art. 112 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1  ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;

- Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy;

- Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

- Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

- Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, a w szczególności:

- Zmiana osób ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

- Zmiana danych Stron związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych związanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta  - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:

  - zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany,

  - jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę w formie pisemnej,

  - we wniosku o zmianę umowy należy wskazać przesłankę, okoliczności, zdarzenie stanowiące podstawę do żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,

  - wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany wymagane jest przedłożenie dokumentów (w tym rozliczenia, kalkulacje, dokumenty o których mowa w umowie),

  - wniosek o zmianę umowy, powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie kiedy Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach,

  - po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku i dołączonych dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów),

  - jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie,

  - Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości dokonania zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie, w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje stosowny aneks,

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

- Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp.

- Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym

przed tą zmianą.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy zagadnienia, które nie nakładają na niego takiego obowiązku.

§ 17.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 18.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

- Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§ 19.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne właściwe przepisy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim według właściwości siedziby dla Zamawiającego.

- Integralne części umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz                           z załącznikami.

2) Formularz oferty.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca