WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……./U/2023

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu……………………. w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP: 9270009197, reprezentowaną przez Burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego, działającego w imieniu na rzecz Gminy Świebodzin,

przy kontrasygnacie Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy,

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,

a

…………………………….………...z siedzibą w…………………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony,

reprezentowanym przez …………………………………– Właściciela firmy,

o następującej treści:

§ 1. Zamawiający na podstawie §6 Zarządzenia Nr 740/B/2021 Burmistrza Świebodzina 
z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza 
niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych pn. „Remont ratusza miejskiego w Świebodzinie (naprawy awaryjne)”.

§ 2.1. Szczegółowy zakres robót polegających na wykonaniu prac naprawczych i zabezpieczających w budynku ratusza miejskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 256 zlokalizowanego przy Placu Jana Pawła II w Świebodzinie objętych niniejszą umową określony jest w dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę Świebodzin, na którą uzyskano w dniu 24 sierpnia 2022 r. decyzję nr 302/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu decyzji pozwolenia na budowę znak: BOŚ.6740.1.74.2022.JG, obejmujące remont elewacji, remont dachu w zakresie koryta odpływowego i orynnowania w budynku ratusza w Świebodzinie, na dz. nr 238/1, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto oraz ofertą wykonawcy, stanowiących integralną część umowy.

2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych 
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3.1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 lipca 2023 r.

§ 4.1 Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie 
z Zamawiającym.

2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą 
z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.

§ 5.1. Wykonawca powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 w zakresie ………………………. Podwykonawcy (-om): ……………………………, za działania 
lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.

2. Wykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………..……. netto (słownie: ……………………), powiększoną o podatek VAT ..... % tj. w kwocie: ………… (słownie: ………………), co stanowi kwotę: ………………… brutto (słownie: …………….………).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej budowy, zarówno wykonywanej siłami własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego oraz przekazania go Zamawiającemu.

2. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 8.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, 
co do rodzaju, standardu ilości w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów, badania 
te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 9.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 
36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji 
i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 10.1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 11.1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru końcowego potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz faktura końcowa za wykonane i odebrane roboty wystawiona Zamawiającemu.

2. Stawki Wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego robót objętych niniejszą umową określa wiążąca dla Wykonawcy oferta.

§ 12.1. Płatność za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy odbędzie się 
na podstawie jednej faktury wystawionej na: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP: 9270009197. Do faktury należy załączyć protokół odbioru robót potwierdzony podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Rozliczenie nastąpi po przekazaniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy w  terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 22 – sekretariat), na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………...

3. W przypadku niedostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1  lub braku protokołu odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje. W przypadku stwierdzenia wad wymagane jest ich usunięcie przed wystawieniem faktury.

4. Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z Ustawą z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać nabywcę/odbiorcę:
Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP 927-00-09-197 i numer zawartej umowy. Numer PEPPOL 9270009197.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 13.1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, 
po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz umową.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnym zgłoszeniem. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

§ 14. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo:

- nakazać wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.

§ 15.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 5 w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust.3 - w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym w tym przypadku nie mają zastosowania zapisy § 15 ust. 2 pkt 2),

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku opóźnień w realizacji prac przekraczających 10 dni w stosunku do terminu ustalonego 
w § 3 ust. 2. Po pisemnym powiadomieniu Zamawiający może zlecić prace innemu wykonawcy,

- w sytuacji określonej w § 14 pkt 2).

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, uzasadniających odstąpienie.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia 
za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,

- wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty, w oparciu protokół inwentaryzacyjny, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych robót.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 17.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych związanych z realizacją niniejszej umowy jest Gmina Świebodzin reprezentowana przez Burmistrza Świebodzina.

- Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym 
w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

- Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

- Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

- Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz.699 ze zm.) strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.

§ 19. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest Burmistrz Świebodzina i jego zastępca lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

§ 20.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy                i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

- dokumentacja techniczna – 1 kpl.;

- oferta Wykonawcy – 1 egz.,

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ………………………………..................... | ………………………………..................... |