***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**I. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej przebiegającej na terenie sołectwa Smętowo Chmieleńskie (ul. Brukowa) na działkach o nr ew. gruntu 237/2 obr. Smętowo, 237/1 i 248/2 obr. Ręboszewo, jedn. ewid. Kartuzy, polegająca na rozbiórce płyt Yomb, korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25cm, ułożeniu warstw bitumicznych wiążącej oraz ścieralnej (2 x 4cm). Szerokość jezdni 3,5m (początkowe 7mb - 3,0m), pobocza z kruszywa łamanego szer. 1m, gr. warstwy 10cm. Remont istniejących zjazdów - nowe podbudowy oraz warstwy bitumiczne, umocnienie skarpy betonowymi płytami ażurowymi.

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
2. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
3. Roboty ziemne – korytowanie - z transportem urobku na odległość do 1 km,
4. Roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
5. Wykonanie w pasie drogi oraz na poboczach (szerokość 1 m po obu stronach drogi) podbudowy z kruszywa łamanego gr.10 cm,
6. Budowa nawierzchni z masy bitumiczno-mineralnej oraz włączenie do istniejącej nawierzchni bitumicznej,
7. Roboty brukarskie – zjazd na posesję oraz umocnienia skarp.
8. Wykonanie i posadowienie tablicy promocyjnej o wym. 120 x 80 cm wg wzoru przekazanego w trakcie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

**Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną autorstwa: mgr inż. Łukasz Damps, opr. styczeń 2021 r.**

**II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót. Wykonawca oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć oznakowanie za każdym skrzyżowaniem.

2. Termin realizacji całego zamówienia **60 dni od daty przekazania placu budowy.**

3. Po wykonanych robotach Wykonawca uporządkuje teren na którym były prowadzone roboty i ewentualnie teren przyległy jeżeli był wykorzystany podczas realizacji robót.

4. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla zastosowanych materiałów należy stosować przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów odpowiadających aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów budowlanych spełniających wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie, aprobaty techniczne, itp.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie materiały i sprzęt do realizacji zamówienia. Użyte materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia Książki Obmiarów, która będzie podstawą do rozliczeń i ustalenia wynagrodzenia za roboty wykonane na poszczególnych drogach.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, za dotychczas wykonane roboty Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.