Oznaczenie sprawy: I.272.7.2023                                                                                                          Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR I.273…….2023

W dniu ….......... 2023r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym, przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

- Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński

- Pan Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a firmą: ………………………… z siedzibą w: ………………………, wpisaną do rejestru …………… pod nr ……………………, prowadzonego przez ……………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: p. …………………………,

a p. 1). ………………….. zamieszkałym: …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………. z siedzibą: …………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP …………….., REGON ………………. zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: I.272.7.2023, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH” wg nomenklatury CPV: 30195000-2, zgodnie ze Specyfikacją Warunków zamówienia (zwanej dalej w skrócie SWZ), Opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie 
z ofertą Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1, Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania i dostawy do 24.975 sztuk tablic rejestracyjnych, zgodnie z:

  - przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie rejestracji 
i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych 
z rejestracją (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.) jak również rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U z 2022 r. poz. 1885 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2022 poz. 547 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalna rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546 z późn. zm.)

oraz:

- odbioru i złomowania wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych,

- Kopie ważnych certyfikatów na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji 
z warunkami technicznymi stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatów zgodności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, kopie nowych ważnych certyfikatów, najpóźniej na dwa dni przed utratą terminu ważności wcześniejszych certyfikatów.

- W ramach przedmiotowej umowy Wykonawcę obowiązywać będą wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy 
w przedmiotowym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach, jakie mogą nastąpić w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2. pkt. 1 na swój koszt i ryzyko, na poniżej wskazane adresy Zamawiającego:

  - Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3,

  - Referat Komunikacji w Sulejówku, ul. Dworcowa 53,

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tablic rejestracyjnych każdorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9. Zamówienie

każdorazowo określać będzie ilość i rodzaj zamawianych tablic rejestracyjnych objętych zamówieniem. Wykonawca będzie realizował dostawy:

  - bieżące tablic rejestracyjnych w ilości do 1000 szt. w terminie do 3 dni,

  - tablic indywidualnych, dodatkowych i wtórników  będą się odbywać w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia.

- Tablice rejestracyjne będą dostarczane w trwałych i czytelnie opisanych numerami serii opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk, a każda sztuka/komplet tablic rejestracyjnych oddzielony od siebie przekładką.

- Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania Wykonawcy zamówień:

  - na adres poczty elektronicznej: ……………………………..-

lub

  - przez dedykowany program komputerowy udostępniony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy, umożliwiający zamawianie tablic za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.

- W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w którym umieszczono zapis niezgodny z treścią niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontaktu z Zamawiającym w celu skorygowania błędnego zamówienia 
i wystawienia prawidłowego zamówienia bez omyłkowego zapisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych celem ich złomowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego powiadomienia 
o przygotowaniu partii tablic.

- Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, o którym mowa w ust. 11 z poniżej wskazanych adresów:

  - Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3

  - Referat Komunikacji w Sulejówku, ul. Dworcowa 53.

wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, w celu ich złomowania w oparciu 
o protokół sporządzany przez pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Odebrane tablice rejestracyjne Wykonawca zobowiązany jest zniszczyć na koszt własny 
w sposób uniemożliwiający ich użycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wskazana § 1 ust. 2 pkt. 1 liczba sztuk tablic rejestracyjnych ma charakter szacunkowy. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy w co najmniej 80%.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia, oświadczeń 
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. okres 12 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 
2024 r., z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wartość dostaw składających się na przedmiot zamówienia, o której mowa w § 5, zostanie zrealizowana przed upływem wskazanego powyżej terminu zakończenia obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu z wcześniejszym dniem.

§ 3

Zamawiający upoważnia pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w osobie: Michał Culek oraz pracownika Referatu Komunikacji w Sulejówku w osobie: Aneta Ostrowska, Paweł Wąsowski do odbioru od Wykonawcy zamówionych tablic rejestracyjnych w punktach odbioru, o których mowa w § 1 ust. 6 oraz wydania wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w celu ich złomowania z punktów odbioru, o których mowa w § 1 ust.12. Ewentualna zmiana upoważnionych osób nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.

§ 4

- Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca odbioru wskazanego 
w § 1 ust. 6. Dostawa przedmiotu umowy potwierdzona zostanie protokołem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych 
w dostarczonych przez Wykonawcę tablicach rejestracyjnych, usunięcie braku ilościowego lub wymiana towaru wadliwego na towar wolny od wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia wad lub braków lub zwrotu tablic przez Zamawiającego wraz z protokołem zawierającym numery kwestionowanych tablic i opis wady lub braku.

- Każdorazowo, za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z zamówienia błędnie sporządzonego przez Zamawiającego.

§ 5

- Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, wartość dostaw składających się na przedmiot zamówienia nie przekroczy kwoty brutto ………….. (słownie: ……………………….) w tym 23% podatku VAT.

- Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień, o których mowa w § 1 umowy oraz cen jednostkowych dla poszczególnych rodzajów tablic, zgodnie z Kalkulacją cenową Wykonawcy złożoną wraz 
z Formularzem oferty na Załączniku do Formularza oferty, która obrazuje się następująco:

- Ceny jednostkowe podane w Formularzu oferty są niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

- Należność z tytułu każdorazowej dostawy płatna będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych, przelewem na rachunek Wykonawcy nr ……………………… w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru tablic rejestracyjnych bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

- Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktury będą realizowane w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktury o których mowa w ust. 4 powinny zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 4 jest zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

- Ze względu na obowiązkowe „scentralizowanie” rozliczeń w podatku VAT, faktura wynikająca z realizacji niniejszej umowy wystawione będzie na: NABYWCĘ: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-234-24-26.

- Faktura będzie doręczona na adres ODBIORCY: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub przesłana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na adres skrzynki PEPPOL: 8221855974, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)

- Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu do banku Zamawiającego.

- Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, stanowiącej podstawę do uiszczenia opłaty.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Składniki cenotwórcze wskazane w Formularzu ofertowym Wykonawcy nie podlegają zmianom, z wyjątkiem ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Strony zgodnie oświadczają, że usługa odbioru i złomowania wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych wykonywana będzie na koszt Wykonawcy, uwzględniony i zawarty w wynagrodzeniu Wykonawcy z tytułu dostaw, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 6

- Gwarancja na dostarczone tablice wynosi 24 miesiące.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwych tablic w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości dostaw brutto, 
o której mowa w § 5 ust. 1,

- w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) 
w wysokości  0,5 % wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2) 
w wysokości 200 zł za każdy dzień roboczy zwłoki,

- w przypadku nie usunięcia wad jakościowych lub braków ilościowych, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 
w wysokości 0,5% wartości brutto bieżącego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu Umowy będzie korzystał z podwykonawców, Wykonawca 
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie przekroczy 20  % wysokości wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy 
w szczególności z obowiązku wykonania umowy.

§ 8

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, w formie pisemnej, jako aneks do umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w ofercie;

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 
w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, wprowadzone zostaną na zasadach i  w sposób określony w ust. 3 – 18, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług albo stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w związku z wejściem przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym przede wszystkim szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie od dnia opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 do 30 dnia od dnia wejścia w życie tych przepisów.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części  wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

- kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy zawierającą wpływ zmian przepisów, na koszty wykonania zamówienia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do Zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż ………………… roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.

- W terminie ………………….. roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 lub ust. 10 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenia należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, którym mowa w ust. 9 lub ust. 10. W takim przypadku ust. 9 – 12 oraz 13 stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wskazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, 
a wpływem zmiany ceny lub kosztów na kalkulację ceny ofertowej. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana 
z zachowaniem następujących zasad:

- podstawą dla zmiany wynagrodzenia jest wzrost cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a,

- dla ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do procentowych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony posłużą się danymi Głównego Urzędu Statystycznego 
i dokonają zmiany zgodnie ze wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z ust. 1 pkt 5 lit. b.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanego po dniu zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany i jednocześnie realizowanej nie wcześniej niż na 14 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o dokonane zmiany lub przekazania zawiadomienia o wszczęciu procedury zmiany oraz odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie właściwa zmiana.

- Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i będzie obowiązywać każdorazowo z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 umowy lub w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 15.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 5 w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego. W takim wypadku zmiany są dokonywane z zachowaniem reguł, o których mowa w ust. 13. Zamawiający składa Wykonawcy informację o wszczęciu procedury zmiany umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz wskazuje wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być wprowadzane na zasadach, o których mowa w ust 13 i 14, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 
w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 17.

- W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 5 – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

# § 9

- Wykonawcy przysługuje zmiana wysokości wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust.1 Umowy, w  przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym  wynagrodzeniu

za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub  wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  2023. poz. 46),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt. 1  niniejszego   paragrafu Wykonawca  jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w  zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów   zmieniających  stawkę  podatku od  towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie  podstaw  prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia  należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu  Wykonawca  jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur  wystawionych    po  wejściu  w  życie  przepisów   zmieniających   wysokość minimalnego  wynagrodzenia  za pracę.

Wniosek powinien zawierać   wyczerpujące  uzasadnienie faktyczne i wskazanie  podstaw  prawnych   oraz   dokładne   wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca   zobowiązuje się wykazać  związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia.

Wniosek  powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem  wysokości  płacy minimalnej.   Zamawiający   oświadcza,  iż  nie  będzie  akceptował  kosztów  wynikających z podwyższenia   wynagrodzeń   pracownikom Wykonawcy,   które   nie  są konieczne  w   celu ich dostosowania do wysokości   minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności  koszty   podwyższenia  wynagrodzenia   w   kwocie   przewyższającej  wysokość płacy  minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności   wynikających z   faktur   wystawionych po zmianie zasad   podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź   zmianie   zasad   gromadzenia i wysokości   wpłat   do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5.   Wykonawcy przysługują  na jego wniosek  zmiany   wysokości należnego   wynagrodzenia w

przypadku  zmiany ceny    materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej

umowy, z zachowaniem poniższych  zasad:

  - Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją   zamówienia  uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.

  - Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala  się na dzień zaistnienia   przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

  - W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu  pisemny wniosek  o zmianę Umowy w zakresie płatności  wynikających z  faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych   z realizacją   zamówienia Wniosek powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający   jest uprawniony złożyć Wykonawcy  pisemną  informację  o  zmianę  Umowy w zakresie płatności   wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw   prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie  waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,  ustalanego  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Wniosek,  o  którym mowa w ust 5  można złożyć  nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian  wynagrodzenia  z  zastrzeżeniem,  że będą one wprowadzane nie częściej niż jeden raz na 4 miesiące.

  - Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania zmian ujętych w ust.5 nie może stanowić wartości wyższej niż 15% wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5, zobowiązany jest do zmiany   Wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym   zmianom   cen materiałów  lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy zgodnie z regulacją art. 439 ust.5 ustawy Pzp.

§ 10

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając z nimi stosowne umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu informacji, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawcy wskazując dane podwykonawcy oraz zakres prac.

- Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej czynności prawnej.

§ 12

- Strony umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej: RODO).

- Strony umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane w § 3 i w § 10 ust. 2 w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w § 3 i w § 10 ust. 2 lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaże każdej 
z tych osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób 
o tym, że:

- z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje się Zamawiający;

- Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

- dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji umowy;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające;

- dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

- obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

- W odniesieniu do osób reprezentujących Wykonawcę, w tym do osób, o których mowa w § 3 i w § 10 ust. 2 oraz do osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować Umowę i współdziałać przy wykonywaniu Umowy 
z Zamawiającym:

  - Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, 
w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje każdą z nich;

- W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym do osób, o których mowa w § 3 umowy oraz do ewentualnych innych osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą współdziałać 
z Wykonawcą przy jej realizacji Zamawiający, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej osoby, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy.

§ 13

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w myśl art. 456 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Strony umowy w sprawie zamówienia mogą dokonać zmian umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 i 3 ustawy pzp.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy w zakresie cen jednostkowych, na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

- Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem dotyczącym okoliczności mających wpływ na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

- Strona umowy w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

- Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;

- zmianę sposobu wykonywania dostawy;

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;

- Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu
 i wchodzi w życie po ich podpisaniu przez umawiające się strony.

§ 15

Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy pzp.

§ 16

    - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia przez drugą stronę.

    - Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 18

Integralną część Umowy stanowią:

- SWZ wraz z załącznikami,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Oferta wykonawcy

- Kopie ważnych certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji, wraz z warunkami technicznymi,

- Oświadczenie dotyczące spełniania wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Inne dokumenty wymienione w Umowie jako jej integralna część.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

………………………………				             ………………………………

………………………………				             ………………………………

Oznaczenie sprawy: I.272.7.2023                                                                                                               Załącznik nr 5 do Umowy

Wykonawca:

…………………………………………...…

(pełna nazwa/firma, adres)

……………………………………………………

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………….…………………...………

(imię, nazwisko)

……………………………………………………,

(podstawa do reprezentacji KRS/CEiDG/pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WYMOGU OKREŚLONEGO

w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Na potrzeby Umowy nr I.273. … 2023 z dnia ………2023 r. w zakresie WYKONANIA I DOSTAWY TABLIC REJESTRACYJNYCH realizowanych dla Powiatu Mińskiego, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE

- *) Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego będziemy dysponować odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym tj.

| Całkowita liczba pojazdów samochodowych we flocie Wykonawcy | Liczba pojazdów samochodowych elektrycznych Wykonawcy | Liczba pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

co stanowi ……..… % udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu umowy, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

UWAGA:

W przypadku, gdy którykolwiek pojazd elektryczny lub napędzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji umowy ulegnie awarii lub z innego powodu będzie niesprawny, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wprowadzić do użytku pojazd zastępczy do momentu usunięcia awarii.

- *) Oświadczamy, iż przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) tj. używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość ……………, dnia ………………

Podpisano:

……………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Podwykonawcy wraz z pieczęcią)

*) zaznaczyć właściwe