Oznaczenie sprawy: OŚ.271.4.2023				                  Rudziniec, dnia 09.10.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem realizacji zadania pn.:

- Konserwacja rowu melioracyjnego w Kleszczowie – działka nr 187/31 (110 mb), tj.:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;

- mechaniczne odmulenie cieku o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy odmulania             40 cm ( odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.

- Konserwacja rowu melioracyjnego w Łączy – działki nr 276 (początek prac na wysokości działki nr 287), 211 i 136  (1220 mb), tj.:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;

- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych  z ząbkowaniem;

- mechaniczne odmulenie cieku o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy odmulania            40 cm ( odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;

- oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy 0,60 m z przyczółkami z darniny, stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu (38 mb).

- Konserwacja rowu melioracyjnego w Rudnie – działka nr 45 (170 mb), tj.:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;

- mechaniczne odmulenie cieku o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy odmulania             40 cm ( odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.

- Konserwacja rowu melioracyjnego w Rudnie – działka nr 770/162 (380 mb), tj.:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;

- mechaniczne odmulenie cieku o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy odmulania             40 cm ( odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.

- Umocnienie rowu melioracyjnego w Rudnie – działka nr 771/162 (85 mb), tj.:

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;

- mechaniczne odmulenie cieku o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy odmulania             40 cm ( odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);

- wstępne wyprofilowanie skarp, wykopy rowu koparkami zgarniakowymi 0,25m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1,50 m3/m;

- mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III;

- podsypka z piasku;

- umocnienie skarp i dna cieku płytami prefabrykowanymi (korytka 60 cm szerokość), dno                     (0,6 m2/1mb);

- korytka 85 mb;

- umocnienie czaszy i skarp składowisk włóknina syntetyczną;

- umocnienie skarp i dna cieku płytami prefabrykowanymi (ażury 40×60 cm), skarpy (1,2m2/1mb);

- zasypanie otworów w ażurach suchą zaprawą, zasypywanie przestrzeni przy użyciu ubijaków ręcznych kat. gruntu V-VI;

- mechaniczne czyszczenie wylotów drenarskich (5 × 40 mb).

Brak bezpośredniego dostępu do rowów melioracyjnych. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody właścicieli gruntów na wejście w teren. W cenie należy uwzględnić ewentualne odszkodowania dla właścicieli gruntów rolnych za zniszczone zasiewy i ewentualny wywóz urobku w razie braku zgody na jego rozplantowanie.

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 12.10.2023 roku do godz. 1200  na adres:

- droga pocztową Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl

Ofertę prosimy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Kryteria oceny ofert: 100 % cena.

Inne wymagania zamawiającego: termin wykonania zamówienia - do dnia 30 listopada 2023 r.

Informacja na temat udzielenia zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Informacja na temat przeprowadzenia negocjacji po złożeniu ofert:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji po złożeniu oferty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Mapy

Informujemy, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem                            o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Konserwacja rowów melioracyjnych w Kleszczowie, Łączy i Rudnie oraz umocnienie rowu melioracyjnego w Rudnie”, prowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej oraz w przypadku, gdy czas trwania umowy przekracza 5 lat, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,                w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.