|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zał. nr 2a **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY** | | | | | |
|  | | | Planowane rozpoczęcie realizacji zadania (miesiąc, rok):    **czerwiec 2024 rok** | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | VAT |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Miesiąc | | |  |  | sierpień | wrzesień | październik | listopad |
| Nazwa zadania:  *Termomodernizacja budynku przy ul. Dworskiej 11 w Gliwicach wraz z jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach zadania po nazwą:*  *„Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – TERMO-II*” | | | |  | Koszt całkowity pozycji 1-11 | I etap | II etap | III etap | IV etap |
| **1.** | | Inst. c.o. | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **2.** | | Wymiennikownia - część bud. i wod.-kan. | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **3.** | | Wymiennikownia - część elektryczna | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **4.** | | Łazienki - część budowlana | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **5.** | | Inst. zimnej wody , c.w.u., kan. san. w mieszkaniach | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **6.** | | Instalacja elektryczna w mieszkaniach | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **7.** | | Przebudowa budynku i reorganizacja struktury lokali, remont elewacji | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **8.** | | Inst. zimnej wody , c.w.u., kan. san. - część wspólna | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **9.** | | Instalacja elektryczna w części wspólnej | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **10.** | | Docieplenie dachu, stropów, wraz z wykonaniem iniekcji i remontem piwnic oraz klatki schodowej | | 8 % |  |  |  |  |  |
| **11.** | | Zagospodarowanie terenu wokół budynku **– opaska wokół budynku** | | 8 % |  |  |  |  |  |
|  | | CENA CAŁKOWITA ZADANIA NETTO | |  |  |  |  |  |  |
|  | | CENA CAŁKOWITA ZADANIA BRUTTO | |  |  |  |  |  |  |