| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 24.10.2022r.

# Znak sprawy: RI.271.1.24.2022

Wyjaśnienie nr 2  treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

W przypadku złych warunków atmosferycznych termin realizacji zamówienia 30 dni możne okazać się niewystarczający. Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odp.

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót lub w znaczny sposób je spowalniających. Za okoliczności spowalniające roboty mogą zostać uznane np. temperatura zewnętrzna  czy opady deszczu lub śniegu  wstrzymujące roboty ze względu na technologię ich wykonania. W takiej sytuacji przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wprowadzenie zmian do umowy wraz z uzasadnieniem.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |