Załącznik nr 7 do SWZ

Wzór

UMOWA NR …..

Zawarta w dniu …………. w Osieku pomiędzy:

Gminą Osiek z siedzibą w Osieku,  ul. Rynek 1                                                                                          posiadającą NIP 866 16 23 883,   REGON 830409689,                                                                            reprezentowaną przez: Rafała Łysiak – Burmistrza Miasta i Gminy Osiek                                                                  przy kontrasygnacie Hanny Rzepka -  Skarbnika Miasta i Gminy Osiek                                                                                   zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

........................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą

reprezentowanym przez:

………………………………

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” obejmujące:

Część 1)”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU   ”

Część 2) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W OSIEKU”

Część 3)  "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI"

Część 4) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUKOWEJ"

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z SWZ, dokumentacją przetargową, dokumentacją techniczną i ofertą Wykonawcy – stanowiącymi załącznik do umowy, a także zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane termomodernizacyjne w zakresie realizacji niniejszej umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3  czynności  w trakcie realizacji Umowy:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju i daty zawarcia umowy  o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §1 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §8 ust. 1 lit. j niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  §1  ust. 3 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości:

1)”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU   ”                                                                                                                                                           - netto ……………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł

(słownie:……………………………………..............................................................................)

- brutto ………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Część 2) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W OSIEKU”

- netto ……………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł

(słownie:……………………………………..............................................................................)

- brutto ………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Część 3)  "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI"

- netto ……………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł

(słownie:……………………………………..............................................................................)

- brutto ………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Część 4) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BUKOWEJ”

- netto ……………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł

(słownie:……………………………………..............................................................................)

- brutto ………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  w oparciu o  sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.

4. Zapłata za prawidłowo wystawioną  fakturę nastąpi w terminie do  30 dni licząc od dnia jej  doręczenia Zamawiającemu  na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Wraz z fakturą za roboty budowlane należy załączyć  potwierdzone przez inspektora nadzoru  wymagane dokumenty odbiorowe.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 3

Termin wykonania zamówienia obejmujący wykonanie robót budowlanych                                              (w tym zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych)

dla części 1 –  10 miesięcy  od dnia podpisania  umowy.

dla części 2 –  10  miesięcy od dnia podpisania umowy.

dla części 3 – 9  miesięcy od dnia podpisania  umowy.                                                                                            dla części 4 – 9  miesięcy od dnia podpisania  umowy

§ 4

Strony ustalają następujący zakres praw i obowiązków:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy

b) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

c) uzgadnianie z Wykonawcą kwestii dotyczących przedmiotu umowy, mających wpływ na prawidłowe i zgodne z zakresem i oczekiwaniami Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
z należytą starannością, zgodnie z SWZ, obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

b) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.  Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

d) ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszych podwykonawców od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót.

f) posiadanie polisy OC z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich), a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

g) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

zabezpieczenie placu budowy, zagospodarowanie i późniejsza likwidacja placu budowy

h) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,  itp.)

i) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część prac do wykonania podwykonawcom. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego.

3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgłosi pisemnie Zamawiającemu fakt zakończenia robót i gotowość do odbioru.

2. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy:

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzoną wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) operat powykonawczy, który musi zawierać:

a) oświadczenie kierownika budowy/ robót, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją oraz że teren budowy został uporządkowany

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

3. Podstawę do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy stanowił będzie protokół odbioru końcowego.

4.  Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulęgające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastąpić po ich zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy/ robót.

5. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego.

6. W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.

7. Przed końcem terminu wykonania zamówienia (każdej z części), o którym mowa w § 3, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości  wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejsza umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenie tych badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

dla części 1  ………. (słownie…………..) miesięcy gwarancji

dla części 2  ………. (słownie…………..) miesięcy gwarancji

dla części 3  ………. (słownie…………..) miesięcy gwarancji                                                                                           dla części 4  ………. (słownie…………..) miesięcy gwarancji

2. Okres biegu zarówno rękojmi jak i gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu ewentualnych wad o których mowa w § 5 ust. 10 niniejszej umowy.

3. O zauważonych wadach i usterkach w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o ich zaistnieniu.

5. W przypadku odmowy usunięcia wad i usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązania się z terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Na okoliczność usunięcia wad i usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy                     i Zamawiającego.

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek, okres gwarancji zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek, a datą ich usunięcia.

8. Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

9. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wadu lub usterki.

§ 7

1. Oprócz przypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa (w tym kodeks cywilny, ustawa prawo zamówień publicznych) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w wezwaniu do rozpoczęcia bądź kontynuacji realizacji przedmiotu umowy.

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

d) w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, przez Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia powyższych okoliczności.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty, w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego przez Wykonawcę, w wezwaniu do zapłaty.

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt.

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć również jej części tj. konkretnej części zamówienia, o ile Wykonawca realizuje kilka części zamówienia.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy dla danej części  przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto dla danej części, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy co do danej części – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto dla danej części,  o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto dla danej części,             o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót co do danej części z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto dla danej części, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy

e) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto dla danej części,                   o którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy,

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia brutto dla danej części,                                   o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zamian, w wysokości 300,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu przez Zamawiającego.

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub dostaw lub usług, bądź zmian do tej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto dla danej części, o którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w § 10 ust. 8.

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 9, w wysokości 300,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu.

j) w przypadku niespełnienia wymogu określonego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy -                        Zamawiający może naliczyć kary umowne – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy dla danej części przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto dla danej części, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za spowodowanie przerwy, mogą być  potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary umowne o których mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Należne kary, które Zamawiający będzie potrącał z wynagrodzenia Wykonawcy, będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto dla danej części, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, tj. dla:

części 1)”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU   ”

co stanowi kwotę w wysokości …… zł (słownie:...........................)

części 2) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W OSIEKU”

co stanowi kwotę w wysokości …… zł (słownie:...........................)

części 3) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI"

co stanowi kwotę w wysokości …… zł (słownie:...........................)

części 4) "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BUKOWEJ”

co stanowi kwotę w wysokości …… zł (słownie:...........................)

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie: …………………………………………………..

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia bądź na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni

dla  części 1 zamówienia po upływie ……………. miesięcznego

dla  części 2 zamówienia po upływie ……………. miesięcznego

dla  części 3 zamówienia po upływie ……………. miesięcznego                                                                        dla  części 4 zamówienia po upływie ……………. miesięcznego

okresu gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego którym mowa w § 5 ust. 1

niniejszej umowy

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1). niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa  SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 10

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie do 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w powyższym ust. 2 w szczególności dotyczące:

a) niespełnienia wymagań określonych w SWZ

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

c) postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 3, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w powyższym ust. 3 lit. a, b i c.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

9. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w powyższym ust. 3 lit b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 lit. i).

10. Do zamiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio powyższe ust. 2-9.

11. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należyte wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Zamawiającemu o terminie zgłaszania uwag.

16. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o którym mowa w powyższym ust. 15, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Prócz zmian wynikających z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych poniżej przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) klęskami żywiołowymi;

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów - to jest wystąpienie

średniodobowej temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 10 dni lub opadów atmosferycznych, których wystąpienie spowoduje uniemożliwienie prowadzenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych                           od Wykonawcy;

d) przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

e) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

f) koniecznością zmian lub aktualizacji dokumentów udostępnionych przez zamawiającego, 
o czas niezbędny do ich zmiany lub aktualizacji

g) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy

h) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec

i) napotkaniem przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. przedłużenie się procedury przetargowej w tym z powodu wniesienia odwołań podczas postępowania przetargowego mających wpływ na termin zawarcia niniejszej umowy, wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego

3. Okoliczności, o których mowa w powyższym ust. 2 pkt 1 muszą być  odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez, kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W przedstawionych w powyższym ust. 2 pkt 1. okolicznościach na podstawie, których  wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

5.  Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy:

a) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;

b) zmiana spowodowana wprowadzaniem robót zamiennych,

c) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy

d) wynagrodzenie za przedmiot umowy określone w umowie  może podlegać zmianom 
w następujących przypadkach:

- w przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna będzie zmiana sposobu realizacji niniejszej umowy np. ze względu na zmianę przepisów prawa i wytycznych, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy, która spowoduje konieczność zaniechania realizacji części robót (niewykonanie ich w trakcie umowy) - w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu;

- w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT

e) Wykonawca może proponować zmianę osób mających pełnić określone funkcje 
w realizacji zamówienia na inne legitymujące się równoważnym wykształceniem spełniającym wymogi SWZ. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.

Zmiana osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia może nastąpić 
w następujących przypadkach:

-  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, służbowych, niemożności wykonywania pracy, niezdolności do właściwego wykonywania pracy;

-  jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

-  w uzasadnionych przypadkach gdy dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je niewłaściwie.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

§ 13

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami – zwana w niniejszej umowie „SWZ”

- oferta wykonawcy,

które uszczegółowiają  umowę, o ile umowa nie reguluje danego zagadnienia.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA