Sporządziła:  Daria Powązka - Łazarek

Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Urząd Miasta Lubawka

tel. 572 353 732

E-mail: powazka.daria@lubawka.

WI.271.1.2024

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (0-75) 74 11 588     fax (0-75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na usługę p.n.:

"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”

dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n.

„Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola Etap II”

Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lubawka dnia  06 marca 2024 r.

Z upoważnienia

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

/-/Sławomir Antoniewski

I. Zamawiający

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

NIP 614 10 01 909, REGON 230 82 13 39

email: powazka.daria@lubawka.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1)  ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych  w  art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

- Celem postępowania jest rozeznanie cen rynkowych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokonanie wyboru ich wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2.2. i punktu 8.

- Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w  oparciu o otrzymane oferty.

- Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: WI.271.1.2024

III. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  robót budowlanych polegających na adaptacji części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce zlokalizowanego na działce według ewidencji gruntów nr 708 i 709 obręb III Lubawka zwanego dalej „szkołą” do funkcji przedszkola w ramach zadania pn.: „Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola etap II”. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez mgr inż. Katarzynę Jabłońską Magiera w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola  i prawomocną decyzję nr 108/23 z 05 lipca 2023 roku Starosty Kamiennogórskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie prac.

  - Zakres zamówienia obejmuje min.:

- Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji żelbetowej, a w szczególności:

  - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

  - Roboty ziemne i konstrukcyjne,

  - Roboty  wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

- Zmianę sposobu użytkowania Etap II części parteru istniejącego obiektu szkoły podstawowej, a w szczególności:

  - Roboty budowlane – piwnica,

  - Roboty instalacyjne,

  - Roboty budowlane – strefa wejścia przy klatce schodowej,

  - Roboty budowlane – strefa wejścia głównego przedszkola,

  - Roboty budowlane – strefa wejścia głównego szkoły,

  - Roboty budowlane – dachy wejścia głównego szkoły i przedszkola,

  - Roboty budowlane – dach wejścia przy klatce schodowej,

  - Roboty budowlane – parter,

    - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.

- Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót

- Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:

- Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

- W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

- Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;

- Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

- Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;

- Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

- Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

- Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;

- Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

- Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie częściej niż 4 razy w miesiącu przez Zamawiającego,

- Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

- Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

- Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;

- Wykonawca w celu wykazania realizacji kryterium o którym mowa w ust. V pkt. 5 ppkt. 2, zobowiązany jest do sporządzenia co 2 tygodnie raportu z realizacji inwestycji zawierającego w szczególności:

  - Terminy pobytu na budowie

  - Zdjęcia z postępu prac

  - Oświadczenie w sprawie zgodności robót budowlanych z harmonogramem

- Uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;

- Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

- Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

- Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- Okres realizacji zamówienia trwać będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych.

V. Kryteria wyboru Wykonawcy

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

    - Kryterium 1:    Cena 	60 %

    - Kryterium 2:    Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	40 %.

- Ofertą wygrywającą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie w dwóch ww. kryteriach oceny ofert.

- Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

    - Kryterium 1: Cena:

Cena najniższej oferty

A =   ----------------------------------   x  60 =    ………  punktów

cena oferty ocenianej

    - Kryterium 2: Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest obecność na placu budowy przynajmniej 2 razy w tygodniu. W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru,  stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia), również w sytuacji, gdy wezwanie to obejmowało będzie czas ponad zaoferowane, obowiązkowe obecności. Inspektor nadzoru musi być obecny na placu budowy i przebywać na nim w sposób zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków umownych. W formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy. Za każdy dodatkowy obowiązkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- za 2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt

- za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy – 20 pkt

- za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy – 0 pkt

- Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, okresie gwarancji Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

    - Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi kluczowymi osobami:

        - co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży: ogólnobudowlanej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i doświadczenie tj.: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego i udział w realizacji co najmniej 1-go obiektu kubaturowego - budowa, przebudowa lub modernizacja w branży: ogólnobudowlanej o wartości robót minimum 100 000,00 zł  (brutto);

- Dopuszcza się łączenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień i doświadczenia.  Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Zgodnie z decyzją 108/23 z dnia 05 lipca 2023 roku należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Do zapytania należy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie ww. uprawnień oraz referencje w zakresie wykonania ww. prac.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do załączenia do niniejszej oferty referencji potwierdzających wykonywanie prac związanych z nadzorowaniem robót wskazanych powyżej.

- Zamawiający wymaga, aby do oferty załączono dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

    - Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy który:

        - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

        - Posiadają wiedzę i doświadczenie,

        - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

        - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Wykonawca winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

- zaparafowaną klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Referencji o których mowa w ust. VI pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) tiret 2,

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa w ust. VI pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) tiret 3.

- Złożone dokumenty mogą być przedstawione w postaci skanu.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

- Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w ust. VI.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w sposób opisany w ust. VIII.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 13.03.2024  r., do godz. 10:00

poprzez wypełnienie formularza ofertowego na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

Otwarcie ofert nastąpi: 13.03.2024 r. o godzinie 10:30.

IX. Opis sposobu porozumienia się z Wykonawcami.

- W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00. tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Daria Powązka - Łazarek, podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i zagospodarowania przestrzennego.

X. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

XI. Informacja o wyniku.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku zapytania poprzez wiadomość publiczną opublikowaną na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca określi cenę za wykonanie całego zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie koszty opłaty i podatki niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Powyższa cena będzie ceną brutto w złotych polskich.

XIII. Prawo do unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

Załączniki:

- istotne dla stron postanowienia umowy

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- klauzula informacyjna RODO