PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

UMOWA NR  ………………………………….……..

zawarta w Opolu dnia ……………………….. 2022 r.

pomiędzy:

Województwem Opolskim NIP 7543077565 (którego zadania wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole),

reprezentowany przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, działającego na podstawie uchwały nr 2201/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12.02.2020 r.,

- zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………….

- zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane – instalacyjne polegające na wykonaniu I etapu remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w części parterowej segmentu „C” zlokalizowanego przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu

  - Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie prac bez uszczerbku na jakości materiałów w obrębie wykonywanych prac, tj. w części obiektu nie objętej wykonywanymi pracami.

  - Przekazanie budynku w celu wykonania prac następuje na podstawie protokołu przekazania placu budowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: do 2 dni od daty podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do …….. tygodni od dnia podpisania umowy.

- Dopuszcza się czasowe przerwanie prac spowodowane wystąpieniem niesprzyjających pracom instalacyjnym warunków organizacyjnych – prace są prowadzone w czynnym obiekcie administracyjno-biurowym, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót lub mogą wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w normach lub innych przepisach. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia niesprzyjających okoliczności. Przerwa w pracach spowodowana wystąpieniem tych warunków wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością w celu realizacji robót budowlanych.

§ 3

- Wykonawca wykona powierzone mu przez Zamawiającego roboty przy pomocy własnych narzędzi i środków.

- Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - ustanowienia kierownika robót w osobie: …………………………………………. nr tel.: ……………………………… .

  - stosowania przepisów i rozporządzeń mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową, w tym w szczególności rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

  - zapewnienia, w czasie wykonywania prac w obrębie obiektu, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektu urządzeń i instalacji i utrzymania ich w należytym stanie technicznym,

  - przekazywania na bieżąco Zamawiającemu niezbędnych informacji (dot. harmonogramu prac, szczególnie prac wykonywanych po godzinie 15:30, i wykazu pracowników), w celu zorganizowania ochrony budynku w sposób umożliwiający realizację prac objętych ww. umową,

  - poniesienia na zasadach ogólnych odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu Zamawiającego, powstałe z tytułu wykonywanych prac objętych niniejszą umową.

§ 5

Strony umowy ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru najpóźniej do ostatniego dnia realizacji umowy, o którym mowa w §2 ust.2 niniejszej umowy. Zamawiający dokona odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Strony, prócz odbioru końcowego, przewidują również możliwość odbioru częściowego, po realizacji przez Wykonawcę części zakresu umowy wskazanego w kosztorysie ofertowym i w wysokości tam określonej. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do odbioru częściowego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lecz dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia. Jeśli wady lub usterki nie będą uniemożliwiały użytkowania przedmiotu umowy, to Zamawiający, dokonuje odbioru przedmiotu umowy ze wskazaniem wad lub usterek (odbiór usterkowy) oraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- odstąpić od umowy, albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Odstąpić od umowy Zamawiający może w terminie 30 dni do dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek lub wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez umocowanego przedstawiciela Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie na adres Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu elewacji po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza także odpowiedni i realny termin usunięcia tych wad lub usterek.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą z dnia ……………….. r. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (brutto) ………………….. zł (słownie: ………………………………………………….) wraz z podatkiem VAT.

- Podstawą do wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru robót (częściowy oraz końcowy).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- W opisie faktury należy umieścić następujące dane:

Nabywca:					Odbiorca:

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE			Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14				ul. Piastowska 14

45-082 Opole				45-082 Opole

NIP 7543077565

- W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonania części robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a przewidzianych do wykonania w przedmiarze robót, Zamawiający jest zobowiązany do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót zaniechanych. Roboty zaniechane rozliczane będą na podstawie przedmiarów robót i kosztorysów zatwierdzonych przez Strony umowy w terminach zależnych od uzgodnień obu Stron.

§ 7

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy producent materiałów udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust. 1 obowiązuje gwarancja producenta.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji oraz rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu ……… miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Gwarancja lub rękojmia nie obejmują wad powstałych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy (chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy przed chwilą odbioru końcowego) oraz wad wynikających z nieprawidłowej eksploatacji lub niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy. Zamawiający traci uprawnienia z gwarancji w przypadku zlecenia naprawy stwierdzonej wady z pominięciem Wykonawcy, z wyjątkiem wykonawstwa zastępczego, wskazanego w ust. 7 poniżej.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

  - Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

  - Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - Usunięcie wad lub usterek musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. Ponadto, jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zamawiający, pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, na usunięcie wad lub usterek, z jednoczesnym zagrożeniem, iż w przypadku jego bezskutecznego upływu Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, może powierzyć bez zgody sądu usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić kwotę z  wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec okresu gwarancji oraz rękojmi za wady.

§ 8

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych Zamawiającego lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę (z wyłączeniem odstąpienia z przyczyny wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 4) Umowy) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).

- Łączna wartość kar umownych nałożonych przez stronę uprawnioną na podstawie niniejszej umowy nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia umownego (brutto).

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, stronie poszkodowanej przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, o ile wynika to z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, a nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową lub przedmiarem robót bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego ich wykonania,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót.

Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych powyżej w pkt. 1-4. W przypadkach określonych w pkt 1 – 3 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, na wykonanie odpowiedniego obowiązku, z jednoczesnym zagrożeniem, iż w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu robót oraz zwrócenia Wykonawcy kosztów jego robót w części proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej).

§ 10

    - Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy między innymi w następujących przypadkach:

- zmiany terminu realizacji umowy wywołanej:

- koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,

- wstrzymaniem realizacji prac przez Nadzór Budowlany,

- przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminu realizacji o czas konieczny na jej usuniecie,

- sytuacją opisaną w §2 ust.3 umowy,

- niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy mających istotny wpływ na termin zakończenia robót,

- zmiany kierownika robót,

- zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

- wykonania w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot niniejszej umowy, zaś ich wartość nie może spowodować wzrostu ceny oferty. Uzasadnione przypadki wykonania robót zamiennych, to w szczególności wystąpienie następujących okoliczności:

  - zajdzie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia lub wykonaniem niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub takim wykonaniem, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,

  - zajdzie konieczność zamiany wbudowanych materiałów lub urządzeń na skutek:

- zaprzestania produkcji,

- braku możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku),

- gdy nastąpi uzasadniona potrzeba lub konieczność wykonania robót dodatkowych albo rezygnacji z części robót (roboty zaniechane) nastąpi zmiana zakresu i wynagrodzenia zgodnie z   §6 ust.5 niniejszej umowy,

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,

- Zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w §4 ust.1 umowy, mogą nastąpić pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień wymaganych prawem i nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. Każda zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w §4 ust.1 umowy wymaga niezwłocznego poinformowania strony przeciwnej i okazania uprawnień wymaganych prawem.

§ 11

W razie opóźnienia  w zapłacie należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 12

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy, są:

- załącznik nr 1: „Oferta Wykonawcy”,

- załącznik nr 2: dokumentacja projektowa,

- załącznik nr 3: kosztorys ofertowy, określający zakres i technologię robót.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

……………………………									……...……………………

Wykonawca 										Zamawiający