UMOWA NR 271.   .2021

Umowa zawarta w dniu ………….2021r. w Górowie Iławeckim pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30 A, 11-220 Górowo Iławeckie, NIP: 7430006061, REGON: 510022290, reprezentowanym przez Pana Waldemara Ostrowskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a …………………………, ul…………………………………., NIP: ………………………, REGON: ……………………….., reprezentowanym przez …………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

łącznie nazywanych  „Stronami” ,

zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, zwane w dalszej części Umowy Zadaniem, polegające na wykoszeniu 117,18 ha łąk oraz zebraniu i wywiezieniu z nich biomasy.

2.Szczegółowy wykaz łąk objętych Zadaniem z określeniem ich powierzchni, lokalizacji dopuszczalnym terminem koszenia i wymaganiami dotyczącymi sposobu wykonania Zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

1. Ze strony Zamawiającego bezpośredni nadzór nad pracami sprawować będą:

1) właściwi terytorialnie leśniczowie – w zakresie prac terenowych i kontroli realizacji prac (dane do kontaktu zawiera załącznik nr 2)

2) specjalista ds. udostępniania gruntów Mariola Worobiec (tel. 89 7611930 wew. *673) – w zakresie pomocy merytorycznej.

2. Zamawiający okaże Wykonawcy granice wszystkich powierzchni wchodzących w zakres Zadania.

3.Czynności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wykonają w imieniu Zamawiającego osoby określone w ust. 1 pkt 1 w terminie uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się realizować wszystkie prace w ramach Zadania zgodnie z terminami oraz wymaganiami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia jej podpisania do 31.10.2021 roku.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest informować telefonicznie osoby określone w § 2 ust. 1 pkt 1 o zakończeniu każdego z określonych w ust. 2 etapów prac przewidzianych do wykonania na każdej powierzchni.

2.Zgłoszeniu podlega zakończenie każdego z następujących etapów prac: koszenie, zbiór biomasy, zwiezienie biomasy z łąki.

3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się w miejscu wykonania prac.

4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki jakim mogą ulec osoby wykonujące określone Umową prace oraz za szkody mogące powstać w trakcie ich wykonywania (np. pożaru, wiatru, wody, itp. bądź działań osób trzecich).

5.W czasie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i prawidłowo składował wszystkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

6.Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację pracy podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych prac.

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji robót.

9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ.

10. Po zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac.

11. Wykonawca oświadcza, że Zadanie wykona siłami własnymi.

12. Zlecenie wykonywania czynności z zakresu Zadania osobom trzecim, podwykonawcom, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 5

Odbiory

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu pisemnie, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie gotowość do odbioru prac.

2. Zamawiający określi termin odbioru prac, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

3. Z czynności odbioru robót sporządzony zostanie protokół. Pozytywny protokół podpisany przez obie strony Umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania prac częściami z zastrzeżeniem, że wszystkie etapy prac przewidziane do wykonania w danej części Zadania zostały zakończone.

5. W przypadku gdy odbiór prac nastąpi zgodnie z ust.4, przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5.W przypadku stwierdzenia, że prace objęte niniejszą Umową wykonane zostały niezgodnie z umową , Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie niezgodności, jednak nie dłuższy niż 7 dni.

6.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ich usunięcie może być zlecone do wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności

1.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace w oparciu o protokół odbioru robót.

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obliczone będzie na podstawie stawki jednostkowej netto: - ………………… zł/ha. Całościowe wynagrodzenie za wykonanie Zadania wynosi …………………………. zł (netto). Do powyższych kwot Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

1.Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli jest prawdopodobne, że Wykonawca nie zdoła ukończyć Zadania w umówionym terminie.

2.Zapisów ust. 1 nie stosuje się w wypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 Umowy.

3.Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niezgodnego z Umową wykonania Zadania, po upływie terminu w jakim Wykonawca został wezwany do zmiany sposobu wykonania Zadania.

4.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od stwierdzenia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

5.W przypadkach określonych w ust. 1 i 3 Wykonawcy należne jest jedynie wynagrodzenie za prace wykonane prawidłowo do czasu odstąpienia Zamawiającego od umowy.

6.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy należne jest jedynie wynagrodzenie za prace wykonane prawidłowo do czasu odstąpienia Zamawiającego od umowy.

§ 8

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 20% całości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w ust. 3 § 6  przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

b) w wysokości 2% całości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w ust. 3 § 6  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Zadania  przez Wykonawcę,

c) w wysokości 2% całości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w ust. 3 § 6  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych bezpośrednio przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Porozumiewanie się stron

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Zadania porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, chyba że Umowa stanowi inaczej.

2. Strony wskazują następujące dane kontaktowe:

1) Zamawiającego:

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30 A, 11-220 Górowo Iławeckie, adres mailowy  gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl

2) Wykonawcy:

……………………........................................................................................................... ,
adres mailowy ...............

§ 10

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

2.Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4.Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 – zestawienie lokalizacji, ilości, terminów realizacji oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

2) Załącznik  nr 2  - zestawienie danych kontaktowych leśniczych

Zamawiający:								Wykonawca: