**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Utwardzenie nawierzchni ulic na terenie Gminy Luzino w miejscowościach: Milwino, Sychowo, Robakowo, Tępcz i Barłomino**

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Akacjowej w Milwinie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+200 do km 0+243 o szerokości 4,5 m,

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem utwardzenie nawierzchni jezdni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+200 do km 0+243 o szer. 4,5 m, dz. nr 33 obręb Milwino.

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Kaszubskiej w Sychowie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+125 do km 0+168 o szerokości 4,0 m,

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem utwardzenie nawierzchni jezdni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+125 do km 0+168 o szer. 4,0 m, dz. nr 234 obręb Robakowo.

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie polegającej na ułożeniu kostki betonowej fazowanej koloru szarego o pow. 225,00 m­2, na odcinku od km 0+320 do km 0+365 o szerokości 5,0 m,

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem utwardzenie nawierzchni jezdni kostką betonową na odcinku od km 0+320 do km 0+365 o szer. 5,0 m, dz. nr 76 obręb Robakowo.

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Tartacznej w Tępczu płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+240 do km 0+275 o szerokości 3,5 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem utwardzenie nawierzchni jezdni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+240 do km 0+275 o szer. 3,5 m, dz. nr 66 obręb Tępcz.

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Parkowej w Barłominie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+000 do km 0+060 o szerokości 4,5 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem utwardzenie nawierzchni jezdni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+000 do km 0+060 o szer. 4,5 m, dz. nr 173 obręb Barłomino.

**UWAGA dotycząca zakresu robót budowlanych podlegających wycenie.**

W związku z tym, że zakres przedmiotu zamówienia, został ograniczony w stosunku do zakresu określonego w załączonej do SWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, **wycenie podlega** **zakres robót, który został określony w przedmiarach robót ww zakresów,** stanowiące załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe ograniczenie należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.