Załącznik nr 15

WSTĘPNY SZACUNKOWY HARMONOGRAM FINANSOWY WYKONANIA ROBÓT

Przedmiot postępowania: Budowa drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka SZ09-11

| Lp. | Termin realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 29.12.2023 r. | 100 000,00 |
| 2 | 2024 r. do umownego terminu zakończenia robót | 497 000,00 |
| 3 | 2025 r. do umownego terminu zakończenia robót | 588 000,00 |

Realizacja w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną m.in. od możliwości technicznych wykonania, warunków atmosferycznych, sytuacji finansowej Zamawiającego.

W bieżącym roku wskazane, by Zamawiający poniósł maksymalne możliwe koszty.