Projekt umowy    								 Załącznik nr 2

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ……………… r. we Wronkach pomiędzy Gminą Wronki zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Mirosława Wieczór, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szulczyk

a  zwaną dalej Wykonawcą,

po przeprowadzeniu postępowania ZP.271.2.27.2018 zgodnie z §6 Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do : Budowy siłowni zewnętrznych w m. Stare Miasto, Stróżki, Chojno, Marianowo , zgodnie ze złożonymi kosztorysami ofertowymi z dnia ………………, harmonogramem rzeczowo – finansowym, które stanowią integralną część umowy.

2.  W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzą:

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Stare Miasto, dz. nr 56/3

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Stróżki, dz. nr 62/8.

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chojno, dz. nr 433/2.

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Marianowo, dz. nr 12/2.

- Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:

1) ze strony Zamawiającego:

p. Arkadiusz Sakowski, tel. : 67 25 45 306, e-mail: a.sakowski@wronki.pl

2) ze strony Wykonawcy - osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia – p……………………………………., tel.:……………………………., e-mail:…………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie określone w umowie roboty w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy, zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie prowadził prace przy oznakowaniu placu robót we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia opisany został w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym.

- Urządzenia, o których mowa w ust. 1 będą nowe, wolne od wad, w I gatunku.

- Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim, wraz z innymi dokumentami, które posiada (m.in.: certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE itp. ).

§ 2

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i wynosi:

1) …………………….zł netto (słownie: ………………………………….. złotych 00/100),

2) …………………….zł wartość podatku VAT(słownie: ……………………………………złotych 00/100),

3) …………………… zł brutto (słownie: …………………………... złotych 00/100).

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego zostanie obliczona po ukończeniu robót na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na zasadach określonych w ust. 3, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy kosztorys powykonawczy zatwierdzony musi zostać przez Zamawiającego i Wykonawcę, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych z uwzględnieniem cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

4. Należność Wykonawcy za wykonane, objęte przedmiotem umowy roboty zostaną uiszczone na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, pod warunkiem zaakceptowania poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 3, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę (po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania faktur do siedziby Zamawiającego w ciągu trzech dni od daty ich wystawienia.

6. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

- Miejscem dostawy i montażu jest ………………………………...

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar, o którym mowa w §1 ust. 1 własnym transportem i na własny koszt oraz rozładować go i zamontować w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 12.

- Naprawy sprzętu i urządzeń dokonywane będą w miejscu, w którym urządzenie jest używane. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania, koszt transportu - ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego 
z uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad materiałowych, konstrukcyjnych lub produkcyjnych.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych urządzeń jest odpowiedzialnością gwaranta z tytułu jakości towaru. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Zamawiającego. Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiającego, może wymienić cały element lub podzespół na nowy bądź naprawić przedmiot umowy poprzez wymianę  lub naprawę uszkodzonej części, z tym że dwukrotna naprawa tego samego elementu, tego samego rodzaju uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany na nowy. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwego elementu, wymianie podlega cały element. Wykonawca w takim przypadku dostarczy nowy element urządzenia w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy lub podjęcia decyzji o jego wymianie na nowy. Każda naprawa, bądź wymiana na nowy, będzie wykonywana na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym zainstalowane urządzenia i wykonane roboty zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego.

- Wykonawca oświadcza że użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu, 
w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

- W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie: telefoniczne na nr tel. ………………………….., faxem na nr tel. ………………………, e-mailem na adres: ……………………….. lub pisemnie.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w następujących terminach:

- w przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia,

- pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określone w ust. 9 pkt 1, i nie powodujące niemożliwość eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inne niż określone 
w ust. 9 pkt 1 i 2, terminy usunięcia wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę prac, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą, bądź wystawienia dowodu księgowego P.K.

- Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

- W ramach gwarancji   Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

- Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego jemu wynagrodzenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia robót wykonanych wadliwie – do wyznaczonego terminu na ich usunięcie.

- Zamawiający może po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad powierzyć poprawienie robót innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 
14 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót nie rezygnując 
z kary umownej i odszkodowania, oraz zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy jak również może odstąpić od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Pisemna gwarancja, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę i dołączona do protokołu odbioru końcowego robót.

- W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych w okresie gwarancji, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, określonym w wezwaniu do zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w transakcjach handlowych, za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz równoważności kwoty 40 euro, o której mowa w art. 10  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 6

Fakturę należy wystawić na Gminę Wronki ul. Ratuszowa 5; 64-510 Wronki, 
NIP 763-10-02-006.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacji firmy Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

- Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1.Kosztorysy ofertowe

2. Wykaz danych technicznych

Zamawiający:                                                            Wykonawca: